Приложение № 7

к документации об аукционе

Проект Муниципального контракта  № ______

Выполнение работ по благоустройству придомовых,  дворовых территорий  в рамках городской целевой программы  «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.».

(п.29.3.1, п.33.3.1, п.33.3.2, п.33.3.3, п.33.3.4, п.33.3.5, п.31.3.1, п.32.3.1)  ЛОТ № 3.

г. Пермь                                                                                                             «       »  _______   2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы № 333 от 25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г»(п.29.3.1., п.33.3.1, п.33.3.2, п.33.3.3, п.33.3.4, п.33.3.5, п.31.3.1, п.32.3.1 согласно приложению № 2 программных мероприятий 2009 года) в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона «Благоустройство придомовых,  дворовых территорий» в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» (п.29.3.1., п.33.3.1, п.33.3.2, п.33.3.3, п.33.3.4, п.33.3.5, п.31.3.1, п.32.3.1). Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____   (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству придомовых,  дворовых территорий в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» (п.29.3.1, п.33.3.1, п.33.3.2, п.33.3.3, п.33.3.4, п.33.3.5, п.31.3.1, п.32.3.1 согласно приложению № 2 программных мероприятий 2009 года)  по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные работы, перечень требований на выполнение данных работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – перечень требований на выполнение работ по благоустройству  территорий микрорайонов в рамках ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» (п.29.3.1, п.33.3.1, п.33.3.2, п.33.3.3, п.33.3.4, п.33.3.5, п.31.3.1, п.32.3.1, (согласно приложению № 2 программных мероприятий 2009 года).

- Приложение № 2 – локальные сметные расчеты;

- Приложение № 3.3.1. – формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3));

- Приложение № 4 – форма актов контрольной проверки;

- Приложение № 4.1. – форма акта  оценки работы подрядчика и Критерии оценки по видам работ;

- Приложение № 5 – СПИСОК депутатов Пермской городской Думы по Свердловскому району.

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик не вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ.

2.Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего контракта.

2.2. Окончание производства работ: 30.09.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период  с момента заключения настоящего контракта по 30.09.2009 г. устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложена  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика. Коэффициент снижения составляет __________.

3.2 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.3.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (Приложение № 3) сторонами настоящего контракта, после предоставления Подрядчиком   счета-фактуры, актов о приемке вывезенного мусора на полигон «Сафроны» и журнала производства работ, с учетом применения санкций к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно  п.4.3. настоящего контракта.

Приемка работ по настоящему контракту проводится ежемесячно, до 25 числа текущего месяца и по окончании срока выполнения работ по акту о приемке выполненных работ. Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Периодичность проверок определяется Заказчиком, но не реже одного раза в течении 10 дней. По итогам каждой проверки составляются акты контрольной проверки и акты оценки качества работы подрядчика по форме (Приложение № 4 и № 4.1.) в которых фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.5. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

3.6. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 4-х (четырех) экземплярах и подписывается Заказчиком,  Подрядчиком по согласованию с депутатом Пермской городской Думы по Свердловскому району соответствующего избирательного округа, указанным в приложении № 5 к настоящему контракту («Список депутатов Пермской городской Думы по Свердловскому району»).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ___ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4),  являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Вести журнал производства работ от их начала  до завершения.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- Информировать Заказчика о вывозе мусора путем ежемесячного предоставления Заказчику акта о приемке вывезенного мусора на полигон ТБО «Сафроны», с отметкой о приеме.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Ежемесячно сдавать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ
(приложение № 3).

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п.3.1. контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 3% от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п. 3.1. контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94					                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

| БИК 045773001 В.В.Криницын ___________ м.п. |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному

к контракту № ____ от ___________ г.

ЛОТ № 3.

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.29.3.1.

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года)

Благоустройство придомовых территорий.

1. Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул.Рабоче-Крестьянская, 24 ;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 96,5 м2;

Требования к выполняемым работам:                                                Приложение  №1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,965 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1158 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,0965 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,0965 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0965 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0965 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,0965 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 16,328 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,5 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 13,5 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Николая Островского, 53;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 196,25 м2;

Требования к выполняемым работам:                                                           Приложение №2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,9625 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2355 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,19625 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,19625 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,196 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,19625 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,19625 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 33,21 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 28 |

3.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Фонтанная ,3;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 9,53м2;

Требования к выполняемым работам                                                                  Приложение №3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,0953 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,011436 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,00953 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,00953 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,00953 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00953 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,00953 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 1,6125 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п. 33.3.1, 33.3.2

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 год).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Никулина въезд с ул. Солдатова, Солдатова, 9, 11;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 158,5 м2;

Требования к выполняемым работам                                                          Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,585 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1902 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,07925 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,1585 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,159 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1585 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,1585 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 26,82 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 23 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 23 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.33.3.3

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Академика Курчатова, 1, 3, 5, 7, 9;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 1074 м2;

Требования к выполняемым работам                                                          Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 10,74 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 1,2888 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,537 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 1,074 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,074 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,074 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 1,074 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 181,67 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,14 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 156 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 156 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.33.3.4

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Тбилисская, 3, 5;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 90 м2;

Требования к выполняемым работам                                                          Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,9 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,108 |
| 2,1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,18 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,045 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,09 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,09 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,09 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,09 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 15,228 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,18 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 13 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Тбилисская,  1,  1а;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь  67 м2;

Требования к выполняемым работам                                                         Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,675 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 тротуаров | 0,675 |
| 3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,675 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,0675 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0675 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,675 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 0,675 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 8,086 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,53 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1,53 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.33.3.5

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Лодыгина, 54/1, 56/1;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 200 м2;

Требования к выполняемым работам                                                         Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,24 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,1 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,2 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,47 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,2 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 33,84 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 29 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 29 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.31.3.1

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Благоустройство придомовых территорий, включающее в себя асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, установку ограждений газонов.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Елькина, 45;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 16,8 м2, длина перил 14м;

Требования к выполняемым работам                                                   Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,168 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,168 |
| 3 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,0168 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0168 |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,168 |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5см, К=4 | 100 м2 покрытия | 0,168 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 2,0131 |
| 8 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,07 |
| 9 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00112 |
| 10 | Монтаж ограждений | 1 т конструкций | 0,177 |
| 11 | Конструкции стальные | т | 0,177 |
| 12 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Революции, 64;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- длина ограждения 69м;

Требования к выполняемым работам                                                  Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,25 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004 |
| 3 | Монтаж ограждений газонов | 1 т конструкций | 1,598 |
| 4 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 1,598 |
| 5 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4554 |

3.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Краснофлотская, 14, 16;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- длина ограждения 150 м;

Требования к выполняемым работам                                            Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,61 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00976 |
| 3 | Монтаж ограждений газонов | 1 т конструкций | 1,261 |
| 4 | Конструкции стальные | т | 1,261 |
| 5 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.32.3.1

(согласно приложению № 2 программных мероприятий 2009 года).

Благоустройство  дворовых территорий, асфальтирование пешеходных тротуаров жилых домов.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Моторостроителей, 15, 8;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 82 м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,83 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0996 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,0415 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,083 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,083 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,083 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,083 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 14,044 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 12 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Моторостроителей, 6;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь 219,91 м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2,1991 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,263892 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,109955 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,21991 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,22 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,21991 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,22 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 37,21 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 32 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 32 |

3.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Солдатова, 26;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  452800 рублей;

- площадь  565 м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 5,65 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,678 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,2825 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,565 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,565 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,565 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,565 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 95,6 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 85 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 85 |

4.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по Серебрянскому проезду;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь   6,63м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 4

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,0663 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,007956 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,003315 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,00663 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,00663 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00663 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,00663 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 1,1218 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |

5.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Коминтерна, 26;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- площадь   137 м2;

Требования к выполняемым работам:                                                Приложение № 5

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,37 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1644 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,65 |
| 4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,0685 |
| 5 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,137 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,137 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,137 |
| 8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,137 |
| 9 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 23,176 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,65 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 20 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 20 |

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

__________________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

Свердловский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________

тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Составил

Проверил

Обосновани

е

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на

ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех.

на ед.

Итого с непредвиденными

НДС 18%

ВСЕГО по смете

___________________________0,000

___________________________0,000

_______________________________________________________________________________________________0

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итоги по смете:

Итого

В том числе:

Итого

№

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

ло

Приложение № 3 к муниципальному

к контракту № ____ от ___________ г

Унифицированная форма № КС- 2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Инвестор

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

номер

дата

АКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Итого

2-я страница формы № КС-2

Итого

Всего по акту

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Х

Вид операции

(расшифровка подписи)

Х

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Форма по ОКУД

8

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

стоимость,

руб.

количество

Наименование работ

Номер

единичной

расценки

Единица

измерения

Выполнено работ

по

поряд-

ку

3

позиции

по смете

1

2

Договор подряда (контракт)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7

цена за единицу,

руб.

5

6

4

по

Номер

(должность)

(подпись)

6

7

8

цена за единицу,

руб.

Единица

измерения

Х

Номер

Наименование работ

Номер

единичной

расценки

по

поряд-

ку

позиции

по смете

количество

Выполнено работ

стоимость,

руб.

1

2

3

4

5

Код

Унифицированная форма № КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Инвестор

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

по ОКПО

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Вид операции

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Итого

Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.

Но-

мер

по по-

рядку

Наименование пусковых комплексов, этапов,

объектов, видов выполненных работ,

оборудования, затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат,

руб.

с начала

проведения

работ

с начала года

в том числе за

отчетный

период

СПРАВКА

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

Всего работ и затрат, включаемых в

стоимость работ

в том числе:

1

2

3

4

5

6

0322001

Код

Вид деятельности по ОКДП

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД

дата

номер

Приложение № 4 к муниципальному

к контракту № ____ от ___________ г

А К Т

контрольной проверки _____________________________________________ 2009 г.

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. Лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Подрядчик:							Заказчик:

Приложение № 4.1. к муниципальному

к контракту № ____ от ___________ г

А К Т

оценки работы подрядчика    ______________________

за    ____________________  2009 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд (декада) | 2 объезд (декада) | 3 объезд (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Критерии оценки по видам работ.

Оценка качества выполняемых работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях и условия снижения стоимости работ в рамках ГЦП «Развитие городских микрорайонов»  по 29 округу

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | 10 % |
| 3 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | 20 % |
| 4 | Заделка ям без обработки стенок битумом | 30 % |
| 5 | - Несоответствие толщины покрытия асфальтобетонных смесей - Несоответствие толщины основания | 50 % |
| 6 | - Несоответствие асфальтобетона типу и марке - Строительный мусор на объекте по окончанию работ | 100 % |

Оценка качества выполняемых работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия,  асфальтирование тротуара на придомовых территориях и условия снижения стоимости работ в рамках ГЦП «Развитие городских микрорайонов»  по 33 округу

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | 10 % |
| 3 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | 20 % |
| 4 | Заделка ям без обработки стенок битумом | 30 % |
| 5 | - Несоответствие толщины покрытия асфальтобетонных смесей - Несоответствие толщины основания | 50 % |
| 6 | - Несоответствие асфальтобетона типу и марке - Строительный мусор на объекте по окончанию работ | 100 % |

Оценка качества выполняемых работ по реконструкции сквера «Победителей» с установкой детской спортивно-игровой площадки,  скамеек и условия снижения стоимости работ в рамках ГЦП «Развитие городских микрорайонов» по 33 округу

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | Окраска конструкций не произведена | 50 % |
| 3 | Установка МАФ не произведена | 100 % |

Оценка качества выполняемых работ по асфальтированию тротуара с установкой перил  и условия снижения стоимости работ в рамках ГЦП «Развитие городских микрорайонов»  по 31 округу

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | Заделка без обработки стенок битумом | 30 % |
| 3 | - Несоответствие толщины покрытия асфальтобетонных смесей; - Несоответствие толщины основания; - Окраска конструкции менее двух раз; - Монтаж ограждений без заделки бетоном стоек | 50 % |
| 4 | - Несоответствие асфальтобетона типу и марке - Строительный мусор на объекте по окончанию работ | 100 % |

Оценка качества выполняемых работ по установке ограждений газонов на придомовых территориях в рамках ГЦП «Развитие городских микрорайонов» по 31 округу

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки | 0 % |
| 2 | - Окраска конструкции менее двух раз; - Монтаж ограждений без заделки бетоном стоек | 50 % |
| 3 | - Работы не выполнены; - Несоответствие ограждений определенных Заказчиком | 100 % |

Оценка качества выполняемых работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях и условия снижения стоимости работ в рамках ГЦП «Развитие городских микрорайонов»  по 32 округу

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | 10 % |
| 3 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | 20 % |
| 4 | Заделка ям без обработки стенок битумом | 30 % |
| 5 | - Несоответствие толщины покрытия асфальтобетонных смесей - Несоответствие толщины основания | 50 % |
| 6 | - Несоответствие асфальтобетона типу и марке - Строительный мусор на объекте по окончанию работ | 100 % |

Заказчик:							Подрядчик:

Приложение № 5 к

Муниципальному контракту

№ _______ от  _____2009 г

СПИСОК

депутатов Пермской городской Думы по Свердловскому району.

| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество депутата |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29 | Тебелев Максим Владимирович |
| 2 | 30 | Тингаева Лариса Анатольевна |
| 3 | 31 | Мельник Наталья Николаевна |
| 4 | 32 | Ушаков Денис Вячеславович |
| 5 | 33 | Титов Сергей Игоревич |
| 6 | 34 | Добрин Валерий Сергеевич |
| 7 | 36 | Хайбрахманов Альфред Шарифьянович |

Подрядчик:							Заказчик:

Приложение № 6 к муниципальному

к контракту № ____ от ___________ г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.