Приложение 3

к извещению о проведении  запроса котировок

от 15.07.2009 № 5

Проект муниципального контракта № __

на выполнение работ по текущему ремонту коридора 1-го этажа и запасной лестничной клетки в здании администрации поселка Новые Ляды

г. Пермь						             «____» ________ 2009 год

Администрация поселка новые Ляды, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главы администрации поселка Миселевича Григория Валентиновича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице __________________________________, действующего на основании  _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий муниципальный Контракт заключается по итогам проведения запроса котировок (Протокол заседания котировочной комиссии № __ от______), победителем которого стал ПОДРЯДЧИК.

ПОДРЯДЧИК обязуется:

1.1.1. Выполнить работы в течение срока действия настоящего контракта по текущему ремонту кабинетов в здании администрации поселка Новые в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту (техническое задание), являющимся его неотъемлемой частью;

б) требованиями действующего законодательства, условиями настоящего контракта

1.2. ЗАКАЗЧИК принимает выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего контракта.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.08.2009 г.

2.3. Порядок выполнения работ ПОДРЯДЧИК определяет самостоятельно и согласовывает его с ЗАКАЗЧИКОМ.

2.4. Приемка и оплата работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ, осуществляется в порядке и в сроки, установленные в разделах 3-4 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок  оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению формируется на основании котировочной заявки Подрядчика и составляет: __________________ (_______рублей________ копеек). В цену контракта включаются все затраты Подрядчика,  включая оборудование, транспортные, погрузо-разгрузочные, накладные расходы, и другие обязательные платежи необходимые для исполнения контракта.

3.2. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных Заказчику с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает аванс на приобретение материалов в размере 30 % от  общей стоимости работ в течение 15 банковских дней с момента заключения контракта.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств в течение 15 банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ  и предоставления счета фактуры.

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.Порядок приемки работ

4.1. После окончания работ Подрядчик в 2-х дневный срок уведомляет Заказчика  о завершении работ.

4.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика обязан приступить к приемке выполненных работ с выходом на место. Заказчик назначает точное время и дату приемки выполненных работ и уведомляет об этом Подрядчика.

4.3. При отсутствии замечаний по результатам приемки выполненных работ подписывается акт приемки выполненных работ.

4.4. В случае выявления недостатков или дефектов по результатам обследования составляется акт обследования с указанием выявленных недостатков или дефектов и срока их устранения.

4.5. После устранения Подрядчиком указанных в акте недостатков или дефектов Подрядчик повторно уведомляет Заказчика  о  приемке выполненных работ. В этом случае Заказчик действует в соответствии с пунктом 4.2. настоящего контракта.

5.Права и обязанности сторон

5.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

5.1.1. Выполнить работы по текущему ремонту кабинетов в здании администрации поселка Новые Ляды в соответствии с заданием Заказчика,  (Приложение   к настоящему контракту), в установленный срок, обеспечив их надлежащее качество.

5.1.2. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленных насаждений, объектов городской собственности. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанности принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода их выполнения. 5.1.4. Известить ЗАКАЗЧИКА в 2-х дневный срок  о завершении  работ.

5.1.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.6. За свой счет и своевременно устранить недостатки, выявленные при приемке работ.

5.2. ПОДРЯДЧИК имеет право:

5.2.1. Завершить выполнение работ  в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом, при согласовании с ЗАКАЗЧИКОМ.

5.3. ЗАКАЗЧИК  обязан:

5.3.1. Осуществлять   контроль за исполнением ПОДРЯДЧИКОМ  настоящего контракта.

5.3.2. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также контроля за производством работ, приемки  выполненных работ ЗАКАЗЧИК назначает ответственное лицо с правом подписи  актов приемки выполненных работ.

5.3.3. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

5.4.1.  ЗАКАЗЧИК или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения, полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми по следующим причинам:

-  невыполнение Подрядчиком требований Заказчика к условиям производства работ;

-  неблагоприятные  (недопустимые требованиям СНиП) погодные условия;

-  при наступление форс-мажорных обстоятельств.

6. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика (Приложение  к муниципальному контракту).

6.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ____ месяцев, указанный в заявке на участие в конкурсе,  течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельные его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определенны как настоящим контрактом, так  и заданием Заказчика.

6.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон;

6.4. Претензии по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ оформляются актом и служат основанием для устранения дефектов, недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет.

6.5. По соглашению сторон устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком, общий гарантийный срок на объект продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

7. Ответственность

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракта:

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОДРЯДЧИК:

7.2.1. За просрочку выполнения работ  в установленный настоящим контрактом срок уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости работ, выполнение которых просрочено, за каждый день  просрочки, но не более 10% стоимости услуги.

7.2.2. За отказ от выполнения работ уплачивает неустойку в размере 10% стоимости не выполненных работ.

7.2.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства.

7.3. ЗАКАЗЧИК за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку
в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки.

7.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.3.  Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по письменному соглашению Сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1.Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2.В случае, если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ## ЗАКАЗЧИК Администрация поселка Новые Ляды Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904137270 КПП 590401001 л/с 02938017904 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

- ПОДПИСИ СТОРОН

- Заказчик                                  Подрядчик

- Глава администрации поселка

- ______________Г.В. Миселевич                                   _______________

- м.п.                                 м.п.

|  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | К муниципальному контракту |  |  |  |
|  |  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | № пп |  | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Обоснование | Примечание |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Раздел 1. Архив |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |  | 0,146 | ТЕРр57-03-01 |  |
|  | 2 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,125 | ТЕРр57-02-01 |  |
|  | 3 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,125 | ТЕР11-01-011-01 |  |
|  | 4 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия |  | 0,125 | ТЕР11-01-027-06 |  |
|  | 5 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов |  | 0,146 | ТЕР11-01-040-02 |  |
|  | 6 |  | Плинтус пластиковый с кабель -каналом | м\п |  | 15 |  |  |
|  | 7 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  | 0,3102 | ТЕРр61-01-09 |  |
|  | 8 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3102 | ТЕР15-04-005-05 |  |
|  | 9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности |  | 0,125 | ТЕРр61-01-10 |  |
|  | 10 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности |  | 0,016 | ТЕРр61-01-11 |  |
|  | 11 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,125 | ТЕР15-04-005-04 |  |
|  | 12 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,016 | ТЕР15-04-005-03 |  |
|  | Раздел 2. Кабинет 113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |  | 0,146 | ТЕРр57-03-01 |  |
|  | 14 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,125 | ТЕРр57-02-01 |  |
|  | 15 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,125 | ТЕР11-01-011-01 |  |
|  | 16 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,125 | ТЕР11-01-036-01 |  |
|  | 17 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов |  | 0,146 | ТЕР11-01-040-02 |  |
|  | 18 |  | Плинтус пластиковый с кабель -каналом | м\п |  | 15 |  |  |
|  | 19 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  | 0,3102 | ТЕРр61-01-09 |  |
|  | 20 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,3102 | ТЕР15-06-001-02 |  |
|  | 21 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3102 | ТЕР15-04-005-05 |  |
|  | 22 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности |  | 0,016 | ТЕРр61-01-11 |  |
|  | 23 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,016 | ТЕР15-04-005-03 |  |
|  | 24 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 потолка |  | 0,125 | ТЕР15-01-047-15 |  |
|  | 25 |  | Плита потолочная Байкал с комплектующими | м2 |  | 37,8 | СЦМ-101-2414 |  |
|  | 26 |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,02 | ТЕРм08-03-594-03 |  |
|  | 27 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт |  | 2 | СЦМ-546-0601-28 |  |
|  | Раздел 3. Кабинет № 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 потолка |  | 0,172 | ТЕР15-01-047-15 |  |
|  | 29 |  | Плита потолочная Байкал с комплектующими | м2 |  | 18,06 | СЦМ-101-2414 |  |
|  | 30 |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,02 | ТЕРм08-03-594-03 |  |
|  | 31 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт |  | 2 | СЦМ-546-0601-28 |  |
|  | 32 |  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |  | 0,169 | ТЕРр57-03-01 |  |
|  | 33 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,172 | ТЕРр57-02-01 |  |
|  | 34 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,172 | ТЕР11-01-011-01 |  |
|  | 35 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,172 | ТЕР11-01-036-01 |  |
|  | 36 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов |  | 0,169 | ТЕР11-01-040-02 |  |
|  | 37 |  | Плинтус пластиковый с кабель -каналом | м\п |  | 17,5 |  |  |
|  | 38 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  | 0,398 | ТЕРр61-01-09 |  |
|  | 39 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,398 | ТЕР15-06-001-02 |  |
|  | 40 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,398 | ТЕР15-04-005-05 |  |
|  | 41 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности |  | 0,016 | ТЕРр61-01-11 |  |
|  | 42 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,016 | ТЕР15-04-005-03 |  |
|  | Раздел 4. Устройство откосов из ГКл |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  | Облицовка откосов дверных по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены |  | 7,65 | ТЕР10-05-009-03 |  |
|  | 44 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности |  | 0,0765 | ТЕРр61-01-11 |  |
|  | 45 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0765 | ТЕР15-04-005-03 |  |
|  | Раздел 5. Тамбура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,228 | ТЕРр62-41-01 |  |
|  | 47 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности |  | 0,228 | ТЕРр61-01-09 |  |
|  | 48 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности |  | 0,09 | ТЕРр61-01-10 |  |
|  | 49 |  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,228 | ТЕРр62-26-04 |  |
|  | 50 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  | 0,32 | ТЕРр61-01-09 |  |
|  | 51 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,32 | ТЕР15-04-005-05 |  |
|  | 52 |  | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,18 | ТЕРр62-17-01 |  |
|  | 53 |  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 в архиве | 1 м2 проема |  | 4,2 | ТЕР09-04-014-02 |  |
|  | 54 |  | Блок дверной металлический | м2 |  | 4,2 | текущая цена |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

- Заказчик                               Подрядчик

- Глава администрации поселка

- ______________Г.В. Миселевич                    _______________

м.п.                                            м.п.