Приложение № 9 к

документации об аукционе

ЛОТ № 2.

Требование

- на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров в рамках ведомственной целевой программы  «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2011 годах» (МОУ СОШ № 12, МОУ СОШ № 61, МОУ СОШ № 76, МОУ СОШ № 77, МОУ СОШ № 82, МОУ СОШ № 96, МОУ СОШ № 99).

1.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ № 12» Смирнова, 10;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 235433 рубля;

- площадь - 140 м2, длина бортового камня - 140 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,4 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,07 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,4 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,4 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,4 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,14 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,14 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,4 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 15 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 15 |

2.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ №61» Н.Островского, 46а;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 259721 рубль;

- площадь - 210 м2, длина бортового камня - 140 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2,1 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,105 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,4 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,4 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,47 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,21 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,21 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2,1 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 22 |

3.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ № 76» Лодыгина, 48а;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 439669 рублей;

- площадь - 150 м2, длина бортового камня - 300 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,5 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,075 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,5 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,15 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,15 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 12 |

4.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ № 77» Героев Хасана, 18;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 190053 рубля;

- площадь - 95 м2, длина бортового камня - 120 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,95 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0665 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,2 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,2 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,95 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,095 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,095 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,95 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 14 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 14 |

5.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ № 82» Суздальская, 1;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 222682 рубля;

- площадь - 120 м2, длина бортового камня - 120 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 5

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,2 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,084 |
| 2,1 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,096 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,2 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,2 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,2 |
| 8 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,12 |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,2 |
| 11 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 4 см К=2 | 100 м2 покрытия | 1,2 |
| 12 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 11,472 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 26 |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 25,905 |

6.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ № 96» Чкалова ,48;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 342964 рубля;

- площадь - 150 м2, длина бортового камня - 200 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 6

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,5 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,12 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,5 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,15 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,15 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 17,97 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 25 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 25 |

7.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ № 99» Серебрянский проезд ,8;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 687937 рублей;

- площадь - 300 м2, длина бортового камня - 400 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 3 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,36 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 3 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,3 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 3 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 35,94 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 47 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 47 |