ИЗВЕЩЕНИЕ № 20  от  «17»  июля 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.»

(Установка противоскоростного вала ул. Маршала Толбухина,9)

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.» (Установка противоскоростного вала              ул. Маршала Толбухина,9).

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.»

Установка противоскоростного вала ул. Маршала Толбухина,9.

1.   Местонахождение  объекта г. Пермь,  Орджоникидзевский район, ул. Маршала Толбухина,9.

2.   Объём и виды выполняемых работ:

- Розлив вяжущих материалов – 0.058тн.

-  Устройство асфальтобетонного покрытия (Тип В), H-5см, S-94м2

-   Установка бортовых камней с устройством котлована и подготовкой щебёночного основания H – 12см. БР 100.30.18 – 60п.м.

-   Устройство искусственных неровностей из асфальтобетона – 2шт (3тн. асфальтобетонной смеси).

-    Установка дорожных знаков на металлических стойках – 4 стойки(15п.м. трубы D-48мм), 6  знаков (2-го типоразмера).

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Сроки выполнения работ: 4 календарных дня с даты заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы:  24 месяца со дня подписания акта приёмки законченных работ по текущему ремонту в эксплуатацию.

Максимальная цена контракта: 119 822,00 рубля.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ по городской целевой программе «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.» (Установка противоскоростного вала ул. Маршала Толбухина,9), просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «27» июля 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП