Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 14 от 21.07.2009 г

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по кошению газонов на объектах озеленения общего пользования

на территории  Свердловского района г.Перми.

г. Пермь                                                                                                     «        »__________2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на выполнение работ по кошению газонов на объектах озеленения общего пользования на территории Свердловского района г.Перми.  Решением котировочной  комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по кошению газонов на объектах озеленения общего пользования на территории Свердловского района г.Перми  по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Требования на выполнение работ  указаны в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 –  требования на выполнение работ по  кошению газонов на объектах озеленения общего пользования на территории Свердловского района г.Перми;

- Приложение № 2 –расчет стоимости;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – форма акта контрольной проверки и акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 - оценка качества выполняемых работ и условия

снижения стоимости работ;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 15.09.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, устанавливается на основании проведения запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика. Понижающий коэффициент составляет _________. Понижающий коэффициент составляет частное от заявленной стоимости контракта к начальной (максимальной) стоимости контракта.

3.2.	Стоимость работ, указанная в п.3.1. контракта, может быть снижена в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с п.4.3. настоящего контракта.

3.3 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (приложение № 3) сторонами настоящего контракта, после предоставления Подрядчиком   счета-фактуры,  журнала производства работ и актов о приемке вывезенного мусора и скошенной травы на полигон ТБО «Сафроны» (22 км.).

Приемка работ по настоящему контракту осуществляется ежемесячно (поэтапно) на 25 число текущего месяца по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки (приложение № 4 к контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акт контрольной проверки составляется представителями Заказчика и Подрядчика после проведения контрольных проверок, в них фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Контрольные проверки проводятся с периодичностью не менее одного раза за 10 дней.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

3.7. Акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) составляются в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии,  технологии, согласно рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  Заказчика.

- Вести журнал производства работ от их начала  до завершения.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

-  Предоставлять Заказчику акты о приемке вывезенного мусора и скошенной травы на полигон ТБО «Сафроны» (22 км).

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- -Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, а также за неисполнение или  ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от  общей стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п.3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94					                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

| БИК 045773001 В.В.Криницын ___________ м.п. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

ТРЕБОВАНИЕ

на выполнение работ по кошению газонов на объектах озеленения общего пользования на территории Свердловского района г.Перми.

- Стоимость выполняемых работ: _____________________.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта

по 15.09.2009 г.

- Требования к выполняемым работам:

- Выкашивание газонов при высоте травостоя до 15 см

- Своевременная обрезка бровок

- Сгребание скошенной травы с поверхности газона

- Вывоз скошенной травы и мусора на полигон «Сафроны»

- Объем выполняемых работ.

| № № п.п. | Объект | Площадь,100 м2 | Категория | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер у ОАО "Велта" | 58,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 2 раза |
| 2 | Сквер "Авиаторов" | 116,56 | Газоны на транзитных объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 3 | Сквер по ул. Куйбышева у МСЧ -1 | 86,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 2 раза |
| 4 | Сквер "Победителей" | 82,00 | Газоны на транзитных объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 5 | Сквер по ул. Г.Хасана - ул. Чкалова | 42,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 2 раза |
| 6 | Придорожные газоны по ул. Солдатова | 71,00 | Газоны вдоль проезжей части улиц | Кошение 3 раза |
| 7 | Придорожные газоны по ул. Чкалова | 18,46 | Газоны вдоль проезжей части улиц | Кошение 3 раза |
| 8 | Бульвар им. Советской Армии | 222,9 | Газоны на центральных, транзитных объектах с большой плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 9 | Транспортная развязка на пл. К. Маркса | 66,02 | Газоны в скверах, на транспортных развязках и разделительных полосах дорог в центре города, на въезде в город, в район | Кошение 4 раза |
| 10 | Сквер по ул. Сибирской у гор. УВД | 9,64 | Газоны на объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 11 | Сквер у дома Чекистов | 26,6 | Газоны на объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 12 | Газоны по ул. Революции от ул. Островского до транспортной развязки | 145,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 3 раза |

Работы должны быть выполнены в соответствии с правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (приказ  Госстроя от 15.12.1999.г. № 153) и данными требованиями.

Заказчик:								Подрядчик:

| Приложение № 2 к муниципальному контракту №_____от____________2009 г. Расчёт стоимости выполнения работ по кошению газонов в Свердловском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в руб.с НДС |  |
| № № п.п. | Объект | Категория |  | Периодич-ность выполнения работ | Единица измерен. | Площадь-100 м2 | Стоимость единицы (кальк. № 24 УВБ) | Всего стоимость (ст.4*ст.6*ст.7) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сквер у ОАО "Велта" | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений |  | Кошение 2 раза | 100 м2/1 раз | 58,00 |  |  |
| 2 | Сквер "Авиаторов" | Газоны на транзитных объектах со средней плотностью насаждений |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 116,56 |  |  |
| 3 | Сквер по ул. Куйбышева у МСЧ -1 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений |  | Кошение 2 раза | 100 м2/1 раз | 86,00 |  |  |
| 4 | Сквер "Победителей" | Газоны на транзитных объектах со средней плотностью насаждений |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 82,00 |  |  |
| 5 | Сквер по ул. Г.Хасана - ул.Чкалова | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений |  | Кошение 2 раза | 100 м2/1 раз | 42,00 |  |  |
| 6 | Придорожные газоны по ул. Солдатова | Газоны вдоль проезжей части улиц |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 71,00 |  |  |
| 7 | Придорожные газоны по ул. Чкалова | Газоны вдоль проезжей части улиц |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 18,46 |  |  |
| 8 | Бульвар им. Советской Армии | Газоны на центральных, транзитных объекетах с большой плотностью насаждений |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 222,9 |  |  |
| 9 | Транспортная развязка на пл. К. Маркса | Газоны в скверах, на транспортных развязках и разделительных полосах дорог в центре города, на въезде в город, в район |  | Кошение 4 раз | 100 м2/1 раз | 66,02 |  |  |
| 10 | Сквер по ул. Сибирской у гор. УВД | Газоны на объектах со средней плотностью насаждений |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 9,64 |  |  |
| 11 | Сквер у дома Чекистов | Газоны на объектах со средней плотностью насаждений |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 26,6 |  |  |
| 12 | Газоны по ул. Революции от ул. Островского до транспортной развязки | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений |  | Кошение 3 раза | 100 м2/1 раз | 145,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик |  |  |  |  |  | Заказчик |  |

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКУПО |  |  |  |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКУПО |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |
|  | Контракт подряда (контракт) |  |  |  |  | номер |  | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер документа |  |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С |  | по |  |  |
|  |  |  | С П Р А В К А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат |  | Код |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный месяц включительно |  | в том числе за отчетный месяц |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  | ---------------------------- |  |  | ------------------------- |  | ------------------------- |  | ------------------------ |  |  |
|  | по контракту |  | ---------------------------- |  |  | ------------------------- |  | ------------------------- |  | ------------------------ |  |  |
|  |  |  | ---------------------------- |  |  | ------------------------- |  | ------------------------- |  | ------------------------ |  |  |
|  | по доп.заданию |  | ---------------------------- |  |  | ------------------------- |  | ------------------------- |  | ------------------------ |  |  |
|  |  |  | ---------------------------- |  |  | ------------------------- |  | ------------------------- |  | ------------------------ |  |  |
|  |  |  | ---------------------------- |  |  | ------------------------- |  | ------------------------- |  | ------------------------ |  |  |
|  |  |  | ---------------------------- |  |  | ------------------------- |  | ------------------------- |  | ------------------------ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2009 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от ____________ № _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Заказчик:								Подрядчик:

Приложение №5

к  муниципальному контракту

№ ________от ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Критерии оценки качества кошения газонов.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| Высота стрижки садово- паркового газона не менее 4 см; обрезана кромка вдоль тротуаров, стен, деревьев, кустарников, цветников; скошенная трава тщательно убрана с поверхности газона и вывезена; газон очищен от поросли, камней, мелкого мусора. | Отлично | 0 |
| Требования те же, не срезана кромка вдоль тротуаров, стен, деревьев, кустарников, цветников; собрана не вся трава с поверхности газона. | Удовлетворительно | 30 |
| Трава не скошена и не вывезена на полигон | Неудовлетворительно | 100 |

Подрядчик:							Заказчик:

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.