Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 14 от 21.07.2009 г

Требования на выполнение работ по кошению газонов на объектах

озеленения общего пользования на территории Свердловского района г.Перми.

- Стоимость выполняемых работ: 499 789 рублей 18 копеек.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15.09.2009 г.

- Требования к выполняемым работам:

- Выкашивание газонов при высоте травостоя до 15 см

- Своевременная обрезка бровок

- Сгребание скошенной травы с поверхности газона

- Вывоз скошенной травы и мусора на полигон «Сафроны»

- Объем выполняемых работ.

| № № п.п. | Объект | Площадь,100 м2 | Категория | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер у ОАО "Велта" | 58,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 2 раза |
| 2 | Сквер "Авиаторов" | 116,56 | Газоны на транзитных объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 3 | Сквер по ул. Куйбышева у МСЧ -1 | 86,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 2 раза |
| 4 | Сквер "Победителей" | 82,00 | Газоны на транзитных объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 5 | Сквер по ул. Г.Хасана - ул. Чкалова | 42,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 2 раза |
| 6 | Придорожные газоны по ул. Солдатова | 71,00 | Газоны вдоль проезжей части улиц | Кошение 3 раза |
| 7 | Придорожные газоны по ул. Чкалова | 18,46 | Газоны вдоль проезжей части улиц | Кошение 3 раза |
| 8 | Бульвар им. Советской Армии | 222,9 | Газоны на центральных, транзитных объектах с большой плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 9 | Транспортная развязка на пл. К. Маркса | 66,02 | Газоны в скверах, на транспортных развязках и разделительных полосах дорог в центре города, на въезде в город, в район | Кошение 4 раза |
| 10 | Сквер по ул. Сибирской у гор. УВД | 9,64 | Газоны на объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 11 | Сквер у дома Чекистов | 26,6 | Газоны на объектах со средней плотностью насаждений | Кошение 3 раза |
| 12 | Газоны по ул. Революции от ул. Островского до транспортной развязки | 145,00 | Газоны на объектах с малой плотностью насаждений | Кошение 3 раза |

Работы должны быть выполнены в соответствии с правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (приказ  Госстроя от 15.12.1999.г. № 153) и данными требованиями.