Приложение № 4

к извещению № 6 от 30.07.2009г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ___

на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта по восстановлению строительных конструкций и инженерных сетей жилого дома, расположенного по адресу:

г.Пермь, ул.Социалистическая, 26.

г. Пермь                                                                          					    «___» августа 2009г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице  и.о.начальника управления Куликова Александра Львовича, действующего на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 215, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению котировочной комиссии (протокол № ____ от «__» ______2009г.), Подрядчик обязуется своими силами без привлечения субподрядных организаций выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта по восстановлению строительных конструкций и инженерных сетей жилого дома, расположенного по адресу: г.Пермь,  ул.Социалистическая, 26.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 – смета на разработку ПСД;

б) требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

1.3. Технический надзор и контроль за выполнением работ осуществляет муниципальное учреждение "Технический надзор за капитальным ремонтом" (г. Пермь, ул. Народовольческая, 42, тел.: 216-13-44).

- Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: __________ 2009г.

2.2. Окончание производства работ: ___________ 2009г.

- Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены, предложенной Подрядчиком, признанным победителем запроса котировок и составляет  _________(__________)  руб., с учетом НДС.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта, за исключением расходов на осуществление технического надзора. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением № 2 к Контракту изменению не подлежит.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости настоящего Контракта в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком сметной документации,  разработанной Подрядчиком, и выставления Подрядчиком счета. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком четырех экземпляров проектно-сметной документации, на основании акта приемки выполненных работ и счета-фактуры (счета).

- Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта.

4.2. Разрабатываемая проектно-сметная документация, должна соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

- Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта “Подрядчик” обязан:

5.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать их результат Заказчику и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом";

5.2. первым этапом работ в течение 3 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и утвердить Заказчиком сметную документацию  в соответствии с приложением №1 к настоящему Контракту;

5.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4. выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием и иными исходными данными на проектирование и Контрактом;

5.5. согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком;

5.6. передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию;

5.7. не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика;

5.8. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта;

5.9. извещать Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом;

5.10. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных работ.

- Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ;

6.2. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.3. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.4. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

- Производство работ.

- 7.1. Первым этапом производства работ является составление Подрядчиком сметной документации, которая по стоимости должна соответствовать сумме Контракта. Сметная документация, составленная Подрядчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к Контракту), утверждается Заказчиком.

- 7.2. Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только после утверждения Заказчиком сметной документации.

7.3. Подрядчик и представитель МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" оформляет акты на выполненные работы.

7.4. В случае если Заказчиком или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.5. Заказчик или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Приемка работ.

8.1. Приемка и оценка работ определяется в соответствии с требованиями, установленными заданием на проектирование, строительными нормами и правилами.

8.2. Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" – с одной стороны, и Подрядчиком –  с другой стороны.

8.3. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком проектно-сметной документации.

- Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

9.1.3. качество применяемых материалов, оборудования и комплектующих в проектно-сметной документации будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

10.Ответственность сторон.

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30% суммы Контракта.

10.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в акте, составленном Заказчиком.

10.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

10.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.Условия расторжения Контракта.

11.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12. Действие и прекращение действия Контракта.

12.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

12.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено,  прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по настоящему Контракту.

13. Заключительные положения.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

13.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика     Чухланцева Светлана Аркадьевна тел.212-13-51

от Подрядчика ________________________тел. ________

К настоящему Контракту прилагаются:

13.6.1. Приложение № 1 – техническое задание;

13.6.2  Приложение № 2 – смета на разработку ПСД.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева,33 ИНН 5902292093 КПП 590201001 л/с 021330003 в Департамент финансов администрации города р/с 40204810500000000012 в ОАО КБ «КАМАБАНК» г.Перми к/с 30101810900000000878 БИК 045773878 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика и.о.начальника УЖКХ администрации г.Перми _______________________А.Л. Куликов М.П. | От Подрядчика: ______________________ М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____  от ___________2009г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ и инженерных сетей

__ Жилого дома по адресу: ул.Социалистическая, 26.  Орджоникидзевского района  г. Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | ##### Техническое заключение по результатам детально-инструментального обследования строительных конструкций. |
| - Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. Ул. Куйбышева, 33, 614000. |
| - Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес | По результатам запроса котировок |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | При разработке проектно-сметной документации выполнить: - восстановить несущую способность конструкций пожарных выходов; - устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов здания; - ремонт штукатурного слоя цоколя; - ремонт отмостки по периметру здания; - утепление наружных стен; - ремонт приямков с заменой оконных заполнений в подвальных помещениях; - замену конструкций козырька главного входа в здание; - ремонт площадок и ступеней входных крылец; - замену системы холодного и горячего водоснабжения, системы канализации; - внутреннюю отделку помещений; - замену конструкции пола; - замену перегородок в санузлах и душевых; - восстановление плит перекрытий; - замену утеплителя на чердачном перекрытии, замену кровельного покрытия; - замену оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; - восстановление ограждений входа в подвал. руководствуясь (Техническим заключением по результатам детально-инструментального обследования, Гост 21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП 23-02-2003; СНиП 23-01-99; СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.04.01-85*; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СНиП 3.05.01-85; и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | согласно муниципальному контракту |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Техническое заключение по результатам детально-инструментального обследования строительных конструкций. |
| 9. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми. Подрядчик снимает замечания государственной вневедомственной экспертизы. - Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР»: - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. - После согласования сметной документации на выполнение данных проектных работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г.Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно графику производства работ. - Требования к составлению сметной документации на проектные работы. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства) г.Москва, 2003 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо руководствоваться общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства г.Москва, 2002 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на второй квартал 2009 года. |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| И.о.начальника УЖКХ администрации г. Перми |  |  |
| ________________________ А.Л. Куликов |  | _______________________ |
| М.П. |  | М.П. |