УТВЕРЖДАЮ

МС(к)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 18» VIII вида г.Перми

_______________  О.П. Зарницина

«__» _______________  2009 года

Извещение № 259 А  от 31.07. 2009 г. о проведении открытого аукциона

«На текущий ремонт в здании»

МС(к)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида» г. Перми

МС(к)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида» г. Перми  приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе «На текущий ремонт в здании»

МС(к)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида» г. Перми

по адресу: г Пермь, ул. Кирова, 195

1)   Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчиком открытого аукциона является МС(к)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида» г. Перми  614068

г. Пермь, ул. Кирова, 195

Контактный телефон 8 (342)236-84-05

Контактное лицо – Ольга Павловна Зарницина

E-mail: school9@pstu.ru

3) Предметом муниципального контракта является  «Текущий ремонт в здании» МС(к)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 195

Сводная ведомость стоимости и сроков выполнения работ:

| Виды работ | Начальная (максимальная) цена Контракта (руб.) | Максимальный срок выполнения работ (дней) | Минимальный срок гарантии (месяцев) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 –.ремонт системы отопления. (смета № 1-устройство задвижки с электропроводом; смета № 2- ремонт системы отопления) | 1 798 238,61 | 45 | 24 |
| Лот № 2-. общестроительные работы. (смета № 1- устройство окон в подвальном отсеке, изменение высоты ступеней, высоты проемов в эвакуационных выходах; смета № 2, № 3- общестроительные работы; смета № 4- ремонт медицинского блока; смета № 5- ремонт спортивного зала). | 7 104 806,74 | 45 | 24 |

Объемы работ указаны в Техническом задании  документации об аукционе (прилагается).

4) Место выполнения работ - МС(к)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида» г. Перми, ул. Кирова, 195.

5) Документация об аукционе предоставляется заказчиком со дня  опубликования извещения на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 195.

Контактный телефон 8 (342)236-84-05

Контактное лицо – Зарницина Ольга Павловна

E-mail school18@permonline.ru, сайт: «Администрация города Перми» www.gorodperm.ru

6) Начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота)

Лот № 1 – 1 798 238,61 руб. (смета № 1-устройство задвижки с электропроводом; смета № 2- ремонт системы отопления) является максимальной.

Лот № 2- 7 104 806,74 руб. (смета № 1- устройство окон в подвальном отсеке, изменение высоты ступеней, высоты проемов в эвакуационных выходах; смета № 2, № 3- общестроительные работы; смета № 4- ремонт медицинского блока;  смета № 5- ремонт спортивного зала).является максимальной.

7)Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Дата проведения  аукциона – 08.09.2009г, время проведения  10 часов 00 мин. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская,15, I этаж, управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми, зал заседаний.

.

Приложение к извещению №____ от ______________

Лот № 1

| 1 |  | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 |  | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. | 1 |
| 3 |  | ТЕРм08-03-532-05 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 6 |  | шт. | 12 |
| 4 |  | Прайс лист | Ящик силовой трехфазная сеть переменного тока 220/380 В на минимальный ток 100А ток с автоматом на вводе ПР 1-3-050-021-У4; |  | шт | 1 |
| 5 |  | Прайс лист | Выключатель автоматический, 1-полюсной, Iн=2А; ВА 101-1 |  | шт | 1 |
| 6 |  | Прайс лист | Пускатель кнопочный ПКУ-15-21.111-40-У4; |  | шт | 12 |
| Раздел 2. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | 100 м | 2,5 |
| 8 |  | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 |  | 100 м кабеля | 0,1 |
| 9 |  | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 |  | 100 м | 0,1 |
| 10 |  | ТЕРм08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 |  | 100 м | 0,1 |
| 11 |  | Прайс лист | Кабель с медными жилами сеч.3*1,5мм-0,0660 ВВГ нг |  | м | 50 |
| 12 |  | Прайс лист | Кабель сеч.9*1,5мм-0,0660КВВГ нг |  | м | 150 |
| 13 |  | Прайс лист | Кабель сеч.7*1,5мм-0,0660КВВГ нг |  | м | 20 |
| 14 |  | Прайс лист | Кабель сеч.4*1,5мм-0,0660КВВГ нг |  | м | 20 |
| 15 |  | Прайс лист | Кабель сеч.2*1,5мм-0,0660КВВГ нг |  | м | 20 |
| 16 |  | Прайс лист | Коробка ответвительная У994У2 |  | шт | 9 |
| 17 |  | Прайс лист | ПВХ труба Д.50мм |  | м | 10 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 26,1 |
| 2 | ТЕРр65-01-02 |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 |
| 3 | ТЕРр65-19-01 |  |  | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 1,8 |
| Раздел 2. Монтаж системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР18-03-001-01 |  |  | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 3,0912 |
| 5 | ТЕР16-02-001-01 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 21,9 |
| 6 | ТЕР16-02-001-02 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,5 |
| 7 | ТЕР16-02-001-03 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| 8 | ТЕР16-02-001-04 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 9 | ТЕР16-02-001-05 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 10 | ТЕР16-02-001-06 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| 11 | ТЕР18-03-004-08 |  |  | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,23 |
| 12 | СЦМ-300-1265 |  |  | Кран двойной регулировки, диаметром 15 мм 15Б1БК(прим) | шт | 180 |
| 13 | СЦМ-300-1307 |  |  | Краны воздушные радиаторные | шт | 180 |
| 14 | СЦМ-103-9001-259 |  |  | Ручной балансировочный клапан диам.15мм(прим) | шт | 6 |
| 15 | СЦМ-103-9001-260 |  |  | Ручной балансировочный клапан диам.20мм(прим) | шт | 22 |
| 16 | СЦМ-300-1266-101 |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15Б1п | шт. | 27 |
| 17 | СЦМ-300-1266-102 |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15Б1п | шт. | 25 |
| 18 | СЦМ-300-1266-103 |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15Б1п | шт. | 4 |
| 19 | СЦМ-300-1266-104 |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 15Б1п | шт. | 8 |
| 20 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 21 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 22 | ТЕР15-04-030-04 |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,28 |
| 23 | ТЕР15-04-030-03 |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,2 |
| 24 | ТЕР26-01-003-01 |  |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 25 | СЦМ-104-0101 |  |  | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 толщиной 50 мм | м3 | 0,5 |

Лот №2

| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ТЕРр51-02-01 |  |  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы с креплением |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ТЕРр68-12-04 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  | 100 м3 конструкций | 0,0054 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ТЕР11-01-002-04 |  |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | СЦМ-408-0200 |  |  | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ТЕР11-01-002-09 |  |  | Устройство подстилающих слоев бетонных |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ТЕР08-02-007-01 |  |  | Армирование кладки стен и других конструкций |  |  |  | 1 т металлических изделий | 0,01746 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ТЕР46-04-001-04 |  |  | Разборка стен кирпичных |  |  |  | 1 м3 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки | 2,7 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ТЕР08-01-003-05 |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,108 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ТЕР26-01-048-04 |  |  | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из сетки |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0318 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ТЕР27-07-001-01 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |  |  |  | 100 м2 покрытия | 0,0212 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ТЕР08-01-002-02 |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 1 м3 основания | 0,318 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | ТЕР11-01-019-01 |  |  | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм |  |  |  | 100 м2 покрытия | 0,0212 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ТЕР27-07-002-02 |  |  | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 |  |  |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,0212 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | ТЕР46-01-001-01 |  |  | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов |  |  |  | 1 м3 | 2,9 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - 1. 204-0100 |  |  | - Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  |  |  | - т | - 0 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | СЦМ-101-1019 |  |  | Швеллеры |  |  |  | т | 1,03203 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | ТЕР08-02-007-01 |  |  | Армирование кладки стен и других конструкций |  |  |  | 1 т металлических изделий | 0,00895 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕРр63-05-01 |  |  |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕРр61-02-03 |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 16,599999 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТЕРр61-01-04 |  |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм |  | 100 м2 поверхности | 43,1500132 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТЕР15-04-005-05 |  |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен(моющаяся. акриловая) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 43,15 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕРр61-04-01 |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 12,000019 |  |  |  |  |  |
| 8,1 |  |  | ТЕРр61-01-08 |  |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм |  | 100 м2 поверхности | 24,4 |  |  |  |  |  |
| 9,1 |  |  | ТЕР15-04-005-06 |  |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 24,4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЕРр67-04-03 |  |  |  |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ТЕРм08-03-594-02 |  |  |  |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | СЦМ-546-0601-7 |  |  |  |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО 2х20 |  | шт | 48 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ТЕРм08-02-401-01 |  |  |  |  |  | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | СЦМ-501-0586-70 |  |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ТЕРм08-03-591-05 |  |  |  |  |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | СЦМ-500-9011 |  |  |  |  |  | Выключатели |  | шт | 50 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | СЦП1-3-26 |  |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  | за т груза | 43,9 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | СЦП3-3-25-1 |  |  |  |  |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  | 1 т | 43,9 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ТЕРр62-41-01 |  |  |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,9 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ТЕРр61-02-03 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ТЕРр61-01-09 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности | 2,9 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ТЕР15-04-025-10 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,73 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ТЕРр61-04-01 |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ТЕРр61-01-10 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 1,78 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ТЕР15-04-005-02 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,78 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ТЕРр62-09-06 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,328 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ТЕР09-04-014-02 |  |  |  | Установка дверей противопожарных |  |  | 1 м2 проема | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Прайс лист |  |  |  | Дверь металлическая противопожарная |  |  | 1 м2 према | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ТЕРр67-03-01 |  |  |  | Демонтаж кабеля |  |  | 100 м | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ТЕРр67-04-05 |  |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп |  |  | 100 шт. | 23 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | ТЕРм08-03-591-05 |  |  |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ТЕРм08-03-591-09 |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | ТЕРм08-03-594-02 |  |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  | 100 шт. | 0,23 |  |  |  |  |  |
| 15,1 |  |  |  | СЦМ-546-0601-7 |  |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО 2х20 |  |  | шт | 23 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | ТЕРм08-02-394-04 |  |  |  | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2 |  |  | 100 м линии | 4,01 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | СЦМ-501-0586-70 |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  | 1000 м | 0,401 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | СЦМ-500-9013 |  |  |  | Штепсельные розетки |  |  | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | СЦМ-500-9011 |  |  |  | Выключатели |  |  | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство ниш под радиаторы на путях эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | ТЕРр53-16-01 |  |  |  | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной |  |  | 1 м3 кладки | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | ТЕР46-03-008-01 |  |  |  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см |  |  | 10 м2 ниш | 1,44 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | ТЕР15-02-015-05 |  |  |  | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | ТЕРр61-01-09 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ТЕР15-04-005-05 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Двери на путях эвакуации (центральная лестница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | тер10-01-047-02 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более 3м2 |  |  | 100м2 | 0,675 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | СЦМ-203-9057-201 |  |  |  | Блоки дверные входные пластиковые,двупольные |  |  | м2 | 67,5 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Ограждение радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | ТЕР10-01-070-06 |  |  |  | Устройство ограждения радиаторов(прим) |  |  | 100 м2 забора | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ТЕР10-01-088-01 |  |  |  | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |  |  | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Прайс лист |  |  |  | Огнезащитный состав "Пирилакс" |  |  | кг | 18 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | ТЕР15-04-025-01 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами ограждений радиаторов (прим) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Дверцы в кабинках санузлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | ТЕР10-01-058-01 |  |  |  | Установка дверных блоков шкафных |  |  | 10 шт. блоков | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | СЦМ-101-0891 |  |  |  | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных |  |  | компл | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | СЦМ-203-0438 |  |  |  | Блоки дверные шкафные однопольные ДШ 20-4, пл.0.80 м2; ДШ 20-4.5, пл.0.90 м2; ДШ 20-5, пл.1.0 м2 |  |  | м2 | 9,6 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Освещение школьных досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ТЕРм08-02-401-01 |  |  |  | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | СЦМ-501-0586-70 |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  | 1000 м | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | ТЕРм08-03-591-05 |  |  |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | СЦМ-500-9011 |  |  |  | Выключатели |  |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | ТЕРм08-03-594-09 |  |  |  | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах(софиты) |  |  | 100 шт. | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | СЦМ-546-0601-133 |  |  |  | Светильник растровый ЛВО 57(софиты) |  |  | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Дверь в кладовую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | ТЕР46-04-006-01 |  |  |  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |  |  | 100 м2 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | ТЕРр62-41-01 |  |  |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | ТЕРр61-02-03 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | ТЕРр61-01-09 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | ТЕР15-04-005-05 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | ТЕР46-04-012-03 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | ТЕР09-04-014-02 |  |  |  | Установка дверей противопожарных |  |  | 1 м2 проема | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Прайс лист |  |  |  | Дверь металлическая противопожарная |  |  | 1 м2 према | 3 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | СЦП1-3-26 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  |  | за т груза | 5,991 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | СЦП3-3-25-1 |  |  |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  |  | 1 т | 6 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Стены, потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРр63-05-01 |  |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕРр63-07-05 |  |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРр61-02-07 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРр61-01-09 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,81 |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР15-01-019-01 |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,47 |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР15-04-025-10 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРр61-04-07 |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕРр61-01-10 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,266 |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР15-04-025-11 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,266 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРр57-02-01 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,266 |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕРр57-03-01 |  |  |  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,367 |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕРр57-05-01 |  |  |  | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,266 |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР11-01-036-03 |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,266 |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР11-01-040-01 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,367 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР46-04-012-03 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,0276 |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР46-04-012-01 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,063 |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР10-01-034-05 |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,063 |  |  |  |  |
| 18 |  | СЦМ-203-9095-202 |  |  |  | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 |  |  |  | м2 |  |  | 6,3 |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР10-01-035-03 |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  |  | 100 п.м. |  |  | 0,035 |  |  |  |  |
| 20 |  | СЦМ-101-1497-209 |  |  |  | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) |  |  |  | п.м. |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕР46-04-001-04 |  |  |  | Разборка стен кирпичных |  |  |  | 1 м3 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР07-05-007-10 |  |  |  | Укладка перемычек до массой 0,3 т |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 23 |  | СЦМ-442-5000-101 |  |  |  | Перемычки железобетонные |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕР15-02-016-01 |  |  |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,018 |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕРр61-07-01 |  |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕРр61-01-11 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,066 |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР15-04-025-10 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:откосов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,066 |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР10-01-039-02 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0552 |  |  |  |  |
| 29 |  | СЦМ-101-0890 |  |  |  | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных |  |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР15-04-025-04 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,155 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕРр67-04-03 |  |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕРм08-03-594-02 |  |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 33 |  | СЦМ-546-0601-7 |  |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО 2х20 |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕРм08-02-401-01 |  |  |  | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  |  | 100 м |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | СЦМ-501-0586-70 |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 36 |  | ТЕРм08-03-591-05 |  |  |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 37 |  | СЦМ-500-9011 |  |  |  | Выключатели |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ТЕР16-04-002-05 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 39 |  | ТЕР16-03-002-02 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕР17-01-005-04 |  |  |  | Установка раковин |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 41 |  | ТЕР17-01-002-03 |  |  |  | Установка смесителей |  |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 42 |  | СЦМ-300-1135 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | СЦП1-3-26 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  |  |  | за т груза |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 44 |  | СЦП3-3-25-1 |  |  |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  |  |  | 1 т |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Стены, потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-41-01 |  |  |  | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  |  | 1,83 |  |  |  |
| 2 | ТЕРр61-02-01 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-01-09 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 1,83 |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-04-025-10 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 1,83 |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-41-01 |  |  |  | Очистка вручную поверхностипотолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 6 | ТЕРр61-30-04 |  |  |  | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2 |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 7 | ТЕРр61-05-03 |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 8 | ТЕРр61-05-04 |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 9 | ТЕРр61-01-10 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-04-025-11 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр57-02-09 |  |  |  | Разборка покрытий полов: дощатых |  |  |  |  | 100 м2 покрытий |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 12 | ТЕРр57-01-02 |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 13 | ТЕРр57-03-01 |  |  |  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-012-02 |  |  |  | Укладка лаг по кирпичным подкладкам |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 15 | ТЕР11-01-033-02 |  |  |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм |  |  |  |  | 100 м2 покрытий |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 16 | ТЕР11-01-033-03 |  |  |  | Устройство покрытий из брусков |  |  |  |  | 100 м2 покрытий |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 17 | ТЕР11-01-039-01 |  |  |  | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
| 18 | ТЕР15-04-025-03 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,86 |  |  |  |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-04-012-01 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
| 20 | ТЕР46-04-012-03 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0,202 |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-01-034-05 |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых с фрамугой |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
| 22 | СЦМ-203-9095-202 |  |  |  | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 23 | ТЕР10-01-035-03 |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  |  |  | 100 п.м. |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
| 24 | СЦМ-101-1497-209 |  |  |  | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) |  |  |  |  | п.м. |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 25 | ТЕР10-01-039-02 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  | 0,0725 |  |  |  |
| 26 | СЦМ-101-0890 |  |  |  | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных |  |  |  |  | комплект |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 27 | ТЕР15-04-025-04 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 28 | ТЕРр61-07-01 |  |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
| 29 | ТЕРр61-01-11 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 0,202 |  |  |  |
| 30 | ТЕР15-04-025-10 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:откосов |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,202 |  |  |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр67-04-03 |  |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 32 | ТЕРм08-03-594-02 |  |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
| 33 | СЦМ-546-0601-7 |  |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО 2х20 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 34 | ТЕРм08-02-401-01 |  |  |  | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 35 | СЦМ-501-0586-70 |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 36 | ТЕРм08-03-591-05 |  |  |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 37 | СЦМ-500-9011 |  |  |  | Выключатели |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СЦП1-3-26 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  |  |  |  | за т груза |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 39 | СЦП3-3-25-1 |  |  |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 7 |  |  |  |