Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок

№ ___ от ___ ________ 2009 г.

Техническое задание

на оказание услуг по информационно – технологическому обеспечению администрирования проектов департамента дорог и транспорта администрации города Перми в области транспорта в системе администрирования проектов

- Методологическая поддержка составления паспортов и календарных планов проектов, инициируемых департаментом дорог и транспорта администрации города Перми (до 15 проектов).

- Составление паспортов и календарных планов проектов, инициируемых департаментом дорог и транспорта администрации города Перми (до 15 проектов).

- Актуализация паспорта проекта «Оптимизация транспортной отрасли» в управленческом формате PMI/PMBOK.

- Еженедельная актуализация календарного плана проекта «Оптимизация транспортной отрасли», реализуемого в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, в формате MS Project с учетом следующих требований:

  - Взаимоувязывание задач внутри плана;

  - Оценка и планирование ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, и подготовка бюджета проекта;

  - Ведение календарного плана проекта в разрезе исполнителей, этапов, сроков и затрат.

- Еженедельная актуализация календарного плана подпроекта «Разработка и внедрение Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми» проекта «Система управления» в формате MS Project с учетом следующих требований:

  - Взаимоувязывание задач внутри плана;

  - Оценка и планирование ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, и подготовка бюджета проекта;

  - Ведение календарного плана проекта в разрезе исполнителей, этапов, сроков и затрат.

- Еженедельная актуализация календарного плана работы департамента дорог и транспорта администрации города Перми «График работы ДДТ» в формате MS Project с учетом следующих требований:

  - Взаимоувязывание задач внутри плана;

  - Оценка и планирование ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, и подготовка бюджета проекта;

  - Ведение календарного плана проекта в разрезе исполнителей, этапов, сроков и затрат.

- Подготовка презентационных материалов к совещаниям по проектам департамента дорог и транспорта администрации города Перми в сроки, установленные Заказчиком, (до 15 проектов).