Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 21 от «04» августа 2009 г.

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение инженерных изысканий  для разработки проекта капитального ремонта

улицы Краснова на участке от Комсомольского проспекта

до ул. Пушкина в Свердловском районе г. Перми

г. Пермь                                                                      	               «___» ____________ 2009 года

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Денисова Ильи Анатольевича, действующего   на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора от «01» июня 2009 года №50-р «О размещении муниципального заказа», решения котировочной комиссии (протокол от "__" _________ 2009 года   № __), и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по:

__________________________________________________________________________________, далее по тексту «объекта», в соответствии с условиями настоящего контракта, проектно-сметной документацией, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик осуществляет выполнение обязательств в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчет стоимости выполнения работ (представляется Подрядчиком с подписанным контрактом);

- Приложение № 3 - перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 4 - копию действующей лицензии на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении № 3 к муниципальному контракту, условиями настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ Подрядчиком: с даты заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ Подрядчиком:  «__»_________2009 года.

2.3. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные  в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению формируется на основании котировочной  заявки  Подрядчика, составляет ________(_________________), в т.ч. НДС              18%  ________ (____________________) рублей, без дальнейшей индексации.

- 3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги                   и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, в соответствии с настоящим контрактом.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего контракта.

4.2. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 5 (Пять) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

4.3. При сдаче работ (отдельного этапа) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

4.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

4.5. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

4.6. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ. В сроки согласованные с Заказчиком.

4.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным контрактом, с учетом п. 4.5 настоящего контракта.

# 5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (главного инженера проекта, далее ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный ГИП по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

5.3. Подрядчик, являясь автором проектной документации, далее ПД, обладает авторским правом на данную разработку, имеет право использовать чертежи, материалы, документацию для проектных работ по иным объектам.

Подрядчик не вправе предоставлять ПД третьим лицам без согласования  с Заказчиком.

5.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

5.5. Подрядчик выполняет работы собственными силами по настоящему муниципальному контракту.

5.7. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных, для выполнения проектно-изыскательских работ.

5.8. Подрядчик устраняет замечания по выполненным в полном объеме работам в двухнедельный срок после получения замечания Заказчика или органов Государственной экспертизы без дополнительной оплаты.

5.9. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ  в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

5.10. Заказчик использует проектно-изыскательскую продукцию, передаваемую Подрядчиком по настоящему контракту, только на мероприятия, для которых разрабатывалась продукция.

6. Требования по качеству

6.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СНиП, ГОСТ, иной документации, указанных в приложении № 5 настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  Контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- 60 месяцев со дня подписания приемочной комиссией акта приемки готового к эксплуатации Объекта, выполненного на основании проектной документации Подрядчика, в случае если строительно-монтажные работы начались не позднее 24 месяцев с даты утверждения проектной  документации Заказчиком;

- 24 месяцев с даты утверждения проектной документации Заказчиком в случае, если строительно-монтажные работы не начаты в этот срок.

6.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля подрядчика на строительно-монтажные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в двустороннем акте Заказчика и Подрядчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения ПСД по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после сдачи ПСД), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае нарушения срока сдачи работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков, если они возникли или выявлены в течение года после сдачи ПСД,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 300 МРОТ за каждый день просрочки.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено в сроки действия муниципального контракта. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 30 календарных дней.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1 Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.

12.1. Подрядчик обеспечивает выполнение авторского надзора за осуществлением работ, для производства которых разрабатывалась проектно документация на основании соответствующего контракта на осуществление авторского надзора.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта капитального ремонта улицы Краснова на участке от Комсомольского проспекта

до ул. Пушкина в Свердловском районе г. Перми.

| 1 | Наименование объекта | Улица Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина в Свердловском районе в г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для производства работ | Постановление от 23.07.2009 № 474 |
| 3 | Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам проведения запроса котировок |
| 5 | Место расположения объекта | Свердловский район г. Перми |
| 6 | Начало трассы участка | Пересечение улицы Краснова и Комсомольского проспекта |
| 7 | Конец трассы участка | Пересечение улицы Краснова и улицы Пушкина |
| 8 | Протяженность участка улицы, км | 0,400 км (уточнить в процессе изысканий) |
| 9 | Состав работ по инженерным изысканиям, основные требования |  |
| 9.1 | Система высот | г. Перми |
| 9.2 | Система координат | г. Перми |
| 9.3 | Топографическая съемка М 1:500 | Выполнить топографическую съемку на участке улицы в границах согласно п.п. 6,7 настоящего технического задания, ширина полосы съемки – по границам расположенной с обеих сторон от оси улицы опорной городской застройки |
| 9.4 | Камеральное трассирование | Камеральное трассирование произвести по оси существующей улицы |
| 9.5 | Разбивка пикетажа | Через 100 метров |
| 9.6 | Шаг поперечных профилей | 20 метров + дополнительные поперечные профили в наиболее характерных точках, ширина поперечных профилей – согласно п. 9.3 настоящего технического задания |
| 9.7 | Необходимость составления ведомости дефектов | Составить ведомость дефектов по дорожной одежде проезжей части, обочинам, тротуарам, газонам, обустройству дороги (дорожные знаки, барьерные, пешеходные ограждения и т.д.), искусственным сооружениям (водопропускные трубы, лотки, канавы, кюветы и т.п.), парковочным карманам, расположенным в пределах полосы съемки с привязкой к пикетажу, указать наличие и дать характеристику насаждений в полосе съемки, привязать отремонтированные участки, дать описание состояния существующих пересечений и примыканий. Ведомость дефектов согласовать с Заказчиком |
| 9.8 | Закрепление, высотное обоснование | Произвести закрепление начала и конца трассы участка, высотное обоснование трассы участка выполнить посредством установки временных реперов в начале и конце трассы участка |
| 9.9 | Инженерно – геологические работы | Произвести обследование существующей дорожной одежды и подстилающих грунтов с шагом 100 м слева и справа от оси существующей улицы глубиной скважин до 2 м, представить данные по лабораторным исследованиям грунтов в основании дорожной одежды, выполненные сертифицированной лабораторией в соответствии с действующими нормативными документами |
| 9.10 | Дополнительные требования | - до начала выполнения инженерных изысканий на объекте произвести регистрацию работ в геолого – геодезической службе администрации г. Перми; - программу производства инженерных изысканий представить Заказчику на согласование; - материалы инженерно – геодезических и инженерно – геологических изысканий представить в виде отчетов отдельными книгами, перечень текстовых и графических материалов, входящих в состав отчетов, принять на основе действующих нормативных документов; - провести согласование местоположения и уточнение характеристик существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах работ согласно настоящего технического задания с нанесением полученной информации на топографический план М 1:500; - согласование материалов изысканий со всеми заинтересованными организациями осуществляется силами подрядной организации |
| 10 | Выдача материалов изысканий | Состав выдаваемой документации: - том I – отчет об инженерно – геодезических изысканиях на объекте; - том II – отчет об инженерно – геологических изысканиях на объекте; Комплект выдаваемой документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде передаются заказчику для ознакомления, выдачи замечаний и предварительного утверждения, после предварительного утверждения Заказчику передаются 2 экземпляра документации. Также документация передается заказчику в 1-м экземпляре в электронном виде |
| 11 | Срок сдачи Заказчику | В течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |

Заказчик директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

# Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении проектных работ.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения».

- ГОСТ 17.2.1.01-76  «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу».

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния».

- ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты, Термины и определения».

- ГОСТ 21.001-93 «СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения».

- ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»

- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения»

- ГОСТ Р  50970-96 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».

- ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные».

- ГОСТ Р 50971-96 «Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 51582-2000 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункты контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения».

- ГОСТ  Р   52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (введен в действие с 01.01.2006).

- ГОСТ Р 52290 – 2004  «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы.

- СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 2.02.01.-83  Основания зданий и сооружений.

- СНиП 2.02.03.-85 Свайные фундаменты.

- СНиП 3.01.03.-84  Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.02.01.-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП 3.06.04.-91  Мосты и трубы.

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные».

- СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».

- ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений».

- ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

- ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

- ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна.

- ВСН 166-70 Технические указания по возведению земляного полотна автомобильной дорог из переувлажненных грунтов.

- ОДН 218.5.016.-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

- ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких  дорожных одежд.

- ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

- ОДН 218.1.052-2002. Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

- Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

- Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год.

- Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из    щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

- Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных  покрытий.

- Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими   вяжущими, Росавтодор 2003 год.

- ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог.

- ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при  строительстве и ремонте автомобильных дорог.

- Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным  сообщением, ФДС России, 1999 год.

- ОСТ 218.1.002-03. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

- ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

- ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

- ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

- ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

- ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

- ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

- Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту  лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год.

- ВСН 206-87 Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

- ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

- Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

- Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор 2003 год.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35 2004год.

- Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2001г. Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочение существующих объектов землеустройства.  Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства. Росавтодор (2003г.)

- Требования к оформлению документов о межевании представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет (утвержден приказом Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327.)

Представитель Заказчика:

Директор МУ «Пермблагоустройство»           _________________            И.А. Денисов

Представитель Подрядчика:

Руководитель                                                  ___________________