| СОГЛАСОВАНО И.о. начальника управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми О.И. Кириллова ____ _______________ 2009 год | УТВЕРЖДАЮ Директор Муниципального Бюджетного учреждения «Благоустройство Ленинского района ______________ С.В. Пивнев ____ _____________ 2009 год |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по ремонту автодороги на городском пляже с расширением проезжей части, обустройством тротуара и водоотводного лотка

г. Пермь 2009 год

РАЗДЕЛ 1

1. Общие сведения

  - Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», (в редакции Федерального закона от 08.11.2007   № 257-ФЗ);

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560), а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

Заказчик – Муниципальное Бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, подписан муниципальный контракт.

2. Предмет аукциона

Открытый аукцион проводится в целях выбора Подрядчика по ремонту автодороги на городском пляже с расширением проезжей части, обустройством тротуара и водоотводного лотка.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы по ремонту автодороги на городском пляже с расширением проезжей части, обустройством тротуара и водоотводного лотка

Место выполнения работ – г. Перми, Ленинский район, городской пляж

Срок выполнения работ: - с момента подписания муниципального контракта по 15.09.2009г.

4. Начальная (максимальная) цена контракта

Составляет: — 2 047 842,33 (два миллиона сорок семь тысяч восемьсот сорок два рубля 33 копейки);

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта: — 102 392,12 (сто две тысячи триста девяносто два рубля 12 копеек);

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта определяется как сумма стоимости работ по ремонту автодороги на городском пляже с расширением проезжей части, обустройством тротуара и водоотводного лотка. Перечень объектов указан в техническом задании.

Цена контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые расходы Подрядчика.

8. Форма, срок и порядок оплаты

Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течении 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполнения работ, при условии оформления в установленном порядке счетов-фактур на выполнение работы, актов приемки результата выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом, осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т. е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта    1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,89555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ подлежащая к оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100000 рублей в соответствии с расчетом, что и отражается в акте-приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент — 0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет 89550 рублей.

9. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

11.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

11.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

5) Соответствие участника размещения заказа требованиям законодательства к лицам, осуществляющим поставку товаров, работ и услуг, являющиеся предметом торгов.

# 12. Требования к содержанию и форме заявки

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, в отношении каждого лота отдельно.

Заявка на участие в аукционе содержать следующие документы:

1. Заявка на участие в открытом аукционе по форме приложение № 2

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа по форме приложения № 3 документации об аукционе;

а) — для юридических лиц (фирменное наименование, сведения об организационной правовой форме, местонахождение организации, почтовый адрес, номер контактного телефона);

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Ф.И.О., паспортные данные, местожительство, почтовый адрес, № контактного телефона):

б) — полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

в) — документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа — юридического лица(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) — копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) — решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

  - Опись документов, приложенных к заявке на участие в аукционе по форме Приложение №.4

  - Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложение №5.

  - Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает,что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность предоставленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Привлечение субподрядчиков не предусматривается.

В случае если заявка участника аукциона не соответствует форме и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе и федерального закона № 94 от 08.07.2005г., участник, подавший такую заявку, не допускается к участию в аукционе.

# 13. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 61, каб. № 8.

Контактное лицо: Косолапова Ирина Ивановна

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.12 документации.

Заявки подаются в письменной форме.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с 9-00 до 17-00 часов, пятница с 9-00 до 16-00 часов, обед с    12-30 до 13-30 в рабочие дни, по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 61, каб. № 8.

# Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: «12» августа 2009г. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «01 сентября» 2009г. до 10 часов 00 минут.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, реестровый номер торгов, дата, время и способ подачи заявки, лицо, подавшее заявку, номер расписки, выданной должностным лицом.

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

После получения и регистрации отзыва заявки Заказчик сравнивает регистрационный номер торгов, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в отзыве соответствующей заявки и в случае, если они совпадают, возвращает участнику размещения заказа заявку.

# 16. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно публикуются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

17. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств к качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе предоставляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа  и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе — в течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона -  в течении пяти рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследнее, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение заявки возвращается в течении пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участником аукциона, который не победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта — в течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 5902293629/590201001

ОГРН 1085902009104

УФК по Пермскому краю Департамента финансов

МБУ «Благоустройство Ленинского района»

л/сч 04931018352

р/сч 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми

БИК 045744000.

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал, или копию) — предоставляется в случае безналичного перечисления денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на аукционе (извещение № ____, лот № ___и название лота».

В случае непредставления обеспечения или предоставления обеспечения заявки менее 5 % от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

18. Обеспечение муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти)% от цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального

контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 5902293629/590201001

ОГРН 1085902009104

УФК по Пермскому краю Департамента финансов

МБУ «Благоустройство Ленинского района»

л/сч 04931018352

р/сч 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми

БИК 045744000.

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение № ___, лот № ___и название муниципального контракта).

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо предоставить страховой полис, оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом;

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика. То есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодополучателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая не должна быть меньше 5 % от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодополучателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше срока окончания работ по муниципальному контракту и сдачи результатов работ.

Договор страхования должен содержать указания на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения. Внесенные в муниципальный контракт, не освобождает его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Договор страхования не должен содержать условия или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо предоставить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 30 % от цены контракта, Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течении не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления  подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику с момента выполнения работ и сдачи результата работ в течениие15 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполнения работ, несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом, невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

# 19. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Кирова, 61, кабинет 8.

Дата и время начала рассмотрения заявок: «01» сентября 2009 г., 10 часов 00 минут.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.12 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

20. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,15, в 10 часов 00 минут «15»    сентября 2009 года, зал заседаний.

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

1.  Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

21. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

21.1.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан подписать контракт не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона и не позднее двадцати дней, со дня подписания указанного протокола.

21.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался  от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

# При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.

22. Право на обжалование

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

РАЗДЕЛ 11

Техническое задание

на благоустройство территории городского пляжа на правом берегу р. Кама у автодорожного моста.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодороги, ведущей на городской пляж с ул. Б. Революции с расширением проезжей части и обустройством высокого борта вдоль автостоянки | Текущий ремонт проезжей части у автостоянки на площади – 1800 м2; Расширение проезжей части от ул. Б. Революции до автостоянки: шириной 1 м, длиной 245 м |
| 2 | Обустройство водоотводного лотка | Длиной-148 м, диаметром – 2 м, толщиной стенки – 0,05м |
| 3 | Обустройство тротуара вдоль проезжей части дороги, ведущей на городской пляж от ул. Б. Революции до автостоянки | Отсыпка участка грунтом и обустройство тротуара длиной 245 м, шириной – 1,5 м |

Локально-сметные расчеты является приложением № 6 и 7 к аукционной документации

Приложение № 1

к аукционной документации

проект

Муниципальный контракт №____

г. Пермь                                                                                                «__» ______________ 2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт, о нижеследующем:

- Предмет контракта

В соответствии с приказом директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «01» июня 2009г. за № 34 и  согласно решения аукционной комиссии (протокол №___ от «__» ________ 2009г.), Заказчик поручает,  а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы  по ремонту автодороги на городском пляже с расширением проезжей части, обустройством тротуара и водоотводного лотка.

Полный перечень работ являющихся предметом настоящего контракта, их объемы  и стоимость  указаны в локальных сметных расчетах №1 и №2, а также в техническом задании  прилагающихся к настоящему контракту в качестве приложения №3.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств. Произведет работы в соответствии с графиком производства работ, требованиями действующих СНиП, ГОСТ и иных технических нормативных актов применяемых в строительстве, а также  приложений к настоящему контракту, в состав которого  входят:

Приложение №1 – локальный сметный расчет №1 на  ремонт (обустройство) автодороги на береговой территории пляжа с расширением проезжей части и обустройством тротуара;

Приложение №2 - локальный сметный расчет №2 на обустройство водоотводного лотка.

Приложение №3 – техническое задание на благоустройство территории городского пляжа на правом берегу р. Кама в районе муниципального мостового перехода.

Приложение №4 – график производства работ по настоящему контракту (оформляется Подрядчиком).

Приложение №5, 6- акт приемки выполненных работ и справка стоимости  выполненных работ (формы КС-2 и КС-3);

Приложение №7 и 8 – образцы бланка акта контрольной проверки и предписания  Заказчика.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

1.4. Все дополнения и приложения к настоящему муниципальному контракту являются его составной и неотъемлемой частью.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: «___» _______________ 2009 г.

2.2. Окончание: «___»____________2009г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком  работ и разделом  3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта составляет:  _________________________________________________________________  с учетом НДС, без дальнейшей её индексации.

Коэффициент снижения составляет _______________________________________ .

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, и может быть подвержена изменению лишь в случаях:

-уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением штрафных санкций (удержаний), либо по иным основаниям при взаимном согласии сторон.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления данных документов к указанному сроку, срок оплаты работ смещается на период задержки предоставления документов, т.е. производится в следующем за отчетным месяце.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения пакета документов указанного в п. 3.3. настоящего контракта и учетом времени отведенного  на  устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, и производится в полном объеме за исключением случаев, когда с Подрядчика были  удержаны экономические санкции за некачественно или несвоевременно выполненную работу.

Оплата производится с учетом коэффициента снижения по каждому виду работ. Штрафные санкции (удержания) начисляются после расчета суммы оплаты с применением коэффициента снижения..

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Сдача и приемка работ

4.1. При завершении производства работ на объекте, Подрядчик обязан направить заказчику письменное извещение.

4.2. Заказчик получивший извещение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.3. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работы Подрядчика в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность полноценной эксплуатации объекта работ без устранения выявленных недостатков.

5. Качество работ

5.1. При производстве работ по настоящему контракту,  Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой, при этом качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, в том числе требованиям СНиП, ГОСТ и ТУ по качеству производства работ, по технологии производства и по применяемым в строительстве  материалам.

5.2. На результат выполненной Подрядчиком работы  устанавливается  гарантийный срок  2 (два) года.  Гарантийный срок  начинает течь с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки работ выполненных в полном объеме.  В период гарантийного срока Подрядчик обязан устранять скрытые недостатки некачественно выполненной им работы за счет собственных средств.

5.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, устранение которых для Подрядчика являются обязательными в срок установленный Заказчиком.

5.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненных работ до устранения всех недостатков в результатах данной работы.

6.  Права и обязанности Подрядчика

6.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

6.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

6.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, инженерных городских коммуникаций и иных объектов городской собственности.

6.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

6.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал и график производства работ, сертификаты на используемые в работе материалы, а также  иные документы  необходимые для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также обязан заблаговременно уведомить Заказчика о наступлении событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению контракта.

6.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.9. Подрядчик своевременно  и за свой счет обязан устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика.

7.  Права и обязанности Заказчика

7.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие контроль за сроками и качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и материалов, не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, а также устанавливать срок на их устранение;

-производить проверку соблюдения графика производства работ и отмеченных в  журнале производства работ плановых рабочих мероприятий;

-контролировать учет расходуемых Подрядчиком материалов

-осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством и сроками производства  работ.

Заказчик  обязан:

7.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ и вносить в них свои замечания.

7.3.Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.4.Осуществлять контроль за качеством работ выполненных Подрядчиком, посредством периодических проверок.

7.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

7.7. Акты проверок подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания акта,  в акте делается отметка об отказе, акт подписывается Заказчиком и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению,  и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

  - Данные актов проверок и предписаний служат основанием для снижения оплаты работ,

применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего контракта.

  - Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта работ. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель, с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (Ф.И.О., занимаемая должность), даты и времени производства съемки

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных (принятых по контракту) обязательств,  стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность полного возмещения ущерба, причиненного Заказчику, или третьим лицам, при производстве работ по настоящему контракту,  допущении нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и (или) технических нормативных актов (СНиП, ГОСТ, ТУ).

8.3. На Подрядчика в полном объеме возлагается ответственность за действия и результат работы субподрядных организаций, в случае их привлечения к работам по настоящему контракту.

8.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах проверок или  предписаниях Заказчика, с Подрядчика взыскивается (удерживается) штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

8.4. За  несоблюдение условий  графика производства работ, Заказчик вправе удержать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай  нарушения установленных сроков работ и (или) взыскать неустойку за срыв сроков выполнения работ в размере 1% от общей стоимости невыполненных в срок работ  за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату работ по настоящему муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки исчисляемой от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

8.6. Удержание штрафов (неустойки) производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.5. настоящего контракта.

8.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

8.8. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

- Действие и прекращение действия контракта

9.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр в Управление Федерального Казначейства (УФК) по Пермскому краю.

9.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.3. По дополнительному соглашению сторон действие контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения контракта действительны за подписями обеих сторон по контракту.

- Разрешение споров между сторонами.

10.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

10.2.Споры и разногласия сторон решаются в соответствии с действующим законодательством.

10.3. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются Сторонами  путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | ООО «______________________» Юрид.адрес:614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

КС-2									Приложение № 5

к  Муниципальному контракту от

«___» __________ 200__г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                  │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                         │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                           ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (контрактом)  подряда   ________________________________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единич- ной расцен- ки | Единица измере- ния |  | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по поряд- ку | пози- ции по смете |  |  |  |  | коли- чест- во | цена за еди- ницу, руб. | стои- мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | X |  |

Всего по акту

Сдал   ________________   ________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ________________   ________________     _____________________

(должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.

КС-3									Приложение № 6

к  Муниципальному контракту от

«___» __________ 200__г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                  │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                         │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                           ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ____ от ___ _______________ 2009г.

| АКТ№ |  |
| --- | --- |

контрольной проверки производства работ по муниципальному контракту (договору)

№ ___ от «__» _________ 20___г.

| г. Пермь | " |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  |  |  | (дата) |  |  |  |

(проверяемая организация (подрядчик по договору),его ИНН, КПП)

Адрес организации
(подрядчика по договору)

(адрес местонахождения, № телефона руководства)

Место производства работ
(объект работы по договору)

Настоящий акт составлен

(фамилия, инициалы, должность должностного лица проводившего проверку)

| Проверка проведена с “ |  | ” |  | по “ |  | ” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (время проведения проверки) |  |  |  |  |  |  |

в присутствии

(фамилия, инициалы руководителя (представителя) проверяемой организации (подрядчика)

Основание

(распоряжение руководства, условия контракта  (договора)

Вид мероприятия по контролю

(плановое или внеплановое мероприятие по контролю)

Выявлены следующие нарушения:

Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки

Приложения

Предписания (предложения) проверяющего

Разногласия (замечания) в ходе проведения проверки

Акт направлен:

1-й экз.

2-й экз.

С актом ознакомился и один экземпляр получил

(подпись руководителя (представителя)

подрядной организации с указанием должности, дата)

Об исполнении предписаний и устранении отмеченных в акте недостатков и нарушений сообщить в  МБУ «Благоустройство Ленинского  района» к «__» ____________ 20___г.

| Подписи присутствующих при проверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) ______________________________________ |  | (подпись) _____________________ |
| Подпись проверяющего (проверяющих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  | (подпись) |
| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |  |  |  |  |

Приложение № 8

к  муниципальному контракту

__________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика

г. Пермь								«___» _________________ 20___г.

Заказчик:   МБУ «Благоустройство Ленинского района_, тел. 210-97-21;   233-55-61

Подрядчик:   ____________________________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс )

_____________________________________________________________________________________________

Объект работ: __________________________________________________

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № __________  ,      дата заключения______________

Проверкой установлено:

| № п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика                    _____________    (__________________)

(подпись, печать)	              (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика            __________________  (__________________)

(подпись, печать)		(Ф.И.О)

Приложение № 2

к аукционной документации

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения с Муниципальным Бюджетным учреждением «Благоустройство Ленинского района» муниципального контракта на выполнение работ ________________________________________________________________________________

(название и № лота)

1.  Мы настоящей заявкой декларируем, что у ___________________________

__________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данной бухгалтерской отчетности за последний завешенный отчетный период.

-  не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

- не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

2. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________

____________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении открытого аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

___________________		____________________		_____________________

(должность)				(подпись)					(ФИО)

МП

Приложение № 3

к аукционной документации

Сведения об участнике размещения заказа.

| # Для юридических лиц Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| Местонахождение |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Местожительство |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |

___________________		_________________			________________

(должность)				(подпись)					(ФИО)

М.П.

Приложение № 4

к аукционной документации

Опись документов, приложенных к заявке на участие в аукционе

| № п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе по форме Приложение № 2 |  |
| 2. | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложение 3 |  |
| 3. | Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложение 5 |  |
| 4. | Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 5. | - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа — юридического лица(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
| 6 | Иные документы, представляемые участником размещения заказа. |  |

_______________________		______________________		_____________________

(должность)				(подпись)					(ФИО)

М.П.

Приложение № 5

к аукционной документации

# СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника аукциона ________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с МБУ «Благоустройство Ленинского района» муниципального контракта на _______________________________________________________________________________

указывается наименование лота

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице__________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить требования документации об аукционе и работы по объектам согласно техническому заданию заказчика.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодороги, ведущей на городской пляж с ул. Б. Революции с расширением проезжей части и обустройством высокого борта вдоль автостоянки | Текущий ремонт проезжей части у автостоянки на площади – 1800 м2; Расширение проезжей части от ул. Б. Революции до автостоянки: шириной 1 м, длиной 245 м |
| 2 | Обустройство водоотводного лотка | Длиной-148 м, диаметром – 2 м, толщиной стенки – 0,05м |
| 3 | Обустройство тротуара вдоль проезжей части дороги, ведущей на городской пляж от ул. Б. Революции до автостоянки | Отсыпка участка грунтом и обустройство тротуара длиной 245 м, шириной – 1,5 м |

______________________		______________________		___________________

(должность)			(подпись)					(ФИО)

М.П