### СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника управления

муниципального заказа

планово-экономического	Главный врач муниципального

департамента администрации	учреждения здравоохранения

города Перми	«Городская больница №21»

_______________О.И.Кириллова	_________________Л.А. Чудинова

«____»  ___________2009г.	«____»  ___________2009г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение сантехнических работ в рамках капитального ремонта

в ожоговом корпусе муниципального учреждения здравоохранения

«Городская больница №21» Кировского района г. Перми.

г. Пермь, 2009 год

I.Общие сведения

1. Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми (614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, тел./факс: 255-54-20/ 255-39-63, e-mail: boln21@mail.ru).

Начальная (максимальная) цена контракта – 841493,95 руб.

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, литер  Н (ожоговый корпус)

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение сантехнических работ в рамках капитального ремонта в ожоговом корпусе муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми.

Форма торгов – открытый аукцион

2. Требования к выполняемым работам.

В состав работ входят следующие основные работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Трубопроводы водоснабжения. |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1,08 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 4,26 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,06 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 2,1 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (20 компенсаторов на стояки горячего водоснабжения через этаж с плечом 0,31м) | 100 м трубопровода | 0,124 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,1 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (8 компенсаторов на стояках горячего водоснабжения через этаж с плечом 0,35м) | 100 м трубопровода | 0,056 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (5 компенсаторов через 10м с плечом 0,5м) | 100 м трубопровода | 0,05 |
| Раздел 2. Система водоотведения. |  |  |  |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,2 |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,8 |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| Раздел 3. Сантехнические приборы. |  |  |  |
| 14 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,05 |
| 15 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 |
| 16 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,31 |
| 17 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,31 |
| 18 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |
| 19 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 комплектов | 3,1 |
| 20 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0,2 |
| 21 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,5 |
| 22 | Установка смесителей | 10 шт | 3,5 |
| Раздел 4. Общестроительные работы. |  |  |  |
| 23 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,3 |
| 24 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,55 |
| 25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,187 |
| 26 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,03 |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |
| 27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |
| 28 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 4 |
| 29 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 5 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

3. Условие выполнения работ.

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе - локальным сметным расчетом (Приложение № 5 документации об аукционе). Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом». Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, подписывает акты выполненных работ.

Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет проверку выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте Заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»

- по объемам, стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненными работами.

- по качеству работ на соответствие с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

При наличии недостатков и/или дефектов выполненных работ представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» оформляет мотивированные замечания к акту выполненных работ и устанавливает по согласованию с Заказчиком сроки для устранения дефектов и недостатков выполненных Подрядчиком работ и в течение 5 рабочих дней направляет Подрядчику акты выполненных работ без их подписания с мотивированными замечаниями с одновременным уведомлением Заказчика.

Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик письменно информирует представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»,  или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае, если представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в установленный заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

4. Порядок приемки результата работ

Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ и положительного результата гидравлических испытаний трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения.

Гидравлические испытания трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения и приемка результата работ производится Заказчиком и представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к проведению гидравлических испытаний и сдаче результата выполненных работ. Испытания и приемка результата работ  оформляются  актом гидравлических испытаний и актом приемки результата выполненных работ.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять  не менее 24 месяцев

6. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Автозаводская,82, литер Н (ожоговый корпус)

Начало выполнения работ  - в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта;

Максимальный срок выполнения работ:  40 календарных дней.

7. Источник финансирования

Источником финансирования являются средства муниципального бюджета (реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

8. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

9. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

10. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

11. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчик производит оплату результата выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 25 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета - фактуры на материалы, акта приемки результата выполненных работ, акта приемки выполненных работ  (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

При этом оплата за результат выполненных работ согласно смете Заказчика осуществляется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 000 рублей, частное от деления составляет 0,8950, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8950. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, акта приемки выполненных работ (КС-2), в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

12. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, предусматривающей виды работ, являющихся предметом аукциона или наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к виду работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) и являющихся предметом данного аукциона. В случае привлечения субподрядных организаций – наличие лицензии, предусматривающей выполнение функций генподрядчика.

13. Разъяснения документации об аукционе.

С 11.08.2009г. до 27.08.2009г. участник размещения заказа вправе в письменном виде обратиться с запросом разъяснений положений документации об аукционе к Заказчику, который в письменной форме в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее 26.08.2009г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru), включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

14. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня

опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения №1

2) предложение участника размещения заказа и сведения о качестве предлагаемых работ по форме приложения  № 2 к настоящей документации;

3) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

7) копию действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, предусматривающей виды работ, являющихся предметом аукциона или наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к виду работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) и являющихся предметом данного аукциона. В случае привлечения субподрядных организаций – копию лицензии, предусматривающей выполнение функций генподрядчика.

2. Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе

1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленных по форме приложения № 1, необходимо построчно указать в столбце 1 порядковый номер документа, в столбце 2 указать наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, в столбце 3 указать количество листов этого документа. В строке «Итого» в 3 столбце указать общее количество листов.

2. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

3. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10 ч. 00 мин. 01.09.2009 г. подать в запечатанном и адресованном Заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 (каб. 15). На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 10 ч. 00 мин. 01.09.2009г., направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 ч. 00 мин. 01.09.2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 11 часов 00 мин. 15 сентября 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1-й этаж, зал заседаний.

Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечит участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона  признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: локальный сметный расчет, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта и график выполнения работ.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный муниципальный контракт (приложение № 4 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и разработанный им график выполнения работ, который станет неотъемлемой частью  муниципального контракта), в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт с приложениями к нему (локальный сметный расчет и разработанный им график выполнения работ, который станет неотъемлемой частью  муниципального контракта), а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 42074,70 рублей.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: л/с 04920010648 Департамент финансов администрации города (МУЗ ГБ №21 л/с 04920010648) р/с 40302810900000000007 РКЦ Пермь г.Перми БИК 045744000 ИНН 5908010429 КПП 590801001. В назначении платежа указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе (Извещение № 275А).

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 42074,70 рублей. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: л/с 04920010648 Департамент финансов администрации города (МУЗ ГБ №21 л/с 04920010648) р/с 40302810900000000007 РКЦ Пермь г. Перми БИК 045744000 ИНН 5908010429 КПП 590801001. В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта  (Извещение № 275А).

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить полис и оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, которая должна быть в размере 42074,70 рублей, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 30 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока окончания работ по  муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невыполнимыми. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающего полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть в размере 42074,70 рублей. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 30 банковских дней с момента выполнения работ и сдачи результата работ.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе И ТОМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

_______________________	____________________	____________________

(должность) 	(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение участника размещения заказа

и сведения о качестве предлагаемых работ

Главному врачу МУЗ «ГБ №21

Кировского района г. Перми»

Л.А.Чудиновой

(Ф.И.О / наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение сантехнических работ в рамках капитального ремонта ожогового корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №21» Кировского района г. Перми, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие локальному сметному расчету Заказчика в сроки, предусмотренные документацией об аукционе.

Выполняемые работы  будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами и гафиком выполнения работ, который будет нами разработан и станет неотъемлемой частью муниципального контракта; предусматриваемое к монтажу оборудование будет новым, не бывшим в употреблении, используемые в работе оборудование и материалы, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и будет составлять  не менее 24 месяцев.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. / наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_________________________________________________________________________ в ходе аукциона.

(Ф.И.О / наименование участника размещения заказа)

Настоящим подтверждаем, что:

- в отношении _________________________________________________________________

(Ф.И.О /  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность __________________________________________________________ не приостановлена

(Ф.И.О /  наименование участника размещения заказа)

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ___________________________________________________________ отсутствует задолженность

(Ф.И.О /  наименование участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_______________________	____________________	____________________

(должность) 	(подпись, печать.)	(ф.и.о.)

Приложение № 3

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы

_____________________________________________________________________________

- Место нахождения

______________________________________________________________________________

- Почтовый адрес

______________________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ___________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________

- паспортные данные

______________________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

______________________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ___________________________________________________.

Приложение № 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

на выполнение сантехнических работ в рамках капитального ремонта ожогового корпуса МУЗ «Городская больница №21», Кировского района, г. Перми.

г. Пермь 	“____”__________2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №21» Кировского района г. Перми, именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице главного врача ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем “ПОДРЯДЧИК”, в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № ____ от _____________2009 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА на объекте расположенном по адресу: _________________________________ (далее – объект), работы, предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение № 1), согласно графику выполнения работ (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать их результат ЗАКАЗЧИКУ, который обязуется принять и оплатить результат выполненных работ по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт действует с момента подписания обеими Сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет ____________ (______________________) рублей. Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.ЗАКАЗЧИК по согласованию с ПОДРЯДЧИКОМ при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИК вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ ЗАКАЗЧИК обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3.Дополнительные работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, оплате не подлежат.

3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего контракта ПОДРЯДЧИК обязан:

    - выполнить своими силами (или с привлечением субподрядных организаций) и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, и сдать их результат ЗАКАЗЧИКУ после положительного результата гидравлических испытаний трубопроводов;

    - выполнить работы в сроки, установленные настоящим контрактом.

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

    - извещать ЗАКАЗЧИКА и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) ПОДРЯДЧИКА. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу ПОДРЯДЧИКА считаются направленными надлежащим образом.

    - в сроки, установленные ЗАКАЗЧИКОМ, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов составляемых в процессе исполнения настоящего муниципального контракта. Представитель ПОДРЯДЧИКА обязан представить и передать заверенную копию доверенности ЗАКАЗЧИКУ до начала составления акта.

    - В установленный заказчиком срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае, если от имени ПОДРЯДЧИКА на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель ПОДРЯДЧИКА не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем ЗАКАЗЧИКА и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени ПОДРЯДЧИКА лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке ЗАЗАЗЧИКОМ.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим  условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.ЗАКАЗЧИК обязан:

5.1.1.Оценивать и проверять ход и качество порученных ПОДРЯДЧИКУ работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

5.1.2.передать ПОДРЯДЧИКУ в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3.обеспечить ПОДРЯДЧИКА возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4.принять результат работ выполненных ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с условиями настоящего контракта после положительного результата гидравлических испытаний трубопроводов;

5.1.5.оплатить результат выполненных работ ПОДРЯДЧИКОМ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ:    «_____» ____________ 2009г.;

- окончание выполнения работ: «____» ____________ 2009г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату результата выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 25 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета - фактуры на материалы, акта приемки результата выполненных работ, акта приемки выполненных работ  (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

При этом оплата за результат выполненных работ согласно смете ЗАКАЗЧИКА осуществляется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _______. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы ЗАКАЗЧИКА на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом». Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, подписывает акты выполненных работ.

8.3. Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет проверку выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте Заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»

- по объемам, стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненными работами.

- по качеству работ на соответствие с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

8.4. При наличии недостатков и/или дефектов выполненных работ представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» оформляет мотивированные замечания к акту выполненных работ и устанавливает по согласованию с Заказчиком сроки для устранения дефектов и недостатков выполненных Подрядчиком работ и в течение 5 рабочих дней направляет Подрядчику акты выполненных работ без их подписания с мотивированными замечаниями с одновременным уведомлением Заказчика.

8.5. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.6. Подрядчик письменно информирует представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»,  или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в установленный заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ и положительного результата гидравлических испытаний трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения.

9.2. Гидравлические испытания трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения и приемка результата работ производится Заказчиком и представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к проведению гидравлических испытаний и сдаче результата выполненных работ. Испытания и приемка результата работ  оформляются  актом гидравлических испытаний и актом приемки результата выполненных работ.

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну

- ГАРАНТИИ

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается: 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В срок, установленный ЗАКАЗЧИКОМ, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет ПОДРЯДЧИК.

11.2. ПОДРЯДЧИК не вправе без согласия ЗАКАЗЧИКА уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 10% от цены контракта. ЗАКАЗЧИК вправе удержать неустойку с ПОДРЯДЧИКА из любой суммы, подлежащей уплате последнему. ПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте ЗАКАЗЧИКА.

  - Взыскание неустойки не освобождает ПОДРЯДЧИКА от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - ПОДРЯДЧИК несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - В случае нарушения исполнителем существенных условий контракта (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для ПОДРЯДЧИКА и два для ЗАКАЗЧИКА), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 календарных дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по контракту от ПОДРЯДЧИКА назначается ответственное лицо:

_______________________________________________ контактный тел.: ______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

Приложение №2 «График производства работ».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ## ЗАКАЗЧИК МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 ИНН ___________ КПП ____________ р/с ____________________________ ________________________________ ________________________________ БИК ____________________________ | ПОДРЯДЧИК ______________________________ Адрес: _______________________ ______________________________ ИНН _________КПП______________ р/с __________________________ ______________________________ К/с __________________________ БИК __________________________ ОГРН _________________________ |
| --- | --- |

- ПОДПИСИ СТОРОН

- ________________________________	_______________________________

- ________________/_______________	__________________/____________

- «___» ____________2009г.	«___»_____________2009г.