### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника					            Главный врач

управления муниципального заказа			Муниципального учреждения

планово-экономического департамента			здравоохранения

администрации города Перми                                            Городская клиническая больница № 4

_____________ О.И.Кириллова				______________ М.А.Мальцев

______________  2009 года					_______________ 2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса

муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь, 2009 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница  № 4 (МУЗ ГКБ № 4).

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, адрес электронной почты: hosp4perm@mail.ru, тел.: 265-98-29.

Форма торгов – открытый аукцион.

1. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ открытого аукциона  на   право заключения Муниципального контракта на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 определены локальными сметными расчетами, указанными в  техническом задании документации об аукционе (Приложение 6):

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер С.

Начальная (максимальная) цена контракта 6 418 020,00 руб.

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня подписания Муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ –  60 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100 %.

В состав работ по предмету контракта входят следующие основные работы:

1. Устройство наружных сетей канализации патологоанатомического корпуса, в т.ч.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) мЗ, группа грунтов 3 | 1000 мЗ грунта | 0,01 |
| Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 мЗ грунта | 0,008 |
| Устройство основания гравийного | 10 мЗ основания | 0,08 |
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых | 10 мЗ железобет онных и бетонных конструкц ий колодцев | 0,0835 |
| Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопро вода | 0,11 |
| Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых | 1 врезка | 1 |

2. Установка отопительной системы патологоанатомического корпуса, в т.ч.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,991 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 1,81 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,0572 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,284 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,42 |
| Установка клапана терморегуляторного | 1 комплект | 38 |
| Термометры прямые (угловые) ртутные (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | комплект | -38 |
| Установка кранов Маевского | шт. | 22 |
| Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 44 |
| Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 4 |
| Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 4 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 6 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 36 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 6 |
| Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |

3. Устройство внутреннего водоснабжения и канализации патологоанатомического корпуса, в т.ч.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 2 |
| Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым | 10 комплектов | 0,2 |
| Установка душевых кабин: со стальными поддонами | 10 комплектов | 0,1 |
| Установка ревизии ППф110 | 1 шт. | 1 |
| Установка ревизии ПП ф100 | 1 шт. | 3 |
| Установка ревизии ПП ф50 | 1 шт. | 1 |
| Установка воронок сливных диаметром 150 мм | 1 воронка | 1 |
| Установка сифона-ревизии ф50 | 1 шт. | 23 |
| Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |
| Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | 100 м труб | 0,03 |
| Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 11 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| Установка кранов воздушных | 1 комплект | 4 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 47 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,21 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,30 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,77 |
| Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 14 |
| Установка смесителей | 10 шт | 2,3 |

4. Монтаж электроснабжения патологоанатомического корпуса, в т.ч.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1 |
| Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350 | шт. | 8 |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:100 | шт. | 3 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 59 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 10 |
| Конструкция сварная | т | 0,062 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 15,71 |
| Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7 | шт. | 40 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 4,3 |

5. Монтаж электроосвещения патологоанатомического корпуса, в т.ч.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,52 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1 |
| Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1,08 |
| Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,18 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 14 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 14 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 28 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,14 |

6. Монтаж приточно-вытяжных систем вентиляции патологоанатомического корпуса, в т.ч.:

| Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 3 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 2 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1756 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой: до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 23 |
| Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 1 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 2 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,566814 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 8 |

7. Ремонт фасада патологоанатомического корпуса, в т.ч.:

| Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикаль ной проекции для наружны х лесов | 5,68 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт ированно й поверхно сти | 3,03 |
| Облицовка стен фасада асбоцементными плоскими листами по каркасу из металлических оцинкованных профилей: типа "ФАССТ" 1200x1570x8 с угеплителем "Пеноплекс 35" | 100 м2 фасада за вычетом проемов | 5,5 |
| Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,05 |
| Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 мЗ подстила ющего слоя | 13,5 |
| Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 0,7832 |
| Устройство покрытий асфальтобетонных жестких на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03 | 100 м2 покрытия | 0,7832 |
| Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируе мой поверхно сти | 1,58 |

Полный перечень  работ указан в локальных сметных расчетах (приложение № 7 - № 13 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальными сметными расчетами и проектно-сметной документацией,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, техническими регламентами и  другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- работы должны производиться в соответствии с графиком производства работ:

График производства работ

| Основные виды работ | Календарные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Передача объекта в работу | ==== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт фасада |  |  |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |  |
| 2. Отопление |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |
| 3.Вентиляция |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наружные сети канализации |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Электроосвещение |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |
| 6. Внутреннее водоснабжение и канализация |  |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |
| 7. Электроснабжение |  |  |  |  |  | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ==== |

Итого: 60 (Шестьдесят) календарных дней

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с территории Заказчика  в процессе выполнения работ и по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

2. Условия выполнения работ

Участник размещения заказа,  в случае признания его победителем, должен выполнить  работы, предусмотренные локальными сметными расчетами (Приложения № 7- № 13 к документации об аукционе) и  проектно – сметной документацией  и сдать их результат Заказчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта обеими сторонами, Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту  приема-передачи для проведения работ.

Согласно ст. 749 ГК РФ и Постановления Администрации г. Перми от 24.11.2008 г., № 1097, для осуществления технического контроля за работами по реконструкции патологоанатомического корпуса МУ «Управление строительством города Перми» от лица

Заказчика МУЗ «Городская клиническая больница № 4»,  осуществляет проверку выполняемых Подрядчиком строительных работ:

- по оформлению первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3),

- контроль за производством скрытых. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей  Заказчика и МУ «Управление строительством города Перми», или они были информированы с опозданием, то, по их требованию, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ «Управление строительством города Перми» внесенного в журнал производства работ.

- по объемам и стоимости работ - в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, техническим заданием и фактически выполненными работами,

- соблюдением сроков выполняемых работ согласно графика производства работ, указанногь в части I настоящей аукционной документации,

- по качеству работ и качеству предоставленных подрядчиком материалов - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

Технический  контроль за работами по реконструкции патологоанатомического корпуса  осуществляется МУ «Управление строительством города Перми»  в соответствии с техническим заданием на проектирование, заданием на обследование, техническим заключением и требованиями действующего законодательства.

Заказчик извещает МУ «Управление строительством города Перми» в письменном виде о дате и времени передачи подрядчику объекта капитального строительства для реконструкции за 3 рабочих дня до начала передачи объекта в работу.

При выявлении недостатков выполняемых подрядчиком работ по реконструкции патологоанатомического корпуса  МУ «Управление строительством города Перми» оформляет в письменной форме замечания с указанием сроков их устранения, и предварительно согласовав сроки с Заказчиком, направляет Подрядчику с одновременным уведомлением заказчика.

По мере выполнения подрядчиком работ по реконструкции патологоанатомического корпуса  и при отсутствии замечаний МУ «Управление строительством города Перми» в трехдневный срок направляет Заказчику реестр выполненных подрядчиком работ на объекте с приложением подписанных первичных учетных документов, составленных по формам КС-2 и КС-3 (для работ по реконструкции), после представления Подрядчиком в МУ «Управление строительством города Перми» указанных документов.

Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения первичных учетных документов (для работ по реконструкции) утверждает их и направляет экземпляр в МУ «Управление строительством города Перми».

После получения извещения от подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ по реконструкции заказчик создает рабочую комиссию, письменно извещает МУ «Управление строительством города Перми» о дате и месте ее проведения в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения рабочей комиссии.

Приемка выполненных подрядчиком работ по реконструкции патологоанатомического корпуса производится комиссией, состоящей из представителей подрядной организации, заказчика и МУ «Управление строительством города Перми».

До приемки результата работ по реконструкции патологоанатомического корпуса подрядчик представляет в МУ «Управление строительством города Перми» исполнительную документацию по объекту реконструкции.

МУ «Управление строительством города Перми» передает заказчику исполнительную документацию на постоянное хранение.

В случае выявления недостатков в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, Заказчик или МУ «Управление строительством города Перми» от имени Заказчика  обязаны немедленно известить об этом  Подрядчика.

В случае, если Заказчиком и МУ «Управление строительством города Перми» будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный МУ «Управление строительством города Перми», по согласованию с  Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

При возникновении между  МУ «Управление строительством города Перми» и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами –  сторонами поровну.

Если Подрядчик, в установленный Заказчиком и МУ «Управление строительством города Перми», срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

В ходе приемки законченного реконструкцией объекта  от Подрядчика  МУ «Управление строительством города Перми» проводит приемку производственной и исполнительной документации, а также участвует в подготовке  к вводу в эксплуатацию завершенного реконструкцией объекта.

3. Источник финансирования

Источник финансирования - средства  бюджета.

4. Форма, сроки и порядок оплаты  выполненных работ

Заказчик производит оплату Подрядчику за работы, выполненные согласно графику производства работ, безналичным перечислением  денежных средств,  в течение 30-ти рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ формы (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, оформленных в установленном порядке, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.  При этом оплата за выполненные работы осуществляется по смете Заказчика и по предоставленным Подрядчиком КС-2, КС-3 с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно локально-сметного расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 555 рублей, частное от деления составляет 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.  В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

8. Участники размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией

9. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

-   отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации, а именно:

наличие  действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2  уровней ответственности, включающие виды работ,  являющихся предметом аукциона или свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,  о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающие виды работ,  являющихся предметом аукциона.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к форме и содержанию заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1.

2. Сведения о качестве выполняемых работ и предложение участника размещения заказа по форме Приложения № 2 к настоящей документации.

3. Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящей документации.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения контракта является крупной сделкой.

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

9. Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2  уровней ответственности, включающие виды работ,  являющихся предметом аукциона или свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,  о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающие виды работ,  являющихся предметом аукциона.

2. Инструкция по заполнению участником аукциона заявки на участие в аукционе

1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленных по форме Приложения № 1, необходимо построчно указать в столбце 1 порядковый номер, в столбце 2 указать наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, в столбце 3 указать количество листов этого документа. В строке «Итого» в 3 столбце указать общее количество листов заявки.

2. В «Предложении участника размещения заказа и сведения о качестве выполняемых работ», оформленного по форме Приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

3. В  «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме Приложения № 3,  необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «12» августа 2009 г. до 10 час. 00 мин.  «07» сентября 2009 г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни (в пятницу до 16 час. 00 мин.) по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, каб. 209.

Участник размещения заказа может подать заявку на участие в аукционе в конверте, на котором указано название аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе

С «12» августа 2009 г. до «28» августа 2009 г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе, по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос, если только запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик, в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений  в аукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут «07» сентября 2009 г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, каб. 209.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник  размещения  заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о  допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный  протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте  администрации  города Перми. Участникам размещения  заказа, подавшим заявки  и признанным участниками аукциона, и участникам размещения  заказа,  подавшим  заявки на  участие в аукционе  и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, то в соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «10» часов «00» мин «17» сентября 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская ,15 (управление муниципального заказа, 1-й этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта является:  локальные сметные расчеты с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной на начальную (максимальную) цену контракта, предложенную победителем аукциона в заявке на участие в аукционе и график производства работ, указанный в части I настоящей аукционной документации.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 6 документации об аукционе) с приложениями к нему в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе в размере 320 901 рубль 00 коп. от начальной (максимальной) цены контракта (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или  копию такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель - МУЗ ГКБ № 4

ИНН  5906014900,  КПП  590601001

л/с 04920010616  Департамент финансов администрации города Перми  (МУЗ ГКБ № 4 л/с 04920010616) , р/счет 40302810900000000007 в РКЦ  г. Перми, БИК 045744000.

При этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение № 274А)».

В случае не предоставления  документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, или  копию такого поручения), аукционная комиссия  вправе не допустить участника размещения заказа  к участию в аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере   320 901 руб. 00 коп.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно  в  соответствии с  законодательством  РФ.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель - МУЗ ГКБ № 4

ИНН  5906014900,  КПП  590601001

л/с 04920010616  Департамент финансов администрации города Перми  (МУЗ ГКБ № 4 л/с 04920010616) , р/счет 40302810900000000007 в РКЦ  г. Перми, БИК 045744000.

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение № 274А).

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис, оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая должна быть 320 901 руб.00 коп., а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в размере  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту  и сдачи результатов работ.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невыполнимыми. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть в размере 320 901 руб. 00 коп.  Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств в залог Заказчика, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику с момента выполнения работ и сдачи результата работ  в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Сведения о качестве выполняемых работ

и предложение участника размещения заказа

Главному врачу

МУЗ ГКБ № 4

Мальцеву М.А.

ё		.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса МУЗ ГКБ № 4, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, обязуюсь выполнить работы в соответствии с ГОСТ, СНиП, с локальными сметными расчетами Заказчика и проектно-сметной документацией, на условиях и в сроки, установленные в документации об аукционе и муниципальном  контракте.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим подтверждаем, что:

- в отношении _________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ____________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ______________________________________________________________ задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- Номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________

Приложение № 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса

муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь                                                                                                                 «__» __________ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мальцева Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (Протокол №  ___ от _________ 2009 г.) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: ул. Грачева, 12, Литер С, МУЗ ГКБ № 4, (далее – объект), работы, предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего проекта контракта и сдать их результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  принятые работы по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет ______________________  (                        ) рублей. Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта, но не более чем на десять процентов от первоначальной цены контракта.

3.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых  заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов  при внесении соответствующих изменений в Контракт.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. выполнить своими силами  и средствами или с привлечением субподрядных организаций работы, предусмотренные локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

4.1.2. выполнить работу в сроки, установленные настоящим  контрактом;

4.1.3. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

4.1.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

4.1.7. извещать Заказчика и МУ «Управление строительством города Перми» в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

4.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.1.9. в срок установленный Заказчиком устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.1.10. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.1.11. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.12. Подрядчик должен осуществить все необходимые согласования, связанные с реконструкцией и вводом в эксплуатацию объекта в следующих органах: МУ «Управление строительством города Перми», Администрации Мотовилихинского района, Администрация г. Перми, пожарной службе, водоканале, Энергонадзоре, энергосбыте, Пермских электрических сетях, СЭС, органах МВД, ГИБДД, окружающей среды, комитете по архитектуре и градостроительству, архитектурном надзоре.  Возможность проведение таких  мероприятий должно быть подтверждено наличием соответствующей лицензии.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

5.1.1. оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

5.1.2. передать  Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3. обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4. оплатить принятый Заказчиком и МУ «Управление строительством города Перми» результат работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1. начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2. окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату выполненных  работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта сдачи-приемки результата работ. При этом оплата за выполненные согласно сметам Заказчика работы  осуществляется по сметам Заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за результат работ, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, в актах приемки выполненных работ (КС-2), в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

8.2. Представитель МУ «Управление строительством города Перми», осуществляет технический надзор:

8.2.1. контролирует соблюдение сроков строительных работ;

8.2.2. контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов;

8.2.3. проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов;

8.2.4. осуществляет, по мере готовности, с участием представителя Подрядчика приемку скрытых работ, а так же результата работ.

8.3. Представитель МУ «Управление строительством города Перми» осуществляет проверку выполненных подрядчиком  ремонтных работ на объектах Заказчика:

8.3.1. по оформлению первичных учетных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ» (форма КС-2, КС-3);

8.4. При наличии замечаний представителя МУ «Управление строительством города Перми» отклоняет приемку выполненных подрядчиком работ, и в течение 5 рабочих дней направляет подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением заказчика.

8.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ «Управление строительством города Перми» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае если МУ «Управление строительством города Перми» будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то последний информирует об этом заказчика, а Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов, восстанавливает благоустройство и озеленение территории, если они были нарушены в процессе выполнения работ.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2.Приемка результата работ производится в течение 5-и (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения МУ «Управление строительством города Перми» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом о приемке выполненных работ.

9.3.При возникновении между  Заказчиком (его представителем МУ «Управление строительством города Перми») и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца со дня подписания акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

11.2.  Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от  цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных  работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1.  Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (один для Подрядчика и один для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение № 2 «График производства работ».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУЗ Городская клиническая больница № 4 614107 г. Пермь, ул. Ким, 2 Тел/факс 260-36-18 / 265-98-31 Получатель: УФК по Пермскому краю ДФ г. Перми, (МУЗ ГКБ № 4 л/с 02920010616) Р\с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ИНН 5906014900 КПП 590601001 |  |
| Главный врач ______________________М.А. Мальцев МП | _______________________ (Ф.И.О.) МП |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту №__________ от  «____»_______________2009г.

График производства работ

| Основные виды работ | Календарные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Передача объекта в работу | ==== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт фасада |  |  |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |  |
| 2. Отопление |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |
| 3.Вентиляция |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наружные сети канализации |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Электроосвещение |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |
| 6. Внутреннее водоснабжение и канализация |  |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |  |  |  |
| 7. Электроснабжение |  |  |  |  |  | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ==== |

Итого: 60 (Шестьдесят) календарных дней

- Сроки выполнения работ указываются путем штриховки соответствующих ячеек таблицы.