Проект муниципального контракта № ________,

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования (бульвар Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко)

г. Пермь                                                                        		    «____»___________  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице исполняющего обязанности  директора Власова Александра Ивановича,  действующего  на  основании приказа № 77-л от 03.08.2009г., с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт  заключается по итогам проведения запроса котировок цен № ___ (протокол №_____ от __________) победителем которого стал Подрядчик.

1.2. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования (бульвар Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко).

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Состав и объем выполняемых работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования (бульвар Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко);

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №  3 -  локальный сметный расчет;

Приложение № 4 – форма донесения,

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 21.09.2009г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , в т.ч.НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- счет-фактура или счет, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком  за фактически выполненные работы за период с момента заключения муниципального контракта по 21.09.2009г.  после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры или счета в течение 10 банковских дней;

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком  24 месяца с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются письменно и  являются основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, а также в течение гарантийного периода, Заказчик поручает Подрядчику в установленный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания, форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3) назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Регулярно производить осмотр объектов, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале осмотра, незамедлительно (в течение 2 часов с момента обнаружения) информировать Заказчика, обеспечивать ликвидацию повреждений объекта, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдавать выполненные работы Заказчику.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика в течение всего  периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование  текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан обеспечить участие  представителя Подрядчика на всех совещаниях Заказчика.

5.11.  Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

6.2.Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.4.2. За срыв сроков начала или окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ,  Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

7.4.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

7.4.5. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а Тел.: 267-60-17, факс: 267-78-08 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице и.о.директора _______________________ А.И.Власов «___» ______________2009г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2009г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____ от _______________

Состав и объем выполняемых работ по текущему ремонту

объектов озеленения общего пользования

(бульвар Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко)

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж поврежденных урн - 27 штук |  |
| Состав работ: - разборка асфальтобетонных покрытий и бетонных оснований с помощью отбойных молотков. |  |  |
| 2 | Демонтаж поврежденных скамей - 28 штук |  |
| Состав работ: - разборка асфальтобетонных покрытий и бетонных оснований с помощью отбойных молотков - разборка стальных конструкций скамей. |  |  |
| 3 | Установка урн - 28 штук |  |
| Состав работ для одной урны: - Подготовка ямы для установки и бетонирования стойки урны, размер ямы 0,6*0,3*0,4 м - Установка урны с бетонированием стоек |  |  |
| 4 | Установка скамей - 28 штук |  |
| Состав работ для одной скамьи: - Подготовка 2-х ям для установки и бетонирования стоек скамьи, размер ямы 0,8*0,3*0,4 м - Установка скамьи с бетонированием стоек |  |  |
| 5 | Урны (технические характеристики) – 28 штук |  |
| Урны для мусора металлические (сталь не менее 2мм): объемом 60 литров, на двух металлических стойках, грунтовка и покраска урн (цвет черный); на шарнирах. |  |  |
| 6 | Скамьи (технические характеристики) – 28 штук |  |
| Опоры: закладные (под бетонирование), металлические стойки ø 4,5 см. грунтованные и окрашены (цвет черный). Сиденье: без спинки, Настил из деревянного бруса толщина 4 см, ширина 12- 15см с различными видами водоустойчивой обработки (пропитка). Габариты: длина - 200 см, ширина - 55 см, высота в пределах 42-48 см. |  |  |
| 7 | Вывозка строительного мусора на полигон ТБО для захоронения |  |

Технология производства и условия выполнения работ: Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Места для вывозки демонтированных малых архитектурных форм согласовываются с Заказчиком. Схема установки малых архитектурных форм на объекте согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Заказчик

И.о.директора МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»			А.И.Власов

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _____ от _______________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования

(бульвар Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко)

ТРЕБОВАНИЯ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не согласованны места вывозки и схема установки малых архитектурных форм. | -20 |
| 2 | Ось урны и скамеек имеет отклонение от вертикали и горизонтали. | -70 |
| 3 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету | - 70 |
| 4 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |

Методика качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. Заказчиком производится оценка качества на основании актов оценки качества работ.

Заказчик

И.о.директора МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»			А.И.Власов

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

И.о.директора МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  ___________ А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)