ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___

на выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района

г. Пермь						 	         «___»____________2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице исполняющего обязанности директора Власова Александра Ивановича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведения запроса котировок цен (Протокол заседания котировочной комиссии №             от                       2009г.),   победителем которого стал Подрядчик.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по благоустройству мест массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда.

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение  № 1 – состав и объем выполняемых работ;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 15.09.2009г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению в период с момента заключения муниципального контракта  по 15.09.2009г. составляет __________________________________________________ , без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты  приёмки выполненных работ по форме КС-2 и формы КС-3, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.  В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте,   в течение месяца с момента подписания сторонами актов  выполненных работ по форме КС-2 и форме КС-3 и предоставления счетов-фактур.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком  24 месяца с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории Мотовилихинского пруда.

5.3. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания, форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3) назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Регулярно производить осмотр объектов, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале осмотра, незамедлительно (в течение 2 часов с момента обнаружения) информировать Заказчика, обеспечивать ликвидацию повреждений объекта, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдавать выполненные работы Заказчику.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика в течение всего  периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование  текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан обеспечить участие  представителя Подрядчика на всех совещаниях Заказчика.

5.11.  Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

7.2.Заказчик имеет право:

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.4.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

8.4.2. За срыв сроков начала или окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

8.4.3. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

8.4.4.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

8.4.5. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

8.4.6. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Мотовилихинского

района г.Перми»

ИНН/КПП  5906085556/590601001

БИК 045773001

Адрес: 614014, г.Пермь, ул.Красная

площадь, 4а

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»,

л/с 02933018336)

р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

_________________А.И.Власов			                _____________________

«____»___________ 2009 г.                                                               «____»___________ 2009 г.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от ___________ 2009г.

Состав и объем выполняемых работ

| № п.п. | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сетчатых ограждающих элементов спортивной площадки: - шаг стоек 3000 мм, металлическая сетка, профилированный металл; - копание ям для установки столбов с бетонированием стойки -1500 мм - установка столбов диаметр-150 мм, стойки длинной-4500 мм; - ограждение - грунтованное, окрашенное масляными составами. (цвет согласовывается с Заказчиком) | 70 м.п. |
| 2 | Установка металлических столбов для волейбольной площадки: - стойка - металлическая труба диаметром 80 мм; - длина стойки- 3450 мм (в том числе бетонирование 1000 мм); - предусмотреть лебедки, крючки для натягивания сетки, отверстия для закладывания чеки при установке сетки на различной высоте; - стойки, грунтованные и окрашенные масляными составами. | 2 шт. |
| 3 | Установка скамей: - рытье 16 ям для установки скамей 550мм*400мм*500мм; - установка скамьи с бетонированием опорных стоек; Технические характеристики – скамьи: - каркас, опоры скамьи– труба стальная диаметр 45мм, грунтованная, окрашенная, (цвет черный); - скамья на закладных металлических опорах, без спинки, сиденье из бруса толщина 40мм ширина 150-120 мм (направление вертикальное), крепление болтовое, обработка водоотталкивающими составами (типа нитролак). - габариты скамьи длина 2000мм, ширина 400-550мм, высота 420-480мм. | 8 шт. |
| 4 | Установка урн: Состав работ для установки одной урны: -рытьё ям для установки урн размер - 0,5 м*0,5м*0,5 м с погрузкой и перевозкой грунта на полигон ТБО для захоронения; - установка урны с бетонированием стоек; Технические характеристики емкости для сбора мусора – урны: - корпус из металла (сталь не менее 2мм); - лакокрасочное покрытие металла (цвет черный); - объемом не менее 60 литров; - на двух металлических стойках, крепление на шарнирах. | 8 шт. |
| 5 | Изготовление и установка информационных щитов с размещением на щитах информационных материалов. Материал исполнения стендов, тематика и дизайнерское исполнение информационных материалов (в эскизах) согласовываются с заказчиком. - стойка металлическая диаметр 120 мм, бетонированная - 800 мм; - щит – покрытие водостойкое. Тематика: 1. Наименование и схема расположения объекта. 2. Правила безопасности в местах массового отдыха у воды. 3. Запрет о выгуле и купании животных. | 3 шт. |
| 6 | Грунтовка, покраска футбольных ворот | 2 шт. |
| 7 | Установка крышек-заглушек на ограждающие столбики | 235 шт. |
| 8 | Ремонт газонного покрытия: - разборка грунта, планировка участка; - подготовка почвы для устройства газона с добавлением плодородной растительной земли толщиной 10 см; - посев газона | 500м2 |
| 9 | Монтаж ограждающих металлических столбиков для ликвидации въезда в зону отдыха: диаметр столбиков 152 мм, длина 1,0 м с заглублением на 0,4 м с бетонированием стойки и покраской столбиков | 60 шт. |

Технология производства работ и условия выполнения работ: график производства работ и применяемые материалы согласуется с заказчиком до начала производства работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Вывозка собранного мусора, грунта и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение 1 суток.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема и благоустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Заказчик

И.о.директора МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» ________ А.И.Власов

Подрядчик

Директор _________________________________________________________

| Приложение № 3 к муниципальному контракту № ___ от__________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ |  |  |  |  |  |
|  | «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |
|  | М.П. | должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |