Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Пермь                                                                                                   «____» _____________ 2009 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми (далее – заказчик) в лице директора Адамовой Эльвиры Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________  (далее – подрядчик) в лице _________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее – стороны) на основании решения котировочной комиссии (протокол № ____ от «____» _____________ 2009 г.) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### 1. Предмет муниципального контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить монтаж вытяжной системы вентиляции в кухне и столярной  мастерской в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми, расположенной по адресу : 614077, г. Пермь, ул. Гайдара, д. 13 (далее – объект) работы, предусмотренные локальным сметным расчётом, приведённым в приложении № 1 к настоящему муниципальному контракту, являющемся его неотъемлемой частью, (далее – работы) и сдать работы заказчику, а заказчик – принять и оплатить работы.

2. Обязанности подрядчика

2.1. При исполнении настоящего муниципального контракта подрядчик обязан:

1) выполнить работы своими силами либо с привлечением субподрядчиков. В случае привлечения субподрядчика подрядчик обязан направить заказчику в письменной форме уведомление о привлечении субподрядчика в течение трёх календарных дней со дня привлечения субподрядчика;

2) выполнить работы в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами и другими нормативными документами;

3) выполнить работы в сроки, указанные в разделе 4 настоящего муниципального контракта;

4) приобрести за свой счёт материалы и оборудование, используемые при выполнении работ;

5) обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зелёных насаждений во время выполнения работ;

6) обеспечить во время выполнения работ надлежащую охрану имущества заказчика и третьих лиц, находящегося на территории объекта;

7) назначить своего представителя для оформления документов, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, и решения текущих вопросов по исполнению настоящего муниципального контракта, направить заказчику в письменной форме уведомление о назначении представителя с указанием его фамилии, имени, отчества и контактного телефона с приложением подлинника доверенности, выданной подрядчиком его представителю и подтверждающей полномочия данного представителя, в течение трёх календарных дней со дня заключения настоящего муниципального контракта;

8) осуществлять уборку территории объекта от строительного мусора, вывоз строительного мусора с территории объекта во время выполнения работ с предоставлением заказчику документов об утилизации отходов;

9) в случае изменения места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов подрядчика, других сведений о подрядчике, содержащихся в настоящем муниципальном контракте, а также сведений о представителе подрядчика, назначенном и уполномоченном в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта, направить заказчику в письменной форме соответствующее уведомление с указанием новых сведений о подрядчике или представителе подрядчика в течение трёх календарныхчихе трёхе й о подрядчике, содержащихся в настоящем муниципальном контрактеунктом 7 настоящего пункта, направить 0000000000 дней со дня соответствующего изменения. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем подпункте обязанности подрядчика документы, направленные в адрес подрядчика, считаются направленными надлежащим образом;

10) сдать выполненные работы заказчику в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего муниципального контракта, прибыв в срок, определяемый в соответствии с пунктом 6.2 настоящего муниципального контракта, на объект лично либо направив в указанный срок своего представителя, назначенного и уполномоченного в соответствии с подпунктом 8 настоящего пункта;

11) выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные другими разделами настоящего муниципального контракта.

3. Обязанности заказчика

3.1. При исполнении настоящего муниципального контракта заказчик обязан:

1) передать подрядчику объект в работу по акту приёма-передачи объекта в работу в срок, указанный в пункте 4.2 настоящего муниципального контракта;

2) за свой счёт обеспечить подрядчика возможностью временного присоединения оборудования, используемого при выполнении работ, к сетям и коммуникациям;

3) назначить своего представителя для оформления документов, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, и решения текущих вопросов по исполнению настоящего муниципального контракта, направить подрядчику в письменной форме уведомление о назначении представителя с указанием его фамилии, имени, отчества и контактного телефона с приложением подлинника доверенности, выданной заказчиком его представителю и подтверждающей полномочия данного представителя, в течение трёх календарных дней со дня заключения настоящего муниципального контракта;

4) проверять работы на соответствие СНиПам, ГОСТам, СанПиНам и другими нормативным документам в процессе их выполнения и при приёмке выполненных работ;

5) принять выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего муниципального контракта;

6) оплатить выполненные подрядчиком работы в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего муниципального контракта;

7) выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные другими разделами настоящего муниципального контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ – не более 60 календарных дней со дня передачи объекта в работу.

4.2. Передача подрядчику объекта в работу осуществляется в срок не более пяти календарных дней со дня заключения настоящего муниципального контракта.

5. Порядок выполнения работ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и проектной документации.

5.2. Технический надзор за капитальным ремонтом осуществляет МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

5.3.Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графику производства работ, увязанным со сроками, указанными в статье 4 настоящего Договора.

5.4.Согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

5.5.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке осуществляет Подрядчик.

5.6.Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонтных работ, будет соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.7.Подрядчик информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность применяемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.8.	В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы. Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Заказчик в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения подрядчику в отношении:

а/ вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных несоответствующими условиям Договора:

б/ замены, не соответствующих стандартам качества материалов, обнаруженных во время проверки, испытания и устранения дефектов.

Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения срока ремонтных работ указанного в статье 4.

В случае если Подрядчик не устранит в согласованные сроки некачественные работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно переделать некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой такой работы должны оплачиваться Подрядчиком. В случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком этих сумм из сумм, причитающихся Подрядчику.

5.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период ремонтных работ за счет собственных средств.

5.10. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. (Например, дата представления строительной техники, материалов и услуг, сообщения об актах на скрытые работы, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее).

5.11.	Если представитель Заказчика не согласится с ходом выполнения или качеством работ, а также с записями уполномоченного Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Отсутствие такой записи Заказчика не лишает его права представления своих замечаний в последующем.

5.12.	Подрядчик в срок до трех дней обязан принять к устранению отмеченные Заказчиком  недостатки,  кроме случаев аварийной  ситуации,  требующей  немедленного устранения. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

5.13. Подрядчик обязан производить периодические испытания и/или проверки работ и качество используемых на Объекте материалов. Сообщение о начале испытаний (проверки) должно направляться представителю Заказчика за 3 (три) дня до начала проверки. Если же Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик производит испытания в назначенный день в его отсутствие и представляет протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного Договором, то использование таких материалов запрещается. Заказчику предоставляется право самостоятельно производить проверки выполненных работ и качество используемых на Объекте материалов.

О замеченных недостатках или дефектах Заказчик обязан письменно сообщить Подрядчику. Отсутствие Представителя Заказчика во время проведения проверки или Уполномоченного им лица, либо проведение Подрядчиком проверки (испытаний) в присутствии других лиц, либо проведение проверки Заказчиком самостоятельно, не освобождают Подрядчика от ответственности за качество материалов, используемых при проведении работ по данному Договору.

6. Приёмка выполненных работ

6.1. Приёмка выполненных работ осуществляется непосредственно на объекте после окончания подрядчиком выполнения работ.

6.2. Приёмка выполненных работ осуществляется в срок, определяемый заказчиком по согласованию с подрядчиком, но не позднее пяти календарных дней со дня окончания выполнения работ.

6.3. По результатам приёмки выполненных работ в день окончания приёмки выполненных работ сторонами составляется и подписывается акт о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

В случае если для сдачи выполненных работ подрядчик не явился либо от имени подрядчика явилось лицо, не назначенное и не уполномоченное подрядчиком в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1 настоящего муниципального контракта, документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, составляются заказчиком в одностороннем порядке и обстоятельства, указанные в таких документах считаются установленными надлежащим образом.

Факт неявки для сдачи выполненных работ подрядчика либо явки для сдачи выполненных работ от имени подрядчика лица, не назначенного и не уполномоченного подрядчиком в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1 настоящего муниципального контракта, фиксируется соответствующей отметкой заказчика в документах, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

6.4. Недостатки, дефекты, нарушения СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах, обнаруженные при приёмке выполненных работ, устраняются подрядчиком за его счёт в течение десяти календарных дней со дня обнаружения таких недостатков, дефектов и нарушений.

При этом документы, указанные в абзаце первом пункта 6.3 настоящего муниципального контракта, подписываются сторонами после устранения таких недостатков, дефектов и нарушений.

6.5. При возникновении в ходе приёмки выполненных работ разногласий между сторонами по поводу качества выполненных работ и обнаруженных недостатков, дефектов, нарушений СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах по требованию любой из сторон проводится соответствующая экспертиза. Расходы по проведению такой экспертизы несёт подрядчик за исключением случая, когда такой экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего муниципального контракта или отсутствие причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, дефектами, нарушениями СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах. В указанном случае расходы по проведению такой экспертизы несёт та из сторон, которая потребовала назначения экспертизы, а если экспертиза была назначена по соглашению между сторонами – то обе стороны поровну.

### 7. Цена муниципального контракта (стоимость работ) и порядок расчётов между сторонами

7.1. Все расчёты между сторонами по настоящему муниципальному контракту осуществляются в российских рублях в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётные (лицевые) счета сторон.

7.2. Стоимость работ составляет __________ (____________________________) рублей.

Сумма, подлежащая оплате за работы, рассчитывается путём умножения стоимости работ, указанной в локальных сметных расчётах, приведённых в приложении № 1 к настоящему муниципальному контракту, на понижающий коэффициент. Понижающий коэффициент рассчитывается как частное от деления стоимости работ (цены муниципального контракта, определённой в ходе проведения запроса котировок), указанной в абзаце первом настоящего пункта, на максимальную цену муниципального контракта с точностью до четырёх знаков после запятой без округления и составляет _________.

7.3. Стоимость работ определена в ходе запроса котировок, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего периода действия настоящего муниципального контракта в рамках объёма работ, на выполнение которых заключён настоящий муниципальный контракт.

7.4. Стоимость работ включает в себя все налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, включая транспортные расходы, расходы на погрузочные и разгрузочные работы, уборку и вывоз мусора, таможенные, страховые и прочие платежи.

7.5. Оплата выполненных работ осуществляется в течение десяти банковских дней со дня получения заказчиком оформленных в установленном порядке счёта-фактуры на выполненные работы и подписанных сторонами документов, указанных в абзаце первом пункта 5.3 настоящего муниципального контракта.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ СНиПам, ГОСТам, СанПиНам и другими нормативным документам.

8.2. Подрядчик гарантирует, что материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, соответствуют ГОСТам, техническим условиям, СанПиНам и другими нормативным документам и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет шестьдесят месяцев со дня подписания документов, указанных в абзаце первом пункта 6.3 настоящего муниципального контракта. Гарантия распространяется на весь объём работ.

8.4. В случае, если заказчиком в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки, дефекты, нарушения СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах, подрядчик за свой счёт обязан устранить такие недостатки, дефекты и нарушения в течение десяти календарных дней со дня получения от заказчика уведомления в письменной форме об обнаружении таких недостатков, дефектов и нарушений.

Если в указанный срок подрядчик не устранит обнаруженные недостатки, дефекты и нарушения, заказчик вправе привлечь для их устранения других лиц. При этом все расходы, связанные с устранением таких недостатков, дефектов и нарушений, оплачиваются подрядчиком в течение десяти банковских дней со дня получения от заказчика соответствующего требования в письменной форме.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

9.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, дефектов, нарушений СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах, в том числе в течение гарантийного срока, подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 0,1 процента стоимости работ, указанной в пункте 7.2 настоящего муниципального контракта, за каждый календарный день нарушения указанных сроков.

Факт нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, дефектов, нарушений СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах фиксируется в соответствующем акте заказчика.

9.3. За невыполнение работ в полном объёме, а также за выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным настоящим муниципальным контрактом, подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере десяти процентов стоимости работ, указанной в пункте 7.2 настоящего муниципального контракта.

9.4. Неустойка, предусмотренная пунктами 9.2 и 9.3 настоящего муниципального контракта, выплачивается подрядчиком в течение десяти банковских дней со дня получения от заказчика соответствующего требования в письменной форме.

Заказчик вправе удержать неустойку, предусмотренную пунктами 9.2 и 9.3 настоящего муниципального контракта, из любой суммы, подлежащей уплате подрядчику.

9.5. За нарушение сроков оплаты работ подрядчик вправе взыскать с заказчика неустойку в размере процента стоимости работ, указанной в пункте 7.2 настоящего муниципального контракта, равного одной трёхсотой действующей на день уплаты такой неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день нарушения срока оплаты работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, если он докажет, что нарушение срока оплаты работ произошло вследствие действия непреодолимой силы либо по вине подрядчика или третьих лиц.

9.6 Начисление неустойки, предусмотренной пунктами 9.2 и 9.5 настоящего муниципального контракта, начинается со дня, следующего за днём истечения срока исполнения соответствующих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

9.7. Уплата неустойки, предусмотренной пунктами 9.2, 9.3 и 9.5 настоящего муниципального контракта, не освобождает стороны от исполнения соответствующих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

9.8. Подрядчик несёт имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

10. Особые условия

10.1. Риск случайной невозможности исполнения настоящего муниципального контракта несёт подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего муниципального контракта право (требование).

11. Расторжение муниципального контракта

11.1. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

12. Срок действия муниципального контракта

12.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему муниципальному контракту.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются законодательством.

13.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему муниципальному контракту, решаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путём переговоров он передаётся на разрешение в Арбитражный суд Пермского края с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора.

Срок рассмотрения претензии – двадцать календарных дней с момента получения претензии.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми Адрес: 614077, г. Пермь, ул. Гайдара, д. 13 Телефон: 8 (342) 248-36-89 ИНН: 5906029216, КПП 590601001 Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, МОУ «СОШ № 133» г. Перми, л/с 02930013966). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь. БИК 045773001. Р/счёт: 40204810300000000006 Директор Э.В. Адамова «____» _____________ 2009 г. | Подрядчик: «____» _____________ 2009 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ ____ от «____» _____________ 2009 г.

Локальный сметный расчёт

(приводится локальный сметный расчёт, содержащийся в техническом задании, приведённом в приложении 1 к извещению о проведении запроса котировок)