Приложение № 3                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 11 от «21» августа 2009 года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                         «___»  ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ___ от «__» _______ 2009 года «О размещении муниципального заказа» и решения котировочной комиссии (протокол №____ от «___» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок на территории Индустриального района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок на территории Индустриального района г. Перми;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия настоящего контракта: с момента заключения настоящего контракта  до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 24 сентября 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании котировочной заявки Подрядчика, и составляет  _________ (________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС _________ (________) рублей ___ копеек, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ  составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан  обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы,

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению.

6.7. Данные общих журналов работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пени, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ________________ ФИО м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

Перечень адресов контейнерных площадок

| № п/п | Адрес КП | Количество КП для установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Беляева, 54 | 1 |
| 2 | ул. Мира, 83 | 2 |
| 3 | ул. Чердынская, 38а | 1 |
| ВСЕГО: |  | 4 |

Место выполнения работ: ул. Беляева, 54.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (34 м2).

Установка контейнерной площадки:

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Место выполнения работ: ул. Мира, 83.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (36,8 м2).

Установка контейнерной площадки:

2. Планировка основания с уплотнением площадью 40 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 40 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 2 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 40 м2.

Место выполнения работ: ул. Чердынская, 38а.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (30,4 м2).

- Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,06 м площадью 26 м2.

Установка контейнерной площадки:

- Планировка основания с уплотнением площадью 20 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 20 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 13 п.м.

Чертеж контейнерной площадки

Вид    спереди

Вид  сверху

Перечень применяемых материалов сварной металлоконструкции:

Труба 60×60×4 ТУ-14162-5                                                                                                                               Труба 60×40×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                                            Труба 50×25×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                             Швеллер 10П ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                               Уголок 45*45*3                                                                                                                                                Уголок 35×35×3 ГОСТ 8509-93 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                            Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                                   Лист Б-ПН-2,5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)                                                                              Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                       Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 	                                                                       Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1660)                                                                                               Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1400)	                                                                            Арматура 14А-III ГОСТ 5781-82 	                                                                                                               Круг 10-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 18-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 30-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88	                                                                                     Круг d=110мм Ст.45 ГОСТ 1050-88	                                                                                                                Круг d=50мм Ст.20 ГОСТ 1050-88	                                                                                                              Болт М20-6g×35.58.05 ГОСТ 7798-70                                                                                                               Гайка М20-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70                                                                                                                  Шайба 20.01.05 ГОСТ 11371-78                                                                                                                      Гайка М16-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70  	                                                                                                      Вытяжная заклепка со стандартным буртом d=4×15	                                                                         Подшипник 80108 ГОСТ 7242-81                                                                                                                       Кольцо В40 ГОСТ 13942-86	                                                                                                                      Кольцо В80 ГОСТ 13943-86	                                                                                                                                Сетка-рабица 50*50 d=1,6 (1500×5200)	                                                                                                                           Грунт		                                                                                                                                                       Краска

Требования к результатам работ:

| Описание сварной металлоконструкции |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Описание характеристик |
| Длина, мм | 8380 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 1800 |
| Комплектация | Отсек под контейнера и отсек под КГМ |
| Исполнение | Каркасная цельнометаллическая сварная конструкция включающая в себя отсек для контейнеров, который состоит из задней стенки, двух боковых стенок и переднего борта, и отсек для КГМ, который состоит из передней и задней стенки, основания и сдвижной крыши. |
| Соединения | Отсутствуют быстросъемные и болтовые соединения |
| Металлический каркас конструкции | Состоит из труб прямоугольного сечения с толщиной стенки не менее 4 мм., усиленных уголком с толщиной стенки не менее 3 мм. |
| Сборка конструкции | Сварным способом в среде смеси Аr-CO2. |
| Стенки | Закрыты профилированным листом, установленным вертикально между стойками металлического каркаса с усилителями. |
| Задняя стенка отсека под КГМ | Закрыта сеткой рабица с фиксацией по всем краям. |
| Передний борт | Выполнен с применением уголка с толщиной стенки не менее 3 мм. и листового металла толщиной не менее 2 мм. |
| Крыша | Выполнена сдвижной, что обеспечивает беспрепятственный процесс погрузки и выгрузки контейнеров. Перекрывает отсек для контейнеров и отсек для КГМ . Защищает от атмосферных осадков. Имеет ограничитель от продольного и вертикального смещения. |
| Передняя часть крыши | Покрыта листовым металлом толщиной не менее 2 мм., без наружних следов сварки. |
| Основание | Металлический каркас с армированным бетоном толщиной слоя не менее 100 мм. |
| Покраска | Окраска самогрунтующимся составом зеленого цвета на алифатических полиуретанах с фосфатом цинка |
| Доставка | Контейнерная площадка доставляется к месту установки в собранном виде |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Перечень возможных нарушений при установке контейнерной площадки | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение ровности основания | -50 |
| Применение деталей размерами не соответствующих схеме | - 50 |
| Применение материалов не соответствующих техническому заданию | -50 |
| Индивидуальная сварная металлоконструкция не соответствует приложенной схеме | -100 |
| Установка индивидуальной сварной металлоконструкции без закрепления и без бетонирования | -100 |
| Толщина бетонирования не соответствует техническому заданию | -50 |
| Поверхность конструкции не окрашена | -50 |

| Перечень возможных нарушений при установке бортового камня | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение ровности в плане | -50 |
| Несоблюдение ровности по высоте | -50 |
| Установка борта без бетонирования | - 100 |
| Нет щебеночной подготовки | - 100 |

| Перечень возможных нарушений при устройстве песчаного основания | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Толщина слоя песчаного основания не соответствует техническому заданию | -100 |
| Не уплотнено песчаное основание | - 100 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 488 722,68 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 33,363 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  3 кв.  2009  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Мира, 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж метал. ограждения (примен.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,368 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 875,80 | 350,39 | 525,41 76,34 |  |
| 2 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,4 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 1802,70 | 716,00 | 938,83 103,59 | 147,87 |
| 3 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 4 0,1*40 | 143,05 | 26,70 | 30,86 4,10 | 85,49 | 572,20 | 106,80 | 123,44 16,40 | 341,96 |
| 4 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,4 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 700,56 | 233,66 | 5,65 0,50 | 461,25 |
| 5 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,4 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 2302,53 | 534,08 | 20,45 2,02 | 1748,00 |
| 6 | Тек. цена контейнерной площадки | Металлоконструкции индивидуальные | т | 1,4 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 36062,95 |  |  | 36062,95 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 42316,74 | 1940,93 | 1613,78 198,85 | 38762,03 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 174284,27 | 13741,78 | 6657,24 1407,85 | 153885,25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13856,10 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11699,28 |  |  |  |
| Раздел 2. Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Беляева,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж метал. ограждения (примен.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,34 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 809,16 | 323,73 | 485,43 70,53 |  |
| 8 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,7 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 901,35 | 358,00 | 469,41 51,79 | 73,94 |
| 9 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 350,28 | 116,83 | 2,82 0,25 | 230,63 |
| 10 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 1151,26 | 267,04 | 10,22 1,01 | 874,00 |
| 11 | Тек. цена контейнерной площадки | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,7 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 18031,48 |  |  | 18031,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21243,53 | 1065,60 | 967,88 123,58 | 19210,05 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 87815,64 | 7544,45 | 4007,29 874,95 | 76263,90 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7507,28 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6611,15 |  |  |  |
| Раздел 3. Установка контейнерной площадки по адресу: ул.Чердынская, 38а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж метал. ограждения (примен.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,304 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 723,48 | 289,45 | 434,03 63,06 |  |
| 13 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0156 0,06*26/100 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 150,13 | 44,91 | 105,22 8,90 |  |
| 14 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,43 | 1,78 |  |  |  | 6,11 |  |  |  |
| 15 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 3,43 | 12,59 |  |  |  | 43,18 |  |  |  |
| 16 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,7 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 901,35 | 358,00 | 469,41 51,79 | 73,94 |
| 17 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 2 0,1*20 | 143,05 | 26,70 | 30,86 4,10 | 85,49 | 286,10 | 53,40 | 61,72 8,20 | 170,98 |
| 18 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 350,28 | 116,83 | 2,82 0,25 | 230,63 |
| 19 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 1151,26 | 267,04 | 10,22 1,01 | 874,00 |
| 20 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,13 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 9796,16 | 1402,83 | 119,08 | 10,25 1,39 | 1273,50 |
| 21 | Тек. цена контейнерной площадки | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,7 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 18031,48 |  |  | 18031,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23046,20 | 1248,71 | 1093,67 134,60 | 20654,53 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 95399,77 | 8840,87 | 4511,12 952,97 | 81998,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9272,39 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7725,86 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 86606,47 | 4255,24 | 3675,33 457,03 | 78626,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 357499,71 | 30127,11 | 15175,67 3235,77 | 312147,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30635,78 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26036,27 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 7-8, 12, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6013,84 | 2395,57 | 3322,52 417,10 | 295,75 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 31866,95 | 16960,64 | 13732,18 2953,07 | 1174,13 |
| Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 19 913,71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16847,00 |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 19 913,71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16926,65 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 65640,60 |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,30 | 160,20 | 185,16 24,60 | 512,94 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3940,44 | 1134,22 | 769,85 174,17 | 2036,37 |
| Накладные расходы 123%*0,94 ФОТ (от 1 308,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512,76 |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 308,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,29 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 6434,49 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5, 9-10, 18-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6006,17 | 1535,48 | 52,18 5,04 | 4418,51 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 28623,25 | 10871,20 | 210,57 35,68 | 17541,48 |
| Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 10 906,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10765,09 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 906,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7089,47 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 46477,81 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 11, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72125,91 |  |  | 72125,91 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 286339,86 |  |  | 286339,86 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,13 | 44,91 | 105,22 8,90 |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,32 | 317,96 | 420,36 63,01 |  |
| Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 380,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,44 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 380,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,58 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1339,34 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,18 |  |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,18 |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1402,83 | 119,08 | 10,25 1,39 | 1273,50 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5941,60 | 843,09 | 42,71 9,84 | 5055,80 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 852,93) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138,49 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 852,93) |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,28 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 7890,37 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 414171,76 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 312147,64 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15175,67 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33362,88 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30635,78 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26036,27 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 74550,92 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 488722,68 |  |  |  |

## Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сумма снижения __________ рублей _____ копеек.

Стоимость работ с учётом суммы снижения __________ рублей _____ копеек, в т.ч. НДС _________ (________) рублей ___ копеек,

без дальнейшей индексации.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |