ИЗВЕЩЕНИЕ № 02 от «24» августа  2009 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на капитальный ремонт пристройки к зданию МОУ «Гимназия  № 17» г. Перми,

в осях 5-7/Б-В

Почтовый адрес: 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 31

Тел./факс: 212-99-25/212-91-11

Ответственный исполнитель Сапрыкина Наталья Анатольевна

Ответственный исполнитель по объемам работ

Петрова Оксана Георгиевна тел. 212-91-11

МОУ «Гимназия № 17» предусматривает осуществить капитальный ремонт пристройки к зданию МОУ «Гимназия  № 17» г. Перми, в осях 5-7/Б-В способом запроса котировок, согласно локально сметному расчету (Приложение №2)

Требования к наличию лицензии и сертификатов: используемые товары должны иметь все необходимые сертификаты в соответствии с законодательством РФ. При заключении муниципального контракта победитель запроса котировок предоставляет нотариально заверенную копию лицензии на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности. Выполненные работы должны отвечать требованиям ГОСТов, СанПиНов

Место выполнения работ: 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 31

Сроки выполнения работ: не более 14 дней с даты передачи объекта в работу.

Максимальная цена контракта  382 920 рублей 09 копеек (Триста восемьдесят две тысячи  девятьсот двадцать рублей 09 копеек)

Окончательный расчет за выполненные работы  производится по безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 20 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приёмке в эксплуатацию объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов – фактур на выполненные работ, счетов – фактур на материалы, актов приемки результатов выполненных работ (КС – 2), справок о стоимости выполненных работах и затрат (КС – 3). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, которая определяется как частное деление цены контракта, предложенной победителем запроса котировок на максимальную цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при максимальной цене контракта 500 000 рублей и цене контракта предложенной победителем запроса котировок 400 000 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8000. в актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

В случае Вашего согласия принять участие в проведении указанных  работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, электронной почте, или курьером по вышеуказанному адресу до 10 часов 00 минут «03» сентября 2009 г.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: приобретение, доставка, уплата налогов, пошлин  и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем: не ранее 7 дней, не позже 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МОУ «Гимназия № 17» г. Перми 				 Э.Н. Падей

Приложение №1- Котировочная заявка

Приложение №2- Проект муниципального контракта

Приложение №3- Локально- сметный расчёт