Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

от 24.08.2009г. № 48

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением котировочной  комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату   принимает на себя обязательства лично, своими средствами, из своих материалов выполнить работу по ремонту асфальтобетонного покрытия  по ул. Первомайской на участке от ул. Соликамская до ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложением № 1 – локальный сметный расчет,-  являющимся его неотъемлемой частью;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ 30.09. 2009 года.

2.3. Допускается досрочное выполнение работ.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательный плтежи.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта , нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить дефекты и недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.4. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф 30000 рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести  Общий журнал работ (форма  КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма  КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов формы КС-6 и  КС-6а. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование ремонтируемого объекта  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

-  производить проверку  журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: Приложения № 1 – локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение №1

К муниципальному контракту

№48 от «___» ______ 2009г.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

________________________                                                                                                                   ___________________

«______» _____________ 200__ г.                                                                                      «_____»______________ 200__ г.

Ул.Первомайская

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Первомайская на участке от ул.Соликамская  до ул.Веденеева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 499997,41 руб.

- Средства  на оплату труда 13572,84 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2009г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-009-03 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | 8,91 | 2111,73 | 19,54 | 2078,45 40,79 | 18815,55 | 174,07 | 18518,97 363,42 | 1,608 14,33 | 2,556 22,77 |
| 1.3 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0,36 | 1997,72 |  | 58,13 12,46 | 719,18 |  | 20,93 4,48 |  | 0,792 0,29 |
| 1.5 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0,3708 | 1883,10 |  |  | -698,25 |  |  |  |  |
| 1.6 | СЦМ-101-1556 тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,3708 | 2326,07 |  |  | 862,51 |  |  |  |  |
| 1.1 | ТЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,167 | 37068,35 | 416,56 | 3803,63 480,79 | 6190,41 | 69,57 | 635,21 80,29 | 29,99 5,01 | 29,9 4,99 |
| 1.2 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -16,87 | 324,98 |  |  | -5482,41 |  |  |  |  |
| 1.4 | СЦМ-410-0006 тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 16,87 | 484,86 |  |  | 8179,59 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0,372 | 1997,72 |  | 58,13 12,46 | 743,15 |  | 21,62 4,63 |  | 0,792 0,29 |
| 3 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0,3832 | 1883,10 |  |  | -721,60 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-101-1556 тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,3832 | 2326,07 |  |  | 891,35 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-06-020-18 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0,891 | 42290,91 | 628,73 | 2934,29 369,16 | 37681,20 | 560,20 | 2614,45 328,92 | 45,96 40,95 | 22,944 20,44 |
| 6 | ТЕР27-06-021-18 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0,891 | 9656,47 | 2,95 | 0,58 | 8603,91 | 2,63 | 0,51 | 0,216 0,19 |  |
| 7 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | -107,61 | 398,68 |  |  | -42901,95 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-410-0006 тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 107,61 | 484,86 |  |  | 52175,78 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,012118 | 1743,70 |  |  | -21,13 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101-1556 тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,012118 | 2326,07 |  |  | 28,19 |  |  |  |  |
| 11 | СЦП3-3-5-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 88,21 | 5,82 |  |  | 513,38 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 85578,86 | 806,47 | 21811,69 781,74 | 60,48 | 48,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 395262,17 | 6694,17 | 115892,65 6878,67 | 502,24 | 59,73 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 1.3, 2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 5404,66 | 110,54 | 5294,12 175,36 | 8,3205 | 10,9475 |
| пересчет в ценах 3кв.2009г. ОЗП=7,3; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,187; МАТ=4,324; ТЗ=7,3 (Поз. 1, 1.3, 2, 5-6, 1.5-1.6, 1.4, 3-4, 7-10, 1.1-1.2) |  |  |  |  |  |  |  | 302138,88 | 5777,16 | 88786,84 5921,58 | 433,44 |  |
| перевозка ПЗ=5,168 (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 2139,77 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 17729,50 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 1084,9) (Поз. 1.1-1.2) |  |  |  |  |  |  |  | 1060,60 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 12487,94) (Поз. 1, 1.3, 2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 16668,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 10734,95 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 1084,9) (Поз. 1.1-1.2) |  |  |  |  |  |  |  | 650,94 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 12487,94) (Поз. 1, 1.3, 2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 10084,01 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 415949,64 |  |  | 465,67 | 54,74 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 5123,83 |  |  | 36,57 | 4,99 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 2653,15 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 423726,62 |  |  | 502,24 | 59,73 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 270022,20 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 115892,65 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 13572,84 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 17729,50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 10734,95 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 76270,79 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 499997,41 |  |  | 502,24 | 59,73 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)