ИЗВЕЩЕНИЕ №10  от  01 сентября 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонтных работ на инженерных  сетях

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет №8

Тел./факс: (342) 212-24-34, электронная почта (e-mail): soii@perm.ru,

ответственный исполнитель Батуева Тамара Михайловна (тел. 212-24-34)

предусматривает осуществить  за счет  средств муниципального бюджета города Перми способом  запроса котировок:

выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонтных работ на инженерных сетях, находящихся на балансе МУ «СОИИ» в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, являющимися приложениями к извещению (приложение №2, 3)

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу |  |  | 3 |
| 2 | Устройство оснований из щебня | м2 | 620 | 5 |
| 3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 620 | 4 |
| 4 | Установка бортовых камней | м | 11 | 1 |
| Всего: |  |  |  | 13 |

Место выполнения работ: г. Пермь: Орджоникидзевский район, Мотовилихинский район:

1. Орджоникидзевский район:

ул. Бушмакина, 26; ул.Доватора, 42; ул.Лянгасова, 67.

2. Мотовилихинский район:

ул. Гашкова, 26/3, 29; ул. Целинная, 21.

Сроки оказания услуг: в течение 13 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 499 744,75 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок четыре рубля 75 коп.)

Оплата за фактически выполненные работы будет произведена в безналичной форме, путем перечисления   денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента выполнения работ, при условии оформленных в установленном порядке акта приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем запроса котировок, на начальную (максимальную) цену контракта.

Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т. е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению  № 1  по вышеуказанному адресу   до 17 часов 30  минут 10 сентября  2009 г.

Цена контракта должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложения:

- приложение №1 - котировочная заявка

- приложение №2 - техническое задание

- приложение №3 – локальный сметный расчет

- приложение №4 - проект муниципального контракта.

Директор                                ____________________________                        Нецветаев К. В.