Утверждаю:

Директор  МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов ______________

Извещение № 66K  от  01 сентября 2009 года

о  проведении открытого конкурса на разработку проектной документации

по реконструкции развязки ул. Братская, Сылвенского тракта и дороги на д. Жебреи.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе на разработку проектной документации по реконструкции развязки ул. Братская, Сылвенского тракта и дороги на д. Жебреи.

1) Форма торгов - открытый конкурс.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»  (614000  г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru).

3) Предметом муниципального контракта является разработка проектной документации по реконструкции развязки.

- Выполнение работ осуществляется в соответствии с заданием.

- ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по реконструкции развязки

ул. Братская, Сылвенского тракта и дороги на Жебреи

|  | Цели и задачи разработки проекта |  | Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при реконструкции объектов капитального строительства, их частей. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик работ |  | Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется на конкурсной основе |
|  | Статус работ |  | Муниципальный заказ |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Исходные данные |  | - начало и конец проектируемого участка определить проектом и согласовать с Заказчиком; - выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласований с заинтересованными организациями; |
|  | Основные требования к проектируемому объекту |  | - Проектом решить благоустройство развязки на пересечении ул. Братская, Сылвенского тракта и дороги на Жебреи: проезжая часть, газоны, тротуары, остановки общественного транспорта; - предусмотреть устройство заездных карманов и остановочных пунктов общественного транспорта Геометрические размеры заездных карманов назначить в соответствии с требованиями ТП 503-05-8.84 «Автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей и их оборудование». - Проектом решить наружное освещение территории развязки; - Предусмотреть места для стоянки автотранспорта; - Предусмотреть организованный сток дождевых и талых вод с проезжей части; - Основные технико-экономические показатели определить проектом; |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Метод определения стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент проектирования с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
|  | При разработке проекта: |  | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по проектной документации и утверждения её Заказчиком в установленном порядке; - выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, экологические изыскания в объёме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами; - Провести оценку технического и транспортно-эксплуатационного состояния существующей автомобильной развязки, рассмотреть возможные варианты реконструкции, провести сравнение вариантов и осуществить выбор рекомендуемого из них, разработать технические решения по рекомендуемому варианту, определить объемы работ, продолжительность реконструкции автомобильной развязки, провести расчет социально-экономической (общественной) эффективности, оценку устойчивости проекта с учетом неопределенности и риска. - Разработать проект, включая: - материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком; - правоустанавливающие документы, землеустроительную документацию на земельный участок, в составе, необходимом для прохождения проекта государственной экспертизы и получения разрешения на строительно-монтажные работы; - техническую часть конкурсной документации для проведения конкурса на строительные работы. - программу инженерных изысканий представить Заказчику для согласования; - Согласовать проект с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством; - продолжительность строительства принять на основании ПОС; - предоставить материалы обследования технического состояния проектируемого объекта; |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - Состав проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с письмом Росавтодора от 10.02.2004 № ОС-28/679-ис, состав разделов проектной документации и требований к их содержанию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. осле утверждения проекта разработать рабочую документацию в соответствии с письмом Росавтодора от 20.10.2006 № 01-28/7393. - В проекте представить дополнительные разделы: - организация строительства с подготовкой логической схемы доставки оборудования, основных строительных материалов, в т.ч. инертных, с указанием мест складирования; - охрана окружающей среды; - организация дорожного движения; - внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов; - Оформить акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; - Провести работы по формированию земельных участков в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России; - Получить в установленном порядке решение о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства; - Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - В составе проекта при необходимости представить предложения по использованию сырьевой базы региона проектируемой развязки; |
|  | Особые условия |  | - В предпроектных проработках разработать два варианта развязки. Для дальнейшей разработки документации согласовать вариант с Заказчиком; - Тип покрытия – ЩМА-15; - Бортовой камень – гранит; - Предусмотреть мероприятия, ограничивающие несанкционированный съезд автотранспорта за пределы автотранспортной развязки; - Без дополнительной оплаты подготовить и направить в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного экспертного заключения государственной экспертизы. - Выделение пусковых комплексов обосновать проектом; - Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий при отсутствии отечественных аналогов согласовать с Заказчиком, представить рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий; |
|  | Дополнительные требования |  | - В составе проекта выделить в отдельные книги: - технический отчет об инженерных изысканиях (утвердить заказчиком); - обоснование изъятия и предоставления земельных участков; - организация дорожного движения; - организация строительства; - охрана окружающей среды; - переустройство коммуникаций; - организация работ по содержанию автомобильной дороги; - пакет документов с полученными проектным институтом техническими условиями и согласованиями с заинтересованными организациями при проектировании данного объекта; - техническая документация для проведения конкурса на строительные работы. |
|  | Требования к сдаче проекта заказчику |  | - Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и репера высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания проектирования. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. - Технический отчет об инженерных изысканиях передать заказчику по установленному в договоре графику работ в 3-х экземплярах. - Проект передается Заказчику в книгах в 5 экземплярах и на электронном носителе |
|  | Необходимость осуществления авторского надзора |  | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного экспертного заключения государственной экспертизы. |  | Не позднее 20.12.2009 |

4) Месторасположение проектируемого объекта:

г. Пермь, развязка ул. Братская, Сылвенского тракта, дороги на д. Жабреи.

5) Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта.

Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения

положительного заключения государственной экспертизы не позднее 20.12.2009 года.

6) Начальная (максимальная) цена контракта - 4 099 720,00 (Четыре миллиона девяносто девять тысяч семьсот двадцать) рублей.

Источник финансирования – городской бюджет.

7) Конкурсная документация предоставляется заказчиком, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.  Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

8) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, состав которых указан в пункте 1 конкурсной документации, до 9:30 часов (местного времени) 05 октября 2009 года по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 02 сентября 2009 года            в рабочие дни (суббота и  воскресенье - выходные дни).

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 9:30 часов (местного времени) 05 октября 2009 года по адресу:                г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к  10:00 часам (местного времени)      05 октября 2009 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний. Заявки представленные после 10:00 часов (местного времени)  05 октября 2009 года к рассмотрению не принимаются.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса и словосочетание "Не вскрывать до 10 часов  00  мин. 05 октября 2009 года".

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое  фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

9)  Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 10 часов  00 мин. (местного времени)  05 октября 2009 года по адресу: г. Пермь,                         ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты                      с конкурсными заявками.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г. Пермь,                         ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний – 12 октября 2009 г.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний – 19 октября 2009 г.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.