Проект муниципального контракта

на выполнение работ по организации сноса (демонтажа) несанкционированных объектов

г. Пермь										«___» _______ 2009 г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", действующий на основании ________________________________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение Постановления администрации города Перми от 24.11.2008 № 1103 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми на 2009 - 2011 годы» раздел 3.4.3, в соответствии с приказом администрации Свердловского района города Перми от 26.08.2009 № 116 о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по организации сноса (демонтажа) несанкционированных объектов;  решением котировочной комиссии (протокол от _________ № ____).

## 1.2. По настоящему контракту ПОДРЯДЧИК  обязуется обеспечить выполнение работ по организации сноса (демонтажа) несанкционированных объектов (далее по тексту «объект»), в соответствии с реестром несанкционированных объектов мелкорозничной сети, подлежащих демонтажу (Приложение  № 1  к настоящему контракту), характеристика и требования к выполнению работ по организации сноса (демонтажа) несанкционированных объектов (Приложение  № 2  к настоящему контракту) и локальным сметным расчетом, который разрабатывается ПОДРЯДЧИКОМ  и предоставляется  в течение 1 рабочего дня с момента заключения настоящего муниципального контракта  (Приложение  № 3  к настоящему контракту),  требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ; сдать результат выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ по акту сдачи – приемки  выполненных работ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы.

## Приложения № 1, 2 и 3 к настоящему контракту являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего контракта в отношении 77 (Семидесяти семи) объектов: 65 (шестидесяти пяти) лотков и 12 (двенадцати) палаток.

Перечень демонтируемых объектов содержится в реестре несанкционированных объектов мелкорозничной сети, подлежащих демонтажу (Приложение  № 1  к настоящему контракту). В ходе выполнения работ по настоящему контракту данный реестр может подлежать изменению.

1.3. ПОДРЯДЧИК обязан своими силами выполнить работы, указанные в п. 1.2. настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения настоящего контракта.

2.2. Место выполнения работ: территория Свердловского района города Перми. (в соответствии с реестром несанкционированных объектов).

2.3. Приемка и оплата работ выполненных ПОДРЯДЧИКОМ, осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет __________________________________ ____________________________________________________________________________________________, включая все необходимые налоги и сборы.

3.2. Основанием для оплаты выполненных  ПОДРЯДЧИКОМ работ  являются:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- акт сдачи- приемки выполненных работ;

- счет-фактура, счет.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

3.4. Оплата стоимости работ  по настоящему контракту производится  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления ПОДРЯДЧИКОМ  документов, указанных в п.3.2.настоящего контракта, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) сторонами настоящего контракта,  предоставления ПОДРЯДЧИКОМ справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры  и счета.

3.5. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения ПОДРЯДЧИКОМ  обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.6. Приемка работ  производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ПОДРЯДЧИКА о готовности к сдаче  выполненных работ.

ЗАКАЗЧИК производит приемку выполненных работ  на соответствие сроков, объема и качества работ  требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт сдачи-приемки  выполненных работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляются в 3-х экземплярах и подписываются с одной стороны – ЗАКАЗЧИКОМ, с другой стороны - ПОДРЯДЧИКОМ.

3.8. При выполнении работ ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА.

4.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендаций и т.д.) ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта с соблюдением необходимых требований техники безопасности и охраны труда при производстве строительно – монтажных работ, погрузочных и разгрузочных работ. Особое значение уделить ограждению опасной зоны при производстве погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.

4.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА по всем видам работ в течение всего периода их производства.

4.1.3. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан в течение одних суток проинформировать об этом ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК также заблаговременно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

4.1.4. Выполнить работы в срок,  указанный в пункте 2.1.настоящего контракта.

4.1.5.Обеспечить на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности. Работы, подлежащие лицензированию, должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.1.6. За свой счет обеспечить сохранность принятых на хранение демонтированных объектов в течение не менее чем 2 (двух) месяцев  на следующих условиях:

-за 2 дня до демонтажа объектов ПОДРЯДЧИК обязан известить о данном факте ЗАКАЗЧИКА.

-выполнить маркировку демонтированных объектов.

-место хранения объектов: г. Пермь, ул. Алтайская, 3а.

-ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить сохранность демонтированных объектов за свой счет, в рамках возможной технологии разборки.

-при обращении собственников объектов в течение срока хранения, ПОДРЯДЧИК обязан передать демонтированные объекты собственникам на основании письменного указания ЗАКАЗЧИКА.

5. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений ЗАКАЗЧИК назначает уполномоченного представителя – начальника отдела потребительского рынка администрации района Зинатова Фарита Фаимовича, имеющего право:

- присутствовать при демонтаже;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполняемых работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполняемых работ с указанием причин;

- принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполняемых работ.

5.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

5.2.1. Своевременно принять выполненные работы.

5.2.2. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.3. Контроль качества выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ посредством периодических проверок: формулирует замечания по качеству выполненных работ и срокам их устранения.

5.4. ЗАКАЗЧИК осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанной документации от ПОДРЯДЧИКА.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного выполнения работ по настоящему контракту  (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполненных работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему контракту, ПОДРЯДЧИК обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере 1% от стоимости работ, указанной в пункте  3.1. настоящего контракта.

ПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанного сторонами по контракту, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту  регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Приложения к настоящему контракту.

10.1. Приложение № 1 – реестр несанкционированных объектов мелкорозничной сети, подлежащих демонтажу;

Приложение № 2 - характеристика и требования к выполнению работ по организации сноса (демонтажа) несанкционированных объектов;

Приложение № 3 – локальный сметный расчет.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Свердловского района города Перми Местонахождение: 614990 г. Пермь, ул. Сибирская, 58 КПП: 590401001 ИНН 5904080513 Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Свердловского района города Перми, л/с 02932011554) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 ОГРН 1025900918251 Глава администрации ____________________ В.И.Петенко М.П. | ПОДРЯДЧИК: _____________________________________ ____________________________________ ___________________ ( ) М.П. |
| --- | --- |