СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

200   г.

200 г.

МУЗ ТКП№5" Запорожская,5/7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт помещений дневного стационара и процедурного кабинета

Сметная стоимость	222416,69 руб.

Средства на оплату труда	50564,28 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв2009 г.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит | 100м2 | 0,19 | 911,89 | 822,5 | 89,39 | 30,1 | 173,26 | 156,28 | 16,98 | 5,72 | 66,87 | 12,7053 | 2,2 | 0,418 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0588 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 88,82 | 70,33 | 18,49 | 6,23 | 103,91 | 6,1099 | 7,74 | 0,4551 |
| 3 | ТЕР10-01-012-02 | Зашивка проёмов ГКЛ мм | 100м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,059 | 1357,2 | 214,48 | 40,44 |  | 80,07 | 12,65 | 2,39 |  | 18,3 | 1,0797 | 0,52 | 0,0307 |
| 4 | СЦМ-101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | м2 | -5,9 | 10,46 |  |  |  | -61,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | 6 | 36,38 |  |  |  | 218,28 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и | 100 м2 | 2,32 | 115,23 | 115,23 |  |  | 267,33 | 267,33 |  |  | 10,4 | 24,128 |  |  |
|  |  | улучшенных | очищаемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных | 100м | 0,29 | 41,77 | 41,77 |  |  | 12,11 | 12,11 |  |  | 3,77 | 1,0933 |  |  |
|  |  |  | плинтусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из | 100 м2 | 0,135 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 17,75 | 17,04 | 0,71 | 0,24 | 11,39 | 1,5377 | 0,13 | 0,0176 |
|  |  | линолеума и релина | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр69-04-01 | Заделка отверстий в местах прохода | 100 | 0,01 | 1224,65 | 955,72 | 2,03 | 0,68 | 12,25 | 9,56 | 0,02 | 0,01 | 78,66 | 0,7866 | 0,05 | 0,0005 |
|  |  | трубопроводов в: стенах и | отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перегородках оштукатуренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки | 100 м2 | 0,12 | 52,7 | 41,77 |  |  | 6,32 | 5,01 |  |  | 3,77 | 0,4524 |  |  |
|  |  | нейтрализующим раствором | протравле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иной |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-01-047- | Облицовка потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0,19 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 335,42 | 260,47 | 74,95 | 1,98 | 102,46 | 19,4674 |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРрб! -02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100м2 | 0,146 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 569,16 | 420,41 | 3,97 | 1,34 | 228,35 | 33,3391 | 0,67 | 0,0978 |
|  |  | по камню и бетону цементно- | отремонти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором, площадью | рованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдельных мест: до 1 м2 толщиной | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя до 20 мм | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по | 100м2 | 0,043 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 205,29 | 159,27 | 1,26 | 0,42 | 290,27 | 12,4816 | 0,72 | 0,031 |
|  |  | камню и бетону цементно- | отремонти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором, площадью | рованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдельных мест: до 1 м2 толщиной | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя до 20 мм | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри | 100м2 | 0,021 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 145,24 | 102,64 | 0,99 | 0,33 | 383,06 | 8,0443 | 1,16 | 0,0244 |
|  |  | здания по камню и бетону цементно- | отремонти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором: | рованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямолинейных | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних | 100 м2 | 0,83 | 362,9 | 345,26 | 4,06 | 1,37 | 301,21 | 286,57 | 3,37 | 1,14 | 28,07 | 23,2981 | 0,1 | 0,083 |
|  |  | помещений | перетертой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕР15-04-025- | Улучшенная окраска масляными | 100 м2 | 1,57 | 1428,17 | 659,05 | 8,92 | 0,14 | 2242,23 | 1034,71 | 14 | 0,22 | 51,01 | 80,0857 | 0,12 | 0,1884 |
|  | 08 | составами по штукатурке: стен | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-04-005- | Окраска поливинилацетатными | 100 м2 | 0,54 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 922,07 | 295,6 | 6,71 | 0,15 | 42,9 | 23,166 | 0,17 | 0,0918 |
|  | 03 | водоэмульсионными составами | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улучшенная: по штукатурке стен | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание В/Д потолков ранее | 100м2 | 0,41 | 1546,08 | 393,48 | 8,71 | 1,37 | 633,89 | 161,33 | 3,57 | 0,56 | 31,99 | 13,1159 | 0,16 | 0,0656 |
|  |  | окрашенных известковой или | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • | клеевой краской с расчисткой старой | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 35 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами: | 100м2 | 0,187 | 314,89 | 251,93 | 7,93 | 1,37 | 58,88 | 47,11 | 1,48 | 0,26 | 21,1 | 3,9457 | 0,15 | 0,028 |
|  |  | улучшенная | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти (без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вычета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 0,146 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 181,81 | 119,96 | 0,11 |  | 65,94 | 9,6272 | 0,01 | 0,0015 |
|  |  | окрашенных поверхностей | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | радиаторов и ребристых труб | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопления: за 2 раза | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 0,045 | 960,17 | 623,25 | 0,77 |  | 43,21 | 28,05 | 0,03 |  | 50,02 | 2,2509 | 0,01 | 0,0004 |
|  |  | окрашенных поверхностей | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | радиаторов и ребристых труб | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопления: за 1 раз | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 0,031 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 41,89 | 28,76 | 0,02 |  | 80,6 | 2,4986 | 0,01 | 0,0003 |
|  |  | окрашенных поверхностей стальных | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и чугунных труб: стальных за 2 раза | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,554 | 1959,28 | 1263,21 | 8,71 | 1,37 | 1085,44 | 699,82 | 4,83 | 0,76 | 102,7 | 56,8958 | 0,16 | 0,0886 |
|  |  | окрашенных окон за два раза с | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски: до 35 % | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | И |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее |  | 100 м2 |  | 0,573 | 1517,68 |  | 816,1 |  | 8,71 | 1,37 | 869,63 | 467,63 |  | 4,99 |  | 0,79 |  | 66,35 | 38,0185 |  | 0,16 |  | 0,0917 |
|  |  | окрашенных дверей за два раза с |  | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски: до 35 %* |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее |  | 100 м2 |  | 0,128 | 1341,26 |  | 629,64 |  | 8,71 | 1,37 | 171,68 | 80,59 |  | 1,11 |  | 0,18 |  | 51,19 | 6,5523 |  | 0,16 |  | 0,0205 |
|  |  | окрашенных откосов за два раза с |  | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски: до 35 % |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр62-10-04 | Улучшенная масляная окраска ранее |  | 100м2 |  | 0,27 | 1133,42 |  | 525,83 |  | 8,71 | 1,37 | 306,02 | 141,97 |  | 2,35 |  | 0,37 |  | 42,75 | 11,5425 |  | 0,16 |  | 0,0432 |
|  |  | окрашенных шкафов за два раза с |  | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски: до 10 % |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,1 | ТЕР15-01-019- | Гладкая облицовка стен, столбов, |  | 100м2 |  | 0,53 | 11807,8 |  | 2086,89 |  | 45,24 | 25,22 | 6258,13 | 1106,05 |  | 23,98 |  | 13,37 |  | 159,67 | 84,6251 |  | 1,65 |  | 0,8745 |
|  | 05 | пилястр и откосов (без карнизных, |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плинтусных и угловых плиток) без |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установки плиток туалетного |  | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гарнитура на клее из сухих смесей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРН -01 -036- | Устройство покрытий из линолеума |  | 100м2 |  | 0,2733 | 8279,37 |  | 501,59 |  | 52,93 | 4,79 | 2262,75 | 137,08 |  | 14,47 |  | 1,31 |  | 42,4 | 11,5879 |  | 0,85 |  | 0,2323 |
|  | 01 | на клее бустилат |  | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР1 1-01-040- | Устройство плинтусов |  | 100м |  | 0,292 | 686,99 |  | 124,87 |  | 2,32 |  | 200,6 | 36,46 |  | 0,68 |  |  |  | 8,99 | 2,6251 |  | 0,03 |  | 0,0088 |
|  | 01 | поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | плинтусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: |  | 100м2 |  | 0,032 | 863,51 |  | 478,46 |  | 8,71 | 1,37 | 27,63 | 15,31 |  | 0,28 |  | 0,04 |  | 38,4 | 1,2288 |  | 0,16 |  | 0,0051 |
|  |  | плинтусов |  | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР26-01-039- | Изоляция покрытий и перекрытий |  | 1 мЗ |  | 0,17 | 194,26 |  | 139,87 |  | 54,39 |  | 33,02 | 23,78 |  | 9,24 |  |  |  | 10,58 | 1,7986 |  | 0,6 |  | 0,102 |
|  | 01 | изделиями из волокнистых и |  | изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зернистых материалов насухо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРЮ-01-012- | Обшивка каркасных стен плитами |  | 100м2 |  | 0,034 | 3196,72 |  | 938,24 |  | 38,68 |  | 108,69 | 31,9 |  | 1,32 |  |  |  | 75,3 | 2,5602 |  | 0,49 |  | 0,0167 |
|  | 03 | древесностружечными 16 мм |  | обшивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стен за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вычетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-101- | Плиты древесностружечные |  | 100м2 |  | -0,034 | 2132,74 |  |  |  |  |  | -72,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0698 | многослойные и трехслойные марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П-1 толщиной 15-17 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-102- | Фанера клееная марки ФК и ФБА, |  | мЗ |  | 0,02 | 4417,84 |  |  |  |  |  | 88,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0261 | сорт В/ВВ, толщиной 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр67-08-02 |  | Смена светильников : с люминесцентными лампами |  | 100 шт. | 0,04 |  | 24933,19 |  | 2233,94 | 3,25 | 1,09 | 997,33 |  | 89,36 |  | 0,13 |  | 0,04 | 163,3 |  | 6,532 |  | 0,08 | 0,0032 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР46-03-010-03 |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,01 |  | 6321,21 |  | 1496,96 | 4824,25 | 418,2 | 63,21 |  | 14,97 |  | 48,24 |  | 4,18 | 110,64 |  | 1,1064 |  | 30,57 | 0,3057 |
| 36 | ТЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100м трубопров ода | 0,06 |  | 5555,77 |  | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 333,35 |  | 54,31 |  | 0,63 |  | 0,02 | 64,24 |  | 3,8544 |  | 0,13 | 0,0078 |
| 37 | ТЕР1 6-07-003-02 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм |  | 1 врезка | 2 |  | 109,48 |  | 62,84 | 6,27 |  | 218,96 |  | 125,68 |  | 12,54 |  |  | 4,46 |  | 8,92 |  | 0,01 | 0,02 |
| 38 | ТЕР16-07-004-01 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм |  | 1 врезка | 1 |  | 251,25 |  | 85,66 | 0,77 |  | 251,25 |  | 85,66 |  | 0,77 |  |  | 7,05 |  | 7,05 |  | 0,01 | 0,01 |
| 39 | ТЕР16-04-002-01 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 100м трубопров ода | 0,12 |  | 4898,16 |  | 2680,48 | 1380,93 | 210,96 | 587,78 |  | 321,66 |  | 165,71 |  | 25,32 | 190,24 |  | 22,8288 |  | 13,64 | 1,6368 |
| 40 | СЦМ-103-9001-547 |  | Угольники NN47 20 х 20 мм |  | шт | 2 |  | 48,33 |  |  |  |  | 96,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-300-9490-12 |  | Части фасонные из полиэтилена ( колено Д=50мм) |  | шт | 1 |  | 7,68 |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР1 7-01 -005-02 |  | Установка моек: на два отделения |  | 10 комплекте в | 0,1 |  | 5242,95 |  | 346,24 | 56,53 | 8,76 | 524,3 |  | 34,62 |  | 5,65 |  | 0,88 | 25,31 |  | 2,531 |  | 1,03 | 0,103 |
| 43 | Прайс |  | Сифоны для мойки полиэтиленовые |  | шт | 1 |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прайс |  | Смеситель локтевой |  | шт | 1 |  | 478 |  |  |  |  | 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ-300-1520 |  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм |  | шт | 2 |  | 28,18 |  |  |  |  | 56,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР46-03-017-01 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0, 1 м2 |  | 1 мЗ заделки | 0,012 |  | 1845,83 |  | 634,89 | 19,91 |  | 22,15 |  | 7,62 |  | 0,24 |  |  | 55,16 |  | 0,6619 |  | 0,24 | 0,0029 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  | за т груза | 0,12 |  | 1,78 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | СЦПЗ-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов | 1т | 0,12 | 100,39 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобилями-самосвалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (работающими вне карьеров), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расстояние перевозки 25 км класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | груза 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент П3=4,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при | за т груза | 0,12 | 2,52 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобильных перевозках Мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21488,28 | 6969,66 | 446,21 | 65,86 |  | 550,13 |  | 5,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 118052,66 | 50090,95 | 2022,51 | 473,33 |  | 550,13 |  | 5,11 |
| Накладные расходы 95% х 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45153,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 25282,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 33927,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 222416,69 |  |  |  |  | 550,13 |  | 5,11 |