Извещение № 305 А  от «04» сентября 2009 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «Городская поликлиника № 3» в 2009 году

| Заказчик: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» (далее – МУЗ «ГП № 3») |
| --- | --- |
| 1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | МУЗ «ГП № 3», (614025, г.Пермь, ул.Серпуховская,11а. Тел.: (342)257-19-37, 268-62-08; E-mail: permgp3@lpu.perm.ru). |
| Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. |  |
| 2. Форма торгов | Открытый аукцион |
| 3. Предмет муниципального контракта | - поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3» |
| 4. Начальная (максимальная) цена контракта | - 1 528 954,24 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре руб. 24 коп.) руб. |
| 5. Место выполнения работ: | г.Пермь, ул.Серпуховская,11а, 4-х этажное здание поликлиники |
| 6. Основные виды работ и объем выполняемых работ: | 1. Демонтаж одного старого лифта. 2. Поставка лифта и оборудования. 3. Монтаж поставленного лифта (одного), пусконаладочные работы и испытание, ввод лифта в эксплуатацию. 4. Получение решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформление разрешительных документов в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию лифта, оформление паспорта лифта. 5. Выполнение общестроительных работ, в том числе: - замена лифтовой лебедки – 1шт.; - замена купе кабины лифта – 1шт; - замена двери шахты – 5шт.; - замена системы управления лифта – 1 система; - установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5м2 – 1,9 м2 - устройство бетонной подготовки – 0,002 х 100м3; - демонтаж существующих и монтаж металлических опорных стаканов – 0,283 х 1т.конструкций; - смена выключателей – 2; - смена светильников с лампами накаливания – 8; - демонтаж и монтаж электропроводки – 0,42875 х 100м; - простая масляная окраска ранее окрашенных стен, полов и потолков с подготовкой и расчисткой старой краски – 0,52 х 100м2; - огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей – 3,5 х 100м2. Полный перечень работ указан в техническом задании, выполненном в форме локальных сметных расчетов (приложение №4 к документации об аукционе) и изменению в объемах и видах работ не подлежит. |
| 7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | С «04» сентября 2009г по «25» сентября 2009г документация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления участника размещения заказа поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, в печатном виде или на электронные носители участника размещения заказа. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская,11а (приемная) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов. Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми - http://www.gorodperm.ru. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается. |
| 9. Начало рассмотрения заявок | Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 12 час. 00 мин. «25» сентября 2009г |
| 10. Место, дата и время проведения аукциона | Аукцион состоится по адресу: 614000, ул.Сибирская,15, 1 этаж, Управление муниципального заказа; зал заседаний в 10 часов 45 мин (местного времени) «07» октября 2009г. |
| Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются. |  |