СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач муниципального учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника №3»

_______________ / Ю.Б.Власова

_________________ 2009 год

И.о.начальника управления

Муниципального заказа

планово-экономического

департамента администрации

города Перми

__________________ / О.И.Кириллова

________________ 2009 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «Городская поликлиника № 3»

г. Пермь, 2009 год

I Общие сведения.

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» (далее – МУЗ «ГП № 3») (614025, г.Пермь, ул.Серпуховская,11а. Тел.: (342)257-19-37, 268-62-08; E-mail: permgp3@lpu.perm.ru).

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет муниципального контракта – поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3».

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11а, 4-х этажное здание поликлиники.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 528 954,24 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре руб. 24 коп.) руб.

2. Источники финансирования

Источники финансирования – средства муниципального бюджета.

3. Требования к выполнению работ и монтируемому оборудованию

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами, или с привлечением субподрядных организаций, весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе и техническим заданием документации об аукционе (Приложение № 4 к документации об аукционе), выполненном в виде локальных сметных расчетов.

Контроль качества выполняемых работ и сроков выполнения работ осуществляется Заказчиком.

1. Основные виды работ и объем выполняемых работ:

- Демонтаж одного старого лифта.

- Поставка лифта и оборудования.

- Монтаж поставленного лифта (одного), пусконаладочные работы и испытание, ввод лифта в эксплуатацию.

- Получение решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации;

- оформление паспорта лифта.

- Выполнение общестроительных работ, в том числе:

- замена лифтовой лебедки – 1шт.;

- замена купе кабины лифта – 1шт;

- замена двери шахты – 5шт.;

- замена системы управления лифта – 1 система;

- установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5м2 – 1,9 м2

-  устройство бетонной подготовки – 0,002 х 100м3;

- демонтаж существующих и монтаж металлических опорных стаканов – 0,283 х 1т.конструкций;

- смена выключателей – 2;

- смена светильников с лампами накаливания – 8;

- демонтаж и монтаж электропроводки – 0,42875 х 100м;

- простая масляная окраска ранее окрашенных стен, полов и потолков с подготовкой и расчисткой старой краски – 0,52 х 100м2;

- огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей – 3,5 х 100м2.

- Полный перечень  работ указан в техническом задании, выполненном в форме локальных сметных расчетов (приложение №4 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

2. Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней с даты подписания муниципального контракта (с учетом поставки лифта, выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику, получения решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформления и подписания «Акта полного технического освидетельствования лифта» и «Акта приемки лифта в эксплуатацию», получения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), оформление и представление паспорта лифта);

- работы должны производиться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 5 к документации об аукционе) который является приложением к муниципальному контракту;

- работы должны производиться в соответствии с проектно-сметной документацией,  ГОСТ-22845, «Временным положением о порядке и условиях проведения модернизации лифтов», утвержденным постановлением Ростехнадзора России № 59 от 29 ноября 1995 года, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ – ПБ – 10-558-03), РД – 10-104-95, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ при ЭЭП, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- монтируемые оборудование и механизмы должны быть новыми, не бывшим в употреблении и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- используемые в работе материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

- срок гарантии должен распространяться на все виды и на весь объем работ (100%) и составлять не менее 24 месяцев;

- срок гарантии должен распространяться на все монтируемые оборудование и механизмы (100%) и быть не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя по данному оборудованию или механизму.

3. Поставка лифта, материалов, конструкций, механизмов и оборудования, получение решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформление актов, оформление паспорта лифта являются обязанностью Подрядчика.

4. В паспорт лифта должны быть внесены все необходимые записи в соответствии с работами, выполненными при монтаже, установке, пусконаладке и испытании лифта.

4. Порядок приемки работ

При выполнении работ Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных контрактом. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

После выполнения Подрядчиком монтажа и пусконаладочных работ лифт подвергается полному техническому освидетельствованию. Техническое освидетельствование проводит экспертная организация на основании заявки Подрядчика.

Результаты технического освидетельствования лифта оформляются «Актом полного технического освидетельствования лифта» и вносятся также в паспорт лифта, заверяются подписью специалиста и штампом экспертной организации.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если в ходе приемки работ и оборудования Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и оборудование (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе в период срока гарантии, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в 7-и дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом. Подрядчик обязан в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ, акта пусконаладочных работ, акта приемки лифта в эксплуатацию. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления актов.

Работы считаются выполненными после представления Заказчику положительного решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, «Акта полного технического освидетельствования лифта», «Акта приемки лифта в эксплуатацию», как  результат работы комиссии по приемке лифта, наличие записи инспектора Пермского Межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию, оформленного должным образом паспорта лифта.

5. Форма, сроки, порядок оплаты работ

Расчет за результат выполненных работ производится в течение 20 банковских дней со дня получения Заказчиком оформленных должным образом: счета-фактуры на выполненные работы,  акта приемки результата выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, предоставлении подписанных решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, актов пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию, «Акта полного технического освидетельствования лифта», «Акта приемки лифта в эксплуатацию», паспорта лифта.

Оплата работ и оборудования, не предусмотренных документацией об аукционе, проектно-сметной документацией и муниципальным контрактом, не производится.

6. Цена контракта

Цена муниципального контракта установлена на основании итогов аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом видов и объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Цена контракта должна включать все расходы участника размещения заказа связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе расходы связанные с приобретением, поставкой, монтажом и пуско-наладкой лифта, вводом его в эксплуатацию, расходы на получение решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, на оформление документов в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию лифта, на оформление паспорта лифта, в том числе включая транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства.

Данные лица должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности, предусматривающую виды работ являющиеся предметом настоящего аукциона, или выданного саморегулирующей организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающие виды работ, являющиеся предметом аукциона).

II. Форма, содержание, состав и оформление заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. Опись входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов, по форме приложения №1 к документации об аукционе.

2. Сведения об участнике размещения заказа, выполненные по форме приложения № 2 к документации об аукционе.

3. Сведения о качестве работ, выполненные по форме приложения № 3 к документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено учредительными документами юридического лица или если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

9. Копии действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности, предусматривающую виды работ являющиеся предметом настоящего аукциона, или выданного саморегулирующей организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающие виды работ, являющиеся предметом аукциона).

III. Инструкция по заполнению и требования к оформлению заявки на участие в открытом аукционе

1. В «Описи входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов», оформленной по форме приложения №1 к документации об аукционе, необходимо построчно указать в столбце 1 – порядковый номер документа, в столбце 2 - наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, в столбце 3 указать количество листов в данном документе. Внизу таблицы в строке  «ИТОГО» в столбце 3 необходимо указать  общее количество листов, входящих в заявку и том заявки.

2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», выполненных по форме приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя); номер контактного телефона.

3. В «Сведениях о качестве работ», выполненных по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах фирменное наименование (наименование) - для юридического лица или фамилию, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя участника размещения заказа.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

IV. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе с «05» сентября 2009г до 12 час. «25» сентября 2009г участник размещения заказа может подать заявку, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются с по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11а (приемная) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в конверте, на котором указано название аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации заявки на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа Заказчик выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Порядок предоставления разъяснений положений документации об аукционе

С «04» сентября 2009г по «19» сентября 2009г любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «19» сентября 2009г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

5. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 12 час. 00 мин.  «25» сентября 2009г по адресу: 614025, по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11а (приемная). Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании такого участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 ч 45 мин (время местное) «07» октября 2009г по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний.

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Победитель аукциона должен предоставить Заказчику подписанный муниципальный контракт (Приложение № 6 к документации об аукционе) и обеспечение исполнения муниципального контракта в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не более 15 (пятнадцать) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. Заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления участниками аукциона - юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

IX. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения), в размере 76 000 (семьдесят шесть тысяч) руб.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 3»)

Л/сч 0492 0018 284 Р/сч 4020 4030 2810 9000 0000 0007

ИНН- 5904179093 КПП – 590401001

банк получателя: РКЦ банка России по Пермскому краю, БИК 045 744 000

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе  (извещение № 305А от «04» сентября 2009г.) на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3».

В случае непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

X. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 76 000 (семьдесят шесть тысяч) руб.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта, из числа вышеперечисленных, определяется участником размещения заказа, с которым заключается контракт, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Заказчиком установлено, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10% размера капитала и резервов.

В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35  Федерального закона №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 3»)

Л/сч 0492 0018 284 Р/сч 4020 4030 2810 9000 0000 0007

ИНН- 5904179093 КПП – 590401001

банк получателя: РКЦ банка России по Пермскому краю, БИК 045 744 000

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение № 305 А) на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3».

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 76 000 (семьдесят шесть тысяч) руб. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 рабочих дней больше срока окончания оказания работ.

Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом, в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, суммы гарантии в случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта:

- нарушение сроков выполнения работ по Договору, указанных в графике производства работ;

- нарушение сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выявленных в ходе приемки работ;

- нарушение сроков устранения недостатков и дефектов (в том числе некомплектность) монтируемых механизмов и оборудования,  выявленных в ходе приемки работ;

- несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом;

- несоответствие качества монтируемых механизмов и оборудования требованиям предусмотренным контрактом;

- непоставка, в том числе недопоставку, механизмов и оборудования, предусмотренных контрактом.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств в залог Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 15 банковских дней.

Подрядчик теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта в случае нарушения им условий муниципального контракта, неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту, в части:

- нарушения сроков выполнения работ по Договору, указанных в графике производства работ;

- нарушения сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выявленных в ходе приемки работ;

- нарушения сроков устранения недостатков и дефектов (в том числе некомплектность) монтируемых механизмов и оборудования,  выявленных в ходе приемки работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом;

- несоответствия качества монтируемых механизмов и оборудования требованиям предусмотренным контрактом;

- непоставки, в том числе недопоставки, механизмов и оборудования, предусмотренных контрактом.

Валюта обеспечения исполнения муниципального контракта – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

Приложение №1

к документации об аукционе

Опись входящих в состав заявки на участие в аукционе И ТОМА ЗАЯВКИ на участие в аукционе документов

В состав заявки на участие в открытом аукционе и тома заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3», __________________________________________________,

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

включены перечисленные ниже документы:

| № п\п | Наименование документа | количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

_________________                                 _________________                       ____________________

(должность)        	 (печать; подпись)	  (ф.и.о.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридического лица:

Фирменное наименование (наименование):________________________________________________

Сведения об организационно-правовой форме:_____________________________________________

Место ахождения:____________________________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________

Номер контактного телефона: __________________________________________________________

2. Для индивидуального предпринимателя:

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________

Паспортные данные: __________________________________________________________________

Сведения о месте жительства: __________________________________________________________

Номер контактного телефона: __________________________________________________________

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

###### Главному врачу МУЗ «ГП № 3»

Ю.Б.Власовой

«………………………………………………………………………………….……………….…………»

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3» намерен(о) принять участие в открытом аукционе.

В случае признания «…………………………….…………………….……………….…………»

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

победителем аукциона, обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок муниципальный контракт на условиях, указанных в документации об аукционе и в техническом задании (Приложение № 4 к документации об аукционе) по цене, предложенной «……………………………………………………………………………….………» в ходе аукциона.

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

Настоящими сведениями подтверждаем:

- что работы будут выполнены в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, СНиПам, СанПиНам, ГОСТу 22845, «Временному положению о порядке и условиях проведения модернизации лифтов», утвержденному постановлением Ростехнадзора России № 59 от 29 ноября 1995 года, «Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ – ПБ – 10-558-03), РД – 10-104-95, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ при  ЭЭП, действующим государственным и отраслевым стандартам  и  другим нормативным документам.

- что характеристики поставляемого лифта и лифтового оборудования будут соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании (Приложение № 4 к документации об аукционе). Предусматриваемые к монтажу лифт и лифтовое оборудование будут новые, не бывшие в употреблении. Используемые в работе материалы и оборудование будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- что максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней с даты подписания муниципального контракта (с учетом поставки лифта, выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику, получения решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформления и подписания «Акта полного технического освидетельствования лифта» и «Акта приемки лифта в эксплуатацию», получения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), оформление и представление паспорта лифта);

- что выполнение работ будет производиться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 5 к документации об аукционе) который является приложением к муниципальному контракту и ПСД.

- что срок гарантии распространяется на весь объем работ (100%) и все оборудование (100%) и составляет не менее 24 месяцев.

- что поставка лифта, материалов, конструкций и оборудования, получение решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформление документов на разрешение эксплуатации лифта в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), оформление паспорта лифта - являются обязанностью Подрядчика.

- что «……….………………………………….………..................……………….…» соответствует

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а именно:

- (Данный пункт декларируют только юридические лица) - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _____ человек;                                                                                                                              (указать количество)

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

- что в отношении «……………………….………………………………...…………»  не проводится

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- что деятельность «……………...……………………………...……...…………» не приостановлена в

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у «……….…………………………………………….………..................…………» отсутствует

(Ф.И.О./наименование участника размещения заказа)

задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Приложение № 5

к документации об аукционе

График производства работ

по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3».

(объект и наименование выполняемых работ)

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 |  |  | 46 - 60 | 61 - 75 | 76 - 90 |  |  |
| 1 | Поставка лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж старого лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж нового лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы и испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сдача-приемка работ, получение решения экспертной организации, представление паспорта лифта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 90 календарных дней с даты подписания муниципального контракта (с учетом поставки лифта, выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику, получения решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформления и подписания «Акта полного технического освидетельствования лифта» и «Акта приемки лифта в эксплуатацию», получения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), оформление и представление паспорта лифта) без привязки к календарным датам.

Приложение № 6

к документации об аукционе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___   /ПРОЕКТ/

на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию лифта

в МУЗ «Городская поликлиника № 3».

г. Пермь                     			                                                                            “____”___________2009г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №3», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Власовой Юлии Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения конкурсной (аукционной) комиссии  № __ (протокол от  "_____" ____________ 2009г № ___ ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11а (далее – объект) выполнить весь объем работ по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию лифта в МУЗ «Городская поликлиника № 3», в соответствии с проектно-сметной документацией, и сдать результат работ Заказчику, который обязуется принять и оплатить работы по цене, указанной в п.3 настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента подписания обеими Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _______________________(  ___________________ ) рублей.

Цена Договора установлена на основании итогов аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором видов и объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Цена Договора включает все расходы Подрядчика связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе расходы связанные с приобретением, поставкой, монтажом и пуско-наладкой лифта, вводом его в эксплуатацию, расходы на получение решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, на оформление документов в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию лифта, на оформление паспорта лифта, в том числе включая транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, механизмы и оборудование, установленное без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ –  «___»_______2009г.

  - Окончание выполнения работ –  «___»_______2009г.

4.3. Сроки завершения отдельных видов работ определены в «Графике производства работ в МУЗ «ГП № 3» (приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. Срок выполнения работ - 90 календарных дней с даты подписания муниципального контракта.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций, весь комплекс работ, предусмотренный настоящим Договором, в соответствии с ПСД, требованиями СНиПов, СанПиНов, ГОСТа 22845, «Временного положения о порядке и условиях проведения модернизации лифтов», утвержденного постановлением Ростехнадзора России № 59 от 29 ноября 1995 года, «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ – ПБ – 10-558-03), РД – 10-104-95, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ при ЭЭП, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

    - поставить и установить все оборудование и механизмы новые не бывшие в употреблении, сопровождающиеся техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - применять материалы, имеющие соответствующие сертификаты или другие документы, подтверждающие их качество.

5.2. Поставка лифта, материалов, конструкций, механизмов и оборудования, получение решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформление акта пусконаладочных работ, «Акта полного технического освидетельствования лифта», «Акта приемки лифта в эксплуатацию», документов в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию лифта, оформление паспорта лифта.

  - В 7-и дневный срок своими силами и за свой счет переделать некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) для обеспечения надлежащего их качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - В случае если Заказчиком будет обнаружено неисправное, дефектное или несоответствующее Договору и ПСД оборудование (в том числе в период срока гарантии), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок не более 15 дней установить оборудование, соответствующее требованиям ПСД. Если Подрядчик в указанный срок не выполнит данные условия, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с выполнением работ по замене оборудования и исправлению дефектов работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

  - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов);

  - В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ, акта пусконаладочных работ, акта ввода в эксплуатацию. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления актов.

  - В 7-и дневный срок устранять недостатки и дефекты (в том числе некомплектность) монтируемых механизмов и оборудования,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии.

Если Подрядчик в семидневный срок не устранит недостатки и дефекты, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения всех недостатков и дефектов. Все расходы, связанные с устранением другими лицами недостатков и дефектов (в том числе некомплектность) механизмов и оборудования,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии, оплачиваются Подрядчиком.

5.9. Письменно информировать Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности и приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.10. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явка представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.11. Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Передать  Подрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора по акту приема-передачи объект в работу.

  - Передать  Подрядчику в течение 5-х рабочих дней с момента заключения настоящего Договора проектно-сметную документацию на монтаж лифта.

  - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Выполнить приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- ПРИЕМКА  РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

7.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

7.3. Работы считаются выполненными после представления Заказчику оформленных должным образом и подписанных:

- акта пусконаладочных работ;

- «Акта полного технического освидетельствования лифта»;

- «Акта приемки лифта в эксплуатацию»;

- паспорта лифта.

7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ, поставке, монтаже и эксплуатации механизмов и оборудования  недостатков и дефектов (в том числе некомплектность), по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1. Расчет за результат выполненных работ производится в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом и подписанных:

- счета-фактуры на выполненные работы,  справки о стоимости выполненных работ и затрат;

- решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации;

-  акта приемки результата выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат;

- акта пусконаладочных работ;

- «Акта полного технического освидетельствования лифта»;

- «Акта приемки лифта в эксплуатацию»;

- паспорта лифта.

8.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8.5. Оплата работ, механизмов и оборудования, не предусмотренных проектно-сметной документацией и Договором, не производится.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - установленные механизмы и оборудование новые, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - срок гарантии качества на выполненные работы составляет 24 месяца (устанавливается со дня подписания акта о приемке результата выполненных работ);

    - срок гарантии на установленные и введенные в эксплуатацию механизмы и оборудование составляет срок не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя по данному оборудованию или механизму (устанавливается со дня подписания акта приемки лифта в эксплуатацию);

    - объём гарантии распространяется на все виды работ и установленное оборудование и составляет 100%;

    - в 7-и дневный срок устранять недостатки и дефекты работ, дефекты (в том числе некомплектность) монтируемого оборудования,  выявленные в ходе приемки работ и в течение всего срока гарантии.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Ответственность за причинение вреда третьим лицам в ходе исполнения Договора несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

11.1.1. За нарушение сроков выполнения работ по Договору, указанных в графике производства работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.1.2. За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выявленных в ходе приемки работ и в течение срока гарантии, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.1.3. За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов (в том числе некомплектность) монтируемых механизмов и оборудования,  выявленных в ходе приемки работ и в течение срока гарантии, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.1.4. За несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Договором Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта.

11.1.5. За несоответствие качества монтируемых механизмов и оборудования требованиям предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 50% от цены контракта.

11.1.6. За непоставку, в том числе недопоставку, механизмов и оборудования, предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта.

11.2. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке.

Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

11.3. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.4. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

12.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

## 13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотьемлимой частью.

14.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.3. Для  решения текущих вопросов по Договору назначаются ответственные лица:

14.3.1. от Подрядчика: _______________________________ контактный тел.:_______________.

14.3.2. от Заказчика: _______________________________ контактный тел.:_______________.

14.4. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение 1 - «График производства работ».

## ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «ГП № 3» |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11а. Тел.: (342)257-19-37, 268-62-08; E-mail: permgp3@lpu.perm.ru Банковские реквизиты: УФК по Пермской краю. (МУЗ «ГП № 3») Л/сч 0292 0018 284 Р/сч 4020 4810 3000 0000 0006 ИНН- 5904179093 КПП – 590401001 банк получателя: ГРКЦ банка России по Пермскому краю, БИК 045 744 000 |  | Адрес:_______________________________тел.____________ Банковские реквизиты: ИНН ___________________ КПП ________________ БИК ____________________ Р/с ______________________________ К/с ______________________________ Банк получателя: |

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/Ю.Б.Власова/		______________________/_______/

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ___________ 2009г.

График производства работ

по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГП № 3».

(объект и наименование выполняемых работ)

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 |  |  | 46 - 60 | 61 - 75 | 76 - 90 |  |  |
| 1 | Поставка лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж старого лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж нового лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы и испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сдача-приемка работ, получение решения экспертной организации, представление паспорта лифта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 90 календарных дней с даты подписания муниципального контракта (с учетом поставки лифта, выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику, получения решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформления и подписания «Акта полного технического освидетельствования лифта» и «Акта приемки лифта в эксплуатацию», получения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), оформление и представление паспорта лифта) без привязки к календарным датам.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/Ю.Б.Власова/		______________________/_______/