ИЗВЕЩЕНИЕ №12  от  10 сентября 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры (кабельные линии), входящих в состав муниципальной казны

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет №8

Тел./факс: (342) 212-24-34, электронная почта (e-mail): soii@perm.ru,

ответственный исполнитель Батуева Тамара Михайловна (тел. 212-24-34)

предусматривает осуществить  за счет  средств муниципального бюджета города Перми способом  запроса котировок:

выполнение работ по текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав муниципальной казны: восстановление 3-х  кабельных линий 0,4 кВ от ТП-0680 до жилого дома по ул. Калинина, 30 в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к извещению (приложение №1)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Участок №1. | Участок №2. | Итого. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем. | Объем. | Объем. |  |
|  | Земляные работы и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка асфальтового покрытия. | м3 | 2,8 | 1,35 | 4,15 |  |
| 2 | Разборка грунта в ручную | м3 | 27,2 | 13,65 | 40,85 |  |
| 3 | Подсыпка песка вручную | м3 | 6 | 3 | 9 | 0,2м высота отсыпки. |
| 4 | Покрытие кабеля кирпичом | м/шт. | 22(176) | 4(32) | 26(208) |  |
| 5 | Укладка труб (резерв) | м(рез.) | 8 | 16(8) | 24(8) |  |
| 6 | Засыпка грунта вручную | м3 | 21,2 | 10,65 | 31,85 |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 21,2 | 10,65 | 31,85 |  |
| 8 | Ввод в здание в трубе | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 9 | герметизация концов труб | проход кабеля | 2 |  | 2 |  |
| 10 | Устройство основания из щебня, т.150 мм. | м2/м3 | 28/4,2 | 13,5/2,1 | 41,5/6,3 |  |
| 11 | Восстановление бордюрного камня | м | 1 | 2 | 3 |  |
| 12 | Восстановление асфальтового покрытия | кв.м | 28 | 13,5 | 41,5 |  |
|  | Демонтажные и монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка предохранителей в ТП - 0680 | шт | 3 | 6 | 9 |  |
| 14 | Отсоединение КЛ в ТП - 0680 | кабель | 1 | 2 | 3 |  |
| 15 | Присоединение КЛ в ТП - 0680 | кабель | 1 | 2 | 3 |  |
| 16 | Отсоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 1 | 2 | 3 |  |
| 17 | Присоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 1 | 2 | 3 |  |
| 18 | Демонтаж кабеля | м | 35 | 18 | 53 |  |
| 19 | Монтаж кабеля | м | 35 | 18 | 53 |  |
| 20 | Монтаж концевых муфт | шт | 1 | 0 | 1 |  |
| 21 | Монтаж соединительных муфт | шт | 1 | 4 | 5 |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 22 | Поиск и определение места повреждения | кабель | 1 | 2 | 3 |  |
| 23 | Фазировка | линия | 1 | 2 | 3 |  |
| 24 | Измерение сопротивление изоляции | кабель | 3 | 6 | 9 |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
| 25 | Автолаборатория | м/час | 4 | 6 | 10 |  |

Место выполнения работ: г. Пермь, Кировский район, ул. Калинина, 30

Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 263 796,43 руб. (Двести шестьдесят три тысячи семьсот девяносто шесть рублей 43 коп.)

Оплата за фактически выполненные работы будет произведена Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления   денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3.

Требования к участникам размещения заказа:

отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению  №2  по вышеуказанному адресу   до 17 часов 30  минут 22 сентября  2009 г.

Цена контракта должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложения:

- приложение №1 - техническое задание

- приложение №2 – котировочная заявка

- приложение №3 - проект муниципального контракта.

Директор                                ____________________________                        Нецветаев К. В.