Приложение №1

к извещению запроса котировок №16

от 18 сентября 2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после аварийных  работ  на бесхозяйных инженерных сетях

1.Место нахождения: Орджоникидзевский район,Дзержинский район, Мотовилихинский район,Индустриальный район,Свердловский район

Орджоникидзевский район

ул.Косякова,15

Дзержинский район

ул.Горняков,5-7

ул.Горняков,3

ул.Челюскинцев,10,11

ул.Красина,27

Мотовилихинский район:

ул. Циолковского,14

ул.ДОС,1

ул.Б.Гагарина,44

Индустриальный район

ул.Чердынская,8

ул.Чердынская,13

Свердловский район

ул.Сибирская,57

ул.Красные Казармы,7

ул.Пихтовая,36

Общая сметная стоимость  работ   499 964,29 руб.

### 2. Основные технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование | Един. изм | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу |  |  | 1 |
| 2 | Устройство оснований из щебня | м2 | 144 | 2 |
| 3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 960 | 2 |
| 4 | Установка бортовых камней | м | 18 | 1 |
| Всего: 6 к/дней |  |  |  |  |

3. Сроки выполнения работ:

в течение  6  календарных дней   с момента  заключения муниципального контракта

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по контракту соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП III-10-75(2000), СНиП 3.01.04-87, ВСН 19-89, «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» утвержденный документ Решением Пермской Городской Думы от 29.01.2008 года №4.

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 24  месяца.

Заместитель начальника ТО                                                 Федорова Н.Н.