ИЗВЕЩЕНИЕ №16  от  18 сентября 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после аварийных работ на бесхозяйных инженерных сетях

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет №8

Тел./факс: (342) 212-24-34, электронная почта (e-mail): soii@perm.ru,

ответственный исполнитель Батуева Тамара Михайловна (тел. 212-24-34)

предусматривает осуществить  за счет  средств муниципального бюджета города Перми способом  запроса котировок:

выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после аварийных работ на бесхозяйных инженерных сетях в соответствии с локальным сметным расчетом по следующим адресам:

| Орджоникидзевский район г. перми | Ул. Косякова, 15 |
| --- | --- |
| Дзержинский район г. Перми | Ул. Горняков, 5-7 |
|  | Ул. Горняков, 3 |
|  | Ул. Челюскинцев, 10, 11 |
|  | Ул. Красина, 27 |
| Мотовилихинский район г. Перми | Ул. Циолковского, 14 |
|  | Ул. ДОС, 1 |
|  | Ул. Б.Гагарина, 44 |
| Индустриальный район г. Перми | Ул. Чердынская, 8 |
|  | Ул. Чердынская, 13 |
| Свердловский район г. Перми | Ул. Сибирская, 57 |
|  | Ул. Красные Казармы, 7 |
|  | Ул. Пихтовая, 36 |

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Един. изм | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу |  |  | 1 |
| 2 | Устройство оснований из щебня | м2 | 144 | 2 |
| 3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 960 | 2 |
| 4 | Установка бортовых камней | м | 18 | 1 |
| Всего |  |  |  | 6 |

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский, Дзержинский, Мотовилихинский, Индустриальный, Свердловский  районы.

Сроки выполнения работ: в течение 6 календарных дней   с момента подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 499 964,29 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре руб. 29 коп.)

Оплата за фактически выполненные работы будет произведена Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления   денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем запроса котировок, на начальную (максимальную) цену контракта.

Коэффициент понижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т. е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент понижения.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

Требования к участникам размещения заказа:

отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению  №2  по вышеуказанному адресу   до 17 часов 30  минут 30 сентября  2009 г.

Цена контракта должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложения:

- приложение №1 - техническое задание

- приложение №2 – котировочная заявка

- приложение №3 - проект муниципального контракта.

Директор                                ____________________________                        Нецветаев К. В.