Приложение №1

к извещению №17

от  18 сентября 2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению газона после аварийных  работ  на бесхозяйных инженерных сетях

1.Место нахождения: г. Пермь, Дзержинский район, Индустриальный район, Кировский район, Свердловский район

Дзержинский район

ул. Хохрякова,25

ул. Коммунистическая,86-ул.Хохрякова,6а

от ЦТП до ул. Таврическая, 18

ул. Желябова,14

ул. Подлесная,9/4

Индустриальный район

ул. Беляева,34

ул. Беляева,33

ул. Чердынская,12

Кировский район

ул. Правобережная,7

Свердловский район

ул. Серединная,2

ул. Р.Крестьянская,12

ул. Коломенская,32

ул. Куйбышева,137

ул. Краснополянская,9

Общая сметная стоимость  работ   499 643,15 руб.

### 2. Основные технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование | Един. изм | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу |  |  | 1 |
| 2 | Планировка площадей ручным способом | м2 | 650 | 2 |
| 3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 1900 | 2 |
| 4 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1900 | 1 |
| Всего: 6 к/дней |  |  |  |  |

3. Сроки выполнения работ:

в течение  6  календарных дней   с момента  заключения муниципального контракта

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по контракту соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП III-10-75(2000), СНиП 3.01.04-87, ВСН 19-89, «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» утвержденный документ Решением Пермской Городской Думы от 29.01.2008года №4.

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 24  месяца.

Заместитель начальника ТО                                                                    Федорова Н.Н.