ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  № ____

на выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной кабельной линии

г. Пермь                                                                                                                                         «___» ________ 2009 г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

- Предмет Контракта

1.1.  На основании решения котировочной комиссии Заказчика по размещению муниципального заказа (Протокол от «___» ________ 2009 № ___), Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика работы по текущему ремонту бесхозяйной кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1600 до жилого дома, расположенного по ул. Магистральная, 100«В», Кировского района г. Перми (далее – объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Работы, подлежащие выполнению по Контракту должны соответствовать требованиям Заказчика, а также требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий, других документов, действующих в строительстве и регламентирующих выполнение данного вида работ.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

- Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ:  с момента заключения Контракта;

- окончание выполнения работ:  до 15 октября 2009 г.

2.2. Сроки выполнения работ (этапов работ) на объекте устанавливаются графиком производства работ, составленного Подрядчиком, и являющегося неотъемлемой частью Контракта с момента его утверждения Заказчиком (Приложение № 2).

- Стоимость работ, порядок оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту определяется на основании локального сметного расчета, составленного Подрядчиком, признанным победителем в проведении запроса котировок, который является неотъемлемой частью Контракта с момента утверждения его Заказчиком (Приложение № 3), и составляет _____________________  (сумма прописью) рублей.

3.2. Стоимость работ включает в себя стоимость выполнения работ, стоимость расходных материалов Подрядчика, а также расходы Подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика при реализации Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой на весь период действия Контракта и не может меняться в ходе его исполнения.

3.4. Оплата результата работ, выполненных Подрядчиком производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Права  и обязанности сторон

4.1.  Заказчик обязуется:

4.1.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта передать Подрядчику объект в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

4.1.2. назначить представителя, уполномоченного принимать оперативные решения по осуществлению  контроля за качеством выполнения работ на объекте, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- проводить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков с указанием сроков их устранения;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по проведению контроля за качеством выполнения работ.

Заказчик _________________                                                                    Подрядчик _________________

Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам, выявленным в процессе производства работ фиксируются в актах контрольных проверок Заказчика, являющихся основанием для предъявления требований об их устранении Подрядчиком за свой счет.

4.1.3. по окончании выполнения работ осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении дефектов и недостатков, назначить Подрядчику срок для их устранения;

4.1.4. оплатить результат выполненных работ в порядке, предусмотренном Контрактом;

4.1.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.2.  Подрядчик обязуется:

4.2.1. одновременно с подписанным Контрактом предоставить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет и график производства работ на объекте;

4.2.2. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте;

4.2.3. провести согласование и получить разрешение на временное присоединение оборудования, используемого для производства работ к сетям и коммуникациям в соответствующих организациях;

4.2.4. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их результат  Заказчику;

4.2.5. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов: МДС-13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». Методические инструкции и Положения об ЭТЛ. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие Распоряжения ПГЭС, филиала «Пермэнерго» ОАО МРСК Урала», «О допуске персонала к работе в электроустановках ПГЭС.

4.2.6. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по соблюдению норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, гражданской обороны, охраны окружающей среды и сохранности зеленых насаждений;

4.2.7. вести журнал производства работ с момента приемки объекта в работу и до момента сдачи результата выполненных работ Заказчику.

4.2.8. обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Заказчика к объекту, предоставлять по его требованию журнал производства работ, сертификаты на используемые материалы для осуществления контроля за качеством выполнения работ;

4.2.9. письменно информировать Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ;

4.2.10. осуществлять уборку и содержание территории объекта в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора и утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

4.2.11. после окончания работ предоставить Заказчику производственную и исполнительно-техническую документацию на выполненные работы;

4.2.12. своевременно и за свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные при проведении контрольных проверок или в процессе приемки результата выполненных работ Заказчиком;

4.2.13. своевременно информировать Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или качеству результата выполненных работ, либо создают невозможность завершения работ в срок.

4.2.14. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ только по согласованию с Заказчиком. Субподрядные организации должны иметь лицензию на выполнение соответствующих видов работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных субподрядчиком как за свой собственный результат.

- Приемка работ

5.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, выполненных на объекте путем подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

6.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом;

6.1.2. соответствие качества применяемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям, подтверждаемым соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

Заказчик _________________                                                                    Подрядчик _________________

6.1.3. соответствие результата выполненных работ государственным стандартам, требованиям государственного надзора, другой нормативно-технической документации;

6.1.4. своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе производства работ, при приемке результата выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 месяцев со дня приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком либо субподрядчиком (в случае привлечения им такового).  Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объекте в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта.

- Ответственность сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения, но не более 30% от суммы Контракта.

7.3. Факт нарушения срока выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых обязательств и устранения допущенных нарушений.

7.4. За нарушение сроков оплаты результатов выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Заключительные положения

  - Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2.  Действие Контракта может быть прекращено по основаниям,  предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Все споры и разногласия по Контракту, возникающие между сторонами в ходе его реализации подлежат урегулированию путем переговоров. В случае недостижения соглашения, споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

  - Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: __________________________________, тел: _____________;

от Подрядчика: ________________________________, тел: _____________.

  - К  настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 - График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

- Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672)

Р/с  40204810300000000006  в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150; КПП 590201001; БИК 045773001

Подрядчик:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заказчик _____________ /К. В. Нецветаев/                               Подрядчик _____________ /_______________/