Извещение № 331А от «29» сентября 2009 г. о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в рамках капитального ремонта поликлиники № 5 МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская,  д. 224

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 4»  (далее – МУЗ «ГКП № 4») (614087, город Пермь, ул. Академика Вавилова,         д. 4, тел. 238-09-38), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта оконных блоков в поликлинике № 5 МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская,           д. 224

Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 917029,75 рублей.

Место выполнения работ: поликлиника № 5 МУЗ «ГКП № 4» по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Большевистская, д. 224.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 5 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ — 30 календарных дней с момента передачи объекта в работу.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 36 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,5 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,445 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 1,445 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,849 |
| 5 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,108 |
| 6 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,798 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,175 |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,175 |
| 9 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,63 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 2,63 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,63 |

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение №5 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Источник финансирования – средства бюджета города Перми.

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе - с «30» сентября  2009 г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по рабочим дням с 08:30-17:00 по адресу: 614087, город Пермь, ул. Академика Вавилова, 4, каб. 7 (приемная главного врача), тел. 238-09-38.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок назначено на 10 час. 00 мин. «20» октября  2009 г. по адресу: 614087, город Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 4, каб. 9.

Проведение аукциона назначено на 10 часов 00 минут «29» октября 2009 г. по адресу:              г. Пермь,  ул. Кирова, 82, зал заседаний.