Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

от 01 октября 2009г. № 2

в дальнейшем:

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№____ от ________________ 2009г.

Состав работ

по подготовке пакетов документов для проведения торгов земельных участков

для строительства:

- мини АЗС (3 участка),

-станции перегруза и сортировки отходов (3 участка)

| № п/п | Состав работ (для каждого участка) | Выходные материалы (для каждого участка) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование межевого плана земельного участка | Межевой план в 2-х экз. |
| 2 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровыми выписками о земельном участке (выписка из государственного земельного кадастра) в 2-х экз. |
| 3 | Подготовка градостроительного плана земельного участка | Утвержденный градостроительный план земельного участка в 4-х экз. |
| 4 | Запрос технических условий* подключения объекта строительства к инженерным сетям: | Технические условия в 1-м экз. |
|  | Водоснабжение и канализация | Технические условия в 1 экз. |
|  | Теплоснабжение | Технические условия в 1 экз. |
|  | Электроснабжение | Технические условия в 1 экз. |
|  | Газоснабжение | Технические условия в 1 экз. |
|  | Телефонизация | Технические условия в 1 экз. |
|  | Управления внешнего благоустройства | Технические условия в 1 экз. |
| 5 | Выполнение предварительных инженерно-геологических изысканий | Заключение о предварительных инженерно-геологических условиях в 2-х экз. |
| 6 | Требования управления по экологии и природопользованию | Заключение в 1-м экз. |
| 7 | Требования управления Роспотребнадзора | Заключение в 1-м экз. |
| 8 | Информация управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС РФ | Информационное письмо в 1-м экз. |
| 9 | Требования ПОЦОП (при необходимости) | Заключение в 1-м экз. |

*- технические условия запрашивать параллельно формированию межевого плана, но после присвоения адреса земельному участку.

Зам. главы администрации

Города Перми-

и.о. начальника  ДПиР                                                                                                     Л.Н. Ширяева