| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель начальника департамента - начальник управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми Р.Ю.Чепкасов ____ _____________ 2009 года; УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК Глава администрации Индустриального района г. Перми _________________ А.А. Сапунов ____ ____________ 2009 года. |  |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

«Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский

по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52»

г.Пермь, 2009 г.

1.Общие сведения

Заказчик – администрация Индустриального района г. Перми

614990, г.Пермь, ул.Мира, 15

Контактный телефон: 227-93-23, 227-94-91  (Корепанова Лариса Владимировна – по вопросам, связанным с аукционной документацией),

227-92-84 (факс)

E-mail: admindus@permregion.ru

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: «Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52».

2. Источник финансирования заказа –  бюджет города Перми.

3. Место, объем и срок оказания услуг

Место оказания услуг: г.Пермь, Индустриальный район, ул.Самолётная, 52

Сроки оказания услуг:

начало работ: с момента заключения муниципального контракта

окончание работ: по 10.12.2009 года (включительно).

Объемы выполняемых работ указаны в Приложении № 1 к документации об аукционе.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 250 000,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена, предлагаемая участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – пять процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 62500,00 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (6250,00 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (6250,00 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона либо на основании цены предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы,  транспортные расходы, страхование и др.).

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата за выполненные работы  производится по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с момента предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета- фактуры.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8955, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

8. Сведения о качестве выполняемых работ

В  соответствии с требованиями действующего законодательства и Техническим заданием (Приложение № 1  к документации об аукционе). Срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ  и составляет 24 месяца.

9. Валюта аукционной заявки - российский рубль. Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок предоставления аукционной документации.

Аукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru. и опубликована в официальном печатном издании.

Аукционная документация предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Аукционная документация предоставляется по адресу: 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607,613. Контактное лицо -  Корепанова Лариса Владимировна, контактный телефон 227-94-91.

Аукционная документация предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается.

Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.

11. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

11.1.  соответствие участника размещения заказа установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, предусмотренных контрактом;

11.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

11.3.  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи  заявки на участие в аукционе;

11.4.  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.5.  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

12.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Заявка на участие в аукционе подается в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, оформленная в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе               (форма № 1 приложения № 2 к аукционной документации);

2) Заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 2 приложения № 2 к аукционной документации);

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа - (форма № 3 приложения  № 2 к аукционной документации);

а) - для юридических лиц (фирменное наименование, сведения об организационной правовой форме, местонахождение организации, почтовый адрес, номер контактного телефона);

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Ф.И.О., паспортные данные, местожительство, почтовый адрес, № контактного телефона):

б)- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

в) – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

4) Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 4 приложения № 2 к аукционной документации).

5) Документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) (смотри пункт 20).

6). Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I–го и II–го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающую виды работ, являющихся предметом муниципального контракта и подлежащих лицензированию; либо свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской федерации.

7). Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8). Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов,  указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей аукционной документации является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

Участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в аукционе описание предлагаемых к выполнению работ по Форме №4 Приложения №2 к  аукционной документации.

14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  указанных в пункте 12 аукционной документации.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с09.00часов (местное время)         «03» октября 2009 года до 10.00 (местное время) «23» октября 2009 года по адресу: 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607,613. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

17. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Дата и время начала рассмотрения заявок – «23»октября 2009 года в10ч.00 мин.  (местное время).

Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607.

18. Место, дата и время проведения аукциона.

Аукцион состоится  «03»ноября 2009 года в 11ч.00 мин._ (местное время) по адресу: г.Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

    - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.16 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

19. Порядок заключения муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

20.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта. что составляет 62500,00 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805, ИНН 5905006167 КПП 590501001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми, БИК 045744000.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № ____ от «__»                      2009 г.».

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение с отметкой банка о списании, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в следующем порядке:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенным к участию в аукционе.

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта.

В случае не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе или предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки менее 5 % от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе

21.   Обеспечение исполнения муниципального контракта - не требуется.

22. Преимущества учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов - не предоставляются.

Приложение № 1

к аукционной документации

Техническое задание

«Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский

по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52»

|  | Общие требования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Все работы должны производиться в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями и правилами нормативной документации |  |  |
|  | (ГОСТы,СНИПы, и др.), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности. |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка кладки стен из: кирпича (перегородок внутри здания)- пом. 8/9, 20/2 | 10 м3 | 0,07 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,1495 |
| 3 | Демонтаж металлических дверей внутренних с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | м2 | 3,6 |
| 4 | Разборка элементов каркаса:из брусьев (прим.) пом. 4, 5,10,11,20/2 | м3 | 0,3 |
| 5 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен (пом.4, 20/2) | 100 м2 | 1,15 |
| 6 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу панелей из древесно-стружечных плит: (пом.5,10,20/2) | 100 м2 | 0,72357 |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (пом.8,9) | 100 м2 | 0,11 |
| 8 | Снятие обоев - (пом.4, 5, 6) | 100 м2 | 0,86 |
| 9 | Разборка подвесных потолков типа "Байкал" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,672 |
| 10 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 1,5 |
| 11 | Разборка покрытий полов: из линолеума (пом.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 20/2 ) | 100 м2 | 1,5 |
| 12 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (пом.1,2,8,9) | 100 м2 | 0,1338 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный | т | 2,6 |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км, класс груза - 1 | т | 2,6 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0934 |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0865 |
| 17 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 9 |
| 18 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 18 |
| 19 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава (санузел) | шт | 2 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 | 0,4577 |
| 21 | Смена дверных приборов: замки врезные(входная дверь в здание ) | 100 шт | 0,01 |
| 22 | Смена дверных приборов: ручки-скобы (входная дверь в здание) | 100 шт | 0,02 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей входные в здание за два раза | 100 м2 | 0,058 |
| 24 | Встроенный шкаф в пом. 20/2 Установка по месту шкафных :стенок | 100 м2 | 0,0754 |
| 25 | Установка по месту шкафных :полок | 100 м2 | 0,0672 |
| 26 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | 0,2 |
| 27 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,02 |
| 28 | Приборы дверные накладные | комплект | 2 |
| 29 | Блоки дверные шкафные однопольные | м2 | 3,4 |
| 30 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,068 |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,2535 |
| 32 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,62 |
| 33 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять | 100 м2 | 1,62 |
| 34 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 | 0,52 |
| 35 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,56 |
| 36 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 1,1 |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 «или эквивалент» | 100 м | 1,18 |
| 38 | Пом. 8,9 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 1,69 |
| 39 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен | 100 м2 | 0,28 |
| 40 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка)-пом.6 | 100 м2 | 0,276 |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 42 | Устройство подвесных потолков типа "Байкал" «или эквивалент» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,422 |
| 43 | Панели потолочные типа "БАЙКАЛ" «или эквивалент» с комплектующими | м2 | 142,2 |
| 44 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН (профиль направляющий) и ПС (профиль стоечный) профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 «или эквивалент») с оконным проемом | м2 | 40,87 |
| 45 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 «или эквивалент») с дверным проемом | м2 | 365,37 |
| 46 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | 100 м2 | 3,86 |
| 47 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | -4,3618 |
| 48 | Стеклообои | м2 | 436,18 |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 100 м2 | 3,86 |
| 50 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (пом. 8, 9 ) | 100 м2 | 0,2843 |
| 51 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (пом.8 , 9 ) | 100 м2 | 0,1433 |
| 52 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами: масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % (пом.1,2) | 100 м2 | 0,385 |
| 53 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % -(пом.1 , 2, 8 , 9 ) | 100 м2 | 0,1783 |
| 54 | Короб -закрытие стояка сантехники . Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,0354 |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (короба) | 100 м2 | 0,0354 |
| 56 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100 мм | 100 м | 0,015 |
| 57 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,1 |
| 58 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 1 |
| 59 | Унитазы-компакт "Комфорт" «или эквивалент» | комплект | -1 |
| 60 | Унитаз в к-те | шт | 1 |
| 61 | Демонтаж кабеля | 100 м | 5,5 |
| 62 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 (Гофротруба)-монтаж | 100 м | 5,5 |
| 63 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 (гофротруба)-монтаж | 100 м | 1 |
| 64 | Гофротруба Д-25мм-стоимость | м | 650 |
| 65 | Кабели в проложенных трубах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1-монтаж | 100 м | 6,5 |
| 66 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах-монтаж | 100 м | 1,5 |
| 67 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 «или эквивалент» | 1000 м | 0,35 |
| 68 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ«или эквивалент» 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,4 |
| 69 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ «или эквивалент» 3х25+1х16 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 70 | Светильники для ламп накаливания. Демонтаж светильников в подвесных потолках (точечные) | 100 шт | 0,1 |
| 71 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,16 |
| 72 | Светильники с люминисцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,35 |
| 73 | Светильник люминисцентный- 4*18 | шт | 35 |
| 74 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 «или эквивалент» | 10 шт | 14 |
| 75 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С «или эквивалент» | 10 шт | 14 |
| 76 | Смена светильников: с лампами накаливания (пом.1,2,8,9) | 100 шт | 0,07 |
| 77 | Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки | 100 шт | 0,34 |
| 78 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт | 0,14 |
| 79 | Розетка 2-хместная скрытая с заземляющим контактом | шт | 14 |
| 80 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,09 |
| 81 | Выключатель 2х -клавишный скрытой установки | шт | 9 |
| 82 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,07 |
| 83 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 7 |
| 84 | Лампы накаливания электрические тип: БK220-230-60 «или эквивалент» | 10 шт | 0,7 |
| 85 | Коробка У-196 (КУВ-1 м) «или эквивалент» | шт | 20 |

Срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ  и  составляет 24 месяца.

| Заказчик: администрация Индустриального района города Перми лице главы администрации | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________/А. А. Сапунов / | ______________/ ____________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

- к аукционной документации

- ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ

- ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

- Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных для участия в открытом аукционе на

«Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский

по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52»

Настоящим подтверждает, что    _________________________________________________			 	                                           (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на

«Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский

по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52»

направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 2.). |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа - анкета (форма № 3.). |  |
|  | Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 4.). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (указать документы). |  |
|  | Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |
|  | Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I–го и II–го уровней ответственности |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |

_____________                    ________________                       _________________

Должность                                    подпись                                              Ф.И.О.

М.п.

- Форма № 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на  «Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский

по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52»

1. Изучив аукционную документацию, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________________

(должность руководителя и его Ф.И.О)

сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в аукционной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой декларируем, что в отношении             _______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                наименование участника размещения заказа)

- не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период;

- отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

4. В случае  если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, обязуемся подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей.

5. В случае если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

6. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором аукциона нами уполномочен___________________________________________________________________________                           (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

8.  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________

_____________                      ________________                       _________________

Должность                                   подпись                                             Ф.И.О.

М.п.

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для юридического лица

- Фирменное наименование участника размещения заказа                                                                  (наименование юридического лица)

- Сведения об организационно-правовой форме

- Местонахождение организации

- Почтовый адрес организации, телефон, факс

_____________                       ________________                _______________

Должность                                          подпись                                             Ф.И.О.

М.п.

Для физического лица

- Фамилия, имя отчество

- Паспортные данные

- Место жительства

- Телефон

_____________                    ________________                  _______________

Должность                                      подпись                                                Ф.И.О.

- М.п.

- Форма № 4

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа    _____________________________________________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с Администрацией Индустриального района города Перми муниципального контракта на «Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52», в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О)

в лице____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе, составом, видами и объемами работ, услуг, указанными в Приложении № 1 к документации об аукционе, требованиями указанными в п.8 документации об аукционе.

____________                      ____________                       ____________

Должность                                  подпись                                       Ф.И.О.

- М.п.

- Форма № 5

- ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_____________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа    __________________________________________________________

(наименование юридического, физического лица)

доверяет _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии ____________ №______________ выдан ______________     «____»    _____________

представлять интересы участника размещения заказа на аукционе с правом подписи необходимых документов,  связанных с проведением аукциона  на «Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52».

Подпись

удостоверяю ___________________________			___________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)		                 (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «______»   _____________    _________________ г.

Руководитель организации,

физическое лицо                    ________________________ / ___________________ /

М.П.								  Ф.И.О.

Приложение № 3

к аукционной документации

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт №________

на  «Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52»

г. Пермь                                                                                          «___» ____________ 2009 год

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от __________ № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона  «Выполнение ремонта помещений общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52» и  решением конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от _________ № ____).

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонт помещений общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52», представить Заказчику результаты выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и своевременно оплатить их согласно настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложением №1 к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -  локальный сметный расчет.

1.3. Место проведения работ: Индустриальный район г.Перми,  помещение общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь,  ул.Самолётная, 52.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 10.12.2009 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Цена контракта  составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя все расходы по выполнению работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, утилизация мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов, страхование и др.).

3.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 20 (двадцати)  банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, предоставление документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов. При этом оплата за выполненные согласно смете Заказчика работы осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент ___. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

3.4.  Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов. Акт приема-сдачи выполненных работ подписывается Сторонами непосредственно после выполнения работ.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – Российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

4. Гарантии

Подрядчик гарантирует:

  - Качество выполнения всех работ в соответствии с существующей проектной документацией, локальными сметными расчетами  и действующими  техническими  нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

  - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца  со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

- Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта, в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов, СанПиНов

5.2. Выполнить работы  в установленном п.2 настоящего контракта  сроки.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, оформлять акты освидетельствования  скрытых работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Самостоятельно приобретать материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

5.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- охрану объекта производства работ;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

5.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

Подрядчик   вправе:

  - В случае получения претензии по ненадлежащему выполнения работ  (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

  - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за выполнением работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по работе с общественностью Индустриального района г.Перми – Ермакову Ларису Степановну, тел.227-92-58, имеющего право:

- присутствовать на местах выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством  и объёмом выполняемых работ;

- производить проверку общего журнала работ;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполняемых работ с указанием причин;

- принимать выполненные работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за  выполнением работ.

  - В целях осуществления независимого контроля за выполнением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведения экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

  - Данные общих журналов работ и акты освидетельствования скрытых работ служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

  - Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточный осмотр,  приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.  На основании актов освидетельствования скрытых работ (Форма Ф-3) Заказчик даёт разрешение на производство последующих работ. Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

Заказчик обязан:

6.5. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов, проектной документации;

  - Оплатить  выполненные Подрядчиком и принятые работы в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Приемка результатов работ

8.1. Приемка  результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Приемка  результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом приемки результата выполненных работ (КС-2).

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту. В этом случае настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Действие и прекращение действия контракта

10.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

10.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40302810900000000007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045744000 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________________ А.А.Сапунов М.п. |  |  |  |  |  |  | Подрядчик: _________________ ( ____________ ) М.п. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____от____________2009г. Локальная смета № __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт помещений общественного центра микрорайона Новоплоский по адресу: г.Пермь, ул.Самолётная, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  | 1 250 000,00 |  | руб. |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  | Норм. трудоемкость |  | 2 377,97 |  | чел/час |  |
|  | Составлена в ценах на 3 квартал 2009г |  |  |  |  |  |  | Сметная зар. плата |  | 222,476 |  | тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда ра- |  |  |
|  | № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Количество | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. | бочих, не занятых |  |  |
|  |  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин |  |  | заработ- | машин | обслуживанием ме- |  |  |
|  | п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. |  | Всего | ной | в т.ч. | ханизмов, чел - час |  |  |
|  |  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. |  |  | платы | заработн. | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы | на един | всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ТЕРр 53-2-1 | Разборка кладки стен из: кирпича (перегородок внутри здания)- пом. 8/9,20/2 | 0.07 [10 м3] | 4290,60 2315,27 | 1975,33 213,25 |  | 300,34 | 162,07 | 138,27 14,93 | 212,41 15,35 | 14,87 1,07 |  |
|  | 2 | ТЕР 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов:дверных | 0.1495 [100 м2] | 1510,47 1196,00 | 314,47 105,88 |  | 225,81 | 178,80 | 47,01 15,83 | 103,91 7,74 | 15,53 1,16 |  |
|  | 3 | ТЕР 09-04-014-1 | Демонтаж металлических дверей внутренних с площадью дверного проема: до 2,5 м2 К2=0.7, К3=0.7, К5=0.7, К7=0.7 | 3.6 [м2] | 88,24 28,41 | 14,89 |  | 222,36 | 71,59 | 37,52 | 2,10 | 5,29 |  |
|  | 4 | ТЕР 10-01-010-1 | Разборка элементов каркаса:из брусьев (прим.) пом. 4, 5,10,11,20/2 К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.3 [м3] | 299,03 268,65 | 30,38 |  | 71,77 | 64,48 | 7,29 | 22,50 0,36 | 5,40 0,09 |  |
|  | 5 | ТЕРр 63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен (пом.4, 20/2) | 1.15 [100 м2] | 98,04 89,91 | 8,13 2,74 |  | 112,75 | 103,40 | 9,35 3,15 | 7,31 0,20 | 8,41 0,23 |  |
|  | 6 | ТЕР 15-01-049-4 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу панелей из древесно-стружечных плит: (пом.5,10,20/2) К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.72357 [100 м2] | 795,56 684,62 | 110,94 3,01 |  | 460,52 | 396,30 | 64,22 1,74 | 50,60 1,42 | 29,29 0,82 |  |
|  | 7 | ТЕРр 63-7-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (пом.8,9) | 0.11 [100 м2] | 1059,99 831,42 | 228,57 27,22 |  | 116,60 | 91,46 | 25,14 2,99 | 74,30 1,99 | 8,17 0,22 |  |
|  | 8 | ТЕРр 63-5-1 | Снятие обоев - (пом.4, 5, 6) | 0.86 [100 м2] | 115,23 115,23 |  |  | 99,10 | 99,10 |  | 10,40 | 8,94 |  |
|  | 9 | ТЕР 15-01-047-15 | Разборка подвесных потолков типа "Байкал" по каркасу из оцинкованного профиля К2=0.6, К3=0.6, К7=0.6 | 0.672 [100 м2] | 1765,36 1370,91 | 394,45 10,40 |  | 711,79 | 552,75 | 159,04 4,19 | 102,46 5,34 | 41,31 3,59 |  |
|  | 10 | ТЕРр 57-2-9 | Разборка покрытий полов: дощатых | 1.5 [100 м2] | 459,30 424,36 | 34,94 11,76 |  | 688,95 | 636,54 | 52,41 17,64 | 38,30 0,86 | 57,45 1,29 |  |
|  | 11 | ТЕРр 57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума (пом.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 20/2 ) | 1.5 [100 м2] | 131,48 126,20 | 5,28 1,78 |  | 197,22 | 189,30 | 7,92 2,67 | 11,39 0,13 | 17,09 0,20 |  |
|  | 12 | ТЕРр 57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (пом.1,2,8,9) | 0.1338 [100 м2] | 907,43 848,92 | 58,51 19,70 |  | 121,42 | 113,59 | 7,83 2,64 | 69,87 1,44 | 9,35 0,19 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 3 328,63 | 2 659,38 | 556,00 65,78 |  | 221,10 8,86 |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  | 21 340,78 | 18 828,41 | 2 062,77 465,72 |  | 221,10 8,86 |  |
|  |  | Накладные расходы [Н43=86% * 0.94 по поз.1, Н43=110% * 0.94*0.9 по поз.2, Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.3, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.4, Н43=77% * 0.94 по поз.5,7-8, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.6,9, Н43=80% * 0.94 по поз.10-12] |  |  |  |  |  | 15 804,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль [Н49=70% по поз.1, Н49=70% * 0.85 по поз.2, Н49=85% * 0.85 по поз.3, Н49=63% * 0.85 по поз.4, Н49=50% по поз.5,7-8, Н49=55% * 0.85 по поз.6,9, Н49=68% по поз.10-12] |  |  |  |  |  | 11 164,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 48 309,92 | 18 828,41 | 2 062,77 465,72 |  | 221,10 8,86 |  |
|  |  |  | Раздел 2. Перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | ТССЦп 1-1-29-3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный | 2.6 [т] | 1,78 | 1,78 |  | 4,63 |  | 4,63 |  |  |  |
|  | 14 | ТССЦп 3-3-20-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км, класс груза - 1 | 2.6 [т] | 18,70 | 18,70 |  | 48,62 |  | 48,62 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 53,25 |  | 53,25 |  |  |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ЭММ=5.77] |  |  |  |  |  | 307,26 |  | 307,26 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 307,26 |  | 307,26 |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 3. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | ТЕР 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0.0934 [100 м2] | 32012,53 1362,94 | 1262,06 178,42 |  | 2 989,98 | 127,30 | 117,88 16,66 | 104,28 13,34 | 9,74 1,25 |  |
|  | 16 | ТЕР 10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 0.0865 [100 м2] | 32721,06 1467,40 | 301,92 |  | 2 830,38 | 126,93 | 26,12 | 115,00 3,90 | 9,95 0,34 |  |
|  | 17 | ТССЦ 101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | 9 [шт] | 83,70 |  |  | 753,30 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | ТССЦ 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 18 [шт] | 18,33 |  |  | 329,94 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | ТССЦ 101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава (санузел) | 2 [шт] | 51,62 |  |  | 103,24 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | ТЕР 15-04-025-6 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 0.4577 [100 м2] | 526,32 335,53 | 1,95 0,14 |  | 240,89 | 153,57 | 0,89 0,06 | 25,97 0,03 | 11,89 0,01 |  |
|  | 21 | ТЕРр 56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные(входная дверь в здание ) | 0.01 [100 шт] | 9005,31 889,38 |  |  | 90,05 | 8,89 |  | 73,20 | 0,73 |  |
|  | 22 | ТЕРр 56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы (входная дверь в здание) | 0.02 [100 шт] | 1568,96 398,03 |  |  | 31,38 | 7,96 |  | 32,76 | 0,66 |  |
|  | 23 | ТЕРр 62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей входные в здание за два раза | 0.058 [100 м2] | 622,79 233,25 | 0,77 |  | 36,12 | 13,53 | 0,04 | 18,72 0,01 | 1,09 |  |
|  | 24 | ТЕР 10-01-057-1 | Встроенный шкаф в пом. 20/2 Установка по месту шкафных :стенок | 0.0754 [100 м2] | 12912,84 813,40 | 325,63 25,78 |  | 973,63 | 61,33 | 24,55 1,94 | 70,06 3,89 | 5,28 0,29 |  |
|  | 25 | ТЕР 10-01-057-2 | Установка по месту шкафных :полок | 0.0672 [100 м2] | 9980,93 1626,79 | 322,03 25,78 |  | 670,72 | 109,32 | 21,64 1,73 | 140,12 3,89 | 9,42 0,26 |  |
|  | 26 | ТЕР 10-01-058-1 | Установка дверных блоков:шкафных | 0.2 [10 шт] | 2128,56 83,99 | 39,76 3,30 |  | 425,71 | 16,80 | 7,95 0,66 | 7,10 0,48 | 1,42 0,10 |  |
|  | 27 | ТЕР 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса:из брусьев | 0.02 [м3] | 1560,59 268,65 | 30,38 |  | 31,21 | 5,37 | 0,61 | 22,50 0,36 | 0,45 0,01 |  |
|  | 28 | ТССЦ 203-9155 | Приборы дверные накладные | 2 [комплект] | 11,34 |  |  | 22,68 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | ТССЦ 203-0438 | Блоки дверные шкафные однопольные | 3.4 [м2] | 181,68 |  |  | 617,71 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | ТЕР 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников | 0.068 [100 м] | 585,67 90,79 | 3,10 |  | 39,82 | 6,17 | 0,21 | 7,82 0,04 | 0,53 |  |
|  | 31 | ТЕР 15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов дверных | 0.2535 [100 м2] | 1747,49 1198,07 | 7,37 0,14 |  | 442,99 | 303,71 | 1,87 0,04 | 92,73 0,10 | 23,51 0,03 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 10 629,75 | 940,88 | 201,76 21,09 |  | 74,67 2,29 |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  | 45 073,77 | 6 661,43 | 748,52 149,31 |  | 74,67 2,29 |  |
|  |  | Накладные расходы [Н43=118% * 0.94 по поз.15-16,24-27,30, Н43=105% * 0.94 по поз.20,31, Н43=82% * 0.94 по поз.21-22, Н43=80% * 0.94 по поз.23] |  |  |  |  |  | 7 084,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль [Н49=63% по поз.15-16,24-27,30, Н49=55% по поз.20,31, Н49=62% по поз.21-22, Н49=50% по поз.23] |  |  |  |  |  | 4 018,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 56 175,99 | 6 661,43 | 748,52 149,31 |  | 74,67 2,29 |  |
|  |  |  | Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1.62 [100 м2] | 1364,22 446,07 | 56,56 17,37 |  | 2 210,04 | 722,63 | 91,63 28,14 | 39,51 1,27 | 64,01 2,06 |  |
|  | 33 | ТЕР 11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 1.62 [100 м2] | 226,03 5,65 | 9,80 2,87 |  | 366,17 | 9,15 | 15,88 4,65 | 0,50 0,21 | 0,81 0,34 |  |
|  | 34 | ТЕР 11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 0.52 [100 м2] | 20521,73 1055,14 | 152,37 38,99 |  | 10 671,29 | 548,67 | 79,23 20,27 | 88,37 3,06 | 45,95 1,59 |  |
|  | 35 | ТЕР 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 0.56 [100 м] | 2466,58 319,31 | 4,64 |  | 1 381,28 | 178,81 | 2,60 | 23,60 0,06 | 13,22 0,03 |  |
|  | 36 | ТЕР 11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 1.1 [100 м2] | 7402,61 203,48 | 50,97 4,65 |  | 8 142,88 | 223,83 | 56,07 5,12 | 17,20 0,82 | 18,92 0,90 |  |
|  | 37 | ТЕР 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 «или эквивалент» | 1.18 [100 м] | 686,99 124,87 | 2,32 |  | 810,65 | 147,35 | 2,74 | 8,99 0,03 | 10,61 0,04 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 23 582,31 | 1 830,44 | 248,15 58,18 |  | 153,52 4,96 |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  | 99 249,92 | 12 959,51 | 920,64 411,91 |  | 153,52 4,96 |  |
|  |  | Накладные расходы [Н43=123% * 0.94*0.9 по поз.32-37] |  |  |  |  |  | 13 914,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль [Н49=75% * 0.85 по поз.32-37] |  |  |  |  |  | 8 524,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 121 688,24 | 12 959,51 | 920,64 411,91 |  | 153,52 4,96 |  |
|  | 38 | ТЕР 46-02-007-1 | Пом. 8,9 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1.69 [м3] | 699,62 169,85 | 3,39 |  | 1 182,36 | 287,05 | 5,73 | 14,63 | 24,72 |  |
|  | 39 | ТЕР 15-02-001-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен | 0.28 [100 м2] | 1943,74 969,64 | 102,11 43,70 |  | 544,25 | 271,50 | 28,59 12,24 | 70,88 2,78 | 19,85 0,78 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 1 726,61 | 558,55 | 34,32 12,24 |  | 44,57 0,78 |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  | 8 582,80 | 3 954,53 | 127,33 86,66 |  | 44,57 0,78 |  |
|  |  | Накладные расходы [Н43=110% * 0.94*0.9 по поз.38, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.39] |  |  |  |  |  | 3 675,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль [Н49=70% * 0.85 по поз.38, Н49=55% * 0.85 по поз.39] |  |  |  |  |  | 2 148,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 14 406,93 | 3 954,53 | 127,33 86,66 |  | 44,57 0,78 |  |
|  |  |  | Раздел 6. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | ТЕРр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка)-пом.6 | 0.276 [100 м2] | 52,70 41,77 |  |  | 14,55 | 11,53 |  | 3,77 | 1,04 |  |
|  | 41 | ТЕРр 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.1 [100 м2] | 3898,35 2879,49 | 27,22 9,17 |  | 389,83 | 287,95 | 2,72 0,92 | 228,35 0,67 | 22,84 0,07 |  |
|  | 42 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Байкал" «или эквивалент» по каркасу из оцинкованного профиля | 1.422 [100 м2] | 1765,36 1370,91 | 394,45 10,40 |  | 2 510,34 | 1 949,43 | 560,91 14,79 | 102,46 5,34 | 145,70 7,59 |  |
|  | 43 | ТССЦ 101-2414-101 | Панели потолочные типа "БАЙКАЛ" «или эквивалент» с комплектующими | 142.2 [м2] | 48,94 |  |  | 6 959,27 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | ТЕР 10-05-009-1 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН (профиль направляющий) и ПС (профиль стоечный) профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 «или эквивалент») с оконным проемом | 40.87 [м2] | 131,65 21,06 | 0,66 0,06 |  | 5 380,53 | 860,72 | 26,97 2,45 | 1,63 | 66,62 |  |
|  | 45 | ТЕР 10-05-009-2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 «или эквивалент») с дверным проемом | 365.37 [м2] | 125,83 19,90 | 0,65 0,06 |  | 45 974,50 | 7 270,86 | 237,49 21,92 | 1,54 | 562,67 |  |
|  | 46 | ТЕР 15-06-001-4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:простыми и средней плотности | 3.86 [100 м2] | 717,42 348,54 | 1,18 0,14 |  | 2 769,23 | 1 345,36 | 4,55 0,54 | 27,64 0,02 | 106,69 0,08 |  |
|  | 47 | ТССЦ 101-1830 | Обои обыкновенного качества | -4.3618 [100 м2] | 292,95 |  |  | -1 277,79 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Цена приобр. | Стеклообои | 436.18 [м2] | 6,96 |  |  | 3 035,81 |  |  |  |  |  |
|  | 49 | ТЕР 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 3.86 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 |  | 4 765,17 | 1 251,53 | 31,46 0,54 | 25,41 0,11 | 98,08 0,42 |  |
|  | 50 | ТЕР 15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:по кирпичу и бетону (пом. 8, 9 ) | 0.2843 [100 м2] | 10881,29 2979,96 | 37,76 11,76 |  | 3 093,55 | 847,20 | 10,74 3,34 | 228,00 0,86 | 64,82 0,24 |  |
|  | 51 | ТЕР 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (пом.8 , 9 ) | 0.1433 [100 м2] | 1707,53 547,40 | 12,43 0,27 |  | 244,69 | 78,44 | 1,78 0,04 | 42,90 0,17 | 6,15 0,02 |  |
|  | 52 | ТЕРр 62-16-8 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами: масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % (пом.1,2) | 0.385 [100 м2] | 1528,65 397,41 | 8,71 1,37 |  | 588,52 | 153,00 | 3,35 0,53 | 32,31 0,16 | 12,44 0,06 |  |
|  | 53 | ТЕРр 62-17-8 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % -(пом.1 , 2, 8 , 9 ) | 0.1783 [100 м2] | 1629,59 476,99 | 8,71 1,37 |  | 290,56 | 85,05 | 1,55 0,24 | 38,78 0,16 | 6,91 0,03 |  |
|  | 54 | ТЕР 15-02-024-5 | Короб -закрытие стояка сантехники . Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 0.0354 [100 м2] | 4170,82 1154,08 | 90,26 19,22 |  | 147,65 | 40,85 | 3,20 0,68 | 88,30 1,66 | 3,13 0,06 |  |
|  | 55 | ТЕР 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (короба) | 0.0354 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 |  | 43,71 | 11,48 | 0,29 | 25,41 0,11 | 0,90 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 74 930,12 | 14 193,40 | 885,01 45,99 |  | 1097,99 8,57 |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  | 341 383,93 | 100 489,28 | 3 283,40 325,59 |  | 1097,99 8,57 |  |
|  |  | Накладные расходы [Н43=80% * 0.94 по поз.40,48, Н43=79% * 0.94 по поз.41, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.42,46,49-51,54-55, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.44-45, Н43=80% * 0.94*0.9 по поз.52-53] |  |  |  |  |  | 95 237,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль [Н49=50% по поз.40-41,48, Н49=55% * 0.85 по поз.42,46,49-51,54-55, Н49=63% * 0.85 по поз.44-45, Н49=50% * 0.85 по поз.52-53] |  |  |  |  |  | 51 054,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 487 676,58 | 100 489,28 | 3 283,40 325,59 |  | 1097,99 8,57 |  |
|  |  |  | Раздел 7. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | ТЕРр 65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100 мм | 0.015 [100 м] | 15013,57 3336,72 | 106,25 12,31 |  | 225,20 | 50,05 | 1,59 0,18 | 233,50 1,80 | 3,50 0,03 |  |
|  | 57 | ТЕР 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 0.1 [10 компл] | 3720,27 333,38 | 43,53 4,38 |  | 372,03 | 33,34 | 4,35 0,44 | 24,64 0,71 | 2,46 0,07 |  |
|  | 58 | ТССЦ 300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | 1 [шт] | 28,18 |  |  | 28,18 |  |  |  |  |  |
|  | 59 | ТССЦ 300-1521 | Унитазы- компакт "Комфорт"«или эквивалент» | -1 [комплект] | 312,24 |  |  | -312,24 |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Цена приобр. | Унитаз в к-те | 1 [шт] | 632,75 |  |  | 632,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 945,92 | 83,39 | 5,94 0,62 |  | 5,96 0,10 |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  | 4 013,11 | 590,40 | 22,04 4,39 |  | 5,96 0,10 |  |
|  |  | Накладные расходы [Н43=103% * 0.94 по поз.56, Н43=128% * 0.94*0.9 по поз.57, Н43=80% по поз.60] |  |  |  |  |  | 603,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.56, Н49=83% * 0.85 по поз.57, Н49=50% по поз.60] |  |  |  |  |  | 382,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 4 998,52 | 590,40 | 22,04 4,39 |  | 5,96 0,10 |  |
|  |  |  | Раздел 8. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | ТЕРр 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 5.5 [100 м] | 107,22 106,81 | 0,41 0,14 |  | 589,72 | 587,46 | 2,26 0,77 | 9,64 0,01 | 53,02 0,06 |  |
|  | 62 | ТЕРм 08-02-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 (Гофротруба) | 5.5 [100 м] | 2623,67 460,27 | 964,07 438,00 |  | 14 430,20 | 2 531,49 | 5 302,39 2 409,00 | 34,40 24,30 | 189,20 133,65 |  |
|  | 63 | ТЕРм 08-02-409-4 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 (гофротруба) | 1 [100 м] | 2095,73 365,27 | 531,13 217,44 |  | 2 095,73 | 365,27 | 531,13 217,44 | 27,30 12,20 | 27,30 12,20 |  |
|  | 64 | Цена приобр | Гофротруба Д-25мм | 650 [м] | 1,60 |  |  | 1 040,00 |  |  |  |  |  |
|  | 65 | ТЕРм 08-02-148-1 | Кабели в проложенных трубах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 | 6.5 [100 м] | 754,14 169,63 | 512,24 54,33 |  | 4 901,92 | 1 102,60 | 3 329,56 353,15 | 12,40 3,78 | 80,60 24,57 |  |
|  | 66 | ТЕРм 08-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 1.5 [100 м] | 2427,64 495,06 | 188,52 96,31 |  | 3 641,46 | 742,59 | 282,78 144,47 | 37,00 5,27 | 55,50 7,91 |  |
|  | 67 | ТССЦ 501-0586-069 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ «или эквивалент» 3х1.5 мм2 | 0.35 [1000 м] | 5100,26 |  |  | 1 785,09 |  |  |  |  |  |
|  | 68 | ТССЦ 501-0586-070 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ «или эквивалент» 3х2.5 мм2 | 0.4 [1000 м] | 7607,16 |  |  | 3 042,86 |  |  |  |  |  |
|  | 69 | ТССЦ 501-0586-213 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ «или эквивалент» 3х25+1х16 мм2 | 0.05 [1000 м] | 25881,63 |  |  | 1 294,08 |  |  |  |  |  |
|  | 70 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания. Демонтаж светильников в подвесных потолках (точечные) К2=0.4, К3=0.4, К7=0.4, К8=0.4 | 0.1 [100 шт] | 2884,81 1662,62 | 1222,19 594,78 |  | 115,39 | 66,50 | 48,89 23,79 | 118,00 32,70 | 4,72 1,31 |  |
|  | 71 | ТЕРр 67-4-5 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 0.16 [100 шт] | 207,20 203,95 | 3,25 1,09 |  | 33,15 | 32,63 | 0,52 0,17 | 17,89 0,08 | 2,86 0,01 |  |
|  | 72 | ТЕРм 08-03-594-11 | Светильники с люминисцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 0.35 [100 шт] | 20545,75 4466,53 | 3015,07 1390,45 |  | 7 191,01 | 1 563,29 | 1 055,27 486,66 | 317,00 77,20 | 110,95 27,02 |  |
|  | 73 | Цена приобр. | Светильник люминисцентный- 4*18 | 35 [шт] | 96,67 |  |  | 3 383,45 |  |  |  |  |  |
|  | 74 | ТССЦ 546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 «или эквивалент» | 14 [10 шт] | 117,50 |  |  | 1 645,00 |  |  |  |  |  |
|  | 75 | ТССЦ 546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С «или эквивалент» | 14 [10 шт] | 25,93 |  |  | 363,02 |  |  |  |  |  |
|  | 76 | ТЕРр 67-8-1 | Смена светильников:с лампами накаливания (пом.1,2,8,9) | 0.07 [100 шт] | 9847,11 1218,89 | 1,22 0,41 |  | 689,30 | 85,32 | 0,09 0,03 | 89,10 0,03 | 6,24 |  |
|  | 77 | ТЕРр 67-4-1 | Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки | 0.34 [100 шт] | 64,71 64,71 |  |  | 22,00 | 22,00 |  | 5,84 | 1,99 |  |
|  | 78 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 0.14 [100 шт] | 1829,74 1034,21 | 27,77 2,21 |  | 256,17 | 144,79 | 3,89 0,31 | 73,40 0,24 | 10,28 0,03 |  |
|  | 79 | Цена приобр. | Розетка 2-хместная скрытая с заземляющим контактом | 14 [шт] | 11,94 |  |  | 167,16 |  |  |  |  |  |
|  | 80 | ТЕРм 08-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.09 [100 шт] | 549,63 462,15 | 9,26 0,74 |  | 49,46 | 41,59 | 0,83 0,07 | 32,80 0,08 | 2,95 0,01 |  |
|  | 81 | Цена приобр. | Выключатель 2х -клавишный скрытой установки | 9 [шт] | 8,27 |  |  | 74,43 |  |  |  |  |  |
|  | 82 | ТЕРм 08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.07 [100 шт] | 541,18 453,70 | 9,26 0,74 |  | 37,89 | 31,76 | 0,65 0,05 | 32,20 0,08 | 2,25 0,01 |  |
|  | 83 | ТССЦ 545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 7 [шт] | 8,50 |  |  | 59,50 |  |  |  |  |  |
|  | 84 | ТССЦ 500-9006-4 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 «или эквивалент» | 0.7 [10 шт] | 24,90 |  |  | 17,43 |  |  |  |  |  |
|  | 85 | ТССЦ 549-4137-44 | Коробка У-196 (КУВ-1 м) «или эквивалент» | 20 [шт] | 3,53 |  |  | 70,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 46 996,02 | 7 317,29 | 10 558,26 3 635,91 |  | 547,86 206,78 |  |
|  |  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  | 206 585,84 | 51 806,42 | 39 171,13 25 742,23 |  | 547,86 206,78 |  |
|  |  | Накладные расходы [Н43=85% * 0.94 по поз.61,71,76-77, Н43=95% * 0.94 по поз.62-63,65-66,70,72,78,80,82] |  |  |  |  |  | 68 766,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль [Н49=65% по поз.61-63,65-66,70-72,76-78,80,82] |  |  |  |  |  | 50 406,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 325 758,59 | 51 806,42 | 39 171,13 25 742,23 |  | 547,86 206,78 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 059 322,03 | 195 289,98 | 46 643,09 27 185,81 |  | 2145,67 232,34 |  |
|  |  | Всего c индексом 3 квартала 2009г |  |  |  |  |  | 1 059 322,03 | 222 475,79 |  |  | 2377,97 |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  | 1059 322,03 | 222475,79 |  |  | 2377,97 |  |
|  | 86 | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  | 190677,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 1 250 000,00 | 222 475,79 |  |  | 2377,97 |  |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________ рублей ___копеек.

| Заказчик: администрация Индустриального района города Перми лице главы администрации | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________/А. А. Сапунов / | ______________/ ____________/ |
| М.П. | М.П. |