ИЗВЕЩЕНИЕ № 12 от «02» октября 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по внедрению бизнес-процесса навигационного контроля городского пассажирского транспорта города Перми

Заказчик  – Департамент дорог и транспорта администрации города Перми

614600 г.Пермь, ул.Уральская, 108а, кабинет 209.

Тел./факс: 2819627, электронная почта (e-mail): aahaleta@yandex.ru.

Ответственный исполнитель: Галэта Антон Александрович.

Департамент дорог и транспорта предусматривает осуществить за счет бюджета  города Перми

закупку следующих работ способом запроса котировок:

внедрение бизнес-процесса навигационного контроля городского пассажирского транспорта города Перми.

Требования к внедрению бизнес-процесса: Техническое задание (приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок).

Место выполнения работ: департамент дорог и транспорта администрации города Перми,  г.Пермь, ул. Уральская, д.108а.

Сроки  выполнения работ: 40 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. Максимальная цена контракта 410 000  руб. (четыреста десять тысяч рублей) 00 коп.

Оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

- аванс в размере 30% от общей стоимости выполнения работ перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта;

- 30% от общей стоимости выполнения работ перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по 4 этапу;

- 40% от общей стоимости выполнения работ перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по 5 этапу.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 к извещению по адресу: 614600 г.Пермь, ул.Уральская, 108а, кабинет 209 до 10 часов 00 минут 14 октября 2009 г.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: уплата налогов и других расходов, связанных с выполнением указанных в техническом задании работ и передачей документов Заказчику.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – через 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Начальник департамента дорог и транспорта   _____________________________      А.Р. Ковыев

МП