|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Мотовилихинского района города Перми ______________ С.В. Мальцев ____ _________ 2009 год |
| --- | --- |

Изменения № 319А/1 в Извещение № 319А от 22.09.2009 года о проведении открытого аукциона на «Выполнение работ по рекультивации земель загрязненного участка

территории в Мотовилихинском районе города Перми»

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36

Тел./факс: (342) 260 24 16

электронная почта (e-mail):  admmotov@permregion.ru

ответственный исполнитель: Курбанов Илья Рамилевич.

Предмет аукциона: Открытый аукцион по выбору исполнителя на выполнение работ по рекультивации земель загрязненного участка территории в Мотовилихинском районе города Перми в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

Пункт «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 18.12.2009 г.

Пункт «Место, дата и время проведения аукциона» читать в следующей редакции:

Место, дата и время проведения аукциона: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний, 10-30 часов 18 ноября 2009 года.

Текст извещения: «В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить заявку на участие в аукционе согласно Приложению № 2 к документации о проведении открытого аукциона в письменной форме по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36, финансово-экономический отдел кабинет 304 до 10-00 часов 13 октября 2009 года.», читать в следующей редакции:

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить заявку на участие в аукционе согласно Приложению № 2 к документации о проведении открытого аукциона в письменной форме по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36, финансово-экономический отдел кабинет 304 до 10-00 часов 3 ноября 2009 года.

Изменения в документацию об аукционе (извещение от «22» сентября 2009 г № 319А) о проведении открытого аукциона на «Выполнение работ по рекультивации земель загрязненного участка территории в Мотовилихинском районе города Перми»

Пункт 3 читать в следующей редакции:

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Победивший Участник открытого аукциона должен будет выполнить работы в соответствии с техническим заданием.

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 18.12.2009 г.

Пункт 13 читать в следующей редакции:

# 13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо предоставить пакет документов, указанных в п.11 документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются только в письменной форме.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Заявки принимаются с 23 сентября 2009 года , время приема с  9-00 до 18-00 часов, (пятница с 9-00 до 17-00 часов), обед с 12-00 до 13-00  в рабочие дни, по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304. Окончание приема заявок 10-00 часов 3 ноября                                 2009 года.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком в журнале. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Пункт 17 читать в следующей редакции:

# 17. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Уральская, д. 36, кабинет 304

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10-00 часов 3 ноября 2009 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.10 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.11 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на

выполнение которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

Пункт 18 читать в следующей редакции:

18. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний, в 10-30 часов 18 ноября 2009 года.

Порядок проведения  аукциона приведен в Приложении №4  документации аукциона.

Приложение № 1 к документации об аукционе

читать в следующей редакции:

Техническое задание

на разработку проекта и выполнение работ по рекультивации земли, загрязненной в результате хозяйственной деятельности прошлых лет в районе железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми

| 1. Наименование объекта | Разработка проекта и выполнение работ по рекультивации земли, загрязненной в результате хозяйственной деятельности прошлых лет в районе железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми |
| --- | --- |
| 2. Основание для выполнения работ | Бюджетные средства из резервного фонда администрации г.Перми на основании Распоряжения администрации г.Перми №172-р от 17.08.2009г |
| 3. Стадийность выполнения работ | 1. Разработать проект выполнения работ по рекультивации земли, имеющий положительное заключение государственной экологической экспертизы. 2. Обеспечить проведение работ по мониторингу загрязнения земельного участка до проведения работ по ликвидации загрязнения 3. Выполнение работ по ликвидации загрязнения; 4. Обеспечить вывоз загрязненного грунта и сдачу его на утилизацию; 5. Выполнение работ по рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ»; 6. Обеспечение проведения работ по мониторингу загрязнения земельного участка после завершения работ по рекультивации; 7. Представить акты сдачи-приемки вывезенных нефтепродуктов и загрязненного грунта в Государственную инспекцию по охране окружающей среды Пермского края; 8. Осуществить сдачу очищенных земель Управлению по экологии и природопользованию администрации г.Перми. |
| 4.Заказчик | Администрация Мотовилихинского района города Перми. |
| 5. Назначение объекта | Загрязненная территория является землями населенного пункта |
| 6. Местоположение объекта | Район железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми |
| 7. Инженерно-строительные условия | Рекультивационные работы провести согласно требований ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ» |
| 8. Характеристика участка | Участок расположен на правом берегу речки Мотовилиха, в 40-50 метрах севернее АЗС «Fonix», в складках местности, заросшей кустарником и травой. Общая площадь загрязнения 750 м.кв. |
| 9. Планировочные ограничения | Выполнение работ вести с учетом близости водоохранной зоны речки Мотовилиха и охранных зон существующих коммуникаций (поверхностных и подземных). |
| 10. Обязательные требования и рекомендации | Разработать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы.; Работу по ликвидации загрязнений и рекультивации проводить силами, имеющими право на данные виды работ; Произвести сдачу загрязненных грунтов специализированным организациям Работы по рекультивации территории проводить в соответствии с ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ» |
| 11. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Применить современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность. |
| 12. Требования по разработке проекта | Согласовать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы, с администрацией Мотовилихинского района |
| 13. Охрана окружающей среды. | В соответствии с действующими нормами РФ. |
| 14. Организация производства работ | Проект рекультивации земель выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 15.Дополнительные требования и рекомендации. | Согласовать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы, с Заказчиком. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35. 2004 г. базисно- индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм -2001 г с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен, утвержденных филиалом ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Пермскому краю. |
| 16. Срок выполнения работ | Срок выполнения проектирования, выполнения работ по ликвидации и рекультивации загрязненной территории, согласно календарному графику (плану выполнения работ), до 18.12.2009 года |
| 17. Требования к исполнителю работ | Лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение опасных отходов (почвогрунт, загрязненный нефтепродуктами). |
| 18. Гарантийные обязательства | 24 месяца с момента подписания актов приемки. |

# Форма № 4.

читать в следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ:

_______________________________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Мотовилихинского района города Перми муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету лота

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице ____________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе, и на условиях, указанных в техническом задании:

на разработку проекта и выполнение работ по рекультивации земли, загрязненной в результате хозяйственной деятельности прошлых лет в районе железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми

| 1. Наименование объекта | Разработка проекта и выполнение работ по рекультивации земли, загрязненной в результате хозяйственной деятельности прошлых лет в районе железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми |
| --- | --- |
| 2. Основание для выполнения работ | Бюджетные средства из резервного фонда администрации г.Перми на основании Распоряжения администрации г.Перми №172-р от 17.08.2009г |
| 3. Стадийность выполнения работ | 1. Разработать проект выполнения работ по рекультивации земли, имеющий положительное заключение государственной экологической экспертизы. 2. Обеспечить проведение работ по мониторингу загрязнения земельного участка до проведения работ по ликвидации загрязнения 3. Выполнение работ по ликвидации загрязнения; 4. Обеспечить вывоз загрязненного грунта и сдачу его на утилизацию; 5. Выполнение работ по рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ»; 6. Обеспечение проведения работ по мониторингу загрязнения земельного участка после завершения работ по рекультивации; 7. Представить акты сдачи-приемки вывезенных нефтепродуктов и загрязненного грунта в Государственную инспекцию по охране окружающей среды Пермского края; 8. Осуществить сдачу очищенных земель Управлению по экологии и природопользованию администрации г.Перми. |
| 4.Заказчик | Администрация Мотовилихинского района города Перми. |
| 5. Назначение объекта | Загрязненная территория является землями населенного пункта |
| 6. Местоположение объекта | Район железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми |
| 7. Инженерно-строительные условия | Рекультивационные работы провести согласно требований ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ» |
| 8. Характеристика участка | Участок расположен на правом берегу речки Мотовилиха, в 40-50 метрах севернее АЗС «Fonix», в складках местности, заросшей кустарником и травой. Общая площадь загрязнения 750 м.кв. |
| 9. Планировочные ограничения | Выполнение работ вести с учетом близости водоохранной зоны речки Мотовилиха и охранных зон существующих коммуникаций (поверхностных и подземных). |
| 10. Обязательные требования и рекомендации | Разработать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы.; Работу по ликвидации загрязнений и рекультивации проводить силами, имеющими право на данные виды работ; Произвести сдачу загрязненных грунтов специализированным организациям Работы по рекультивации территории проводить в соответствии с ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ» |
| 11. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Применить современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность. |
| 12. Требования по разработке проекта | Согласовать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы, с администрацией Мотовилихинского района |
| 13. Охрана окружающей среды. | В соответствии с действующими нормами РФ. |
| 14. Организация производства работ | Проект рекультивации земель выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 15.Дополнительные требования и рекомендации. | Согласовать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы, с Заказчиком. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35. 2004 г. базисно- индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм -2001 г с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен, утвержденных филиалом ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Пермскому краю. |
| 16. Срок выполнения работ | Срок выполнения проектирования, выполнения работ по ликвидации и рекультивации загрязненной территории, согласно календарному графику (плану выполнения работ), до 18.12.2009 года |
| 17. Требования к исполнителю работ | Лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение опасных отходов (почвогрунт, загрязненный нефтепродуктами). |
| 18. Гарантийные обязательства | 24 месяца с момента подписания актов приемки. |

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание производства работ: 18.12.2009 г

_________________                             _________________                       ________________

(подпись)                                                                        (должность)                                                                     (Ф.И.О.)

МП

П. 2, пп. 2.2. муниципального контракта читать в следующей редакции:

2.2. Окончание производства работ: «25» ноября 2009г.

Приложение № 1 к муниципальному контракту читать в следующей редакции:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «     »_______________ № _____

Техническое задание

на разработку проекта и выполнение работ по рекультивации земли, загрязненной в результате хозяйственной деятельности прошлых лет в районе железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми

| 1. Наименование объекта | Разработка проекта и выполнение работ по рекультивации земли, загрязненной в результате хозяйственной деятельности прошлых лет в районе железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми |
| --- | --- |
| 2. Основание для выполнения работ | Бюджетные средства из резервного фонда администрации г.Перми на основании Распоряжения администрации г.Перми №172-р от 17.08.2009г |
| 3. Стадийность выполнения работ | 1. Разработать проект выполнения работ по рекультивации земли, имеющий положительное заключение государственной экологической экспертизы. 2. Обеспечить проведение работ по мониторингу загрязнения земельного участка до проведения работ по ликвидации загрязнения 3. Выполнение работ по ликвидации загрязнения; 4. Обеспечить вывоз загрязненного грунта и сдачу его на утилизацию; 5. Выполнение работ по рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ»; 6. Обеспечение проведения работ по мониторингу загрязнения земельного участка после завершения работ по рекультивации; 7. Представить акты сдачи-приемки вывезенных нефтепродуктов и загрязненного грунта в Государственную инспекцию по охране окружающей среды Пермского края; 8. Осуществить сдачу очищенных земель Управлению по экологии и природопользованию администрации г.Перми. |
| 4.Заказчик | Администрация Мотовилихинского района города Перми. |
| 5. Назначение объекта | Загрязненная территория является землями населенного пункта |
| 6. Местоположение объекта | Район железнодорожного моста через реку Мотовилиха в Мотовилихинском районе города Перми |
| 7. Инженерно-строительные условия | Рекультивационные работы провести согласно требований ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ» |
| 8. Характеристика участка | Участок расположен на правом берегу речки Мотовилиха, в 40-50 метрах севернее АЗС «Fonix», в складках местности, заросшей кустарником и травой. Общая площадь загрязнения 750 м.кв. |
| 9. Планировочные ограничения | Выполнение работ вести с учетом близости водоохранной зоны речки Мотовилиха и охранных зон существующих коммуникаций (поверхностных и подземных). |
| 10. Обязательные требования и рекомендации | Разработать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы.; Работу по ликвидации загрязнений и рекультивации проводить силами, имеющими право на данные виды работ; Произвести сдачу загрязненных грунтов специализированным организациям Работы по рекультивации территории проводить в соответствии с ГОСТ 17 5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации работ» |
| 11. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Применить современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность. |
| 12. Требования по разработке проекта | Согласовать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы, с администрацией Мотовилихинского района |
| 13. Охрана окружающей среды. | В соответствии с действующими нормами РФ. |
| 14. Организация производства работ | Проект рекультивации земель выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 15.Дополнительные требования и рекомендации. | Согласовать проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экологической экспертизы, с Заказчиком. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35. 2004 г. базисно- индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм -2001 г с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен, утвержденных филиалом ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Пермскому краю. |
| 16. Срок выполнения работ | Срок выполнения проектирования, выполнения работ по ликвидации и рекультивации загрязненной территории, согласно календарному графику (плану выполнения работ), до 18.12.2009 года |
| 17. Требования к исполнителю работ | Лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение опасных отходов (почвогрунт, загрязненный нефтепродуктами). |
| 18. Гарантийные обязательства | 24 месяца с момента подписания актов приемки. |

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание производства работ: 18.12.2009 г

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                            ПОДРЯДЧИК:

Администрация Мотовилихинского

района города Перми

___________________ /С.В.Мальцев/                                                                     ___________________