МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

НА  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ  СИСТЕМЫ  ВЕНТИЛЯЦИИ

В МОУ «СОШ № 24»

г. Пермь                                                             «_____»_____________2009 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Котельниковой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________,

именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  __________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения котировочной комиссии протокол № 4 от «_____» ______________ 2009 года  по результату проведения запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется из своих материалов и своими силами выполнить

по заданию  Заказчика на проведение общестроительных работ: по текущему ремонту системы вентиляции в МОУ «СОШ № 24» по  адресу

ул. Репина, дом 67а (далее – Учреждение) и сдать результаты Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - Начало производства работ:       _____________________________________

  - Окончание производства работ: _____________________________________

  - Время проведения работ: при 6-ти дневной рабочей неделе школы только по воскресеньям после 12-00 часов.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Общая стоимость работ по договору  в соответствии с локальным сметным расчетом составляет_________________________________________

__________________________________________________________________

  - Понижающий коэффициент составляет ________________________________

  - Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также  другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта. Стоимость работ в рамках объема, предусмотренного локальным сметным расчётом согласно  Приложения № 1 к Контракту, изменению не подлежит.

Расчет за выполненные работы производится в течение 20 (двадцати) банковских дней в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, при наличии денежных средств на расчётном счёте образовательного учреждения с момента подписания Сторонами акта о приёмке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приёмки результатов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учётом понижающего коэффициента, которая определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем запроса котировок на максимальную цену Контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до десяти знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путём умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент.

Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, по технологии и материалам, согласно СанПиНам СНиП, ГОСТ, рекомендаций, ТНВ.

Все материалы, закупаемые для выполнения ремонта должны согласовываться с заказчиком.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ  недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям СанПиН, Государственных  стандартов, строительных норм и правил, техническим нормами.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

При выполнении  настоящего Контракта «Подрядчик» обязан:

5.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать их результат Заказчику, на объекте которого осуществляются ремонтные работы.

5.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ.

5.4. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.5. К проведению огневых работ допускаются работники исполнителя, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по пожарной безопасности и технике безопасности, имеющие  квалификационное удостоверение.

5.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах нашего Контракта.

5.7. Извещать Заказчика и МУ «АХССО», осуществляющее технический надзор, в письменном виде в течение 3–х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными  ненадлежащим образом.

5.8. В 7-дневный  срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

5.9. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления  актов. Представитель Подрядчика обязан представить  и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу

    - присутствовать на объекте производства работ;

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль над качеством производства работ;

    - отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

    - принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков.

    - Осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством работ.

6.2. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.4.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом

7. ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ

  - Подрядчик оформляет акты на выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Заказчик и представитель МУ «АХССО» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта..

  - Подрядчик, в случае необходимости, проводит согласование с органом государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик письменно информирует Заказчика и представителя МУ «АХССО» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, представителя МУ «АХССО» или они были информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет  вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика или МУ «АХССО», а затем восстановить ее за свой счет.

  - В случае если Заказчиком или представителем МУ «АХССО» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик или представитель МУ «АХССО» вправе по своему выбору потребовать от

подрядчика:

- Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

установленный в одностороннем порядке Заказчиком или

представителем МУ «АХССО». Срок, установленный Заказчиком для

устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если

Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком срок

не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик или МУ

«АХССО» вправе взыскать с Подрядчика расходы  для устранения

недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. Все

расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются

Подрядчиком.

-  Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

          - Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8. ПРИЕМКА   РАБОТ

Приемка результата работ осуществляется после выполнения

Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

Приемка результата работ производится в течение 5-х (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «АХССО» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

Приемка этапов работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «АХССО»  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ.

  - Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

9. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

  - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

  - на выполненные работы устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

Устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, производится в разумный срок, установленный Заказчиком в одностороннем порядке. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

10.1   Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2.  Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30 % от общей стоимости по настоящему Контракту. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

11.3. Факт нарушения сроков выполнения  работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафной санкции к Подрядчику.

11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет  имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным  гражданским  законодательством РФ.

12.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет в письменном виде соглашение о расторжении Контракта  не позднее, чем за 15 дней до даты  предполагаемого расторжения.

13. ДЕЙСТВИЕ  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны  сторонами.

14.2. Любая доверенность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта,

должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства  РФ.

  - Все споры и  разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермской области.

  - Для решения текущих вопросов по Контракту  назначаются ответственные лица:

от    Заказчика Дружинина Е.А.__________________

телефон  __273-14-13_____

от Подрядчика ________________________________

телефон  _______________

К настоящему Контракту прилагаются:

14.5.1. Приложение №1 «Локальный сметный расчет - текущий ремонт

системы вентиляции»

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОДРЯДЧИК:

Адрес:                                                             Юридический адрес:

614112, г. Пермь, ул. Репина, д.67а

МОУ «Средняя общеобразовательная

Школа № 24»

Банковские реквизиты:

УФК по Пермскому краю

( МОУ «СОШ №24» г. Перми)

л/с 02930016007)

ИНН 5907013466

КПП 590701001

Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

от Заказчика:                                                        от Подрядчика:

Директор школы

_________И.Н.Котельникова