Проект муниципального контракта № ___,

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по установке вибропрессованного бортового камня

в Мотовилихинском районе г.Перми

г. Пермь                                                                        		    «___» _______  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Власова Александра Ивановича,  действующего  на  основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  директора ________________________________________, действующего на основании  Устава,   с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного запроса котировок цен № ___ от ________ года  (протокол № ___ от __________ года)  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке вибропрессованного бортового камня в   Мотовилихинском районе г.Перми  в соответствии с приложением № 1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – состав работ, технические характеристики  и условия выполнения работ по установке вибропрессованного бортового камня  в Мотовилихинском районе г.Перми;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ,

Приложение №  3 – перечень нормативных документов;

Приложение №  4 -  локальный сметный расчет;

Приложение № 5 – форма донесения,

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 25.11.2009г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _______________________________________ рублей, в т.ч. НДС 18%  _________________,  без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком  за фактически выполненные работы за период с момента заключения муниципального контракта  по 25.11.09 после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней;

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком  60 месяцев с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ  являются основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.3. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания, форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3) назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, акты на скрытые работы.

6.4. Регулярно производить осмотр объектов, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале осмотра, незамедлительно (в течение 2 часов с момента обнаружения) информировать Заказчика, обеспечивать ликвидацию повреждений объекта, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдавать выполненные работы Заказчику.

6.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

6.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика в течение всего  периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

6.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование  текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика.

6.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6.10. Подрядчик обязан обеспечить участие  представителя Подрядчика на всех совещаниях Заказчика.

6.11.  Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

7.2.Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.5.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от объема невыполненных работ, за каждый день просрочки.

8.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от  объема некачественно выполненных за каждый день просрочки.

8.5.3.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ, зафиксированных в предписании, Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

8.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

8.5.5. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

12.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а Тел.: 267-60-17, факс: 267-78-08 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ А.И.Власов «___» ______________2009г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2009г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _________ № ___

Состав работ, технические характеристики и условия выполнения работ по установке вибропрессованного бортового камня в Мотовилихинском районе г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в ручную | м3 | 87 |
| 2 | Устройство основания из щебня фракцией 20-40 мм не ниже М800. | м3 | 25,2 |
| 3 | Установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.30.18. с устройством бетонной опалубки | п.м | 500 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов. | т | 0,48 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1. | м2 | 100 |
| 6 | Перевозка на полигон ТБО для захоранения строительного мусора и грунта. | т | 67,5 |

Технические характеристики вибропрессованного бортового камня:

| фактическая отпускная прочность кг/см2 | Не менее 310 |
| --- | --- |
| Морозостойкость, F | 300 |
| Водопоглащение, % | 5,5 |
| Цвет бортового камня | Серый |

Условия выполнения работ:

1. Перечень объектов по установке вибропрессованного бортового камня в обязательном порядке выдается Заказчиком и согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в письменном виде.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению № 3.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, «Правил благоустройства и содержания территории города Перми» и других нормативных документов.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечня нормативных документов Приложение № 3.                           За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по установке вибропрессованного бортового камня – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7. В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

8. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по установке вибропрессованного бортового камня производятся согласно приложению № 2.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»____________ А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___    от ___________

Оценка качества выполняемых работ и

условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по установке вибропрессованного бортового камня в Мотовилихинском районе города Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами благоустройства и  содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоответствие щебня по марке, указанным в техническом задании | -100 |
| 2 | Не соблюдение прямолинейности бортового камня в плане и профиле | -50 |
| 3 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | -10 за каждые сутки |
| 4 | Несоответствие бортового камня по прочности, морозостойкости, водопоглащению, цвету | - 100 |
| 5 | Несоответствие асфальтобетонного покрытия по марке, типу | -100 |
| 6 | Не уплотнен слой основания из щебня по результатам визуального осмотра | -100 |
| 7 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| 8 | Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания вяжущими материалами | -100 |
| 9 | Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| 10 | Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| 11 | Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| 12 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | -30 за каждые сутки |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»____________ А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ___    от _________

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»____________ А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от __________ № ___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба вибропрессованному бортовому камню

в Мотовилихинском районе г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»____________ А.И.Власов

Подрядчик