Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 29  от 26.10.2009 г

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ по демонтажу и установке окон, роллетных решеток, вентиляторов, решеток в помещении МБУ «Благоустройство Свердловского района» по адресу:                 ул. Куйбышева, 94.

г. Пермь                                                                                                           «   »__________2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ______ г. № ____ о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на выполнение работ по демонтажу и установке окон, роллетных решеток, вентиляторов, решеток в помещении МБУ «Благоустройство Свердловского района» по адресу: ул. Куйбышева, 94.

Решение котировочной комиссии (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу  и установке  окон, роллетных решеток, вентиляторов, решеток) в помещении МБУ «Благоустройство Свердловского района» по адресу: ул. Куйбышева, 94 по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3, № 4 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные работы.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по демонтажу деревянных окон и установке (пластиковых окон, роллетных решеток, вентиляторов, металлических решеток) в помещении МБУ «Благоустройство Свердловского района» по адресу:                      ул. Куйбышева, 94;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 3  –  акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- Приложение № 4 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- Приложение № 5 – требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя

и требованиями действующего законодательства, технической документации,  рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 20 (двадцать) дней с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и составляет ___________(______________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации.  Понижающий коэффициент составляет __________. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, стоимость всех материалов, любые другие затраты Подрядчика. Стоимость работ может быть снижена в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (приложение № 3),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат,

- счет-фактура,

- счет.

- журнал производства работ.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.6. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету после полного исполнения всех обязательств Подрядчиком по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления документов, указанных в п.3.2. и их подписания обеими сторонами, после устранения Подрядчиком всех замечаний Заказчика.

4. Производство работ, качество работ и гарантийные обязательства.

4.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.3. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4. На все изделия и их установку устанавливается гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с дня подписания акта о приемке выполненных работ и заключается в безвозмездном устранении дефектов материалов, готовых изделий и их монтажа при условии их нормальной  эксплуатации и соблюдении рекомендаций Подрядчика.

4.5. Производство работ должно производиться в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов. В другое время, только по письменному согласованию с Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок;

- своевременно и за свой счет устранять недостатки;

- обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;

- принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

- обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

- в случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.2. Подрядчик имеет право:

- в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта;

- -осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3, Приложение № 4);

- - обеспечить беспрепятственный доступ к месту работ представителям Подрядчика для осуществления ими своих функций;

- 6.2.Заказчик имеет право:

-осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ без вмешательства в их проведение.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, неполного исполнения или просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от стоимости работ указанной в п.3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:      						Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94					                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

БИК 045773001

В.В.Криницын  ____________________________

м.п.

| Приложение № 1 к Муниципальному контракту № ________ от _______2009 г. |  |
| --- | --- |
| Требование на выполнение работ по демонтажу и установке окон, роллетных решеток, вентиляторов, решеток в помещении МБУ «Благоустройство Свердловского района» по адресу: ул. Куйбышева, 94 Срок выполнения работ: 20 дней с момента заключения муниципального контракта; -место выполняемых работ: Свердловский район, ул. Куйбышева, 94 МБУ «Благоустройство Свердловского района»; -срок гарантии на работы и оборудование не менее 36 месяцев; - количество (шт.): окон-9, роллетных решеток -7, вентиляторов-5, решеток-2; Требования к выполняемым работам: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; Демонтаж металлических решеток с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; шт; 9. 2; Демонтаж оконных отливов, коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; 100 коробок; 0,09. 3; Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; 100 м2; 0,08. 4; Снятие оконных переплетов: остекленных, с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; 100 м2 оконных переплетов; 0,26. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции.; за т груза; 1,5. 6; Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов: класс груза 1.; 1 т; 1,5. 7; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей «Тиссен Фаворит» «или эквивалент»: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2.; 100 м2 проемов; 0,1636. 8; Блоки оконные пластиковые трехстворчатые открывающиеся «Тиссен Фаворит» «или эквивалент» площадью более 2м .; м2; 16,36. 9; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей «Тиссен Фаворит» «или эквивалент»: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе.; 100 м2 проемов; 0,1115. 10; Блоки оконные пластиковые арочного типа «Тиссен Фаворит» «или эквивалент».; м2; 11,15. 11; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м.; 100 п.м.; 0,1465. 12; Плиты подоконные пластиковые, профиль длина 6 метров, ширина 500 мм2; п.м.; 14,65. 13; Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее.; 100 м2 облицовки; 0,173. 14; Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м.; 100 м; 0,125. 15; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных.; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,03. 16; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных.; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,01. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %.; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,08. 18; Монтаж решеток арочных окон с откидной нижней направляющей (цвет белый) с внутренней стороны окна.; шт; 2. 19; Монтаж роллетных решеток производства « Алютех» «или эквивалент» серия решеточного профиля AEG 56 (цвет стальной); электропривод с аварийным открыванием «SOMFY» «или эквивалент», клавишные настенные выключатели.; 100 м2; 0,17. 20; Роллетные решетки производства «Алютех» «или эквивалент» серия решеточного профиля AEG 56 (цвет стальной); электропривод с аварийным открыванием «SOMFY» «или эквивалент», клавишные настенные выключатели.; шт; 7. 21; Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т.; шт; 5. 22; Вентиляторы осевые Ventimatic 12 «или эквивалент»: производительность не менее 100 м3/час, размер 174*147*74 см, масса 1,1 кг, диаметр отверстия 155 мм, автоматические жалюзи, клавишный выключатель (установка в кабинеты № 8, 9).; шт; 3. 23; Вентиляторы осевые Ventimatic 15 «или эквивалент» производительность не менее 155 м3/час, размер 210*210*99 см, масса 1,9 кг, диаметр отверстия 195 мм, автоматические жалюзи, клавишный выключатель (установка в кабинеты № 9, 7, 5).; шт; 2. 24; Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм.; 100 м; 0,35. 25; Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6.; 100 м; 0,55. 26; Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм2.; 1000 м; 0,055. 27; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке.; 100 шт; 0,04. 28; Сбор и вывоз крупного и мелкого строительного мусора после производства работ.; 157 м2; 1. |  |

Требования к форме пластиковых окон:

Высота-1880 мм; ширина-1360 мм,                       количество- 5 шт (каб. №7, 8, 5, 9*2).

Высота-1880 мм, ширина-1360 мм, количество - 2 шт (каб. № 1, 6).

40

50

50

Высота-3290 мм, ширина-1800 мм,    количество- 2 шт (каб.№ 2, 3).

Особые условия.

Высота от пола до подоконника:

в кабинетах № 2, 3 - 560 мм;

в кабинетах №  1, 7, 8, 9 - 2200 мм;

в кабинетах № 5, 6 – 1550 мм.

Заказчик:____________________			Подрядчик:____________________

Приложение № 2 к

Муниципальному контракту

№ ________ от _______2009 г.

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |
|  | - " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка окон,роллетных решеток,вентиляторов по ул. Куйбышева,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | ___________________________271 353 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | - _______________________________________________________________________________________________224,737 |  | - тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | - _______________________________________________________________________________________________5,223 |  | - тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | ___________________________22,145 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | - _______________________________________________________________________________________________223,37 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Приложение 2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,36 | 678,27 | 431,97 | 122,03 | 1,32 | 244,18 | 155,51 | 43,93 | 0,48 | 35,553 | 12,8 | 0,217 | 0,08 |
| 2 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,09 9/100 | 1712,2 | 1494,56 | 217,64 | 29,41 | 154,1 | 134,51 | 19,59 | 2,65 | 128,73 | 11,59 | 2,15 | 0,19 |
| 3 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,08 | 1082,66 | 1082,66 |  |  | 86,61 | 86,61 |  |  | 94,97 | 7,6 |  |  |
| 4 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,26 | 563,44 | 525,65 | 37,79 | 12,72 | 146,49 | 136,67 | 9,82 | 3,31 | 46,11 | 11,99 | 0,93 | 0,24 |
| 5 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 1,5 | 8,04 |  |  |  | 12,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦП3-2-22-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 | 21,75 |  |  |  | 32,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9880,29 |  |  |  |  | 43,98 |  | 0,51 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,1636 | 15494,66 | 1858,53 | 401,15 | 9,03 | 2534,93 | 304,06 | 65,63 | 1,48 | 149,16 | 24,4 | 4,23 | 0,69 |
| 8 | текущая цена | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые открывающиеся площадью более 2 м2 | м2 | 16,36 | 450,96 |  |  |  | 7377,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,1115 | 15494,66 | 1858,53 | 401,15 | 9,03 | 1727,65 | 207,23 | 44,73 | 1,01 | 149,16 | 16,63 | 4,23 | 0,47 |
| 10 | текущая цена | Блоки оконные пластиковые арочного типа | м2 | 11,15 | 523 |  |  |  | 5831,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,1465 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 1118,04 | 38,06 | 3,82 | 0,14 | 21,38 | 3,13 | 0,37 | 0,05 |
| 12 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, профиль длина 6 метров, ширина 500 мм | п.м. | 14,65 | 72 |  |  |  | 1054,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,173 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 1282,36 | 376,41 | 7,3 | 0,19 | 166,47 | 28,8 | 0,58 | 0,1 |
| 14 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,125 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 404,84 | 62,89 | 0,79 | 0,14 | 41,41 | 5,18 | 0,12 | 0,02 |
| 15 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,025 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 172,91 | 122,2 | 1,18 | 0,4 | 383,06 | 9,58 | 1,16 | 0,03 |
| 16 | ТЕРр61-07-02 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 7665,44 | 5636,96 | 47,13 | 15,87 | 76,65 | 56,37 | 0,47 | 0,16 | 431,29 | 4,31 | 1,16 | 0,01 |
| 17 | ТЕРр62-07-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 911,88 | 348,09 | 8,71 | 1,37 | 72,95 | 27,85 | 0,7 | 0,11 | 28,3 | 2,26 | 0,16 | 0,01 |
| 18 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж решеток. | 1 т конструкций | 0,14 | 915,7 | 617,1 | 174,33 | 1,89 | 128,2 | 86,39 | 24,41 | 0,26 | 50,79 | 7,11 | 0,31 | 0,04 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 111375,01 |  |  |  |  | 101,4 |  | 1,42 |
| Раздел 3. Рольставни,вентиляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР09-04-010-03 (прим.) | Монтаж роллетных решеток | 100 м2 | 0,17 | 5559,52 | 4547,27 | 986,21 | 265,39 | 945,12 | 773,04 | 167,66 | 45,12 | 322,73 | 54,86 | 19,95 | 3,39 |
| 20 | текущая цена | Роллетные решетки с электроприводом | шт | 7 | 2255,05 |  |  |  | 15785,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 5 | 65,65 | 54,45 | 8,34 | 0,16 | 328,25 | 272,25 | 41,7 | 0,8 | 3,98 | 19,9 | 0,05 | 0,25 |
| 22 | текущая цена | Вентиляторы осевые Ventimatic 12 | шт | 3 | 490 |  |  |  | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | текущая цена | Вентиляторы осевые Ventimatic 15 | шт | 2 | 692,09 |  |  |  | 1384,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм 08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 0,35 | 324,6 | 218,74 | 19,26 | 1,93 | 113,61 | 76,56 | 6,74 | 0,68 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,55 | 277,07 | 47,1 | 57,83 | 28,86 | 152,39 | 25,91 | 31,81 | 15,87 | 3,52 | 1,94 | 1,58 | 0,87 |
| 26 | СЦМ-501-0586-101 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм2 | 1000 м | 0,055 | 15398,45 |  |  |  | 846,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 541,18 | 453,7 | 9,26 | 0,74 | 21,65 | 18,15 | 0,37 | 0,03 | 32,2 | 1,29 | 0,08 |  |
| Итого по разделу 3 Рольставни,вентиляторы |  |  |  |  |  |  |  |  | 108704,66 |  |  |  |  | 77,99 |  | 4,51 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 43506,02 | 2960,67 | 470,65 | 72,83 |  | 223,37 |  | 6,44 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 197123,8 | 21612,9 | 2190,16 | 531,66 |  | 223,37 |  | 6,44 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс на 3 квартал 2009 г.РЦЦС ОЗП=7,3; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,324 (Поз. 1, 18-20, 2-4, 7-17, 21-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153431,51 | 18652,22 | 1719,52 | 458,83 |  |  |  |  |
| Перевозка 3 квартал 2009 г.РЦЦС ПЗ=5,168 (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19051,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79%*0,94 ФОТ (от 1307,65) (Поз. 15-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 204,11) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82%*0,94 ФОТ (от 2655,38) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2046,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0,94 ФОТ (от 460,12) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 7743,84) (Поз. 1, 18-20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5896,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 437,71) (Поз. 25-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2749,18) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2442,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 4029,46) (Поз. 7-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4022,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 2557,11) (Поз. 21-24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2769,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13785,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 1511,76) (Поз. 15-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 2749,18) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62% ФОТ (от 2655,38) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 4029,46) (Поз. 7-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2157,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 460,12) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 437,71) (Поз. 25-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0.85 ФОТ (от 2557,11) (Поз. 21-24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 7743,84) (Поз. 1, 18-20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5594,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 224736,72 |  |  |  |  | 220,14 |  | 5,57 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5223,22 |  |  |  |  | 3,23 |  | 0,87 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 229959,94 |  |  |  |  | 223,37 |  | 6,44 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 173089,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22144,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19051,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13785,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 41392,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 271353 |  |  |  |  | 223,37 |  | 6,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальному контракту №_____от _______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Объем |  |  |  | Стоимость по договору всего с НДС, руб. |  |  |  | Процент снижения среднемесячный |  |  |  |  |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  | ------ |  |  |  | -------------- |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  | ------ |  |  |  | --------------- |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  | ------- |  |  |  | -------------- |  |  |  | ---------------- |  |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  | ------ |  |  |  | --------------- |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |  | ---------- |  |  |  |
|  |  |  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  | ----- |  |  | ------ |  |  |  | --------------- |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |  | ------------ |  |  |  |
|  |  |  | в том числе без НДС |  |  |  |  | ----- |  |  | -------- |  |  |  | -------------- |  |  |  | ---------------- |  |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  | ----- |  |  | ------ |  |  |  | -------------- |  |  |  | ---------------- |  |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |
| Общий процент снижения ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | должность подпись |  |  |  |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 4 к муниципальному контракту №_______от_____________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от_____________

Требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; -Работы отвечают требованиям Заказчика. | 0 % |
| 2 | -Наличие замечаний по установке и комплектации оконных блоков. | 30 % |
| 3 | -Наличие замечаний по установке вентиляторов. | 30 % |
| 4 | -Наличие замечаний по установке, решеток, роллетных решеток. | 30 % |
| 5 | - Несоответствие окон, вентиляторов, роллетных решеток техническим характеристикам, указанных заказчиком; - Строительный мусор на объекте по окончанию работ. | 100 % |

Заказчик:____________________		        	Подрядчик:____________________

Приложение № 6 к муниципальному контракту №_____от_____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.