Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 28  от 26 .10.2009 г

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми

г. Пермь                                                                                                    «        »__________2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми , решение  котировочной комиссии (протокол №___от_______г.).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего контракта. Перечень, объёмы работ указаны в приложении №1 к настоящему контракту (Требование на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми), и приложении №2 к настоящему контракту (Локальный сметный расчёт).

Место выполнения работ: ул.Вижайская, 24, ул.Г.Хасана,91 ;

Работы должны производиться без привлечения субподрядных организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по

текущему ремонту внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- Приложение № 3.1 – справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 5 –форма акта контрольной проверки;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя;

и требованиями действующего законодательства, технической документации,  рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта;

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет _____________________рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет____________. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Оплата за выполненные работы производится с учётом применения санкций  к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно пункту 3.9. настоящего муниципального контракта.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (КС-2),

, справка о стоимости выполненных работ  и затрат (КС-3)   (приложения № 3 и № 3.1);

- акты о приемке  на полигон ТБО отходов;

- акты контрольных проверок и оценки качества (приложение № 5);

- счет;

- счет-фактура.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления документов, указанных в п.3.2. и их подписания обеими сторонами, с учетом снижения стоимости указанного в актах контрольных проверок и оценки качества.

3.5. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.6. Приемка работ по настоящему контракту производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок и оценки качества (Приложение №5), а также на основании акта о приемке  на полигон ТБО  отходов с отметкой о приемке.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.8. Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольные проверки проводятся Заказчиком с периодичностью – не реже одного раза в течение 10 (десяти) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение №5), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.9. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту. Данные журналов производства работ и актов контрольных проверок служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, требованиям по качеству работ, рекомендаций. Гарантийный срок 24 мес.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 5), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок   Заказчика (Приложение № 5).

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

-  Предоставить Заказчику акт о приемке  на полигон ТБО отходов  с отметкой о приемке.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3).

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-  Осуществить приёмку выполненных работ.

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- - Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

6.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное  бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

Местонахождение: 614010 г. Пермь,

ул. Куйбышева,94

КПП: 590401001  ИНН 5904194542

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района»

л/сч 02932018384)

сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю. г.Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1085904016670

Директор

____________________ В.В. Криницын

М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____от_____________

Требование

На выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми

1.Срок выполнения работ: в течении  10 дней с момента заключения  муниципального контракта;

-место выполняемых работ: ул.Вижайская, 24;

-срок гарантии: 24 месяца;

-площадь 230 м2;

Требования к выполняемым работам                                                Приложение №1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,359 |
| 2 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,23 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов 100% площади 0,2-0,3 л/м2=0,2-0,3 т/1000 м2 | 1 т | 0,069 |
| 4 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,069 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,23 |
| 6 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2,тип Б | т | 27,77 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 59,51 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 59,51 |

2.Срок выполнения работ: в течении  10 дней с момента заключения  муниципального контракта;

-место выполняемых работ: Героев Хасана,91;

-срок гарантии: 24 месяца;

-площадь 514 м2;

Требования к выполняемым работам

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,805 |
| 2 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,514 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов 100% площади 0,2-0,3 л/м2=0,2-0,3 т/1000 м2 | 1 т | 0,154 |
| 4 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,154 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,514 |
| 6 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2,тип Б | т | 62,08 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 132,99 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 132,99 |

Заказчик_________________			Подрядчик_______________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муницыпальному контракту №____от__________2009 г. |  |  |  |  |  |
|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |
|  | - " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт вн/квартальных проездов по ул.Вижайская,24 ; ул.Г.Хасана,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | ___________________________499 949 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | ___________________________41,442 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | - _______________________________________________________________________________________________351,52 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 1,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 | 570,58 | 10200,87 | 3051,56 | 7149,31 | 604,81 | 243,35 | 257,95 | 41,39 | 43,87 |
| 2 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 7 796,21 = 17 361,10 - 153,46 x 11,5 - 141,82 x 55 | 1000 м2 площади основания | 0,744 | 7796,21 | 1004,71 | 6654 | 874,04 | 5800,38 | 747,5 | 4950,58 | 650,29 | 87,29 | 64,94 | 56,89 | 42,33 |
| 3 | ССТО и СЦ 3 кв.2009г.408-0016 | Щебень фр.40-70мм М-800 | м3 | 49,476 | 159,46 |  |  |  | 7889,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,223 | 48,44 |  | 48,44 | 10,38 | 10,8 |  | 10,8 | 2,31 |  |  | 0,66 | 0,15 |
| 5 | ССТО и СЦ 3кв.2009г.101-1556 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1 | т | 0,2297 | 2022,3 |  |  |  | 464,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,744 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 | 307,63 | 2369,33 | 389,81 | 1819,26 | 228,88 | 38,3 | 28,5 | 19,12 | 14,23 |
| 7 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 3,91 = 4 881,42 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,744 | 7,82 | 2,46 | 0,48 |  | 5,82 | 1,83 | 0,36 |  | 0,18 | 0,13 |  |  |
| 8 | ССТО и СЦ 3 кв.2009г.410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные,аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые,песчаные), марка:2 тип Б | т | 89,87 | 525,79 |  |  |  | 47252,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 179 | 1,78 |  |  |  | 318,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦП3-3-22-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 179 | 20,03 |  |  |  | 3585,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 423685,73 |  |  |  |  | 351,52 |  | 100,58 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 77897,9 | 4190,7 | 13930,31 | 1486,29 |  | 351,52 |  | 100,58 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 355091,39 | 30592,11 | 62729,04 | 10849,92 |  | 351,52 |  | 100,58 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка 3 квартал 2009 г.РЦЦС ПЗ=5,168 (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16271,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс на 3 квартал 2009 г.РЦЦС ОЗП=7,3; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,324 (Поз. 1-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 260921,66 | 26401,41 | 48798,73 | 9363,63 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42137,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 36895,37) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36068,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 4546,66) (Поз. 3-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6068,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26456,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 36895,37) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22137,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 4546,66) (Поз. 3-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4319,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 140755,78 |  |  |  |  | 322,89 |  | 86,2 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 262754,13 |  |  |  |  | 28,63 |  | 14,38 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 18529,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 423685,73 |  |  |  |  | 351,52 |  | 100,58 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 241594,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62729,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41442,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42137,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26456,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 76263,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 499949 |  |  |  |  | 351,52 |  | 100,58 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к муниципальному контракту №_______от_____________

| Приложение № 3.1 к муниципальному контракту №_______от_____________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4 к муниципальному контракту №_____от_____________

Требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ.

| Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров | 10 |
| Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | 100 |
| Без обработки стенок карт битумом, стыков между старым и новым асфальтобетоном | 30 |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | 20 за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | 50 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | 30 |
| Не вывезен асфальтобетонный скол | 20 за каждый день |
| Не выдержана ровность покрытия | 50 |
| Не уплотнено асфальтобетонное покрытие | 100 |

| Критерии оценки качества работ при устройстве щебеночного основания | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная), не выполнено профилирование покрытия | 30 |
| Несоответствие щебня по фракции и марке | 50 |
| Не уплотнено щебеночное основание | 100 |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц | 30 |

Заказчик_________________			Подрядчик_______________

Приложение № 5 к муниципальному

контракту №_____от_____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2009 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик_________________			Подрядчик_______________

Приложение № 6 к муниципальному контракту №_____от_____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик_________________			Подрядчик_______________