Приложение № 3                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 15 от «27» октября 2009 года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов

частного сектора Индустриального района г. Перми в 2010 году

г. Пермь                                                                                         «___»  ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа и. о. директора  учреждения № ____ от «     » __________ 2009 года «О размещении муниципального заказа» и решения котировочной комиссии (протокол № ____ от «__» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 31 мая 2010 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании котировочной заявки Подрядчика и составляет  _________ (________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС _________ (________) рублей ___ копеек, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ            (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района                   г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________ Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________Ф.И.О. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов

частного сектора Индустриального района г. Перми в 2010 году

1. Состав работ по содержанию дорог частного сектора:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину.

Летнее содержание:

- уборка проезжей части от крупного мусора.

2. Состав работ по содержанию тротуаров частного сектора:

Зимнее содержание:

- очистка от мусора и снега на всю ширину вручную.

Летнее содержание:

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывозка мусора.

3. Состав работ по содержанию придорожных газонов частного сектора:

Летнее содержание:

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывоз мусора.

4. Общая площадь:

- дорог частного сектора:  103257 м2

- тротуаров: 1755,5 м2

- придорожных газонов: 170364 м2.

5. Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 31 мая 2010 года.

6. Требования к качеству работ:

Проезжая часть в зимний период должна быть очищена от рыхлого снега, освобождена от снежных валов, расширена на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Допускается наличие снежного вала на обочинах на ширину не более 0,5 м.

Тротуары должны быть очищены на всю ширину. Тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 2 см, без ледяных образований и колеи. В период снегопадов допускается ровный снежный накат.

Примечание: при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей  ширине  дороги, толщиной до 2-х см, без наличия колеи.

В летний период проезжая часть должна быть очищена от мусора и мусор должен быть вывезен.

7. Условия выполнения работ:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую дороги частного сектора.

8. Место выполнения работ:

г. Пермь, Индустриальный район.

Все работы по содержанию дорог частного сектора должны быть произведены согласно прилагаемому перечню в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Перечень содержания дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта | от | до | Площадь проезжей части, м2 | Площадь тротуаров, м2 | Площадь газонов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бершетский переулок | ул. Левченко | до конца | 540 |  | 1080 |
| 2 | Бисерский переулок | ул. Левченко | до конца | 600 |  | 1200 |
| 3 | ул. Капитана Гастелло | ул. Капитана Гастелло, 21 | ул. Самолетная | 1100 |  | 2200 |
|  |  | ул. К. Гастелло | ул. К. Гастелло, 12 | 105 |  | 60 |
| 4 | ул. Красных Командиров | ул. Левченко | ул. Самолетная | 552 |  | 1104 |
| 5 | ул. Малая | ул. Левченко | ул. Самолетная | 700 |  | 1400 |
| 6 | ул. Спартаковская | ул. Левченко | ул. Самолетная | 860 |  | 1720 |
| 7 | ул. Луньевкая | ул. Левченко | до конца | 616 |  | 1232 |
| 8 | ул. Пашийская | ул. Танкистов | ул. Карпинского | 900 |  | 1800 |
| 9 | ул. Пр. Декабристов | ул. Шахтерская | ул. 2-ая Теплогорская | 1344 |  | 1680 |
| 10 | ул. Олега Кошевого | ул. Рязанская | до конца | 1374 |  | 1718 |
| 11 | ул. Теплогорская | ул. Рязанская | ул. Декабристов | 2232 |  | 3348 |
|  | ул. 2-я Теплогорская | ул. Подводников | ул. Декабристов |  |  |  |
| 12 | ул. Лизы Чайкиной | ул. 3-я Синарская | до конца | 1131 |  | 1414 |
| 13 | ул. 3-я Синарская | ул. Лизы Чайкиной | ул. Шахтерская | 270 |  | 338 |
| 14 | ул. 2-я Синарская | ул. Шахтерская | до конца | 270 |  | 338 |
| 15 | ул. 9 Мая | ул. Декабристов | ул. Семченко | 1083 |  | 2166 |
| 16 | ул. Веры Засулич | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 17 | ул. 2-я Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 18 | ул. Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 19 | Сальский переулок | ул. Шахтерская | ул. 9 Мая | 417 |  | 834 |
| 20 | ул. 3-я - 7-я Ипподромная | ул. Ш. Космонавтов | до конца | 5165 |  | 8605 |
| 21 | Глухой переулок | ул. Оверятская | ул. 1-ая Верховая | 435 |  | 653 |
| 22 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Верховая |  |  | 2900 |  | 4830 |
| 23 | ул. 1-я, 2-я Юннатская | ул. 1-ая Верховая | до конца | 1600 |  | 1600 |
| 24 | ул. 1-я, 2-я, 3-яя, 4-я Кордонная |  |  | 4458 |  | 7158 |
| 25 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Урожайная |  |  | 3105 |  | 5175 |
| 26 | Урожайный переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 152 |  | 253 |
| 27 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Красавинская | ул. Ш. Космонавтов |  | 4283 |  | 7138 |
| 28 | ул. Дачная | ул. Ш. Космонавтов | до конца | 1026 |  | 1710 |
| 29 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская | ул. Ш. Космонавтов |  | 4828 |  | 8047 |
| 30 | ул. Селивановская |  |  | 666 |  | 1110 |
| 31 | ул. 1-я, 2-я Пыжевская |  |  | 2097 |  | 2977 |
| 32 | ул. Прибрежная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 460 |  | 770 |
| 33 | ул. Приовражная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 270 |  | 675 |
| 34 | ул. Верхнемуллинская | ул. Промышленная | ул. Прибрежная | 888 | 204 | 1480 |
| 35 | ул. Оверятская | ул. Промышленная | до конца | 1468 |  | 2208 |
| 36 | ул. 1-я, 2-я Замулянская |  |  | 2300 |  | 3830 |
| 37 | Верхнемуллинский переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 435 |  | 725 |
| 38 | ул. 1-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. 2-я Открытая | 618 |  | 1030 |
| 39 | ул. 2-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. Открытая | 1251 |  | 2085 |
| 40 | ул. Открытая | ул. Верхнемуллинская | до конца | 1053 |  | 1755 |
| 41 | ул. 2-я Открытая | ул. Открытая | ул. 1-я Пойменная | 450 |  | 750 |
| 42 | ул. 1-я, 2-я Андроновская | ул. Энергетиков | до конца | 2240 |  | 3734 |
| 43 | ул. Экскаваторная | ул. Моздокская | до конца | 3966 |  | 6610 |
| 44 | ул. 3-я Карьерная | ул. Экскаваторная | до конца | 708 |  | 2888 |
| 45 | ул. Карьерная | ул. Моздокская | до конца | 3270 |  | 4370 |
| 46 | ул. Дивьинская | ул. Моздокская | до конца | 2325 |  | 3100 |
| 47 | ул. Беляева | ул. Власова | до конца | 4000 |  | 6000 |
| 48 | ул. 1-я Гамовская | ул. Беляева, 56 | до конца | 2604 |  | 3904 |
| 49 | ул. 2-я Гамовская | ул. Власова | до конца | 1965 |  | 2625 |
| 50 | ул. Нефтяников | ул. 2-я Гамовская | ул. Нефтяников 202 | 1281 |  | 2485 |
| 51 | ул. 2-я Ипподромная | ул. Ш. Космонавтов | ул. Экскаваторная | 1800 |  | 3600 |
| 52 | ул. Заливная | ул. Ш. Космонавтов | до конца | 945 |  | 1575 |
| 53 | ул. Конструкторская | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1413 |  | 1883 |
| 54 | ул. Газосварщиков | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1610 |  | 2684 |
| 55 | ул. Энергетиков | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1558 |  | 2158 |
| 56 | ул. Сталеваров | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1314 |  | 1834 |
| 57 | ул. Геологов | ул. Глинки | ул. Свиязева | 1750 |  | 2250 |
| 58 | ул. 1-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1092 |  | 1820 |
| 59 | ул. 2-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1809 |  | 3015 |
| 60 | ул. Разведчиков | ул. Разведчиков, 34 | ул. Разведчиков, 44 | 858 |  | 1358 |
| 61 | ул. 1-я Гиринская | ул. Свиязева | до конца | 1350 |  | 2550 |
| 62 |  | ул. Мира | ул. Свиязева |  | 775,5 | 1551 |
| 63 |  | ул. Свиязева | ул. Экскаваторная, 34 |  | 405 | 540 |
| 64 |  | ул. 1-я Гамовская, 98а | ост. Школа по нечетной стороне Ш. Космонавтов |  | 371 |  |
| 65 | ул. 1-я, 2-я Кокорятская | от ул. Верхнемуллинская | до конца | 1251 |  | 2031 |
| 66 | ул. 1-я - 5-я Субботинская | д. Субботино |  | 5826 |  | 9710 |
| 67 | ул. 2-я, 3-я Малосубботинская |  |  | 2241 |  | 3735 |
|  | Всего: |  |  | 103257 | 1755,5 | 170364 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

Зимнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Проезжая часть очищена от рыхлого снега, освобождена от снежных валов, расширена на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Допускается наличие снежного вала на обочинах на ширину не более 0,5 м. | Отлично 0 % |
| Проезжая часть не очищена, не расширена, не освобождена от снежных валов, имеется колея. | Неудовлетворительно - 100% |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги,  толщиной до 2-х см, без наличия колеи.

Зимнее содержание тротуаров

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 2 см без ледяных образований и колеи. В период снегопадов допускается ровный снежный накат. | Отлично 0 % |
| Тротуары не очищены, не расширены, не освобождены от снежных валов, имеется накат. | Неудовлетворительно - 100% |

Летнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнены работы по сбору и вывозке мусора с дорог. | Отлично 0 % |
| Не выполнены работы по сбору и вывозке мусора. | Неудовлетворительно - 100% |

Летнее содержание придорожных газонов и тротуаров

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнены работы по сбору и вывозке мусора с придорожных газонов и тротуаров. | Отлично 0 % |
| Мусор собран, но не вывезен. | Удовлетворительно -40% |
| Не выполнены работы по сбору и вывозке мусора | Неудовлетворительно - 100% |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зимнее содержание дорог, тротуаров частного сектора Индустриального района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Ед. изм. | Объем | Стоимость Ед. изм. за один раз | Стоимость с НДС, руб. Зима - 115 сут. 21.12.2009 - 14.04.2010 |  |  |
|  | Наименование операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Периодичность |  | Итого |
| 1 | Содержание дорог частного сектора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расширение проезжей части от снега на всю ширину механ. | м2 | 103257 | 0,12273 | 23 |  | 291 472,83 |
| 2 | Содержание тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка от мусора и снега на всю ширину | м2 | 1755,5 | 0,06690 | 23 |  | 2 701,19 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  | 294 174,02 |
| 2. Летнее содержание дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Ед. изм. | Объем | Стоимость Ед.изм. за один раз | Стоимость с НДС, руб. Лето - 47 сут. 15.04.2010 - 31.05.2010 |  |  |
|  | Наименование операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Периодичность |  | Итого |
| 1 | Содержание дорог частного сектора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка проезжей части от крупного | м2 | 103257 | 0,12198 | 1 |  | 12 595,29 |
|  | мусора |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор мусора вручную | м2 | 1755,5 | 0,12198 | 8 |  | 1 713,09 |
| 3 | Содержание придорожных газонов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор мусора вручную | м2 | 170364 | 0,12198 | 8 |  | 166 248,01 |
| 4 | Вывоз мусора на 32 км | тн | 61,8 | 245,81 |  |  | 15 191,06 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  | 195 747,45 |
|  | Всего зимнее и летнее содержание |  |  |  |  |  | 489 921,47 |

Сумма снижения __________ рублей _____ копеек.

Стоимость работ с учётом суммы снижения __________ рублей _____ копеек.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |