Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 15 от «27» октября 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов

частного сектора Индустриального района г. Перми в 2010 году

1. Состав работ по содержанию дорог частного сектора:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину.

Летнее содержание:

- уборка проезжей части от крупного мусора.

2. Состав работ по содержанию тротуаров частного сектора:

Зимнее содержание:

- очистка от мусора и снега на всю ширину вручную.

Летнее содержание:

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывозка мусора.

3. Состав работ по содержанию придорожных газонов частного сектора:

Летнее содержание:

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывоз мусора.

4. Общая площадь:

- дорог частного сектора:  103257 м2

- тротуаров: 1755,5 м2

- придорожных газонов: 170364 м2.

5. Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 31 мая 2010 года.

6. Требования к качеству работ:

Проезжая часть в зимний период должна быть очищена от рыхлого снега, освобождена от снежных валов, расширена на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Допускается наличие снежного вала на обочинах на ширину не более 0,5 м.

Тротуары должны быть очищены на всю ширину. Тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 2 см, без ледяных образований и колеи. В период снегопадов допускается ровный снежный накат.

Примечание: при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей  ширине  дороги, толщиной до 2-х см, без наличия колеи.

В летний период проезжая часть должна быть очищена от мусора и мусор должен быть вывезен.

7. Условия выполнения работ:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую дороги частного сектора.

8. Место выполнения работ:

г. Пермь, Индустриальный район.

Все работы по содержанию дорог частного сектора должны быть произведены согласно прилагаемому перечню в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Перечень содержания дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта | от | до | Площадь проезжей части, м2 | Площадь тротуаров, м2 | Площадь газонов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бершетский переулок | ул. Левченко | до конца | 540 |  | 1080 |
| 2 | Бисерский переулок | ул. Левченко | до конца | 600 |  | 1200 |
| 3 | ул. Капитана Гастелло | ул. Капитана Гастелло, 21 | ул. Самолетная | 1100 |  | 2200 |
|  |  | ул. К. Гастелло | ул. К. Гастелло, 12 | 105 |  | 60 |
| 4 | ул. Красных Командиров | ул. Левченко | ул. Самолетная | 552 |  | 1104 |
| 5 | ул. Малая | ул. Левченко | ул. Самолетная | 700 |  | 1400 |
| 6 | ул. Спартаковская | ул. Левченко | ул. Самолетная | 860 |  | 1720 |
| 7 | ул. Луньевкая | ул. Левченко | до конца | 616 |  | 1232 |
| 8 | ул. Пашийская | ул. Танкистов | ул. Карпинского | 900 |  | 1800 |
| 9 | ул. Пр. Декабристов | ул. Шахтерская | ул. 2-ая Теплогорская | 1344 |  | 1680 |
| 10 | ул. Олега Кошевого | ул. Рязанская | до конца | 1374 |  | 1718 |
| 11 | ул. Теплогорская | ул. Рязанская | ул. Декабристов | 2232 |  | 3348 |
|  | ул. 2-я Теплогорская | ул. Подводников | ул. Декабристов |  |  |  |
| 12 | ул. Лизы Чайкиной | ул. 3-я Синарская | до конца | 1131 |  | 1414 |
| 13 | ул. 3-я Синарская | ул. Лизы Чайкиной | ул. Шахтерская | 270 |  | 338 |
| 14 | ул. 2-я Синарская | ул. Шахтерская | до конца | 270 |  | 338 |
| 15 | ул. 9 Мая | ул. Декабристов | ул. Семченко | 1083 |  | 2166 |
| 16 | ул. Веры Засулич | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 17 | ул. 2-я Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 18 | ул. Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 19 | Сальский переулок | ул. Шахтерская | ул. 9 Мая | 417 |  | 834 |
| 20 | ул. 3-я - 7-я Ипподромная | ул. Ш. Космонавтов | до конца | 5165 |  | 8605 |
| 21 | Глухой переулок | ул. Оверятская | ул. 1-ая Верховая | 435 |  | 653 |
| 22 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Верховая |  |  | 2900 |  | 4830 |
| 23 | ул. 1-я, 2-я Юннатская | ул. 1-ая Верховая | до конца | 1600 |  | 1600 |
| 24 | ул. 1-я, 2-я, 3-яя, 4-я Кордонная |  |  | 4458 |  | 7158 |
| 25 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Урожайная |  |  | 3105 |  | 5175 |
| 26 | Урожайный переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 152 |  | 253 |
| 27 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Красавинская | ул. Ш. Космонавтов |  | 4283 |  | 7138 |
| 28 | ул. Дачная | ул. Ш. Космонавтов | до конца | 1026 |  | 1710 |
| 29 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская | ул. Ш. Космонавтов |  | 4828 |  | 8047 |
| 30 | ул. Селивановская |  |  | 666 |  | 1110 |
| 31 | ул. 1-я, 2-я Пыжевская |  |  | 2097 |  | 2977 |
| 32 | ул. Прибрежная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 460 |  | 770 |
| 33 | ул. Приовражная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 270 |  | 675 |
| 34 | ул. Верхнемуллинская | ул. Промышленная | ул. Прибрежная | 888 | 204 | 1480 |
| 35 | ул. Оверятская | ул. Промышленная | до конца | 1468 |  | 2208 |
| 36 | ул. 1-я, 2-я Замулянская |  |  | 2300 |  | 3830 |
| 37 | Верхнемуллинский переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 435 |  | 725 |
| 38 | ул. 1-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. 2-я Открытая | 618 |  | 1030 |
| 39 | ул. 2-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. Открытая | 1251 |  | 2085 |
| 40 | ул. Открытая | ул. Верхнемуллинская | до конца | 1053 |  | 1755 |
| 41 | ул. 2-я Открытая | ул. Открытая | ул. 1-я Пойменная | 450 |  | 750 |
| 42 | ул. 1-я, 2-я Андроновская | ул. Энергетиков | до конца | 2240 |  | 3734 |
| 43 | ул. Экскаваторная | ул. Моздокская | до конца | 3966 |  | 6610 |
| 44 | ул. 3-я Карьерная | ул. Экскаваторная | до конца | 708 |  | 2888 |
| 45 | ул. Карьерная | ул. Моздокская | до конца | 3270 |  | 4370 |
| 46 | ул. Дивьинская | ул. Моздокская | до конца | 2325 |  | 3100 |
| 47 | ул. Беляева | ул. Власова | до конца | 4000 |  | 6000 |
| 48 | ул. 1-я Гамовская | ул. Беляева, 56 | до конца | 2604 |  | 3904 |
| 49 | ул. 2-я Гамовская | ул. Власова | до конца | 1965 |  | 2625 |
| 50 | ул. Нефтяников | ул. 2-я Гамовская | ул. Нефтяников 202 | 1281 |  | 2485 |
| 51 | ул. 2-я Ипподромная | ул. Ш. Космонавтов | ул. Экскаваторная | 1800 |  | 3600 |
| 52 | ул. Заливная | ул. Ш. Космонавтов | до конца | 945 |  | 1575 |
| 53 | ул. Конструкторская | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1413 |  | 1883 |
| 54 | ул. Газосварщиков | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1610 |  | 2684 |
| 55 | ул. Энергетиков | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1558 |  | 2158 |
| 56 | ул. Сталеваров | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1314 |  | 1834 |
| 57 | ул. Геологов | ул. Глинки | ул. Свиязева | 1750 |  | 2250 |
| 58 | ул. 1-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1092 |  | 1820 |
| 59 | ул. 2-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1809 |  | 3015 |
| 60 | ул. Разведчиков | ул. Разведчиков, 34 | ул. Разведчиков, 44 | 858 |  | 1358 |
| 61 | ул. 1-я Гиринская | ул. Свиязева | до конца | 1350 |  | 2550 |
| 62 |  | ул. Мира | ул. Свиязева |  | 775,5 | 1551 |
| 63 |  | ул. Свиязева | ул. Экскаваторная, 34 |  | 405 | 540 |
| 64 |  | ул. 1-я Гамовская, 98а | ост. Школа по нечетной стороне Ш. Космонавтов |  | 371 |  |
| 65 | ул. 1-я, 2-я Кокорятская | от ул. Верхнемуллинская | до конца | 1251 |  | 2031 |
| 66 | ул. 1-я - 5-я Субботинская | д. Субботино |  | 5826 |  | 9710 |
| 67 | ул. 2-я, 3-я Малосубботинская |  |  | 2241 |  | 3735 |
|  | Всего: |  |  | 103257 | 1755,5 | 170364 |