Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «__» ______ 2009 года  № __

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по моделированию движения транспортных потоков

на улично-дорожной сети в городе Перми

# Цели оказания услуг:

  - Получение прогнозных данных о транспортных потоках по предоставленным Заказчиком сценариям изменения параметров улично-дорожной сети в городе Перми;

  - Проведение анализа полученных прогнозных данных;

  - Подготовка предложений по оптимизации движения транспорта на улично-дорожной сети в городе Перми с применением научно-технических разработок в области моделирования движения транспортных потоков.

# Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

  - Сценарии изменения параметров улично-дорожной сети в городе Перми;

  - Имеющаяся на настоящий момент проектная и предпроектная документация, результаты прикладных научно-исследовательских разработок департамента дорог и транспорта администрации города Перми и других функциональных подразделений администрации города Перми, а также результаты различных работ по сбору и систематизации информации о состоянии и функционировании объектов улично-дорожной сети в городе Перми.

- Состав работ:

3.1.	Сбор Исполнителем информации, необходимой для проведения моделирования транспортных потоков в соответствии со сценариями, предоставленными Заказчиком;

3.2.	Обработка исходных данных для моделирования транспортных потоков;

3.3.	Проведение моделирования обработанных данных и составление прогноза движения транспортных потоков с применением транспортной модели города Перми;

3.4.	Анализ результатов моделирования и, в случае необходимости, уточнение исходных данных;

3.5.	Подготовка предложений по оптимизации движения транспорта на моделируемом участке улично-дорожной сети в городе Перми;

3.6.	Составление аналитического отчета и экспертного заключения.

- Объекты транспортного моделирования:

1).	Моделирование и прогнозирование движения транспортных потоков на строящемся участке ул. Старцева – Ива по двум временным отрезкам: сдача объекта до ул. Пушкарская, сдача объекта до Восточного обхода.

2).	Предложения по организации движения транспортных потоков всех видов транспорта на территории улично-дорожной сети в зоне влияния площади Дружбы.

3).	Моделирование движения транспортных потоков на ул. Ленина, с предложением нескольких вариантов организации движения общественного транспорта, с учетом расположения остановочных комплексов.

4).	Моделирование и оценка целесообразности создания транспортной связи между Ленинским и Мотовилихинским районами города Перми по ул. Орджоникидзе.

5).	Моделирование и оценка целесообразности перевода в односторонний режим ул. Коммунистической и ул. Орджоникидзе или ул. Коммунистической и ул. Советской на участке от пр. Комсомольского до ул. Горького.

6).	Моделирование движения общественного транспорта и расчет интенсивности пассажирских потоков на общественном транспорте в городе Перми.

- Требования к транспортной модели:

1).	территория города Перми должна быть разбита не менее, чем на 180 транспортных районов;

2).	для каждого из транспортных районов должны быть определены и обоснованы данные о количестве жителей, проживающих в данном районе и количестве рабочих мест, в т.ч. количестве рабочих мест в сфере обслуживания;

3).	на индивидуальном и общественном транспорте должны быть учтены следующие виды корреспонденций: дом-работа, работа-дом, дом-прочее, прочее-дом, работа-работа, прочее-прочее, работа-прочее, прочее-работа;

4).	протяженность улично-дорожной сети должна составлять не менее чем 1100 км.;

5).	маршрутная сеть общественного транспорта должна содержать не менее 11 маршрутов трамваев, 10 маршрутов троллейбусов, 71 маршрута автобусов в соответствии с действующим расписанием движения маршрутов;

6).	при сравнении результатов моделирования транспортных потоков с натурными данными коэффициент корреляции должен составлять не менее 0,78. Указанная оценка корреляции должна быть произведена не менее, чем для 200 направлений, для которых проводились замеры интенсивности движения на улично-дорожной сети в городе Перми.

Услуги по контракту должны выполняться с применением современных методов математического моделирования. Требуется обязательное использование собранных натурным образом и экспериментально полученных данных о состоянии объекта будущих исследований. Требуется в обязательном порядке использование специализированного программного обеспечения PTV Vision® Visum или его аналога, а также разработанной исполнителем транспортной модели города Перми.

# Результаты моделирования оформляются в виде аналитического отчета, содержащего:

- Картограмму интенсивности транспортных потоков в исследуемой области;

- Заключение, содержащего анализ результатов моделирования транспортных потоков;

- Предложения по оптимизации движения транспорта на улично-дорожной сети в городе Перми.

Вся научно-техническая продукция передается на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде на CD в одном экземпляре.

Заказчик:

Департамент дорог и транспорта

администрации города Перми			_________________  / _______________

Исполнитель:

__________________				_________________ / ________________