УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Индустриального района»

Полыгалов А. С.

«       »                                  2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства

Индустриального района г. Перми в 2010 году

г. Пермь, 2009 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа………………………………………………………3

- Приложение № 1

- Лот № 1 – Техническое задание……………………………………………………………...11

- Лот № 2 – Техническое задание……………………………………………………………...14

- Приложение № 2

- Лот № 1 – Проект муниципального контракта……………………………………………...20

- Лот № 2 – Проект муниципального контракта……………………………………………...31

- Приложение № 3

- Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе…..47

- Приложение № 4

- Сведения о качестве работ……………………………………………………………………48

- Приложение № 5

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе……………………49

- Приложение № 6

- Правила проведения открытого аукциона………………………………………………….50

- Приложение № 7

- Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе ……………………………………54

- Приложение № 8

- Запрос о разъяснении положений документации об аукционе …………………………...55

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МБУ «Благоустройство Индустриального района». |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Контактный телефон |  | 2-277-500. |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства Индустриального района г. Перми в 2010 году. |
| Предмет муниципального контракта |  | Лот № 1 – выполнение работ по содержанию остановочных комплексов Индустриального района г. Перми в 2010 году. Лот № 2 – выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в 2010 году. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | Лот № 1 – 1 713 791,86 рублей. Лот № 2 – 7 675 267,87 рублей. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемым перечням. Сроки выполнения работ по лоту № 1, лоту № 2 – с 21 декабря 2009 года по 20 декабря 2010 года. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, своими силами без привлечения субподрядной организации. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта по каждому лоту должна включать в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ |  | Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 379А от 03.11.2009» и номер лота: «лот №___», по которому вносится обеспечение. |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 5. |  |
| Требования к форме заявки на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого лота отдельно. |
| Требования к оформлению заявки на участие в аукционе |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | По лоту № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 85 689,59 рублей. По лоту № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 383 763,39 рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «24» ноября 2009 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365). ИНН; 5905264538. КПП; 590501001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 379А от 03.11.2009, лот №___.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | - 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб.2 (сметно-договорной отдел). Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «04» ноября 2009 года. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «24» ноября 2009 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе |  |  |
| - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. - В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |  |
| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |
| - День и время начала рассмотрения заявок – «24» ноября 2009 года в 10.00 (местное время). - Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |  |  |
| X. Место, дата и время проведения аукциона |  |  |
| Аукцион состоится «08» декабря 2009 года в 10.15 (местное время) по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6). |  |  |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Лот № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию остановочных комплексов

Индустриального района г. Перми в 2010 году

Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 20 декабря 2010 года.

Состав выполняемых работ:

Зимний период:

- подметание и сгребание снега;

- очистка от уплотненного снега;

- посыпка песком;

- уборка мусора из урн - 15 урн;

- вывозка снега -10 км;

- вывозка мусора - 32 км.

Летний период:

- подметание посадочной площадки;

- уборка мусора из урн;

- вывозка смета - 32 км;

- вывозка мусора - 32 км.

Требования к качеству работ: Зимний период: Посадочные площадки должны быть очищены до асфальта, подсыпаны песком. Должны быть выполнены работы по сгребанию снега. Вывезены снежные кучи. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. Должны быть выполнены работы по уборке и вывозке мусора из урн. Летний период: Посадочные площадки должны быть подметены, убраны от мусора. Произведена уборка и вывозка мусора из урн. Смет вывезен полностью. Условия выполнения работ: Вывозка мусора и смета производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую остановочные пункты. Началом производства работ по вывозке снега считается день выдачи заказчиком задания. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного снега с предоставлением фотодокументов, справки, подтверждающей вывезенный объем со снежной свалки, выписанной на организацию, обслуживающую остановочные пункты, и данных ГУ "Пермский ЦГМС". Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню остановочных комплексов на территории Индустриального района г. Перми.

Перечень остановочных комплексов на территории Индустриального района г. Перми

| № |  | Улица | Категория улицы | Остановка |  | Количество | Площадь | Урны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ул. Встречная | 3б | "Энергетик" |  | 2 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | "Грязелечебница" |  | 1 | 30 |  |  |
| 2 |  | ул. Мира | 1 | "Дворец им. Гагарина" |  | 2 | 360 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Советской Армии" |  | 1 | 93 |  |  |
|  |  |  |  | " Ул. Леонова" |  | 1 | 100 |  |  |
| 3 |  | шоссе Космонавтов | 2 | "Б. Савино" |  | 2 | 132 |  |  |
|  |  |  |  | "Крохово" |  | 2 | 324 |  |  |
|  |  |  |  | "Ясыри" |  | 2 | 332 |  |  |
|  |  |  |  | "Ванюки" |  | 2 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | "Песьянка" |  | 1 | 77 |  |  |
|  |  |  |  | "Хмели" |  | 2 | 140 |  |  |
|  |  |  |  | "Красава" |  | 2 | 230 |  |  |
|  |  |  |  | "Совхозная" |  | 2 | 230 |  |  |
|  |  |  |  | "Школа 107" |  | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | "Дениса Давыдова" |  | 1 | 81 |  |  |
|  |  |  |  | "Нефтяник" |  | 2 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Леонова" |  | 1 | 86 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Одоевского" |  | 2 | 232 |  |  |
|  |  |  |  | "Больничный городок" |  | 1 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. 9 Мая" |  | 1 | 148 |  |  |
|  |  |  |  | "Гознак" |  | 1 | 420 |  |  |
| 4 |  | ул. Карпинского | 2 | "Ул. Левченко" |  | 1 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Декабристов" |  | 1 | 133 |  |  |
|  |  |  |  | "Ераничи" |  | 1 | 196 |  |  |
|  |  |  |  | "Школа № 3" |  | 2 | 254 |  |  |
|  |  |  |  | "Авиагородок" |  | 1 | 71 |  |  |
|  |  |  |  | "Роща" |  | 1 | 37 |  |  |
|  |  |  |  | "Авиаучилище" |  | 2 | 162 |  |  |
|  |  |  |  | "Аэропорт Бахаревка" |  | 1 | 30 |  |  |
| 5 |  | ул. Стахановская | 2 | "Ул. Стахановская" |  | 1 | 40 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Снайперов" |  | 2 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Баумана" |  | 2 | 80 |  |  |
| 6 |  | ул. Братьев Игнатовых | 2 | "Больничный городок" |  | 1 | 182 |  |  |
| 7 |  | Троллейбусное кольцо № 2 | 3 | "Разворотное кольцо" |  | 1 | 80 |  |  |
| 8 |  | ул. В-Муллинская | 3б | "Верхние Муллы" |  | 1 | 40 |  |  |
| 9 |  | ул. Промышленная | 3 | "Ключевая" |  | 2 | 80 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Верхнемуллинская" |  | 2 | 130 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Первомайская" |  | 2 | 140 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Тепличный комбинат" |  | 2 | 160 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Гамовский тракт" |  | 1 | 160 | 1 |  |
| 10 |  | Гамовский тракт | 3б | "Проходная №9" |  | 2 | 40 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Мичуринские сады" |  | 2 | 40 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Проходная №12" |  | 2 | 80 | 2 |  |
| 11 |  | ул. Геологов | 2 | "Школа №136" |  | 1 | 75 |  |  |
| 12 |  | ул. Энергетиков | 3 | "Автопарк" |  | 1 | 40 |  |  |
| 13 |  | ул. Свиязева | 3 | "Поликлиника" |  | 1 | 66 |  |  |
|  |  |  |  | "Микрорайон Нагорный" |  | 1 | 74 |  |  |
|  |  |  |  | "Лицей № 3" |  | 2 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | "По требованию" |  | 2 | 211 |  |  |
| ВСЕГО ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ: |  |  |  |  |  | 73 | 6551 | 15 |  |

Лот № 2 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в 2010 году

1. Состав работ по содержанию дорог внутриквартальных проездов:

Зимнее содержание:

- подметание и сгребание снега;

- расширение проезжей части;

- посыпка песко-соляной смесью;

- удаление наката;

- вывозка снега.

Летнее содержание:

- подметание;

- уборка смета у борта;

- уборка проезжей части от крупного мусора;

- вывозка смета, мусора.

2. Состав работ по содержанию тротуаров:

Зимнее содержание:

- подметание снега и мусора;

- посыпка песком тротуара.

Летнее содержание:

- подметание;

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывозка мусора.

3. Состав работ по содержанию придорожных газонов:

Летнее содержание:

- кошение;

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывоз мусора.

4. Общая площадь:

- дорог внутриквартальных проездов: 110337 м2

- тротуаров: 4802 м2

- газонов: 32815 м2.

5. Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 20 декабря 2010 года.

6. Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть должна быть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога должна быть обработана  песко-соляной смесью, расширена. В  прилотковой части допустим снежный накат толщиной не более 2 см на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м.

Обочины должны быть освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. Тротуары должны быть очищены на всю ширину. Тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 2см, без ледяных образований и колеи, посыпка песком выполнена. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком.

Примечание:  при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, обработанный противогололедными средствами, без наличия колеи. При снегопаде допускается наличие рыхлого снега, обработанного на проезжей части песко-соляной смесью, на тротуаре - песком.

Летнее содержание:

Проезжая часть должна быть чистой, в прилотковой части необходимо собрать смет и мусор. Произвести уборку мусора. Тротуары должны быть подметены, газоны скошены, собран мусор с тротуаров и газонов.

7. Условия выполнения работ:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую внутриквартальные проезды.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота скошенной травы не должна превышать 0,15 м. трава вывезена.

Началом производства работ по вывозке снега считается день выдачи заказчиком письменного задания. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного снега с предоставлением фотодокументов, справки, подтверждающей вывезенный объем со снежной свалки, выписанной на организацию, обслуживающую внутриквартальные проезды, и данных ГУ "Пермский ЦГМС".

8. Место выполнения работ:

г. Пермь, Индустриальный район.

Все работы по содержанию внутриквартальных проездов должны быть произведены согласно прилагаемому перечню в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Перечень дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование | От | До | Границы по ширине | Тип покрытия | Площадь проезжей части, м2 | Площадь тротуаров, м2 | Площадь газонов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ш. Космонавтов 117-121 | ул. Кавалерийской | ул. Советской Армии | 4 | асфальтобетон | 840 |  |  |
| 2 | ул. Ш. Космонавтов 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | ул. Ш. Космонавтов | 4 | асфальтобетон | 300 |  |  |
| 3 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 12 | 4 | асфальтобетон | 784 |  |  |
| 4 | ул. Танкистов, 13 | ул. Танкистов 13 | ул. Карпинского, 24 | 4 | асфальтобетон | 854 |  |  |
| 5 | ул. Левченко, 6 | ул. Левченко 6 | ул. Карпинского 17 | 4 | асфальтобетон | 600 |  | 600 |
| 6 | ул. Карпинского, 31 | ул. Карпинского, 31 | ул. Стахановская 7 | 4 | асфальтобетон | 650 |  |  |
| 7 | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 5 | 4 | асфальтобетон | 686 |  |  |
| 8 | ул. Карпинского, 55 | ул. Карпинского, 55 | ул. Самолетной, 47а | 4 | асфальтобетон | 696 |  | 696 |
| 9 | ул. Карпинского, 65а | ул. Карпинского, 65а | ул. Самолетная, 54 | 4 | асфальтобетон | 2086 |  |  |
| 10 | ул. Карпинского 51 | ул. Карпинского 51 | ул. Сивкова, 5 | 4 | асфальтобетон | 680 |  | 680 |
| 11 | ул. Самолетная, 44 | ул. Самолетная, 44 | ул. Сивкова, 3а | 4 | асфальтобетон | 680 |  | 680 |
| 12 | ул. Сивкова, 5 | ул. Сивкова, 5 | ул. Самолетная, 40 | 4 | асфальтобетон | 1134 |  | 1134 |
| 13 | ул. Карпинского, 73 | ул. Карпинского 73 | ул. Карпинского, 77 | 4 | асфальтобетон | 600 |  | 600 |
| 14 | ул. Карпинского, 83 | ул. Карпинского, 83 | ул. Самолетной, 62а | 4 | асфальтобетон | 1015 |  | 1015 |
| 15 | ул. Карпинского, 85а | ул. Карпинского, 83а | ул. Самолетной, 85 | 4 | асфальтобетон | 323 |  |  |
| 16 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 15а | 4 | асфальтобетон | 854 |  | 854 |
| 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Пр. Декабристов, 13 | 4 | асфальтобетон | 550 |  |  |
| 18 | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9 | 4 | асфальтобетон | 590 |  | 590 |
| 19 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Подводников 4 | 4 | асфальтобетон | 1372 | 135 | 1372 |
| 20 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Пр. Декабристов, 1 | 4 | асфальтобетон | 3584 |  | 1792 |
| 21 | ул. Модельная | ул. Танкистов | ул. Пр. Декабристов | 4 | асфальтобетон | 1050 | 560 |  |
| 22 | ул. Семченко, 11 | ул. Семченко, 11 | ул. Танкистов, 64 | 4 | асфальтобетон | 700 |  | 700 |
| 23 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Кавалерийской, 24 | 4 | асфальтобетон | 966 |  | 966 |
| 24 | ул. Танкистов 35 | ул. Танкистов,35 | ул. Пр. Декабристов, 16 | 4 | асфальтобетон | 798 |  |  |
| 25 | ул. Снайперов, 7 | ул. Снайперов, 7 | ул. Мира,7 | 4 | асфальтобетон | 770 |  |  |
| 26 | ул. Снайперов, 15 | ул. Снайперов, 15 | ул. Танкистов, 46 | 4 | асфальтобетон | 770 |  |  |
| 27 | ул. Парашютная, 7а | ул. Парашютная, 7а | ул. Снайперов, 23 | 4 | асфальтобетон | 580 |  |  |
| 28 | ул. Танкистов, 17 | ул. Танкистов, 17 | ул. Карпинского, 38 | 4 | асфальтобетон | 630 |  | 630 |
| 29 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23а | 4 | асфальтобетон | 770 |  | 770 |
| 30 | ул. Баумана, 11 | ул. Баумана, 11 | ул. Советской Армии, 21а | 4 | асфальтобетон | 826 |  | 826 |
| 31 | ул. Советской Армии, 21а | ул. Советской Армии, 21а | ул. Чайковского, 10 | 4 | асфальтобетон | 966 |  |  |
| 32 | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 59б | 4 | асфальтобетон | 966 |  |  |
| 33 | ул. Кавалерийская | ул. Карпинского | ул. Подводников | 4 | асфальтобетон | 684 |  | 684 |
| 34 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 49 | 4 | асфальтобетон | 1988 |  |  |
| 35 | ул. Леонова, 49 | ул. Леонова, 49 | ул. Чердынская, 22 | 4 | асфальтобетон | 3300 |  |  |
| 36 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 24 | 4 | асфальтобетон | 588 |  |  |
| 37 | ул. Чердынская, 25 | ул. Чердынская, 25 | ул. Свиязева, 20 | 4 | асфальтобетон | 910 |  |  |
| 38 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 18 | 4 | асфальтобетон | 630 |  |  |
| 39 | ул. Норильская, 13 | ул. Норильской, 13 | ул. Норильской, 15 | 4 | асфальтобетон | 1568 |  |  |
| 40 | ул. Чердынская, 14 | ул. Чердынской, 14 | ул. Чердынской, 18а | 4 | асфальтобетон | 1582 |  |  |
| 41 | ул. Чердынская, 13 | ул. Чердынская, 13 | ул. Карпинского, 124 | 4 | асфальтобетон | 2386 | 544 | 1369 |
| 42 | ул. Норильская, 9 | ул. Норилькая,9 | ул.Чердынская, 16 | 4 | асфальтобетон | 2422 |  |  |
| 43 | ул. Чердынская, 4 | ул. Чердынская, 4 | ул. Свиязева, 8 | 4 | асфальтобетон | 756 |  |  |
| 44 | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынской, 13 | 4 | асфальтобетон | 770 |  |  |
| 45 | ул. Карпинского 109а | ул. Карпинского 109а | ул. Карпинского 103а | 4 | асфальтобетон | 938 |  |  |
| 46 | ул. Карпинского 101 | ул. Карпинского101 | ул. Карпинского 101а | 4 | асфальтобетон | 938 |  |  |
| 47 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 17 | 4 | асфальтобетон | 400 |  |  |
| 48 | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 23 | 4 | асфальтобетон | 400 |  |  |
| 49 | ул. Мира, 30 | ул. Мира, 30 | ул. Чайковского, 35 | 4 | асфальтобетон | 1242 |  |  |
| 50 | ул. Мира, 28 | ул. Мира, 28 | ул. 9 Мая, 13 | 4 | асфальтобетон | 978 |  |  |
| 51 | ул. Баумана, 10 | ул. Баумана, 10 | ул. Советской Армии, 9а | 4 | асфальтобетон | 986 |  |  |
| 52 | ул. 9 Мая, 18 | ул. 9 Мая, 18 | ул. Баумана, 25б | 4 | асфальтобетон | 1120 |  | 560 |
| 53 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 25б | 4 | асфальтобетон | 798 |  | 798 |
| 54 | ул. Мира, 66 | ул. Мира, 66 | ул. Баумана 25в | 4 | асфальтобетон | 1162 |  |  |
| 55 | ул. Мира, 68 | ул. Мира, 68 | ул. Баумана, 25б | 4 | асфальтобетон | 1386 |  |  |
| 56 | ул. Баумана, 29а | ул. Баумана, 29а | ул. Братьев Игнатовых, 13а | 4 | асфальтобетон | 378 |  | 378 |
| 57 | ул. Мира, 70 | ул. Мира, 70 | ул. Братьев Игнатовых, 13 | 4 | асфальтобетон | 1876 |  | 1876 |
| 58 | ул. Качалова 17 | ул. Качалова, 17 | ул. Мира, 92а | 4 | асфальтобетон | 1176 |  |  |
| 59 | ул. Одоевского, 16 | ул. Одоевского, 16 | ул. Мира 92а | 4 | асфальтобетон | 1274 |  |  |
| 60 | ул. Леонова, 17 | ул. Леонова, 17 | ул. Качалова, 26 | 4 | асфальтобетон | 1624 |  |  |
| 61 | ул. Леонова, 11 | ул. Леонова, 11 | ул. Качалова, 22 | 4 | асфальтобетон | 1930 |  |  |
| 62 | ул. Мира, 67 | ул. Мира, 67 | ул. Нефтяников, 36а | 4 | асфальтобетон | 952 |  | 952 |
| 63 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Давыдова, 10 | 4 | асфальтобетон | 2492 |  |  |
| 64 | ул. Мира, 132 | ул. Мира 132 | ул. Мира, 122 | 4 | асфальтобетон | 1232 |  |  |
| 65 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Мира, 128 | 4 | асфальтобетон | 1190 |  |  |
| 66 | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 118 | 4 | асфальтобетон | 1162 |  |  |
| 67 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Мира, 71 | 4 | асфальтобетон | 978 |  |  |
| 68 | ул. Нефтяников, 48а | ул. Нефтяников, 48а | ул. Давыдова, 27 | 4 | асфальтобетон | 1092 |  |  |
| 69 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Давыдова, 25 | 4 | асфальтобетон | 1148 |  |  |
| 70 | ул. Власова, 15 | ул. Геологов 11/1 | ул. Власова, 15 | 4 | асфальтобетон | 3290 | 1645 | 3290 |
| 71 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 54 | 4 | асфальтобетон | 2170 | 813 |  |
| 72 | ул. Сусанина |  |  | 4 | асфальтобетон | 1500 |  |  |
| 73 | ул. Камышловская |  |  | 4 | асфальтобетон | 3054 |  |  |
| 74 | ул. Норильская |  |  | 4 | асфальтобетон | 2000 |  | 2000 |
| 75 | ул. Танкистов | ул. Стахановская | ул. Бабушкина | 4 | асфальтобетон | 1832 | 1260 | 2361 |
| 76 | ул. Мира 101 | ул. Мира 101 | ул. Нефтяников 166 | 4 | асфальтобетон | 990 | 540 | 990 |
| 77 | ул. Карпинского 83 | ул. Карпинского 83 | ул. Карпинского 93 | 4 | асфальтобетон | 1436 |  |  |
| 78 | ул. Малкова 4 | ул. Малкова 4 | ул. Академика Вавилова 5 | 4 | асфальтобетон | 1400 |  |  |
| 79 | ул. пр. Декабристов 35 | ул. пр. Декабристов 35 | ул. пр. Декабристов 43 | 3 | асфальтобетон | 1491 |  |  |
| 80 | ул. Геологов | ул. Геологов | ул.Геологов 7 | 4 | асфальтобетон | 310 |  |  |
| 81 | ул. Сов. Армии | ул. Карпинского | до конца | 4 | асфальтобетон | 1752 |  | 1752 |
| 82 | ул. Карпинского 87 | ул. Карпинского 87 | ул. Самолетной, 62а | 4 | асфальтобетон | 680 |  |  |
| 83 | ул. Сивкова | ул. Танкистов | ул. Сивкова 16 | 6 | асфальтобетон | 720 |  |  |
| 84 | ул. 9 Мая | ул. Ш. Космонавтов 131 | ул. Советской Армии 4 | 4 | асфальтобетон | 960 |  |  |
| 85 | Самолетная 26 | Самолетная 26 | ул. Сивкова | 4 | асфальтобетон | 500 |  |  |
| 86 | ул. Формовщиков | ул. Карпинского | ул. Карпинского 51 | 4 | асфальтобетон | 540 |  |  |
| 87 | ул. Баумана | ул. Баумана | ул. Стахановская 59б | 4 | асфальтобетон | 600 |  |  |
| 88 | ул. Конноармейская | ул. Подводников | ул. Карпинского | 4 | асфальтобетон | 560 |  |  |
| 89 | ул. Ш. Космонавтов | ул. Свиязева | ост. Школа |  | переходный | 3308 |  |  |
| 90 | ул. Советской Армии | ул. пр. Декабристов | ул. Танкистов | 6 | переходный | 1380 |  | 1380 |
| 91 | ул. Советской Армии | ул. Танкистов | ул. Семченко | 4 | асфальтобетон | 520 |  | 520 |
| 92 | ул. Советской Армии | ул. Советской Армии | Пермский дом народного творчества | 10 | асфальтобетон | 1040 |  |  |
| 93 | ул. Стахановская 51 | ул. Стахановская | ул. Чайковского | 4 | асфальтобетон | 550 |  |  |
| 94 | ул. Глинки 1 | ул. Глинки 1 | ул. Леонова, 64 | 4 | асфальтобетон | 2648 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 110337 | 4802 | 32815 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Лот № 1 – ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию остановочных комплексов

Индустриального района г. Перми в 2010 году

г. Пермь                                                                                         «___»  ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от «     » __________ 2009 года «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от «__» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по содержанию остановочных комплексов Индустриального района                г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 20 декабря 2010 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Понижающий коэффициент составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента». Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района                       г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________Ф.И.О. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Лот № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию остановочных комплексов

Индустриального района г. Перми в 2010 году

Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 20 декабря 2010 года.

Состав выполняемых работ:

Зимний период:

- подметание и сгребание снега;

- очистка от уплотненного снега;

- посыпка песком;

- уборка мусора из урн - 15 урн;

- вывозка снега -10 км;

- вывозка мусора - 32 км.

Летний период:

- подметание посадочной площадки;

- уборка мусора из урн;

- вывозка смета - 32 км;

- вывозка мусора - 32 км.

Требования к качеству работ: Зимний период: Посадочные площадки должны быть очищены до асфальта, подсыпаны песком. Должны быть выполнены работы по сгребанию снега. Вывезены снежные кучи. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. Должны быть выполнены работы по уборке и вывозке мусора из урн. Летний период: Посадочные площадки должны быть подметены, убраны от мусора. Произведена уборка и вывозка мусора из урн. Смет вывезен полностью. Условия выполнения работ: Вывозка мусора и смета производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую остановочные пункты. Началом производства работ по вывозке снега считается день выдачи заказчиком задания. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного снега с предоставлением фотодокументов, справки, подтверждающей вывезенный объем со снежной свалки, выписанной на организацию, обслуживающую остановочные пункты, и данных ГУ "Пермский ЦГМС". Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню остановочных комплексов на территории Индустриального района г. Перми.

Перечень остановочных комплексов на территории Индустриального района г. Перми

| № |  | Улица | Категория улицы | Остановка |  | Количество | Площадь | Урны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ул. Встречная | 3б | "Энергетик" |  | 2 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | "Грязелечебница" |  | 1 | 30 |  |  |
| 2 |  | ул. Мира | 1 | "Дворец им. Гагарина" |  | 2 | 360 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Советской Армии" |  | 1 | 93 |  |  |
|  |  |  |  | " Ул. Леонова" |  | 1 | 100 |  |  |
| 3 |  | шоссе Космонавтов | 2 | "Б. Савино" |  | 2 | 132 |  |  |
|  |  |  |  | "Крохово" |  | 2 | 324 |  |  |
|  |  |  |  | "Ясыри" |  | 2 | 332 |  |  |
|  |  |  |  | "Ванюки" |  | 2 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | "Песьянка" |  | 1 | 77 |  |  |
|  |  |  |  | "Хмели" |  | 2 | 140 |  |  |
|  |  |  |  | "Красава" |  | 2 | 230 |  |  |
|  |  |  |  | "Совхозная" |  | 2 | 230 |  |  |
|  |  |  |  | "Школа 107" |  | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | "Дениса Давыдова" |  | 1 | 81 |  |  |
|  |  |  |  | "Нефтяник" |  | 2 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Леонова" |  | 1 | 86 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Одоевского" |  | 2 | 232 |  |  |
|  |  |  |  | "Больничный городок" |  | 1 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. 9 Мая" |  | 1 | 148 |  |  |
|  |  |  |  | "Гознак" |  | 1 | 420 |  |  |
| 4 |  | ул. Карпинского | 2 | "Ул. Левченко" |  | 1 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Декабристов" |  | 1 | 133 |  |  |
|  |  |  |  | "Ераничи" |  | 1 | 196 |  |  |
|  |  |  |  | "Школа № 3" |  | 2 | 254 |  |  |
|  |  |  |  | "Авиагородок" |  | 1 | 71 |  |  |
|  |  |  |  | "Роща" |  | 1 | 37 |  |  |
|  |  |  |  | "Авиаучилище" |  | 2 | 162 |  |  |
|  |  |  |  | "Аэропорт Бахаревка" |  | 1 | 30 |  |  |
| 5 |  | ул. Стахановская | 2 | "Ул. Стахановская" |  | 1 | 40 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Снайперов" |  | 2 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | "Ул. Баумана" |  | 2 | 80 |  |  |
| 6 |  | ул. Братьев Игнатовых | 2 | "Больничный городок" |  | 1 | 182 |  |  |
| 7 |  | Троллейбусное кольцо № 2 | 3 | "Разворотное кольцо" |  | 1 | 80 |  |  |
| 8 |  | ул. В-Муллинская | 3б | "Верхние Муллы" |  | 1 | 40 |  |  |
| 9 |  | ул. Промышленная | 3 | "Ключевая" |  | 2 | 80 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Верхнемуллинская" |  | 2 | 130 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Первомайская" |  | 2 | 140 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Тепличный комбинат" |  | 2 | 160 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Гамовский тракт" |  | 1 | 160 | 1 |  |
| 10 |  | Гамовский тракт | 3б | "Проходная №9" |  | 2 | 40 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Мичуринские сады" |  | 2 | 40 | 2 |  |
|  |  |  |  | "Проходная №12" |  | 2 | 80 | 2 |  |
| 11 |  | ул. Геологов | 2 | "Школа №136" |  | 1 | 75 |  |  |
| 12 |  | ул. Энергетиков | 3 | "Автопарк" |  | 1 | 40 |  |  |
| 13 |  | ул. Свиязева | 3 | "Поликлиника" |  | 1 | 66 |  |  |
|  |  |  |  | "Микрорайон Нагорный" |  | 1 | 74 |  |  |
|  |  |  |  | "Лицей № 3" |  | 2 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | "По требованию" |  | 2 | 211 |  |  |
| ВСЕГО ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ: |  |  |  |  |  | 73 | 6551 | 15 |  |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

Зимний период

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Посадочные площадки очищены до асфальта, подсыпаны песком. Выполнены работы по сгребанию снега. Вывезены снежные кучи. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. Выполнены работы по уборке и вывозке мусора из урн. | Отлично 0 % |
| Посадочные площадки имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 4 см. без ледяных образований, подсыпка песком не выполнена. Не вывезены снежные кучи. Не выполнены работы по уборке и вывозке мусора из урн. | Удовлетворительно -40% |
| Посадочные площадки не очищены, имеют накат, не обработаны песком. Не вывезены снежные кучи. Не выполнены работы по уборке и вывозке мусора из урн. | Неудовлетворительно - 100% |

Летний период

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Посадочные площадки подметены, убраны от мусора. Произведена уборка и вывозка мусора из урн. Смет вывезен полностью. | Отлично 0 % |
| Посадочные площадки подметены, убраны от мусора. Не произведена уборка и вывозка мусора из урн. Смет не вывезен. | Удовлетворительно -40% |
| Уборка посадочных площадок не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию остановочных комплексов Индустриального района г. Перми в 2010 году

| № | Наименование операций | Объем | Ед. изм. | Стоим. Ед. изм. за один раз | Итого стоимость с НДС на 2010 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Зимнее содержание остановочных комплексов с 21.12.09. по 14.04.10. и с 15.10.10. по 20.12.10. |  |  |  | (182 сут.) |
| 1.1. | Подмести территорию от свежевыпавшего снега. Сгрести снег в кучи или валы. (75 %) | 6551 | м2 | 0,17884 | 106 613,86 |
| 1.2. | Очистить территорию от уплотненного снега. Сдвинуть снег в валы или кучи. (25 %) | 6551 | м2 | 1,1828 | 705 115,57 |
| 1.3. | Посыпка песком (75 %) | 6551 | м2 | 0,30607 | 182 460,88 |
| 1.5. | Стоимость песка (75 %) | 6551 | м2 | 0,37903 | 225 954,01 |
| 1.6. | Очистка урн от мусора: вытряхнуть или выбрать мусор из урны и отнести его в кучу | 15 | шт | 7,85 | 21 430,30 |
| 1.7. | Вывозка мусора из урн на 32 км | 14 | тн | 236,93 | 3 317,02 |
| 1.8. | Вывозка снега 10 км. | 1635 | тн | 177,51 | 290 225,46 |
| ИТОГО зимнее содержание |  |  |  |  | 1 535 117,10 |
| 2. | Летнее содержание остановочных комплексов с 15.04.10.-14.10.10. |  |  |  | (183 сут.) |
| 2.1. | Очистка посадочных площадок на остановках: подметание | 6551 | м2 | 0,22533 | 135 803,02 |
| 2.2. | Очистка урн от мусора: вытряхнуть или выбрать мусор из урны и отнести его в кучу | 15 | шт | 7,85 | 21 548,04 |
| 2.3. | Вывоз смета и мусора на 32 км. | 90 | тн | 236,93 | 21 323,70 |
| ИТОГО летнее содержание |  |  |  |  | 178 674,77 |
| Всего стоимость содержания остановочных комплексов (лето+зима) |  |  |  |  | 1 713 791,86 |
| НДС 18 % |  |  |  |  | 261 425,88 |
| Всего стоимость содержания остановочных комплексов (лето+зима) без НДС |  |  |  |  | 1 452 365,99 |

Понижающий коэффициент составляет ______________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента __________ рублей _____ копеек.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Лот № 2 – ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в 2010 году

г. Пермь                                                                                         «___»  ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от «     » __________ 2009 года «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от «__» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 20 декабря 2010 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Понижающий коэффициент составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ            (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента». Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района                   г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________ Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________Ф.И.О. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Лот № 2 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в 2010 году

1. Состав работ по содержанию дорог внутриквартальных проездов:

Зимнее содержание:

- подметание и сгребание снега;

- расширение проезжей части;

- посыпка песко-соляной смесью;

- удаление наката;

- вывозка снега.

Летнее содержание:

- подметание;

- уборка смета у борта;

- уборка проезжей части от крупного мусора;

- вывозка смета, мусора.

2. Состав работ по содержанию тротуаров:

Зимнее содержание:

- подметание снега и мусора;

- посыпка песком тротуара.

Летнее содержание:

- подметание;

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывозка мусора.

3. Состав работ по содержанию придорожных газонов:

Летнее содержание:

- кошение;

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывоз мусора.

4. Общая площадь:

- дорог внутриквартальных проездов: 110337 м2

- тротуаров: 4802 м2

- газонов: 32815 м2.

5. Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2009 года по 20 декабря 2010 года.

6. Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть должна быть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога должна быть обработана  песко-соляной смесью, расширена. В  прилотковой части допустим снежный накат толщиной не более 2 см на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м.

Обочины должны быть освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. Тротуары должны быть очищены на всю ширину. Тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 2см, без ледяных образований и колеи, посыпка песком выполнена. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком.

Примечание:  при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, обработанный противогололедными средствами, без наличия колеи. При снегопаде допускается наличие рыхлого снега, обработанного на проезжей части песко-соляной смесью, на тротуаре - песком.

Летнее содержание:

Проезжая часть должна быть чистой, в прилотковой части необходимо собрать смет и мусор. Произвести уборку мусора. Тротуары должны быть подметены, газоны скошены, собран мусор с тротуаров и газонов.

7. Условия выполнения работ:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую внутриквартальные проезды.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота скошенной травы не должна превышать 0,15 м. трава вывезена.

Началом производства работ по вывозке снега считается день выдачи заказчиком письменного задания. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного снега с предоставлением фотодокументов, справки, подтверждающей вывезенный объем со снежной свалки, выписанной на организацию, обслуживающую внутриквартальные проезды, и данных ГУ "Пермский ЦГМС".

8. Место выполнения работ:

г. Пермь, Индустриальный район.

Все работы по содержанию внутриквартальных проездов должны быть произведены согласно прилагаемому перечню в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Перечень дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование | От | До | Границы по ширине | Тип покрытия | Площадь проезжей части, м2 | Площадь тротуаров, м2 | Площадь газонов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ш. Космонавтов 117-121 | ул. Кавалерийской | ул. Советской Армии | 4 | асфальтобетон | 840 |  |  |
| 2 | ул. Ш. Космонавтов 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | ул. Ш. Космонавтов | 4 | асфальтобетон | 300 |  |  |
| 3 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 12 | 4 | асфальтобетон | 784 |  |  |
| 4 | ул. Танкистов, 13 | ул. Танкистов 13 | ул. Карпинского, 24 | 4 | асфальтобетон | 854 |  |  |
| 5 | ул. Левченко, 6 | ул. Левченко 6 | ул. Карпинского 17 | 4 | асфальтобетон | 600 |  | 600 |
| 6 | ул. Карпинского, 31 | ул. Карпинского, 31 | ул. Стахановская 7 | 4 | асфальтобетон | 650 |  |  |
| 7 | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 5 | 4 | асфальтобетон | 686 |  |  |
| 8 | ул. Карпинского, 55 | ул. Карпинского, 55 | ул. Самолетной, 47а | 4 | асфальтобетон | 696 |  | 696 |
| 9 | ул. Карпинского, 65а | ул. Карпинского, 65а | ул. Самолетная, 54 | 4 | асфальтобетон | 2086 |  |  |
| 10 | ул. Карпинского 51 | ул. Карпинского 51 | ул. Сивкова, 5 | 4 | асфальтобетон | 680 |  | 680 |
| 11 | ул. Самолетная, 44 | ул. Самолетная, 44 | ул. Сивкова, 3а | 4 | асфальтобетон | 680 |  | 680 |
| 12 | ул. Сивкова, 5 | ул. Сивкова, 5 | ул. Самолетная, 40 | 4 | асфальтобетон | 1134 |  | 1134 |
| 13 | ул. Карпинского, 73 | ул. Карпинского 73 | ул. Карпинского, 77 | 4 | асфальтобетон | 600 |  | 600 |
| 14 | ул. Карпинского, 83 | ул. Карпинского, 83 | ул. Самолетной, 62а | 4 | асфальтобетон | 1015 |  | 1015 |
| 15 | ул. Карпинского, 85а | ул. Карпинского, 83а | ул. Самолетной, 85 | 4 | асфальтобетон | 323 |  |  |
| 16 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 15а | 4 | асфальтобетон | 854 |  | 854 |
| 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Пр. Декабристов, 13 | 4 | асфальтобетон | 550 |  |  |
| 18 | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9 | 4 | асфальтобетон | 590 |  | 590 |
| 19 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Подводников 4 | 4 | асфальтобетон | 1372 | 135 | 1372 |
| 20 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Пр. Декабристов, 1 | 4 | асфальтобетон | 3584 |  | 1792 |
| 21 | ул. Модельная | ул. Танкистов | ул. Пр. Декабристов | 4 | асфальтобетон | 1050 | 560 |  |
| 22 | ул. Семченко, 11 | ул. Семченко, 11 | ул. Танкистов, 64 | 4 | асфальтобетон | 700 |  | 700 |
| 23 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Кавалерийской, 24 | 4 | асфальтобетон | 966 |  | 966 |
| 24 | ул. Танкистов 35 | ул. Танкистов,35 | ул. Пр. Декабристов, 16 | 4 | асфальтобетон | 798 |  |  |
| 25 | ул. Снайперов, 7 | ул. Снайперов, 7 | ул. Мира,7 | 4 | асфальтобетон | 770 |  |  |
| 26 | ул. Снайперов, 15 | ул. Снайперов, 15 | ул. Танкистов, 46 | 4 | асфальтобетон | 770 |  |  |
| 27 | ул. Парашютная, 7а | ул. Парашютная, 7а | ул. Снайперов, 23 | 4 | асфальтобетон | 580 |  |  |
| 28 | ул. Танкистов, 17 | ул. Танкистов, 17 | ул. Карпинского, 38 | 4 | асфальтобетон | 630 |  | 630 |
| 29 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23а | 4 | асфальтобетон | 770 |  | 770 |
| 30 | ул. Баумана, 11 | ул. Баумана, 11 | ул. Советской Армии, 21а | 4 | асфальтобетон | 826 |  | 826 |
| 31 | ул. Советской Армии, 21а | ул. Советской Армии, 21а | ул. Чайковского, 10 | 4 | асфальтобетон | 966 |  |  |
| 32 | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 59б | 4 | асфальтобетон | 966 |  |  |
| 33 | ул. Кавалерийская | ул. Карпинского | ул. Подводников | 4 | асфальтобетон | 684 |  | 684 |
| 34 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 49 | 4 | асфальтобетон | 1988 |  |  |
| 35 | ул. Леонова, 49 | ул. Леонова, 49 | ул. Чердынская, 22 | 4 | асфальтобетон | 3300 |  |  |
| 36 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 24 | 4 | асфальтобетон | 588 |  |  |
| 37 | ул. Чердынская, 25 | ул. Чердынская, 25 | ул. Свиязева, 20 | 4 | асфальтобетон | 910 |  |  |
| 38 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 18 | 4 | асфальтобетон | 630 |  |  |
| 39 | ул. Норильская, 13 | ул. Норильской, 13 | ул. Норильской, 15 | 4 | асфальтобетон | 1568 |  |  |
| 40 | ул. Чердынская, 14 | ул. Чердынской, 14 | ул. Чердынской, 18а | 4 | асфальтобетон | 1582 |  |  |
| 41 | ул. Чердынская, 13 | ул. Чердынская, 13 | ул. Карпинского, 124 | 4 | асфальтобетон | 2386 | 544 | 1369 |
| 42 | ул. Норильская, 9 | ул. Норилькая,9 | ул. Чердынская, 16 | 4 | асфальтобетон | 2422 |  |  |
| 43 | ул. Чердынская, 4 | ул. Чердынская, 4 | ул. Свиязева, 8 | 4 | асфальтобетон | 756 |  |  |
| 44 | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынской, 13 | 4 | асфальтобетон | 770 |  |  |
| 45 | ул. Карпинского 109а | ул. Карпинского 109а | ул. Карпинского 103а | 4 | асфальтобетон | 938 |  |  |
| 46 | ул. Карпинского 101 | ул. Карпинского101 | ул. Карпинского 101а | 4 | асфальтобетон | 938 |  |  |
| 47 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 17 | 4 | асфальтобетон | 400 |  |  |
| 48 | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 23 | 4 | асфальтобетон | 400 |  |  |
| 49 | ул. Мира, 30 | ул. Мира, 30 | ул. Чайковского, 35 | 4 | асфальтобетон | 1242 |  |  |
| 50 | ул. Мира, 28 | ул. Мира, 28 | ул. 9 Мая, 13 | 4 | асфальтобетон | 978 |  |  |
| 51 | ул. Баумана, 10 | ул. Баумана, 10 | ул. Советской Армии, 9а | 4 | асфальтобетон | 986 |  |  |
| 52 | ул. 9 Мая, 18 | ул. 9 Мая, 18 | ул. Баумана, 25б | 4 | асфальтобетон | 1120 |  | 560 |
| 53 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 25б | 4 | асфальтобетон | 798 |  | 798 |
| 54 | ул. Мира, 66 | ул. Мира, 66 | ул. Баумана 25в | 4 | асфальтобетон | 1162 |  |  |
| 55 | ул. Мира, 68 | ул. Мира, 68 | ул. Баумана, 25б | 4 | асфальтобетон | 1386 |  |  |
| 56 | ул. Баумана, 29а | ул. Баумана, 29а | ул. Братьев Игнатовых, 13а | 4 | асфальтобетон | 378 |  | 378 |
| 57 | ул. Мира, 70 | ул. Мира, 70 | ул. Братьев Игнатовых, 13 | 4 | асфальтобетон | 1876 |  | 1876 |
| 58 | ул.Качалова 17 | ул. Качалова, 17 | ул. Мира, 92а | 4 | асфальтобетон | 1176 |  |  |
| 59 | ул. Одоевского, 16 | ул. Одоевского, 16 | ул. Мира 92а | 4 | асфальтобетон | 1274 |  |  |
| 60 | ул. Леонова, 17 | ул. Леонова, 17 | ул. Качалова, 26 | 4 | асфальтобетон | 1624 |  |  |
| 61 | ул. Леонова, 11 | ул. Леонова, 11 | ул. Качалова, 22 | 4 | асфальтобетон | 1930 |  |  |
| 62 | ул. Мира, 67 | ул. Мира, 67 | ул. Нефтяников, 36а | 4 | асфальтобетон | 952 |  | 952 |
| 63 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Давыдова, 10 | 4 | асфальтобетон | 2492 |  |  |
| 64 | ул. Мира, 132 | ул. Мира 132 | ул. Мира, 122 | 4 | асфальтобетон | 1232 |  |  |
| 65 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Мира, 128 | 4 | асфальтобетон | 1190 |  |  |
| 66 | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 118 | 4 | асфальтобетон | 1162 |  |  |
| 67 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Мира, 71 | 4 | асфальтобетон | 978 |  |  |
| 68 | ул. Нефтяников, 48а | ул. Нефтяников, 48а | ул. Давыдова, 27 | 4 | асфальтобетон | 1092 |  |  |
| 69 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Давыдова, 25 | 4 | асфальтобетон | 1148 |  |  |
| 70 | ул. Власова, 15 | ул. Геологов 11/1 | ул. Власова, 15 | 4 | асфальтобетон | 3290 | 1645 | 3290 |
| 71 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 54 | 4 | асфальтобетон | 2170 | 813 |  |
| 72 | ул. Сусанина |  |  | 4 | асфальтобетон | 1500 |  |  |
| 73 | ул. Камышловская |  |  | 4 | асфальтобетон | 3054 |  |  |
| 74 | ул. Норильская |  |  | 4 | асфальтобетон | 2000 |  | 2000 |
| 75 | ул. Танкистов | ул. Стахановская | ул. Бабушкина | 4 | асфальтобетон | 1832 | 1260 | 2361 |
| 76 | ул. Мира 101 | ул. Мира 101 | ул. Нефтяников 166 | 4 | асфальтобетон | 990 | 540 | 990 |
| 77 | ул. Карпинского 83 | ул. Карпинского 83 | ул. Карпинского 93 | 4 | асфальтобетон | 1436 |  |  |
| 78 | ул. Малкова 4 | ул. Малкова 4 | ул. Академика Вавилова 5 | 4 | асфальтобетон | 1400 |  |  |
| 79 | ул. пр. Декабристов 35 | ул. пр. Декабристов 35 | ул. пр. Декабристов 43 | 3 | асфальтобетон | 1491 |  |  |
| 80 | ул. Геологов | ул. Геологов | ул. Геологов 7 | 4 | асфальтобетон | 310 |  |  |
| 81 | ул. Сов. Армии | ул. Карпинского | до конца | 4 | асфальтобетон | 1752 |  | 1752 |
| 82 | ул. Карпинского 87 | ул. Карпинского 87 | ул. Самолетной, 62а | 4 | асфальтобетон | 680 |  |  |
| 83 | ул. Сивкова | ул. Танкистов | ул. Сивкова 16 | 6 | асфальтобетон | 720 |  |  |
| 84 | ул. 9 Мая | ул. Ш. Космонавтов 131 | ул. Советской Армии 4 | 4 | асфальтобетон | 960 |  |  |
| 85 | Самолетная 26 | Самолетная 26 | ул. Сивкова | 4 | асфальтобетон | 500 |  |  |
| 86 | ул. Формовщиков | ул. Карпинского | ул. Карпинского 51 | 4 | асфальтобетон | 540 |  |  |
| 87 | ул. Баумана | ул. Баумана | ул. Стахановская 59б | 4 | асфальтобетон | 600 |  |  |
| 88 | ул. Конноармейская | ул. Подводников | ул. Карпинского | 4 | асфальтобетон | 560 |  |  |
| 89 | ул. Ш. Космонавтов | ул. Свиязева | ост. Школа |  | переходный | 3308 |  |  |
| 90 | ул. Советской Армии | ул. пр. Декабристов | ул. Танкистов | 6 | переходный | 1380 |  | 1380 |
| 91 | ул. Советской Армии | ул. Танкистов | ул. Семченко | 4 | асфальтобетон | 520 |  | 520 |
| 92 | ул. Советской Армии | ул. Советской Армии | Пермский дом народного творчества | 10 | асфальтобетон | 1040 |  |  |
| 93 | ул. Стахановская 51 | ул. Стахановская | ул. Чайковского | 4 | асфальтобетон | 550 |  |  |
| 94 | ул. Глинки 1 | ул. Глинки 1 | ул. Леонова, 64 | 4 | асфальтобетон | 2648 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 110337 | 4802 | 32815 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

Зимнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. В прилотковой части имеется снежный накат толщиной не более 2 см. на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. | Отлично 0 % |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Имеется накат толщиной не более 1 см. на площади до 50%. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Хорошо - 10% |
| Проезжая часть обработана песко-соляной смесью, имеется ровный снежный накат не более 2 см. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Удовлетворительно -40% |
| Проезжая часть, включая прилотковую, имеются снежные образования (рыхлый снег, накат, гололед, колея). Дорога не обработана песко-соляной смесью. Обочины не расширены. | Неудовлетворительно - 100% |

Зимнее содержание тротуаров

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 2 см без ледяных образований и колеи, подсыпка выполнена. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. | Отлично 0 % |
| Тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 4 см без ледяных образований и колеи, подсыпка песком не выполнена. | Удовлетворительно -40% |
| Тротуары на очищены, имеют накат, не обработаны песком. | Неудовлетворительно - 100% |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, обработанный  противогололедными средствами, без наличия колеи.

При снегопаде допускается наличие рыхлого снега, обработанного на проезжей части песко-соляной смесью, на тротуаре - песком.

Летнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Произведена уборка мусора, мусор вывезен. | Отлично 0 % |
| Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Периодичность выполнения технологии уборки не соблюдается. | Удовлетворительно - 40% |
| Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |

Летнее содержание тротуаров, придорожных газонов

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнены работы по сбору и вывозке мусора с газонов и тротуаров | Отлично 0 % |
| Мусор собран, но не вывезен | Удовлетворительно -40% |
| Не выполнены работы по сбору и вывозке мусора | Неудовлетворительно - 100% |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов

внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в 2010 году

| 1. Зимнее содержание дорог, тротуаров внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Ед. изм. | Объем | Стоимость Ед. изм. за один раз | Стоимость с НДС, руб. Зима - 182 сут. 21.12.2009 - 14.04.2010; 15.10.2010 - 20.12.2010 |  |  |
|  | Наименование операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Периодич-ность | Итого |  |
| 1 | Содержание дорог внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подметание и сгребание снега | м2 | 110337,0 | 0,06219 | 182 | 1 248 858,16 |  |
| 1.2. | Расширение проезжей части | м2 | 33101,10 | 0,12716 | 45 | 189 411,11 |  |
| 1.3. | Посыпка ПСС | м2 | 66202,20 | 0,03225 | 182 | 388 573,81 |  |
| 1.4. | Затраты на ПСС | м2 | 66202,20 | 0,13186 | 182 | 1 588 754,82 |  |
| 1.5. | Удаление наката | м2 | 55168,50 | 0,19781 | 30 | 327 386,43 |  |
| 1.6. | Вывоз снега на 10 км | тн | 13828,46 | 180,41 |  | 2 494 792,47 |  |
| 2 | Содержание тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подметание снега и мусора | м2 | 4802,0 | 0,06932 | 91 | 30 291,59 |  |
| 2.2. | Посыпка песком | м2 | 2881,20 | 0,31379 | 91 | 82 272,35 |  |
| 2.3 | Затраты на песок | м2 | 2881,20 | 0,0758 | 91 | 19 873,94 |  |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 6 370 214,68 |  |
| 2. Летнее содержание дорог, тротуаров и придорожных газонов внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Ед. изм. | Объем | Стоимость Ед. изм. за один раз | Стоимость с НДС, руб. Лето - 183 сут. |  |  |
|  | Наименование операций |  |  |  | 15.04.2010 - 14.10.2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | Периодич-ность | Итого |  |
| 1 | Содержание дорог внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подметание дорог | м2 | 110337,0 | 0,04275 | 36 | 169 808,64 |  |
| 1.2. | Уборка смета у борта | м2 | 33101,10 | 0,07465 | 36 | 88 955,90 |  |
| 1.3. | Уборка проезжей части от крупного мусора | м2 | 110337,0 | 0,12639 | 18 | 251 018,88 |  |
| 2 | Содержание тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подметание тротуаров | м2 | 4802 | 0,03563 | 36 | 6 159,43 |  |
| 2.1 | Сбор мусора вручную | м2 | 4802 | 0,12639 | 36 | 21 849,29 |  |
| 3 | Содержание придорожных газонов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор мусора вручную | м2 | 32815 | 0,12639 | 30 | 124 424,64 |  |
| 3.2. | Кошение газонов | м2 | 32815 | 3,37343 | 3 | 332 097,32 |  |
| 4 | Вывоз мусора на 32 км | тн | 1220,02 | 254,70 |  | 310 739,09 |  |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 1 305 053,19 |  |
|  | Всего зимнее и летнее содержание |  |  |  |  | 7 675 267,87 |  |

Понижающий коэффициент составляет ______________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента __________ рублей _____ копеек.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ:

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного                 характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы по лоту № ______, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства Индустриального района г. Перми в 2010 году.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

| М.П. |  |
| --- | --- |

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе