ИЗВЕЩЕНИЕ №22  от «03»  ноября  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по обследованию муниципальных объектов электроснабжения г. Перми

Заказчик  - Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» приглашает принять участие в запросе котировок «На выполнение работ по обследованию муниципальных объектов электроснабжения г. Перми»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет №8

Тел./факс: (342) 212-24-34, электронная почта (e-mail): soii@perm.ru,

ответственный исполнитель Батуева Тамара Михайловна (тел. 212-24-34)

предусматривает осуществить  за счет  средств муниципального бюджета города Перми

способом запроса котировок: выполнение работ по обследованию муниципальных объектов электроснабжения г. Перми

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные объекты электроснабжения г. Перми | 1. Передача объекта в работу | 1044 | 1 |
|  | 2. Проведение обследования объекты электроснабжения г. Перми и подготовка отчетов | 1044 | 24 |
| ИТОГО |  |  | 25 |

Информация о технических характеристиках предоставлена в техническом задании (приложение №1)

Место выполнения работ: г. Пермь (перечень объектов - приложение №1 к извещению)

Сроки выполнения работ: в течение 25  календарных дней с момента подписания муниципального контракта, но не позднее 20.12.2009.

Начальная (максимальная) цена контракта: 495 000,00 руб.  (четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 коп.)

Цена контракта должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на перевозку,  страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Оплата за фактически выполненные работы будет произведена Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие сведений об участнике  размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 2 по вышеуказанному адресу   до 17 часов 30  минут 16 ноября 2009г.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок 17 ноября 2009 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение:

- Приложение №1 – техническое задание

- Приложение №2  - котировочная заявка

- Приложение №3 -  проект муниципального контракта

- Приложение № 4 – форма отчета

Директор                                ____________________________                        Нецветаев К. В.

(подпись)

МП