Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№26 от 05.11.2009 г

Требование

На выполнение работ по установке  ограждений вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми

1.Срок выполнения работ: в течении 20 дней  с момента заключения муниципального контракта;

- место выполняемых работ: по заданию заказчика;

- срок гарантии:  24 месяца;

- стоимость работ:  199 983,60 рубля;

- длина ограждения  129 м (1секция-3м);

Требования к выполняемым работам

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,44 |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0044 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона | 0,0088 |
| 4 | Монтаж ограждений (43 секции по 3 метра = 129 метров) см. рисунок №1 | 1 т конструкций | 2,176 |
| 5 | Конструкции стальные | т | 2,176 |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,28 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |