Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№ 63 от «06» ноября 2009г.

(проект)

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 									 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением котировочной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично, своими  средствами и из своих материалов выполнить работы по текущему ремонту мостового перехода по улице Песочной (между м/р Домостроительный и м/р Левшино) в Орджоникидзевском районе города Перми.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 - локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ ________ 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, включая НДС, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте, в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8. Финансирование работ по Контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложения №№ 1, 2), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Журнал сварочных работ, Общий журнал работ (форма  КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма  КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов формы КС-6 и  КС-6а. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  сертификаты на применяемые материалы.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку Журнала сварочных работ, журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.2.3. Осуществить приемку результата выполненных работ.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения от Подрядчика указанной в пункте 3.5  документации.

6.2.5.  Произвести оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

7.7. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.8. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается:

- техническое задание (Приложение № 1);

-  локальный сметный расчет (Приложение № 2).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 284-35-64, ф.284-35-35 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ___________ Н.И. Некрасов м.п. | Директор ____________/______________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на текущий ремонт мостового перехода по ул. Песочной (между м/р Домостроительный и м/р Левшино) в Орджоникидзевском районе города Перми.

Требования, предъявляемые к мостовому переходу:

1. Мостовой переход должен быть выполнен в «антивандальном» исполнении. Предпочтение отдается стальной или сталежелезобетонной конструкции.

2. Длина мостового перехода и схема моста определяются  по месту, исходя из наиболее благоприятных условий движения пешеходов, – при разработке конструкции необходимо исключить или максимально уменьшить количество ступеней на самом переходе и на подходах к нему.

3. Ширина моста должна быть не менее 1,5 метров.

4. Ограждение на мостовом переходе должно быть выполнены из стали.

5. Металлические конструкции моста должны быть огрунтованы и окрашены.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

СОГЛАСОВАННО:													УТВЕРЖДАЮ:

__________________													_____________

«__» _________200_г.													«__» _______200_г.

Мостовой переход

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт мостового перехода по ул.Песочная (между м/р Домостроительный и м/р Левшино) в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 349600 руб.

- Средства  на оплату труда 47381,23 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР05-01-031-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы 1-2(промежуточные опоры) | 1 м3 конструктивного объема свай | 5,7 | 597,73 | 80,30 | 486,80 65,48 | 3407,06 | 457,71 | 2774,76 373,24 | 5,87 33,46 | 3,75 21,38 |
| 2 | СЦМ-103-0243 | Трубы электросварные стальные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 7 мм | м | 14 | 735,21 |  |  | 10292,94 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-401-0026 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность более 40мм | м3 | 5,6 | 445,44 |  |  | 2494,46 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР05-01-030-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы 1-2(береговые опоры) | 1 м3 конструктивного объема свай | 2,2 | 789,37 | 110,94 | 650,83 82,46 | 1736,61 | 244,07 | 1431,83 181,41 | 8,11 17,84 | 5,14 11,31 |
| 5 | СЦМ-401-0026 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность более 40мм | м3 | 2,23 | 445,44 |  |  | 993,33 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР06-01-024-03 прим | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,036 | 68590,17 | 13105,80 | 4705,54 594,45 | 2469,25 | 471,81 | 169,40 21,40 | 1051,83 37,87 | 41,58 1,5 |
| 7 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов(ПГС) | 1000 м3 грунта | 0,0131 | 835,38 |  | 835,38 139,44 | 10,94 |  | 10,94 1,83 |  | 8,87 0,12 |
| 8 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 15,98 | 74,92 |  |  | 1197,22 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР09-03-039-01прим МАТ*0 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т(мет/констр.-б/у)ригель на промежуточной опоре КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 т конструкций | 0,3 | 1419,88 | 1036,44 | 383,44 1,73 | 425,96 | 310,93 | 115,03 0,52 | 80,22 24,07 | 0,27 0,08 |
| 10 | ТЕР09-01-001-01прим МАТ*0 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м высотой до 15 м без кранов (мет/констр.-б/у) пролетные строения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 т конструкций | 7,6778 | 686,47 | 306,43 | 380,04 50,83 | 5270,58 | 2352,71 | 2917,87 390,26 | 22,4 171,98 | 3,02 23,19 |
| 11 | ТЕР09-03-040-01 прим | Монтаж защитных ограждений | 1 т конструкций | 0,9 | 1568,18 | 1189,00 | 76,88 1,89 | 1411,36 | 1070,10 | 69,19 1,70 | 94,29 84,86 | 0,31 0,28 |
| 12 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,9 | 7793,05 |  |  | 7013,75 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,953 | 304,42 | 80,23 | 9,86 0,14 | 290,11 | 76,46 | 9,40 0,13 | 5,31 5,06 | 0,02 0,02 |
| 14 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,953 | 549,22 | 49,48 | 6,47 0,14 | 523,41 | 47,15 | 6,17 0,13 | 3,83 3,65 | 0,02 0,02 |
| 15 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,72 | 8828,76 | 810,53 | 135,59 10,40 | 6356,71 | 583,58 | 97,62 7,49 | 66,71 48,03 | 1,86 1,34 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 43893,69 | 5614,52 | 7602,21 978,11 | 426,82 | 59,24 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 218205,19 | 40351,56 | 34009,65 7029,67 | 3067,55 | 425,75 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в цены 2кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 1-15) |  |  |  |  |  |  |  | 174311,78 | 34737,04 | 26407,43 6051,57 | 2640,7354 | 366,5178 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 45297,94 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,94 ФОТ (от 30545,4) (Поз. 9-14) |  |  |  |  |  |  |  | 25841,41 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 13,15) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 11,74 |  |  |  |  |
| 105%*0,94 ФОТ (от 3544,7) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 3498,62 |  |  |  |  |
| 123%*0,94 ФОТ (от 4248,02) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  | 4911,56 |  |  |  |  |
| 130%*0,94 ФОТ (от 9029,96) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  | 11034,61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 32768,06 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,85 ФОТ (от 13,15) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 5,59 |  |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 3544,7) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 1958,45 |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 890,26) (Поз. 13-14) |  |  |  |  |  |  |  | 529,70 |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 4248,02) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  | 2708,11 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 9029,96) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  | 6140,37 |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 29655,14) (Поз. 9-12) |  |  |  |  |  |  |  | 21425,84 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  | 106800,45 |  |  | 368,69 | 234,94 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 18176,26 |  |  | 272,17 | 10,78 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 5681,35 |  |  |  | 0,86 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 121368,41 |  |  | 2018,9 | 169,25 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 5397,46 |  |  | 62,6 | 0,29 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 38847,26 |  |  | 345,19 | 9,63 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 296271,19 |  |  | 3067,55 | 425,75 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 143844,26 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 34009,65 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 47381,23 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 45297,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 32768,06 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 53328,81 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 349600 |  |  | 3067,55 | 425,75 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)