УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на

«Выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров, дорог частного сектора, лестниц и мостовых переходов Дзержинского района г.Перми на 2010 г»

г. Пермь, 2009 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Контактный телефон |  | (342)238-30-30 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров, дорог частного сектора, лестниц и мостовых переходов Дзержинского района г.Перми на 2010г. |
| Предмет муниципального контракта |  | Лот №1 – Выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Дзержинского района г.Перми на 2010г; Лот №2 – Выполнение работ по содержанию дорог частного сектора Дзержинского района г.Перми на 2010г; Лот№3 – Выполнение работ по содержанию лестниц и мостовых переходов Дзержинского района г.Перми на 2010г. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с НДС |  | По Лоту №1 – 6 548 426,00 руб.; По Лоту №2 – 718 947,00 руб.; По Лоту №3 – 840 700,00 руб. |
| Объем выполняемых работ |  | Должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район. Срок начала выполнения работ: 21.12.2009 г. Срок окончания выполнения работ: не позднее 20 декабря 2010 г. Условия выполнения работ: выполнение работ должно соответствовать Техническому заданию аукционной документации (Приложение № 1). |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Оплата за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к аукционной документации) с применением коэффициента снижения, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ |  | Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 5. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №384А от 06.11.2009» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 4). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 5. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет: По Лоту №1 – 327 421,30 руб.; По Лоту №2 – 35 947,35 руб.; По Лоту №3 – 42 035,00 руб. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «27» ноября 2009 г (дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №___А от __.__.2009, Лот № __.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | Г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «09» ноября 2009 г Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «27» ноября 2009 г непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 8). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «27» ноября 2009 г непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 9) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «06» ноября 2009 г |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «21» ноября 2009 г |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - Г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| День начала рассмотрения |  | - «27» ноября 2009 г |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - Г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «08» декабря 2009 г |
| Время проведения аукциона |  | - 11:30 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 7 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Муниципальный контракт может быть заключен не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем одиннадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: По Лоту №1 – 327 421,30 руб.; По Лоту №2 – 35 947,35 руб.; По Лоту №3 – 42 035,00 руб. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 6 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 6 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 6 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 6 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №1

Выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров в Дзержинском районе города Перми на 2010 г

Общая часть

При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и предоставить заказчику документы об утилизации отходов.

Критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ

для улиц и дорог

Зимнее содержание дорог

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 3, 3б | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Отсутствует мусор. В прилотковой части имеется снежный накат толщиной не более 2 см. на ширину не более 1 м. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Отсутствует мусор. Имеется накат толщиной не более 1 см. на площади до 50%. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Хорошо - 10% |
|  | Проезжая часть обработана песко-соляной смесью. Имеется ровный снежный накат не более 2 см. Отсутствует мусор. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Удовлетворительно -40% |
|  | Проезжая часть, включая прилотковую, имеются снежные образования (рыхлый снег, накат, гололед, колея). Дорога не обработана песко-соляной смесью. Обочины не расширены. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3а | Проезжая часть полностью расширена, обработана песко-соляной смесью, допускается снежный накат без наличия колеи. Отсутствует мусор. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть заужена, не обработана песко-соляной смесью. | Неудовлетворительно - 100% |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, не зависимо от категории уборки, толщиной до 2-х см . обработанный  противогололедными средствами, без наличия колеи.

При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью. Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ Р  50597 – 93.

| Съезды очищены на глубину 5 м. до асфальта. Радиусы поворота очищены от снега, бортовой камень открыт полностью. Заездные карманы очищены до асфальта, бортовой камень открыт полностью, обработан песко-соляной смесью. Тротуары очищены до асфальта, посыпаны песком. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. | Отлично 0 % |
| --- | --- |
| Остановки, пешеходные переходы, тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 4 см. без ледяных образований, посыпка песком не выполнена. | Удовлетворительно -40% |
| Съезды, радиусы поворота, заездные карманы, остановки, пешеходные переходы, тротуары не очищены, имеют накат, не обработаны песко-соляной смесью или песком. | Неудовлетворительно - 100% |

При оценке, «неудовлетворительно» за какую – либо позицию «съезды, радиусы поворота, заездные карманы, остановки, пешеходные переходы, тротуары», снижается  общая стоимость  работ  Подрядчика по улице  на 10%  за период между контрольными объездами.

Подрядное дорожное предприятие в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии, связанных с функционированием подземных коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и пр.). Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев,  осуществляют, в необходимых случаях, установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Летнее содержание

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Произведена уборка мусора по обочинам и газонам. Произведена уборка тротуаров, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Периодичность выполнения технологии уборки не соблюдается. Произведена уборка тротуаров, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Удовлетворительно - 40% |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3а | Проезжая часть чистая. Периодичность выполнения технологии уборки соблюдается. Произведена уборка мусора по обочинам и газонам. | Отлично 0 % |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3б | Проезжая часть чистая, обочина спланирована автогрейдером, мусор собран и вывезен. При наличии металлического профильного ограждения - столбики очищены от грязи, травы, поросли. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, обочина не спланирована автогрейдером, наличие мусора на обочине. | Неудовлетворительно - 100% |

Технология уборки дорог ВКП.

Зимнее содержание проездов.

| № | Наименование технологических операций | Категория уборки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3, 3а, 3б |
| 1. | Подметание и сгребание снега | 1 раз в сутки |
| 2. | Посыпка ПСС | 1 раз в 2 суток |
| 3. | Удаление наката | 1 раз в 6 суток |
| 4. | Расширение проезжей части | 1 раз в 4 суток |
| 5. | Ручная очистка мест у борта (радиусов поворота, пешеходных переходов) | 1 раз в 6 суток |
| 6. | Уборка крупного мусора (ручная) с вывозом | 1 раз в 6 суток |
| 7. | Уборка заездных карманов: механизированная | 1 раз в 6 суток |
| 8. | ручная | 1 раз в 2 суток |
| 9. | Механизированная убора съездов | 1 раз в 2 суток |
| 10. | Уборка мусора из урн с вывозом | Ежедневно |
| 11. | Вывозка снега | По заданию заказчика |
| 12. | Ремонт колодцев ливневой канализации при аварийной ситуации | По заданию заказчика (Не более 5% от цены контракта) |
| 13 | Выполнение разрывов в снежных валах на пешеходных переходах. | 1 раз в сутки |
| 14 | Разбрасывание снежных валов по газонной части | 2 раза в весенний период |

Зимнее содержание тротуаров.

| № |  | Наименование технологических операций |  |  | Категория уборки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3, 3а, 3б |  |  |  |  |
| 1. |  | Подметание и сгребание снега |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |
| 2. |  | Посыпка ПСС |  |  | 1 раз в 3 суток |  |  |  |  |
| 3. |  | Очистка от уплотненного снега |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |
| 4 |  | Уборка мусора из урн с вывозкой мусора |  |  | Ежедневно |  |  |  |  |
| 5 |  | Уборка крупного мусора (ручная) с вывозом |  |  | 1 раз в 6 суток |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание проездов. №; Наименование технологических операций; Категория уборки. 3, 3а, 3б. 1.; Подметание; 1 раз в 3 суток. 2.; Уборка смета у борта; 1 раз в 10 суток. 3.; Уборка газонов, обочин от мусора на ширину 2 м.; 1 раз в 5 суток. 4.; Уборка мусора из урн с вывозкой мусора; Ежедневно. 5.; Уборка заездных карманов: механизированная; 1 раз в 5 суток. 6.; ручная; 1 раз в 5 суток. 7.; Комплексная уборка: дорог, тротуаров; 2 раз в сезон. обочин; 2 раз в сезон. газонов; 2 раза в сезон. 8.; Ремонт колодцев ливневой канализации при аварийной ситуации; По заданию заказчика (Не более 5% от цены контракта). Летнее содержание тротуаров. №; Наименование технологических операций; Категория уборки. 3, 3а, 3б. 1.; Вывоз мусора; 1 раз в 10 суток. 2; Уборка мусора из урн с вывозом; Ежедневно. 3; Уборка газонов от мусора на ширину 2 м. с вывозом; 1 раз в 5 суток. 4; Подметание (механизир.); 1 раз в 10 суток. Перечень внутриквартальных проездов и тротуаров: 1. Левый берег: |
| № п.п | Наименование улицы |  | Границы |  |  | п.м. | м2 |  |  |
|  |  |  | От | До |  |  |  |  |  |
| Плехановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грузинская |  | Грузинская, 13 | Грузинская, 15 |  | 255 | 1020 |  |  |
| 2 | Луговой пер. |  | Грузинская, 5 | Плеханова, 51в |  | 185 | 740 |  |  |
| 3 | Кронштадская |  | Проезд Кронштадская-Плеханова | Луговой пер. |  | 850 | 3400 |  |  |
| 4 | Коммунаров |  | Голева | Крисанова |  | 265 | 1060 |  |  |
| 5 | проезд (Полевая) |  | Голева, 17 | Крисанова, 77 |  | 205 | 820 |  |  |
| 6 | Проезд |  | Крисанова, 75 | Голева, 1 |  | 370 | 1480 |  |  |
| 7 | Данилихинская |  | Голева, 13 | Крисанова, 77 |  | 230 | 920 |  |  |
| 8 | Ключевая 3я |  | Плеханова | Кронштадская |  | 250 | 600 |  |  |
| 9 | Проезд |  | Кронштадская, 10 | Ш.Космонавтов, 86 |  | 183 | 550 |  |  |
| 10 | Проезд Блюхера 3, 5 |  | Голева, 10 | Голева, 14 |  | 285 | 1000 |  |  |
| Итого Плехановский |  |  |  |  |  | 3078 | 11590 |  |  |
| Плоский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кисловодская |  | Овчинникова | гаражи |  | 205 | 820 |  |  |
| 2 | Ползунова |  | Овчинникова | Челюскинцев, 11 |  | 250 | 1000 |  |  |
| 3 | Таврическая |  | Челюскинцев, 11 | Таврическая, 18 |  | 150 | 600 |  |  |
| 4 | Проезд |  | Мильчакова, 27-31 | Вильвенская |  | 150 | 600 |  |  |
| 5 | Проезд |  | Мильчакова, 31-33 | Вильвенская |  | 150 | 600 |  |  |
| 6 | Данилихинская малая |  | Мильчакова, 35 | Челюскинцев, 21 |  | 380 | 1520 |  |  |
| 7 | Проезд |  | Мильчакова, 30 | Челюскинцев, 19 |  | 155 | 620 |  |  |
| 8 | Проезд (между шк.№72 и д/с) |  | Мильчакова | Челюскинцев |  | 175 | 700 |  |  |
| 9 | проезд |  | Мильчакова, 28-30 | Челюскинцев, 19 |  | 250 | 1000 |  |  |
| 10 | Проезд вдоль ж/д по ул. Челюскинцев |  | Челюскинцев, 21 | Ползунова |  | 830 | 3320 |  |  |
| Итого Плоский |  |  |  |  |  | 2695 | 10780 |  |  |
| Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочая |  | Рабочая, 19 | Малкова, 30а |  | 440 | 1760 |  |  |
| 2 | Проезд |  | Малкова, 6 | Вавилова, 7 |  | 220 | 880 |  |  |
| 3 | Проезд |  | Локомотивная | Малкова, 30а |  | 100 | 400 |  |  |
| 4 | Проезд |  | Локомотивная | Малкова, 28 |  | 125 | 500 |  |  |
| 5 | Проезд |  | Малкова, 30а | Энгельса |  | 565 | 2260 |  |  |
| 6 | Проезд |  | Малкова, 6 | Малкова, 20-22 |  | 338 | 1688 |  |  |
| 7 | Проезд |  | Плеханова (61-63) | Кронштадская |  | 150 | 600 |  |  |
| 8 | Ш.Космонавтов, 108 |  | Вавилова | Рабочая |  | 270 | 1080 |  |  |
| 9 | Проезд |  | Вавилова, 4 | Рабочая, 1-3 |  | 215 | 860 |  |  |
| 10 | Проезд |  | Проезд Вавилова-Рабочая | Рабочая, 1-5 |  | 290 | 1160 |  |  |
| Итого Светлый |  |  |  |  |  | 2713 | 11188 |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вавилова |  | Ш.Космонавтов | Вавилова, 19 |  |  | 300 |  |  |
| 2 | Горняков |  | Мильчакова | Вильвенская |  |  | 300 |  |  |
| 3 | Грузинская |  | Голева, 2 | Грузинская, 11 |  |  | 400 |  |  |

| 4 | Котовского | Мильчакова |  | Вильвенская (до мостового перехода) |  |  |  | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проезд | Вавилова, 4 |  | Рабочей |  |  |  | 300 |  |
| 6 | Рабочая | от ж/д № 25 |  | Локомотивная |  |  |  | 450 |  |
| 7 | Малоданилихинская | Челюскинцев, 21 |  | граница Свердл.р-на |  |  |  | 500 |  |
| 8 | Таврическая | Мильчакова |  | Челюскинцев |  |  |  | 450 |  |
| 9 | между школой и садиком | Мильчакова |  | Челюскинцев |  |  |  | 250 |  |
| 10 | тротуар | Ш.Космонавтов |  | ж/д Ш.Космонавтов, 108 |  |  |  | 80 |  |
| 11 | тротуар | Малкова, 30а |  | Локомотивная |  |  |  | 195 |  |
| 12 | Рабочая | от ж/д № 19 |  | от ж/д № 21 |  |  |  | 210 |  |
| 13 | Тротуар | Малкова, 6 |  | Вавилова, 7 |  |  |  | 320 |  |
| 14 | Энгельса | Ост. ЖКЖ |  | Малкова, 21 |  |  |  | 150 |  |
| 15 | Тротуар | Вильвенская, 19 |  | До мостового перехода |  |  |  | 120 |  |
| 16 | Тротуар | Голева, 10 |  | Голева, 10б |  |  |  | 210 |  |
| 17 | Тротуар | Голеав, 6 |  | Плеханова, 60 |  |  |  | 255 |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  |  | 4890 |  |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд |  | Хохрякова, 8-6а |  | Леннина, 87 |  | 115 |  | 460 |
| 2 | Решетникова |  | Большевистская |  | Ленина |  | 270 |  | 1080 |
| 3 | Проезд |  | Ленина, 83-85 |  | Проезда (п.1.) |  | 75 |  | 300 |
| 4 | Я.Колоса |  | Я.Колоса,1 |  | Решетникова |  | 180 |  | 720 |
| 5 | Проезд вдоль д.№99 по ул. Коммунстическая |  | Решетникова |  | Я.Коласа, 1 |  | 240 |  | 720 |
| 6 | Проезд |  | Ленина, 83-85 |  | Ленина, 87 |  | 50 |  | 300 |
| 7 | Проезд |  | Большевистская |  | Большевистская, 224 (к МСЧ) |  | 125 |  | 1000 |
| 8 | Кирова |  | Решетникова |  | Кирова, 220 |  | 225 |  | 900 |
| 9 | Проезд |  | Большевистская, 194-196 |  | Кирова |  | 140 |  | 560 |
| 10 | Малореченская (вдоль ж/д Ленина, 87 |  | Коммунистическая |  | Ленина |  | 150 |  | 600 |
| 11 | Проезд |  | Коммунистическая, 101-105 |  | Коммунистическая, 103 |  | 130 |  | 520 |
| 12 | Проезд |  | Толмачева, 17 |  | ДКМ |  | 100 |  | 400 |
| 13 | Проезд |  | Ленина, 63-65 |  | Коммунистическая, 66-68 |  | 250 |  | 1000 |
| 14 | Проезд |  | Плеханова, 37-39 |  | Торца ж/д №39 |  | 50 |  | 250 |
| 15 | Проезд |  | Плеханова, 37-39 |  | До контейнер. площадки |  | 130 |  | 650 |
| 16 | Проезд |  | Плеханова, 32-34а |  | До выезда между ж/д №66,68 по ул. Коммунистическая |  | 100 |  | 400 |
| 17 | Проезд |  | Плеханова, 73-73а |  | Вдоль торцов ж/д №73,71,69 |  | 230 |  | 920 |
| Итого Центральный |  |  |  |  |  |  | 2560 |  | 10780 |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решетникова |  | Большевистская |  | Кирова |  |  |  | 450 |
| 2 | Хохрякова |  | Коммунистическая |  | Ленина |  |  |  | 640 |
| 3 | Тротуар вдоль Плеханова, 12 |  | Я.Колоса |  | Орджоникидзе |  |  |  | 375 |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  | 1465 |

| ДКЖ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боровая | Папанинцев | Детская | 240 | 960 |
| 2 | Барамзиной | Локомотивная,8 | Барамзиной, 41 | 195 | 975 |
| 3 | Барамзиной | Барамзиной, 31 | Шоссейная 2-я | 350 | 1750 |
| 4 | Шоссейная 2-я | Шоссейная 2-я, 6 | Шоссейная 2-я | 105 | 420 |
| 5 | Переселенческая | Гатчинская | Парковый пр. | 420 | 1680 |
| 6 | Гатчинская | Подлесная | Боровая | 610 | 2440 |
| 7 | Гремяченская | В.Каменского | Парковый пр. | 210 | 840 |
| 8 | Гремячинская | В.Каменского | Детская | 105 | 420 |
| 9 | Детская | Боровая | Учительская | 185 | 740 |
| 10 | Черепановых | Боровая | Учительская | 105 | 420 |
| 11 | Герцена | Герцена, 5 | Учительская | 180 | 720 |
| 12 | Ак.Павлова | Энгельса | Боровая | 125 | 625 |
| 13 | Гремяченская | Пр. Парковый | ЦТП | 70 | 280 |
| 14 | Учительская | Папанинцев | Барамзиной | 330 | 1320 |
| Итого ДКЖ |  |  |  | 3230 | 13590 |
| Парковый |  |  |  |  |  |
| 1 | Заостровская | Водопроводная | Подлесная | 550 | 2750 |
| 2 | Спортивная | Водопроводная | Рыночная 2-я | 350 | 1400 |
| 3 | Подлесная 2-я | Рыночная 2-я |  | 145 | 580 |
| 4 | Песчаная | Подлесная | Подлесная, 27/2 | 125 | 500 |
| 5 | Песчаная | Подлесная, 27/2 | Водопроводная | 330 | 1320 |
| 6 | Песчаная | Парковый пр. | Трамвайная | 490 | 1960 |
| 7 | Верещагинская | Подлесная |  | 260 | 1040 |
| 8 | Водопроводная 3-я | З.Космодемьянской | Пр.Парковый | 360 | 1890 |
| 9 | Вокзальная | Уфалейская |  | 140 | 560 |
| 10 | Рыночная 2-я | Желябова, 10 | Переселенческая, 16 | 105 | 420 |
| 11 | Рыночная 2-я | Парковый пр. | Трамвайная | 406 | 1625 |
| 12 | Шпальная | Трамвайная | Шпалопропиточная | 180 | 720 |
| 13 | Проезд | Парковый пр. | Строителей, 34-36 | 100 | 600 |
| 14 | Проезд | Куфонина, 16 | Куфонина, 24 | 200 | 800 |
| 15 | Проезд | Желябова, 13-19 | Песчаная, 12 | 400 | 2000 |
| 16 | Проезд | Каменского, 16-18 | Пр. Парковый, 45 | 100 | 400 |
| 17 | Строителей | Трамвайная | Строителей, 16 | 235 | 940 |
| 18 | Проезд | Парковый, 43-45 | ГРП | 70 | 280 |
| 19 | Шпалопропиточная | Шпальная |  | 220 | 880 |
| 20 | Проезд | Подлесная, 7а-9 | Заостровская | 150 | 600 |
| 21 | Проезд | Подлесная, 11а-13 | Подлесная 2я | 100 | 400 |
| Итого Парковый |  |  |  | 5016 | 21665 |
| Промзона |  |  |  |  |  |
| 1 | Решетниковский спуск | Окулова | Порь Пермь | 590 | 2360 |
| 2 | Генкеля | Данщина | Сухобруса | 190 | 760 |
| 3 | Сухобруса | Дзержинского | Генкеля | 200 | 1200 |
| 4 | проезд | Дзержинского | Набережная | 280 | 1120 |
| 5 | Деревообделочная | Вишерская |  | 420 | 2100 |
| 6 | Набережная | Данщина | Александровской | 900 | 2700 |
| 7 | Александровская | Набережная | Дзержинского | 420 | 1680 |
| Итого Промзона |  |  |  | 2980 | 11920 |
| Заостровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ударника | Маяковского | Ударника, 9 | 170 | 680 |
| 2 | Есенина | Маяковского | опт.рынок | 580 | 2900 |
| 3 | Опытная | Есенина |  | 670 | 2680 |
| 4 | Красина | Маяковского | Красина, 37 | 280 | 1400 |
| 5 | Проезд | Маяковского | Н.Колхозная, 2 | 240 | 960 |
| 6 | Проезд | Есенина, 5 | Маяковского, 43 | 850 | 3400 |
| Итого Заостровка |  |  |  | 2790 | 12020 |
|  | Тротуары |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная | Куфонина | дом №40 Пр. Парковый |  | 1050 |
| 2 | Барамзиной | Локомотивная | Барамзиной, 41 |  | 600 |
| 3 | Данщина | Набережная | Данщина, 19а |  | 1570 |
| Итого тротуары |  |  |  |  | 3220 |
| Всего проезды |  |  |  |  | 103533 |
| Всего тротуары |  |  |  |  | 9575 |

|  | 2. Правый берег |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | п.м. | кв.м. |
|  |  | От | До |  |  |
| Пролетарский |  |  |  |  |  |
| 1 | проезд | Докучаева | Транспортная, 9 | 700 | 4200 |
| 2 | Костычева | Красноборская 1-я | Сочинская | 460 | 1840 |
| 3 | Транспортная | Транспортная, 9 | Транспортная, 15 | 505 | 3030 |
| 4 | проезд | Докучаева | в сторону зоны Якутская | 1125 | 4500 |
| 5 | проезд | Докучаева, 24 | Транспортная, 19 | 370 | 1480 |
| 6 | проезд | Докучаева, 32-38 | Транспортная, 15 | 270 | 1620 |
| 7 | проезд | Докучаева, 20-22 | Транспортная | 370 | 1480 |
| Итого Пролетарский |  |  |  | 3800 | 18150 |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |
| 1 | Белоевского | Ветлужская | Кочегаров | 365 | 1460 |
| 2 | проезд | Ветлужская, 62-64 | Ветлужская, 70 | 90 | 370 |
| 3 | проезд | Ветлужская, 64-66 | Кочегаров | 240 | 960 |
| 4 | Кочегаров | М.Загуменных | Хабаровской | 660 | 2640 |
| 5 | Кочегаров | Кочегаров, 71 | гараж | 212 | 848 |
| 6 | проезд | Заречная, 138-140 | Хабаровская, 143 | 310 | 1240 |
| 7 | Красноводская | Заречная | Красноводская, 18 | 605 | 3025 |
| 8 | проезд | Хабаровская, 171 | Заречная | 290 | 1160 |
| 9 | Хабаровская | Пед. колледж | К ж/д №133,135,137 | 200 | 800 |
| Итого Железнодорожный |  |  |  | 2972 | 12503 |
| Итого проезды |  |  |  |  | 30653 |
|  | Тротуары |  |  |  |  |
| 1 | Красноводская | Заречная | Хабаровская |  | 1200 |
| 2 | Хабаровская | Кочегаров | до колледжа |  | 2000 |
| 3 | Вагонная | Хабаровской | Заречной |  | 450 |
| 4 | Машинистов | Сортировочной | М.Загуменных |  | 3240 |
| 5 | Лепешинской | Кочегаров | Ветлужской |  | 1560 |
| 6 | Наумова | Кочегаров | Ветлужской |  | 1400 |
| 7 | Марии Загуменных | Кочегаров | Кустарная |  | 750 |
| 8 | Костычева | Сочинская | Костычева, 44а |  | 1600 |
| 9 | Сеченова | Докучаева | Транспортная |  | 1260 |
| 10 | Транспортная | Сочинская | Транспортная, 9 |  | 2035 |
| 11 | Сочинская | Докучаева | Транспортная |  | 680 |
| 12 | Сортировочная | Машинистов | Ветлужская |  | 300 |
| 13 | Тротуар | Докучаева, 50 | Транспортная, 9 |  | 330 |
| 14 | Тротуар | Докучаева, 32-38 | Транспортная, 15 |  | 810 |
| 15 | Тротуар | Красноводская, 4 | Ветлужская, 97-99 |  | 620 |
| 16 | Тротуар | Кочегаров | Ст. Комсомольская |  | 536 |
| Итого тротуары |  |  |  |  | 18771 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №2

Выполнение работ  по содержанию дорог частного сектора  в Дзержинском районе г. Перми на 2010 г

Перечень и состав работ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Содержание дорог (4 категории) в микрорайонах частной застройки: В зимний период (с 15 октября по 14 апреля) – расширение проезжей части на всю ширину не менее 4 м с прочисткой перекрестков и съездов, ликвидация колейности. Периодичность проведения работ - 1 раз в 5 дней. В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания. Уборка единичного мусора с проезжей части и обочин. В летний период (с 15 апреля по 14 октября.) – уборка мусора с проезжей части и обочин. Периодичность проведения работ - 1 раз в 15 дней. |

Перечень дорог частного сектора Дзержинского района

| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | Границы по ширине | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| Заречный -Акуловский |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-я Путейская | Кустарная | Якутская | 4 | 4400 |
| 2 | Г. Наумова | Ветлужская | Колотыгина | 4 | 1136 |
| 3 | Г.Наумова | Абаканская | Дом №60 | 4 | 1200 |
| 4 | О.Лепешинской | Ветлужская | Ленвинский переулок | 4 | 1560 |
| 5 | М.Загуменных | Ленвинский пер. | Заречная | 4 | 1120 |
| 6 | М Загуменных | Ветлужская | Кустарная | 4 | 440 |
| 7 | Белоевского | Вагонная | Дом №59 | 4 | 440 |
| 8 | Белоевского | Заречная | Дом №75 | 4 | 400 |
| 9 | 2-я Красноборская | Кустарная | Якутская | 4 | 4100 |
| 10 | Путейская | Дом №1 | Дом №138 | 4 | 9300 |
| 11 | Сортировочная | Машинистов | Якутская | 4 | 7800 |
| 12 | Машинистов | Сортировочная | Красноборская | 4 | 1480 |
| 13 | Высоковольтная | Сортировочная | Путейская | 4 | 680 |
| 14 | Дошкольная | Путейская | М.Загуменных | 4 | 3840 |
| 15 | Электровозная | Г.Наумова | Путейская | 4 | 1920 |
| 16 | Славгородская | О.Лепешинской | Путейская | 4 | 2700 |
| 17 | Колотыгина | О.Лепешинской | Г.Наумова | 4 | 1480 |
| 18 | Тувинская | О.Лепешинской | Дом №44 | 4 | 1400 |
| 19 | Абаканская | О.Лепешинской | Г. Наумова | 4 | 1124 |
| 20 | Нижнетавдинская | Сортировочная | 2-я Красноборская | 4 | 900 |
| 21 | Ленвинский переулок | О.Лепешинской | Г.Наумова | 4 | 1320 |
| 22 | Моршанская | Кустарная | Майкопская | 4 | 1300 |
| 23 | Майкопская | М.Загуменных | Дом №46 | 4 | 2120 |
| 24 | С.Ковалевской | Вагонная | до дома № 100 | 4 | 800 |
| 25 | С.Ковалевской | М.Загуменных | Сортировочная | 4 | 2860 |
| 26 | Заречная | Вагонная | Дом №64 | 4 | 3600 |
| 27 | Заречная | Сортировочная | Красноборская | 4 | 1200 |
| 28 | Лузанский переулок | Ветлужская | Красноводская | 4 | 1080 |
| 29 | Красноводская | Хабаровская | Бажова | 4 | 660 |
| 30 | Хабаровская | Красноборская | Сортировочная | 4 | 1120 |
| 31 | Вагонная | Заречная | Белоевского | 4 | 700 |
| 32 | Коллективная | Вагонная | до гаражей | 4 | 720 |
| 33 | проезд возле гаражей | Коллективная | Надеждинская | 4 | 320 |
| 34 | Надеждинская | Вагонная | Белоевского | 4 | 1500 |
| 35 | Бажова | Ветлужская | Красноводская | 4 | 1080 |
| 36 | Стрелочников | Славгородская | Электровозная | 4 | 560 |
| Крисановский |  |  |  |  |  |
| 37 | Пушкина | Крисанова | Луначарского | 4 | 1260 |
| 38 | Подгорная |  |  | 4 | 3140 |
| 39 | Полевая | Крисанова | 2-я Речная | 4 | 1300 |
| 40 | Уральских партизан |  |  | 4 | 1180 |
| 41 | 2-я Речная |  |  | 4 | 960 |
| 42 | Крылова |  |  | 4 | 800 |
| 43 | Коммунаров | Крисанова | 2-я Речная | 4 | 988 |
| 44 | Данилихинская | Крисанова | 2-я Речная | 4 | 840 |
| 45 | Малая Данилихинская | Челюскинцев, 21 |  | 4 | 500 |
| Центральный |  |  |  |  |  |
| 46 | Решетникова | Орджоникидзе | Я.Колоса | 4 | 680 |
| Заостровка |  |  |  |  |  |
| 47 | Фоминская |  |  | 4 | 1720 |
| 48 | 2-я Сорокинская |  |  | 4 | 5300 |
| 49 | Новоколхозная |  |  | 4 | 3520 |
| 50 | С.Есенина | Маяковского | До конца дома № 5 включ. | 4 | 1600 |
| 51 | Физкультурников |  |  | 4 | 2000 |
| 52 | Маяковского | Красина | До дома № 1 включ. | 4 | 840 |
| 53 | Проезд | Фоминская, 13 | Новоколхозная | 4 | 1354 |
| 54 | Проезд | 2-я Сорокинская, Дом №45 | Новоколхозная | 4 | 1800 |
| 55 | Проезд | 2-я Сорокинская, Дом №63 | 1-я Кохозная,92 | 4 | 1320 |
| 56 | 2-я Республиканская |  |  | 4 | 1400 |
| 57 | Старый переулок |  |  | 4 | 800 |
| 58 | Сорокинская |  |  | 4 | 1540 |
| 59 | 2-я Мулянская |  |  | 4 | 1660 |
| 60 | 1-я Колхозная |  |  | 4 | 5000 |
| Красный октябрь |  |  |  |  |  |
| 61 | Озерная |  |  | 4 | 720 |
| 62 | Шпалопропиточная |  |  | 4 | 1460 |
| 63 | Клубная |  |  | 4 | 400 |
| 65 | Слесарная |  |  | 4 | 1320 |
| 66 | Сельская |  |  | 4 | 480 |
| 67 | Телеграфная |  |  | 4 | 200 |
| 68 | 2-я Трудовая | Алтайская | 9-го Января | 4 | 420 |
| 69 | 9-го Января | 2-я Трудовая | Интернациональная | 4 | 658 |
| 70 | Заводская |  |  | 4 | 420 |
| 71 | Интернациональная | Алтайская | 9-го Января | 4 | 460 |
| 72 | Алтайская | Заводская | Интернациональная | 4 | 120 |
| Усть-Мулянка |  |  |  |  |  |
| 73 | Южная |  |  | 4 | 2040 |
| 74 | 2-я Южная |  |  | 4 | 1860 |
| 75 | 3-я Южная |  |  | 4 | 1040 |
| 76 | Пожарная |  |  | 4 | 1940 |
| 77 | Отдыха |  |  | 4 | 1860 |
| 78 | Проточная |  |  | 4 | 1320 |
| 79 | Пригородная |  |  | 4 | 2380 |
| 80 | 2-я Пригородная |  |  | 4 | 1000 |
| 81 | 3-я Пригородная |  |  | 4 | 1200 |
| 82 | Усть-Мулянка |  |  | 4 | 700 |
| 83 | 2-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 680 |
| 84 | 3-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 620 |
| 85 | 4-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 480 |
| 86 | 5-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 200 |
| 87 | Кирпичная | 2-я Пригородная | Кирпичная (д. № 5) | 4 | 1040 |
| Всего по району: |  |  |  |  | 134880 |

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Летнее содержание дорог в микрорайонах частной застройки

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Мусор убран с проезжей части и обочин. | Отлично 0 % |
| 2 |  | Мусор убран не полностью. Периодичность уборки не соблюдена. | Удовлетворительно -40% |
| 3 |  | Проезжая часть разбита, колея, ямы, мусор. | Неудовлетворительно - 100 % |
|  |  | Периодичность уборки мусора: 1 раз в 15 дней. |  |

Зимнее содержание дорог в микрорайонах частной застройки

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Проезжая часть полностью расширена, без наличия колеи. | Отлично 0 % |
| 2 |  | Проезжая часть расширена не полностью, местами имеется колея. Периодичность уборки дорог не соблюдена. Единичный мусор. | Удовлетворительно -40% |
|  |  | Проезжая часть разбита, есть колея, ямы, мусор. | Неудовлетворительно - 100 % |
| 3 |  | Периодичность уборки: не реже одного раза в пять дней. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №3

Выполнение работ по содержанию лестниц и мостовых переходов в Дзержинском районе г. Перми на 2010 год

| № п/п | Перечень и состав работ: |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2010г. По 14.10.2010г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2663,3 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в сутки) - 1775,5 м2 |
| 3 | вывозка смета, мусора (1 раз в сутки) |
| 4 | уборка мусора из урн (1 раз в сутки) |
| Зимний период (с 15.10.2009г. По 14.04.2010г.): |  |
| 5 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2663,3 м2 |
| 6 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 1775,5 м2 |
| 7 | очистка от снега (1 раз в 3 суток) |
| 8 | обработка лестниц песком и подходов к ним (1 раз в 3 суток) - 1775,5 м2 |
| 9 | уборка мусора из урн (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Расчёт периодичности очистки от снега лестниц и мостовых переходов

- Среднегодовое суммарное количество снежных осадков - 1200 мм.

- Количество суток с 15.10.2009г. по 14.04.2010г. - 183.

- Периодичность уборки снега: 183 сут./ (1200 мм / 20 мм) = 3,05 сут.

| № п/п | Местонахождение объекта | Материал несущей конструкции |  | Материал пешеходной части | Площадь, м | Урны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |  |  |  |  |
| Мосты через реку Данилиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крисанова | металл |  | дерево | 102 | 1 |
| 2 | ул. Голева, 2 | металл |  | дерево | 110 | 2 |
| 3 | ул. Грузинской, 13 | металл |  | дерево | 25 | 1 |
| 4 | ул. Котовского | металл |  | дерево | 60 | - |
| 5 | ул. Горняков | металл |  | дерево | 60 | 2 |
| Мост через р. Мулянка в посёлке Усть - Муллы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей | металл |  | дерево | 51 | 1 |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я.Колоса) |  | ж/б | ж/б | 334 | 3 |
| 8 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. «Плеханова») |  | ж/б | ж/б | 25 | 1 |
| 9 | ул. Петропавловская, 99-97 |  | ж/б | ж/б | 30 | 4 |
| 10 | ул. Окулова (за ДКМ между ул. Петропавлолвской,185 и ул. Орджоникидзе,171а) |  | дерево | дерево | 100 | 1 |
| 11 | ул. Хохрякова (от ул. Петропавловская к мемориалу) |  | мрамор | мрамор | 60 | - |
| 12 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловской, 111 вдоль школы № 84 до ул.Я.Колоса) |  | металл | дерево | 30 | - |
| 13 | от технологического проезда к дому №17 по ул. Толмачёва |  | ж/б | ж/б | 10 | 1 |
| 14 | ул. Большевистская, 220 (подъём к храму и МСЧ № 5) |  | камень | камень | 50 | 1 |
| 15 | ул. Мильчакова, 33 |  | ж/б | ж/б | 10 | 1 |
| 16 | ул. Плеханова (подъём к ул. Ш.Космонавтов) |  | ж/б | ж/б | 10 | 2 |
| 17 | ул. Плеханова (от дома № 61 до № 57) |  | ж/б | ж/б | 5 | 1 |
| 18 | ул. Дзержинского, 1 |  | ж/б | ж/б | 92 | 1 |
| 19 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтская с путепровода) |  | металл | металл | 20 | - |
| 20 | ул. Мильчакова, 22 |  | дерево | дерево | 20 | - |
| 21 | ул. Я.Колоса, 6-10 |  | ж/б | ж/б | 3 | - |
| 22 | ул. Петропавловская, 64 нат/тр (3 шт.) |  | металл | дерево | 12 | - |
| 23 | ул. Решетникова,24 (2ед.) |  | металл, ж/б | дерево, ж/б | 10 | - |
| 24 | створ ул. Луначарского - Большевистская, Плеханова, к ресторану "Тануки" |  | ж/б | ж/б | 15 | 1 |
| 25 | ул. Ленина,100 |  | металл | дерево | 25 | - |
| 26 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. «Хохрякова») |  | ж/б | ж/б | 3 | 1 |
| 27 | ул. Крисанова, 17 (вдоль дома и до тротуара) |  | ж/б | ж/б | 104,5 | - |
| 28 | ул. Крисанова, 13 (склон от тротуара) 2ед. |  | ж/б | ж/б | 10 | - |
| 29 | ул. Петропавловская, 62-64 |  | ж/б | ж/б | 6 | - |
| 30 | ул. Маяковского, 33 |  | ж/б / металл | ж/б / металл | 15 | 1 |
| 31 | ул. Отдыха, 5 |  | металл | металл | 10,8 | 2 |
| 32 | ул. Ш.Космонавтов, 108 |  | металл | металл | 8 | 2 |
| 33 | ул. Петропавловская, 62 |  | дерево | дерево | 5,2 | - |
| 34 | ул. Петропавловская, 64 |  | дерево | дерево | 4 | - |
| 35 | ул. Плеханова, 56 (вдоль тротуара) |  | ж/б | ж/б | 44 | - |
| 36 | ул. Плеханова, 39-39/5 |  | ж/б | ж/б | 5 | - |
| 37 | ул. Большевистская, 220 (вдоль сквера) |  | ж/б | ж/б | 18 | - |
| Правобережная часть: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Хабаровская, 163-165 |  | ж/б | ж/б | 50 | 2 |
| 39 | ул. Ветлужская, 95-97-93 |  | ж/б | ж/б | 65 | 1 |
| 40 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) |  | ж/б | ж/б | 12 | 2 |
| 41 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки справа) |  | ж/б | ж/б | 18 | 2 |
| 42 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки слева) |  | ж/б | ж/б | 30 | 2 |
| 43 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - чётная сторона) |  | ж/б | ж/б | 50 | 1 |
| 44 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - нечётная сторона) |  | ж/б | ж/б | 20 | 1 |
| 45 | ул. Заречная, 162 |  | ж/б | ж/б | 10 | 1 |
| 46 | ул. Заречная, 162 (к контейнерной площадке) |  | ж/б | ж/б | 3 | 1 |
| 47 | ул. Ветлужская, 58 с торца к дому № 143 по ул. Заречная |  | дерево | дерево | 3 | 1 |
| 48 | ул. Ветлужская, 95-97 (подъём на внутридворовую территорию) |  | ж/б | ж/б | 12 | 1 |
| Итого (общая площадь лестниц и мостовых переходов): |  |  |  |  | 1775,5 |  |
| Прилегающие к лестницам и мостовым переходам территории (1,5 м): |  |  |  |  | 887,8 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2 663,3 | 45 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЛОТУ №1

на содержание внутриквартальных проездов и тротуаров

в Дзержинском районе г. Перми на 2010 г

- Содержание внутриквартальных проездов:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега КО-707 | м2 | 134 186,00 | 6,21 | 832 727,00 |
| 2 | Расширение проезжей части (30% от площади) | м2 | 40 255,80 | 3,62 | 145 594,00 |
| 3 | Посыпка ПСС | м2 | 80 511,6 | 3,16 | 254 147,00 |
| 4 | Затраты на ПСС | т | 2 946,72 | 365,75 | 1 077 775,00 |
| 5 | Удаление наката (50% от площади) | м2 | 67 093,00 | 4,50 | 302 196,00 |
| 6 | Вывозка снега | т | 6 172,56 | 102,00 | 629 650,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 3 242 089,00 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 7 | Подметание | м2 | 134 186,00 | 1,19 | 159 547,00 |
| 8 | Уборка смета обочин (у борта) (30% от площади) | м2 | 40 255,80 | 1,54 | 62 129,00 |
| 9 | Уборка проезжей части от крупного мусора | м2 | 134 186,00 | 1,19 | 159 690,00 |
| 10 | Вывозка смета, мусора | т | 201,34 | 141,21 | 28 432,00 |
| Итого летнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 409 798,00 |
| Итого содержание внутриквартальных проездов с НДС: |  |  |  |  | 3 651 887,00 |

2.	Содержание тротуаров:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание снега, мусора | м2 | 28 346,00 | 30,97 | 877 930,00 |
| 2 | Посыпка песком | м2 | 28 346,00 | 44,75 | 1 268 343,00 |
| 3 | Затраты на песок | т | 1 037,46 | 291,33 | 302 248,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 2 448 521,00 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 4 | Подметание, уборка от мусора | м2 | 28 346,00 | 15,02 | 425 663,00 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 42,51 | 525,88 | 22 355,00 |
| Итого летнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 448 018,00 |
| Итого содержание тротуаров с НДС: |  |  |  |  | 2 896 539,00 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЛОТУ №2

на содержание дорог частного сектора в Дзержинском районе г. Перми на 2010 год

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | м2 | 134 880,00 | 4,40 | 594 021,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 594021,00 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборка проезжей части, обочин от крупного мусора | м2 | 134 880,00 | 0,60 | 81 442,00 |
| 3 | Вывозка мусора | т | 200,66 | 216,70 | 43 484,00 |
| Итого летнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 124 926,00 |
| Итого содержание дорог частного сектора с НДС: |  |  |  |  | 718 947,00 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЛОТУ №3

на содержание лестниц и мостовых переходов в Дзержинском районе г. Перми на 2010 г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см, мусора. Подметание, сгребание снега в кучи или валы | м2 | 2 663,30 | 35,08 | 93 428,56 |
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см | м2 | 2 663,30 | 51,38 | 136 840,35 |
| 3 | Очистка от уплотненного снега (40% общей площади) | м2 | 1 065,32 | 161,45 | 171 995,91 |
| 4 | Обработка лестниц песком | м2 | 2 663,30 | 50,71 | 135 055,94 |
| 5 | Затраты на песок | кг | 532,66 | 65,92 | 35 112,95 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  | 572 433,72 |
| Урны |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | шт. | 45 | 854,27 | 38 442,15 |
| 7 | Вывозка смета, мусора | т | 0,137 | 481,75 | 66,00 |
| Итого урны: |  |  |  |  | 38 508,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 610 941,87 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |
| 8 | Подметание | м2 | 2 663,3 | 27,08 | 72 130,99 |
| 9 | Уборка от мусора | м2 | 2 663,3 | 15,02 | 40 002,77 |
| 10 | Вывозка смета, мусора | т | 4 | 525,88 | 2 103,52 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  | 114 237,28 |
| Урны |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка урн от мусора | шт. | 45 | 2 562,73 | 115 322,85 |
| 12 | Вывозка смета, мусора | т | 0,412 | 480,58 | 198,00 |
| Итого урны: |  |  |  |  | 115 520,85 |
| Итого летнее содержание с НДС |  |  |  |  | 229 758,13 |
| Всего содержание на 2010 год с НДС: |  |  |  |  | 840 700,00 |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 10

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципального контракта по Лоту №1

на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов

и тротуаров в Дзержинском районе г. Перми на 2010 год

г. Пермь								                          «___» _________ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результаты  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию внутриквартальных проездов (дороги категории 3, 3а, 3б) и тротуаров в Дзержинском районе г. Перми на 2010 г., в соответствии с:

1.2.1.  Техническим заданием на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров в Дзержинском районе г.Перми на 2010 г., указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта;

1.2.2. Расчетом стоимости работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров в Дзержинском районе г.Перми на 2010 г; указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта;

1.2.3. Стандартам организации по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров, указанным в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта;

1.2.4. Требованиями государственных стандартов Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов, СаНПиНов, Правил пожарной безопасности и других действующих нормативных актов в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации и (или) лицензированию, должны иметь сертификат и знак соответствия, лицензию.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Настоящий Контракт заключен на основании протокола аукциона от _____ года № _______.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: 21.12.2009 г.

2.2. Окончание выполнения работ: 20.12.2010г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании котировочной заявки Подрядчика, и составляет _________ (______________) рублей __ копеек, включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ___.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием Стандартам организации по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров, (Приложение №3), требованиями настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ и до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик по согласованию с  Подрядчиком  в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе работ, являющихся предметом аукциона  вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ, указанных в п. 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. При расторжении настоящего муниципального Контракта по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

Сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Директор

______________  Д.К. Галиханов                                            	__________________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение  №1

к  муниципальному контракту

№ _____от______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров в  Дзержинском районе города Перми на 2010 г

Общая часть

При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и предоставить заказчику документы об утилизации отходов.

Критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ

для улиц и дорог

Зимнее содержание дорог

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 3, 3б | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Отсутствует мусор. В прилотковой части имеется снежный накат толщиной не более 2 см. на ширину не более 1 м. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Отсутствует мусор. Имеется накат толщиной не более 1 см. на площади до 50%. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Хорошо - 10% |
|  | Проезжая часть обработана песко-соляной смесью. Имеется ровный снежный накат не более 2 см. Отсутствует мусор. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Удовлетворительно -40% |
|  | Проезжая часть, включая прилотковую, имеются снежные образования (рыхлый снег, накат, гололед, колея). Дорога не обработана песко-соляной смесью. Обочины не расширены. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3а | Проезжая часть полностью расширена, обработана песко-соляной смесью, допускается снежный накат без наличия колеи. Отсутствует мусор. Пересечение с переходами съездами очищены от снежных валов. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть заужена, не обработана песко-соляной смесью. | Неудовлетворительно - 100% |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, не зависимо от категории уборки, толщиной до 2-х см . обработанный  противогололедными средствами, без наличия колеи.

При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью. Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ Р  50597 – 93.

| Съезды очищены на глубину 5 м. до асфальта. Радиусы поворота очищены от снега, бортовой камень открыт полностью. Заездные карманы очищены до асфальта, бортовой камень открыт полностью, обработан песко-соляной смесью. Тротуары очищены до асфальта, посыпаны песком. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. | Отлично 0 % |
| --- | --- |
| Остановки, пешеходные переходы, тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 4 см. без ледяных образований, посыпка песком не выполнена. | Удовлетворительно -40% |
| Съезды, радиусы поворота, заездные карманы, остановки, пешеходные переходы, тротуары не очищены, имеют накат, не обработаны песко-соляной смесью или песком. | Неудовлетворительно - 100% |

При оценке, «неудовлетворительно» за какую – либо позицию «съезды, радиусы поворота, заездные карманы, остановки, пешеходные переходы, тротуары», снижается  общая стоимость  работ  Подрядчика по улице  на 10%  за период между контрольными объездами.

Подрядное дорожное предприятие в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии, связанных с функционированием подземных коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и пр.). Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев,  осуществляют, в необходимых случаях, установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Летнее содержание

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Произведена уборка мусора по обочинам и газонам. Произведена уборка тротуаров, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Периодичность выполнения технологии уборки не соблюдается. Произведена уборка тротуаров, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Удовлетворительно - 40% |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3а | Проезжая часть чистая. Периодичность выполнения технологии уборки соблюдается. Произведена уборка мусора по обочинам и газонам. | Отлично 0 % |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3б | Проезжая часть чистая, обочина спланирована автогрейдером, мусор собран и вывезен. При наличии металлического профильного ограждения - столбики очищены от грязи, травы, поросли. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, обочина не спланирована автогрейдером, наличие мусора на обочине. | Неудовлетворительно - 100% |

Технология уборки дорог ВКП.

Зимнее содержание проездов.

| № | Наименование технологических операций | Категория уборки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3, 3а, 3б |
| 1. | Подметание и сгребание снега | 1 раз в сутки |
| 2. | Посыпка ПСС | 1 раз в 2 суток |
| 3. | Удаление наката | 1 раз в 6 суток |
| 4. | Расширение проезжей части | 1 раз в 4 суток |
| 5. | Ручная очистка мест у борта (радиусов поворота, пешеходных переходов) | 1 раз в 6 суток |
| 6. | Уборка крупного мусора (ручная) с вывозом | 1 раз в 6 суток |
| 7. | Уборка заездных карманов: механизированная | 1 раз в 6 суток |
| 8. | ручная | 1 раз в 2 суток |
| 9. | Механизированная убора съездов | 1 раз в 2 суток |
| 10. | Уборка мусора из урн с вывозом | Ежедневно |
| 11. | Вывозка снега | По заданию заказчика |
| 12. | Ремонт колодцев ливневой канализации при аварийной ситуации | По заданию заказчика (Не более 5% от цены контракта) |
| 13 | Выполнение разрывов в снежных валах на пешеходных переходах. | 1 раз в сутки |
| 14 | Разбрасывание снежных валов по газонной части | 2 раза в весенний период |

Зимнее содержание тротуаров.

| № |  | Наименование технологических операций |  |  | Категория уборки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3, 3а, 3б |  |  |  |  |
| 1. |  | Подметание и сгребание снега |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |
| 2. |  | Посыпка ПСС |  |  | 1 раз в 3 суток |  |  |  |  |
| 3. |  | Очистка от уплотненного снега |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |
| 4 |  | Уборка мусора из урн с вывозкой мусора |  |  | Ежедневно |  |  |  |  |
| 5 |  | Уборка крупного мусора (ручная) с вывозом |  |  | 1 раз в 6 суток |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание проездов. №; Наименование технологических операций; Категория уборки. 3, 3а, 3б. 1.; Подметание; 1 раз в 3 суток. 2.; Уборка смета у борта; 1 раз в 10 суток. 3.; Уборка газонов, обочин от мусора на ширину 2 м.; 1 раз в 5 суток. 4.; Уборка мусора из урн с вывозкой мусора; Ежедневно. 5.; Уборка заездных карманов: механизированная; 1 раз в 5 суток. 6.; ручная; 1 раз в 5 суток. 7.; Комплексная уборка: дорог, тротуаров; 2 раз в сезон. обочин; 2 раз в сезон. газонов; 2 раза в сезон. 8.; Ремонт колодцев ливневой канализации при аварийной ситуации; По заданию заказчика (Не более 5% от цены контракта). Летнее содержание тротуаров. №; Наименование технологических операций; Категория уборки. 3, 3а, 3б. 1.; Вывоз мусора; 1 раз в 10 суток. 2; Уборка мусора из урн с вывозом; Ежедневно. 3; Уборка газонов от мусора на ширину 2 м. с вывозом; 1 раз в 5 суток. 4; Подметание (механизир.); 1 раз в 10 суток. Перечень внутриквартальных проездов и тротуаров: 1. Левый берег: |
| № п.п | Наименование улицы |  | Границы |  |  | п.м. | м2 |  |  |
|  |  |  | От | До |  |  |  |  |  |
| Плехановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грузинская |  | Грузинская, 13 | Грузинская, 15 |  | 255 | 1020 |  |  |
| 2 | Луговой пер. |  | Грузинская, 5 | Плеханова, 51в |  | 185 | 740 |  |  |
| 3 | Кронштадская |  | Проезд Кронштадская-Плеханова | Луговой пер. |  | 850 | 3400 |  |  |
| 4 | Коммунаров |  | Голева | Крисанова |  | 265 | 1060 |  |  |
| 5 | проезд (Полевая) |  | Голева, 17 | Крисанова, 77 |  | 205 | 820 |  |  |
| 6 | Проезд |  | Крисанова, 75 | Голева, 1 |  | 370 | 1480 |  |  |
| 7 | Данилихинская |  | Голева, 13 | Крисанова, 77 |  | 230 | 920 |  |  |
| 8 | Ключевая 3я |  | Плеханова | Кронштадская |  | 250 | 600 |  |  |
| 9 | Проезд |  | Кронштадская, 10 | Ш.Космонавтов, 86 |  | 183 | 550 |  |  |
| 10 | Проезд Блюхера 3, 5 |  | Голева, 10 | Голева, 14 |  | 285 | 1000 |  |  |
| Итого Плехановский |  |  |  |  |  | 3078 | 11590 |  |  |
| Плоский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кисловодская |  | Овчинникова | гаражи |  | 205 | 820 |  |  |
| 2 | Ползунова |  | Овчинникова | Челюскинцев, 11 |  | 250 | 1000 |  |  |
| 3 | Таврическая |  | Челюскинцев, 11 | Таврическая, 18 |  | 150 | 600 |  |  |
| 4 | Проезд |  | Мильчакова, 27-31 | Вильвенская |  | 150 | 600 |  |  |
| 5 | Проезд |  | Мильчакова, 31-33 | Вильвенская |  | 150 | 600 |  |  |
| 6 | Данилихинская малая |  | Мильчакова, 35 | Челюскинцев, 21 |  | 380 | 1520 |  |  |
| 7 | Проезд |  | Мильчакова, 30 | Челюскинцев, 19 |  | 155 | 620 |  |  |
| 8 | Проезд (между шк.№72 и д/с) |  | Мильчакова | Челюскинцев |  | 175 | 700 |  |  |
| 9 | проезд |  | Мильчакова, 28-30 | Челюскинцев, 19 |  | 250 | 1000 |  |  |
| 10 | Проезд вдоль ж/д по ул. Челюскинцев |  | Челюскинцев, 21 | Ползунова |  | 830 | 3320 |  |  |
| Итого Плоский |  |  |  |  |  | 2695 | 10780 |  |  |
| Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочая |  | Рабочая, 19 | Малкова, 30а |  | 440 | 1760 |  |  |
| 2 | Проезд |  | Малкова, 6 | Вавилова, 7 |  | 220 | 880 |  |  |
| 3 | Проезд |  | Локомотивная | Малкова, 30а |  | 100 | 400 |  |  |
| 4 | Проезд |  | Локомотивная | Малкова, 28 |  | 125 | 500 |  |  |
| 5 | Проезд |  | Малкова, 30а | Энгельса |  | 565 | 2260 |  |  |
| 6 | Проезд |  | Малкова, 6 | Малкова, 20-22 |  | 338 | 1688 |  |  |
| 7 | Проезд |  | Плеханова (61-63) | Кронштадская |  | 150 | 600 |  |  |
| 8 | Ш.Космонавтов, 108 |  | Вавилова | Рабочая |  | 270 | 1080 |  |  |
| 9 | Проезд |  | Вавилова, 4 | Рабочая, 1-3 |  | 215 | 860 |  |  |
| 10 | Проезд |  | Проезд Вавилова-Рабочая | Рабочая, 1-5 |  | 290 | 1160 |  |  |
| Итого Светлый |  |  |  |  |  | 2713 | 11188 |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вавилова |  | Ш.Космонавтов | Вавилова, 19 |  |  | 300 |  |  |
| 2 | Горняков |  | Мильчакова | Вильвенская |  |  | 300 |  |  |
| 3 | Грузинская |  | Голева, 2 | Грузинская, 11 |  |  | 400 |  |  |

| 4 | Котовского | Мильчакова |  | Вильвенская (до мостового перехода) |  |  |  | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проезд | Вавилова, 4 |  | Рабочей |  |  |  | 300 |  |
| 6 | Рабочая | от ж/д № 25 |  | Локомотивная |  |  |  | 450 |  |
| 7 | Малоданилихинская | Челюскинцев, 21 |  | граница Свердл.р-на |  |  |  | 500 |  |
| 8 | Таврическая | Мильчакова |  | Челюскинцев |  |  |  | 450 |  |
| 9 | между школой и садиком | Мильчакова |  | Челюскинцев |  |  |  | 250 |  |
| 10 | тротуар | Ш.Космонавтов |  | ж/д Ш.Космонавтов, 108 |  |  |  | 80 |  |
| 11 | тротуар | Малкова, 30а |  | Локомотивная |  |  |  | 195 |  |
| 12 | Рабочая | от ж/д № 19 |  | от ж/д № 21 |  |  |  | 210 |  |
| 13 | Тротуар | Малкова, 6 |  | Вавилова, 7 |  |  |  | 320 |  |
| 14 | Энгельса | Ост. ЖКЖ |  | Малкова, 21 |  |  |  | 150 |  |
| 15 | Тротуар | Вильвенская, 19 |  | До мостового перехода |  |  |  | 120 |  |
| 16 | Тротуар | Голева, 10 |  | Голева, 10б |  |  |  | 210 |  |
| 17 | Тротуар | Голеав, 6 |  | Плеханова, 60 |  |  |  | 255 |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  |  | 4890 |  |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд |  | Хохрякова, 8-6а |  | Леннина, 87 |  | 115 |  | 460 |
| 2 | Решетникова |  | Большевистская |  | Ленина |  | 270 |  | 1080 |
| 3 | Проезд |  | Ленина, 83-85 |  | Проезда (п.1.) |  | 75 |  | 300 |
| 4 | Я.Колоса |  | Я.Колоса,1 |  | Решетникова |  | 180 |  | 720 |
| 5 | Проезд вдоль д.№99 по ул. Коммунстическая |  | Решетникова |  | Я.Коласа, 1 |  | 240 |  | 720 |
| 6 | Проезд |  | Ленина, 83-85 |  | Ленина, 87 |  | 50 |  | 300 |
| 7 | Проезд |  | Большевистская |  | Большевистская, 224 (к МСЧ) |  | 125 |  | 1000 |
| 8 | Кирова |  | Решетникова |  | Кирова, 220 |  | 225 |  | 900 |
| 9 | Проезд |  | Большевистская, 194-196 |  | Кирова |  | 140 |  | 560 |
| 10 | Малореченская (вдоль ж/д Ленина, 87 |  | Коммунистическая |  | Ленина |  | 150 |  | 600 |
| 11 | Проезд |  | Коммунистическая, 101-105 |  | Коммунистическая, 103 |  | 130 |  | 520 |
| 12 | Проезд |  | Толмачева, 17 |  | ДКМ |  | 100 |  | 400 |
| 13 | Проезд |  | Ленина, 63-65 |  | Коммунистическая, 66-68 |  | 250 |  | 1000 |
| 14 | Проезд |  | Плеханова, 37-39 |  | Торца ж/д №39 |  | 50 |  | 250 |
| 15 | Проезд |  | Плеханова, 37-39 |  | До контейнер. площадки |  | 130 |  | 650 |
| 16 | Проезд |  | Плеханова, 32-34а |  | До выезда между ж/д №66,68 по ул. Коммунистическая |  | 100 |  | 400 |
| 17 | Проезд |  | Плеханова, 73-73а |  | Вдоль торцов ж/д №73,71,69 |  | 230 |  | 920 |
| Итого Центральный |  |  |  |  |  |  | 2560 |  | 10780 |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решетникова |  | Большевистская |  | Кирова |  |  |  | 450 |
| 2 | Хохрякова |  | Коммунистическая |  | Ленина |  |  |  | 640 |
| 3 | Тротуар вдоль Плеханова, 12 |  | Я.Колоса |  | Орджоникидзе |  |  |  | 375 |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  | 1465 |

| ДКЖ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боровая | Папанинцев | Детская | 240 | 960 |
| 2 | Барамзиной | Локомотивная,8 | Барамзиной, 41 | 195 | 975 |
| 3 | Барамзиной | Барамзиной, 31 | Шоссейная 2-я | 350 | 1750 |
| 4 | Шоссейная 2-я | Шоссейная 2-я, 6 | Шоссейная 2-я | 105 | 420 |
| 5 | Переселенческая | Гатчинская | Парковый пр. | 420 | 1680 |
| 6 | Гатчинская | Подлесная | Боровая | 610 | 2440 |
| 7 | Гремяченская | В.Каменского | Парковый пр. | 210 | 840 |
| 8 | Гремячинская | В.Каменского | Детская | 105 | 420 |
| 9 | Детская | Боровая | Учительская | 185 | 740 |
| 10 | Черепановых | Боровая | Учительская | 105 | 420 |
| 11 | Герцена | Герцена, 5 | Учительская | 180 | 720 |
| 12 | Ак.Павлова | Энгельса | Боровая | 125 | 625 |
| 13 | Гремяченская | Пр. Парковый | ЦТП | 70 | 280 |
| 14 | Учительская | Папанинцев | Барамзиной | 330 | 1320 |
| Итого ДКЖ |  |  |  | 3230 | 13590 |
| Парковый |  |  |  |  |  |
| 1 | Заостровская | Водопроводная | Подлесная | 550 | 2750 |
| 2 | Спортивная | Водопроводная | Рыночная 2-я | 350 | 1400 |
| 3 | Подлесная 2-я | Рыночная 2-я |  | 145 | 580 |
| 4 | Песчаная | Подлесная | Подлесная, 27/2 | 125 | 500 |
| 5 | Песчаная | Подлесная, 27/2 | Водопроводная | 330 | 1320 |
| 6 | Песчаная | Парковый пр. | Трамвайная | 490 | 1960 |
| 7 | Верещагинская | Подлесная |  | 260 | 1040 |
| 8 | Водопроводная 3-я | З.Космодемьянской | Пр.Парковый | 360 | 1890 |
| 9 | Вокзальная | Уфалейская |  | 140 | 560 |
| 10 | Рыночная 2-я | Желябова, 10 | Переселенческая, 16 | 105 | 420 |
| 11 | Рыночная 2-я | Парковый пр. | Трамвайная | 406 | 1625 |
| 12 | Шпальная | Трамвайная | Шпалопропиточная | 180 | 720 |
| 13 | Проезд | Парковый пр. | Строителей, 34-36 | 100 | 600 |
| 14 | Проезд | Куфонина, 16 | Куфонина, 24 | 200 | 800 |
| 15 | Проезд | Желябова, 13-19 | Песчаная, 12 | 400 | 2000 |
| 16 | Проезд | Каменского, 16-18 | Пр. Парковый, 45 | 100 | 400 |
| 17 | Строителей | Трамвайная | Строителей, 16 | 235 | 940 |
| 18 | Проезд | Парковый, 43-45 | ГРП | 70 | 280 |
| 19 | Шпалопропиточная | Шпальная |  | 220 | 880 |
| 20 | Проезд | Подлесная, 7а-9 | Заостровская | 150 | 600 |
| 21 | Проезд | Подлесная, 11а-13 | Подлесная 2я | 100 | 400 |
| Итого Парковый |  |  |  | 5016 | 21665 |
| Промзона |  |  |  |  |  |
| 1 | Решетниковский спуск | Окулова | Порь Пермь | 590 | 2360 |
| 2 | Генкеля | Данщина | Сухобруса | 190 | 760 |
| 3 | Сухобруса | Дзержинского | Генкеля | 200 | 1200 |
| 4 | проезд | Дзержинского | Набережная | 280 | 1120 |
| 5 | Деревообделочная | Вишерская |  | 420 | 2100 |
| 6 | Набережная | Данщина | Александровской | 900 | 2700 |
| 7 | Александровская | Набережная | Дзержинского | 420 | 1680 |
| Итого Промзона |  |  |  | 2980 | 11920 |
| Заостровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ударника | Маяковского | Ударника, 9 | 170 | 680 |
| 2 | Есенина | Маяковского | опт.рынок | 580 | 2900 |
| 3 | Опытная | Есенина |  | 670 | 2680 |
| 4 | Красина | Маяковского | Красина, 37 | 280 | 1400 |
| 5 | Проезд | Маяковского | Н.Колхозная, 2 | 240 | 960 |
| 6 | Проезд | Есенина, 5 | Маяковского, 43 | 850 | 3400 |
| Итого Заостровка |  |  |  | 2790 | 12020 |
|  | Тротуары |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная | Куфонина | дом №40 Пр. Парковый |  | 1050 |
| 2 | Барамзиной | Локомотивная | Барамзиной, 41 |  | 600 |
| 3 | Данщина | Набережная | Данщина, 19а |  | 1570 |
| Итого тротуары |  |  |  |  | 3220 |
| Всего проезды |  |  |  |  | 103533 |
| Всего тротуары |  |  |  |  | 9575 |

|  | 2. Правый берег |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | п.м. | кв.м. |
|  |  | От | До |  |  |
| Пролетарский |  |  |  |  |  |
| 1 | проезд | Докучаева | Транспортная, 9 | 700 | 4200 |
| 2 | Костычева | Красноборская 1-я | Сочинская | 460 | 1840 |
| 3 | Транспортная | Транспортная, 9 | Транспортная, 15 | 505 | 3030 |
| 4 | проезд | Докучаева | в сторону зоны Якутская | 1125 | 4500 |
| 5 | проезд | Докучаева, 24 | Транспортная, 19 | 370 | 1480 |
| 6 | проезд | Докучаева, 32-38 | Транспортная, 15 | 270 | 1620 |
| 7 | проезд | Докучаева, 20-22 | Транспортная | 370 | 1480 |
| Итого Пролетарский |  |  |  | 3800 | 18150 |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |
| 1 | Белоевского | Ветлужская | Кочегаров | 365 | 1460 |
| 2 | проезд | Ветлужская, 62-64 | Ветлужская, 70 | 90 | 370 |
| 3 | проезд | Ветлужская, 64-66 | Кочегаров | 240 | 960 |
| 4 | Кочегаров | М.Загуменных | Хабаровской | 660 | 2640 |
| 5 | Кочегаров | Кочегаров, 71 | гараж | 212 | 848 |
| 6 | проезд | Заречная, 138-140 | Хабаровская, 143 | 310 | 1240 |
| 7 | Красноводская | Заречная | Красноводская, 18 | 605 | 3025 |
| 8 | проезд | Хабаровская, 171 | Заречная | 290 | 1160 |
| 9 | Хабаровская | Пед. колледж | К ж/д №133,135,137 | 200 | 800 |
| Итого Железнодорожный |  |  |  | 2972 | 12503 |
| Итого проезды |  |  |  |  | 30653 |
|  | Тротуары |  |  |  |  |
| 1 | Красноводская | Заречная | Хабаровская |  | 1200 |
| 2 | Хабаровская | Кочегаров | до колледжа |  | 2000 |
| 3 | Вагонная | Хабаровской | Заречной |  | 450 |
| 4 | Машинистов | Сортировочной | М.Загуменных |  | 3240 |
| 5 | Лепешинской | Кочегаров | Ветлужской |  | 1560 |
| 6 | Наумова | Кочегаров | Ветлужской |  | 1400 |
| 7 | Марии Загуменных | Кочегаров | Кустарная |  | 750 |
| 8 | Костычева | Сочинская | Костычева, 44а |  | 1600 |
| 9 | Сеченова | Докучаева | Транспортная |  | 1260 |
| 10 | Транспортная | Сочинская | Транспортная, 9 |  | 2035 |
| 11 | Сочинская | Докучаева | Транспортная |  | 680 |
| 12 | Сортировочная | Машинистов | Ветлужская |  | 300 |
| 13 | Тротуар | Докучаева, 50 | Транспортная, 9 |  | 330 |
| 14 | Тротуар | Докучаева, 32-38 | Транспортная, 15 |  | 810 |
| 15 | Тротуар | Красноводская, 4 | Ветлужская, 97-99 |  | 620 |
| 16 | Тротуар | Кочегаров | Ст. Комсомольская |  | 536 |
| Итого тротуары |  |  |  |  | 18771 |

Заказчик ___________/Д.К. Галиханов/                           Подрядчик _____________/_________/

МП								МП

Приложение  №2

к  муниципальному контракту

№ _____от______

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров на 2010 год

в Дзержинском районе г. Перми

- Содержание внутриквартальных проездов:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега КО-707 | м2 | 134 186,00 | 6,21 | 832 727,00 |
| 2 | Расширение проезжей части (30% от площади) | м2 | 40 255,80 | 3,62 | 145 594,00 |
| 3 | Посыпка ПСС | м2 | 80 511,6 | 3,16 | 254 147,00 |
| 4 | Затраты на ПСС | т | 2 946,72 | 365,75 | 1 077 775,00 |
| 5 | Удаление наката (50% от площади) | м2 | 67 093,00 | 4,50 | 302 196,00 |
| 6 | Вывозка снега | т | 6 172,56 | 102,00 | 629 650,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 3 242 089,00 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 7 | Подметание | м2 | 134 186,00 | 1,19 | 159 547,00 |
| 8 | Уборка смета обочин (у борта) (30% от площади) | м2 | 40 255,80 | 1,54 | 62 129,00 |
| 9 | Уборка проезжей части от крупного мусора | м2 | 134 186,00 | 1,19 | 159 690,00 |
| 10 | Вывозка смета, мусора | т | 201,34 | 141,21 | 28 432,00 |
| Итого летнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 409 798,00 |
| Итого содержание внутриквартальных проездов с НДС: |  |  |  |  | 3 651 887,00 |

2.	Содержание тротуаров:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание снега, мусора | м2 | 28 346,00 | 30,97 | 877 930,00 |
| 2 | Посыпка песком | м2 | 28 346,00 | 44,75 | 1 268 343,00 |
| 3 | Затраты на песок | т | 1 037,46 | 291,33 | 302 248,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 2 448 521,00 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 4 | Подметание, уборка от мусора | м2 | 28 346,00 | 15,02 | 425 663,00 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 42,51 | 525,88 | 22 355,00 |
| Итого летнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 448 018,00 |
| Итого содержание тротуаров с НДС: |  |  |  |  | 2 896 539,00 |

Понижающий коэффициент ___.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ________ рублей __ копеек.

Заказчик ___________/Д.К. Галиханов/                           Подрядчик _____________/_________/

МП								МП

Приложение  №3

к  муниципальному контракту

№ _____от______

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗИМНЕМУ И ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ ГОРОДА ПЕРМИ

Стандарт организации определяет требования к содержанию и транспортно-эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети (УДС) города Перми,  раскрывает вопросы организации и технологии производства работ по содержанию улиц и дорог для улучшения условий непрерывного, безопасного и удобного движения автомобилей с установленными скоростями и нагрузками,  отражает принципы и структуру организации контроля и оценки качества работ, определяет основные положения по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при содержании дорог и улиц.

ВВЕДЕНИЕ

Стандарт организации по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети города Перми (далее - Стандарт) устанавливает требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания улично-дорожной сети и ее элементов.

Стандарт разработан на основании действующих законов Российской Федерации и г. Перми,  правил содержания территории города Перми и других нормативных документов, определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства городских территорий и защите окружающей среды.

Организация работ по уборке, содержанию и благоустройству территорий возлагается, в пределах закрепленных правовыми актами территорий, на районные администрации, балансодержателей, владельцев и арендаторов земельных участков.

Ведомственный контроль за выполнением требований настоящего стандарта на закрепленных в установленном порядке территориях осуществляют службы заказчиков, которые контролируют выполнение подрядными организациями договорных обязательств.

Все ведомственные инструкции и иные акты, принимаемые по вопросам содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка территории города не должны противоречить требованиям настоящего стандарта.

1. Основные понятия

1.1. Внешнее благоустройство города - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах города и в находящихся под городской юрисдикцией территориях.

1.2. Содержание городских дорог и улиц - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

1.3. Эксплуатационная категория городских улиц и дорог - (классификация) городских магистралей, улиц и дорог в зависимости от интенсивности движения транспорта, социальной значимости и особенностей предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

1.4. Эксплуатационное состояние городских улиц и дорог - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

1.5. Зимнее содержание – комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

1.6. Летнее содержание – комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

1.7. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог и улиц, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2. Организация РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

2.1. Уборка территории города осуществляется:

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

2.2. Работы по содержанию дорог, улиц и элементов внешнего благоустройства производятся в соответствии с требованиями настоящего стандарта, инструкциями и технологическими регламентами, утвержденными Управлением внешнего благоустройства г. Перми.

2.3. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается Администрацией района дополнительным распоряжением.

2.4. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.

2.5. Уборка тротуаров должна быть проведена до начала уборки лотковой части дорог. Запрещено перемещение снега (или смета) с тротуаров в очищенный лоток или наоборот.

2.6. Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами подрядных организаций.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.

2.7. Вывоз скола асфальта при проведении текущего ремонта производится организациями, проводящими работы в течение суток.

2.8. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах в течение суток с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны быть удалены течение трех суток на улицах 3-й категории.

Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.

3. ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

3.1.  ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ в зимний период

Состав работ по зимнему содержанию городских улиц и дорог категорий 3, 3а, 3б:

- подметание и сгребание снега;

- посыпка противогололедным материалом;

- формирование вала;

- погрузка снега;

- подметание после вывозки;

- вывозка снега на свалку (указать месторасположение свалки);

- удаление наката;

- расширение проезжей части

- очистка урн.

3.1.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего стандарта определяющего технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные материалы и реагенты.

3.1.2. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 14 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией района.

3.1.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 15 октября текущего года, к этому же сроку службами заказчиков администраций районов должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры и т.п.).

Организации, отвечающие за уборку городских территорий (подрядные организации) в срок до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных реагентов и материалов.

3.1.4.  В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и пр. элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

3.1.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

3.1.6. Запрещается:

- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

3.1.7. Зимняя уборка улиц

3.1.7.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

3.1.7.2. К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

3.1.8. Требования к зимней уборке дорог и улиц по отдельным технологическим операциям

3.1.8.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.

3.1.8.2. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада.

3.1.8.3. В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда, обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются временными инструкциями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.

3.1.8.4. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся в круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и дорогами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

3.1.8.5. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и т.д.

3.1.8.6. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами.

3.1.8.7. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией не должно превышать для дорог и улиц III категории шесть часов с момента обнаружения скользкости до полной ликвидации.

3.1.9.  Подметание снега

3.1.9.1. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы* на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см  свежевыпавшего снега.

3.1.9.2. Время, необходимое на подметание всех улиц и дорог, обслуживаемых одним подрядчиком, не должно превышать для дорог и улиц III категории содержания шесть часов с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

3.1.9.3. При непрекращающемся снегопаде каждым подрядчиком в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города, по технологическому циклу «посыпка – подметание» с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

3.1.9.4. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами, машины-распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По мере расхода реагентов, часть машин-распределителей сходят с линии и следуют на базы для загрузки, а на смену им вступают в работу машины, следовавшие за колонной, но не участвовавшие в операции по противогололедной обработке.

3.1.9.5. По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов.

3.1.9.6. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.

3.1.10. Формирование снежных валов

3.1.10.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и дорог, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах

3.1.10.2. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:

- на дорогах III категорий - 30 м;

- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки, не имеющих разметки - не менее 5 м.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

3.1.10.3. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах (п. 5.1.11.2.) и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

3.1.11. Вывоз снега и зачистка лотков

3.1.11.1. Вывоз снега осуществляется от остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов в течение суток после окончания снегопада.

Время для вывоза снега и зачистки лотков не должно превышать с улиц и дорог III категории 3 суток, с момента окончания снегопада.

3.1.11.2. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

3.1.11.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки ("сухие" снегосвалки, "речные" снегосвалки и снегоплавильные камеры). Запрещается вывоз снега на несогласованные, в установленном порядке, места.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора, благоустроены и сданы комиссии в составе представителей управления по экологии и администрации района.

На "речные" снегосвалки запрещается вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных предприятий.

3.1.12. Уборка обочин на дорогах III-й категории содержания

3.1.12.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи, либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций - вывезен на снегосвалки.

Очистка и сдвигание с обочин снега производится не менее одного раза в месяц.

3.1.12.2. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

3.1.13. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, пешеходных дорожек

3.1.13.1. В период снегопадов и гололеда.

Для дорог и улиц III категории содержания: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за подрядной организацией, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

3.1.13.2. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для дорог и улиц III категории содержания: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

3.1.14. Уборка тротуаров

3.1.14.1. Тротуары должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований). Время очистки не должно превышать 6 часов после окончания снегопада.

3.1.14.2. В период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

3.1.14.3. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.

3.2. ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ в летний период

3.2.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий, по указанию администрации района, сроки проведения летней уборки могут изменяться.

3.2.2. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

3.2.3. Требования к летней уборке дорог и улиц по отдельным элементам

Состав работ по летнему содержанию городских улиц и дорог категорий 3, 3а, 3б:

- подметание;

- уборка смета и грязи у борта;

- вывоз смета и грязи;

- очистка урн;

- планировка обочин (для категории 3б).

3.2.3.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида мусора.

3.2.3.2. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

3.2.3.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

3.2.3.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

3.2.3.5. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль дорог общего пользования, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.

3.2.3.6. В период летнего содержания зеленых насаждений не допускается:

- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;

- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями;

- складирование материалов, скола асфальта на газонах;

- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и дорогах.

Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности);

- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

3.2.3.7. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

3.2.3.9. Информационные указатели, парапеты и др. должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Критерий - это признак (показатель), на основании которого производится оценка.

Критерием оценки состояния уборки и санитарного содержания территорий является средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов.

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

а) "хорошо" - выявлено до 5% нарушений,

б) "удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений,

в) "неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений;

Примечание: Расчет ведется до десятых долей %.

4.1. Методика определения среднего процента нарушений

Средний процент нарушений по содержанию определяется по формуле:

Средний%=ni=1НРn×100

Условные обозначения:

Средний % - средний процент нарушений по содержанию;

Н - количество нарушений, выявленных в содержании i-го конструктивного элемента;

Р - количество проверенных i – ых конструктивных элементов;

n – общее количество проверенных i – ых конструктивных элементов.

Процент нарушений по каждому конструктивному элементу (проезжая часть, съезды, , обустройство и обстановка, дорожки и пр.) определяется отношением числа выявленных нарушений по данному конструктивному элементу к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же конструктивному элементу). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка.

Пример:

- проверено 50 проезжих частей улиц, выявлено нарушений на 4 улицах: процент нарушений равен (4/50 × 100) = 8 (%);

Оценка - "удовлетворительно"

- проверено 12 систем водоотвода, выявлено 2 нарушения: процент нарушений равен (2/12 × 100) = 16,7 (%);

Оценка - "неудовлетворительно"

- проверено 46 дорожных знаков, выявлено 5 нарушения: процент нарушений равен (5/46 × 100) = 10,9 (%);

Оценка - "удовлетворительно"

Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого конструктивного элемента, рассчитывается по предложенной формуле. В нее впрямую подставляются значения показателей:

Средний%=ni=1НРn×100=450+212+5463×100=11,9%

Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке "удовлетворительно".

5 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СОДЕРЖАНИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

5.1. Для уменьшения отрицательного воздействия на придорожную почву, воду и растительность противогололедных материалов необходимо применять их в минимальном количестве, диктуемом условиями безопасности движения, соблюдая режим и нормативы, предусмотренные технологией борьбы с зимней скользкостью. Противогололедные материалы, применяемые для ликвидации зимней скользкости, должны иметь гигиенические сертификаты и технические условия.#M12291 120000675

5.2. Распределение противогололедных материалов необходимо производить только механическими способами. Чешуированные или гранулированные материалы следует распределять солеразбрасывателями или универсальными разбрасывателями.

Розлив растворов хлоридов и др. целесообразно производить поливомоечными машинами, а при их отсутствии автоцистернами со специальными распределительными устройствами.

Рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом, чтобы распределение материалов осуществлялось только по проезжей части дороги.

Подрядчик обязан со счет собственных средств обеспечить устранение последствий от применения не соответствующего противогололедного материала.

5.3. Количество распределяемых за зиму противогололедных материалов (хлоридов) не должно превышать - 2 кг чистых хлоридов на 1 м² покрытия.

5.4. Ранней весной допускается применять минимальное количество хлоридов - до 10 г/м² на одну обработку с учетом того, что в этот период почва и растительность наиболее чувствительны к их воздействию.

5.5. Для хранения твердых хлоридов, применяемых для борьбы с зимней скользкостью, следует использовать закрытые механизированные склады, имеющие твердые полы и дренажную систему. Материал, поступающий в подрядные организации в рассыпанном виде, следует хранить в складах бункерного или силосного типа.

В исключительных случаях допускается хранение солей в буртах на специальных площадках с бетонным основанием и бортами по периметру, чтобы предотвратить вытекание растворов солей. Для защиты хлоридов от атмосферных осадков штабели должны быть закрытого типа.

5.6. Для хранения растворов солей, природных рассолов на базах подрядных организаций следует использовать цистерны емкостью 20-50 м³ или закрытые сверху котлованы с изолированными стенками, предотвращающими вытекание растворов в почву и загрязнение поверхностных и подземных вод.

Уровень растворов в хранилищах для жидких материалов следует еженедельно контролировать. При обнаружении утечки срочно ее устранять.

5.7. Месторасположение складов для противогололедных материалов следует выбирать с учетом особенностей природной среды, рельефа местности, наличия водотоков, водоемов и других источников воды. Запрещается устраивать штабели или склады в водоохранных зонах и на расстоянии менее 200 м от открытых источников воды.

5.8. Защита водоемов различного хозяйственного и рекреационного назначения от загрязнения включает комплекс мероприятий по сокращению загрязнения придорожной полосы, снижению неконтролируемого прямого стока в водоемы вблизи дороги, устройства защитных и очистных сооружений.

В процессе содержания улично-дорожной сети необходимо поддерживать постоянно в рабочем состоянии все водоотводные сооружения, проводя своевременно следующие работы:

- прочистку отдельных участков ливневой канализации и систем водоотвода и водоотведения;

- очистку и содержание в исправном состоянии водопропускных труб и их оголовков.

5.9. При ремонте и содержании переходов через водотоки должны выбираться способы производства работ, исключающие попадание в воду загрязняющих предметов и веществ (остатки материалов, краска, грязь с покрытий и т.п.). Не допускается также складирование и хранение этих загрязняющих материалов в пределах водоохранных полос.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА ПРИ СОДЕРЖАНИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

6.1. Требования к технике безопасности и охране окружающей среды разработаны с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, типовых инструкций по охране труда (ТИ РО), и предназначены для работников, занятых при содержании улично-дорожной сети, согласно профессии и квалификации.

6.2. Дорожные рабочие и машинисты дорожной техники и механизмов, занятых при содержании улично-дорожной сети, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда.

6.3. Дорожные рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- движущиеся машины;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.

6.4. Для защиты от механических воздействий дорожные рабочие обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумажные, жилеты сигнальные, плащи непромокаемые, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые (на вате), костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода.

6.5. Находясь в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах дорожные рабочие и машинисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в подрядной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

6.6. В процессе повседневной деятельности дорожные рабочие и машинисты должны:

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

6.7. Дорожные рабочие и машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

6.8. Перед началом работы дорожные рабочие обязаны:

а) пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, сигнальный жилет, спецобувь;

в) получить задание на выполнение работ у бригадира или руководителя работ.

6.9. Перед началом работы машинист обязан:

а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание, заполнить вахтенный журнал и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду и спецобувь установленного образца.

6.10. После получения задания дорожные рабочие обязаны:

а) подготовить ограждения, дорожные знаки, сигнальные фонари и устройства безопасности и проверить их исправность;

б) подобрать инструмент, оснастку и средства защиты, проверив их на соответствие требованиям безопасности;

в) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

6.11. После получения задания машинист обязан:

а) осмотреть с руководителем работ место расположения подъемных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, проверить наличие ограждений и обозначений опасных зон знаками безопасности, а также убедиться в отсутствии помех от других машин и механизмов;

б) уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности;

в) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации автогрейдера;

г) осмотреть двигатель и узлы машины, проверить их исправность и состояние смазки трущихся частей. Проверить наличие и достаточность горючего в топливном баке, воды - в системе охлаждения, масла - в картере двигателя. Проверить исправность гидросистемы, систем сигнализации и электроосвещения, наличие и исправность инструментов и средств пожаротушения;

д) предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих машину или находящихся в зоне ее работы, и убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении;

е) произвести запуск двигателя, проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу - работу тормозов.

6.12. Дорожные рабочие не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защиты работающих или инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) оборудования, технологической оснастки и инструмента;

в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

г) отсутствие ограждений и знаков безопасности.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

6.13. Все машины и механизмы, задействованные при содержании, используются в технически исправном состоянии и оборудуются проблесковыми сигнальными маячками оранжевого цвета.

6.14. Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях или дефектах, указанных в инструкции завода - изготовителя техники, при которых не допускается его эксплуатация;

б) уклоне местности, превышающем указанной в паспорте завода-изготовителя;

Машинист обязан сообщить о них руководителю работ и лицу, осуществляющему надзор за безопасной эксплуатацией машин и механизмов.

6.15. Во время работы дорожные рабочие обязаны:

а) ограждать рабочее место защитным ограждением или щитами при изменении его местоположения и обозначать соответствующими дорожными знаками с сигнальным освещением. Включать сигнальное освещение в темное время суток;

б) включать светильники для освещения рабочих мест в темное время суток. Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы исключалось слепящее действие светового потока.

6.16. При размещении строительных материалов в местах выполнения работ дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) размещать материалы на обрезе проезжей части, прилегающих к ремонтируемой ее части;

б) при складировании материалов на расстоянии не менее 10 м против хода движения транспорта установить барьер с предупреждающим знаком, освещаемым в темное время суток;

в) размещать материалы на обрезе дороги, проходящей по насыпи, допускается не ближе 1 м от бровки насыпи;

г) сыпучие материалы (песок, щебень, гравий) размещать в компактных объемах с крутизной откосов, соответствующей углу естественного откоса;

д) бортовые и бордюрные камни, тротуарную плитку, лотки следует складировать в штабели высотой не более 1,2 м.

6.17. На территории, где ведутся работы, дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) переходить дорогу только в установленных для этого местах;

б) не выходить за установленные ограждения рабочей зоны, на открытую полосу движения транспорта;

в) не приближаться к двигающимся автомобилям, каткам, скреперам, бульдозерам, погрузчикам, кранам, укладчикам и другим механизмам ближе, чем на 5 м;

г) во время работы находиться вне опасной зоны работы подъемного крана или экскаватора (радиус вылета стрелы плюс 5 м).

6.18. При выполнении работ в зоне трамвайных путей с полным или частичным закрытием движения трамваев следует выполнять следующие требования:

а) размещать инструмент, технологическую оснастку или материалы, образующиеся при разборе существующего дорожного покрытия или вновь доставляемые, следует вдоль путей не ближе 1 м от головки рельса. Размещение инструмента, материалов или технологической оснастки между путями, а также на проезжей части дороги, где происходит движение транспорта, не допускается;

б) находиться при укладке дорожных элементов в штабели с одной стороны штабеля;

в) следить, чтобы при разборке отдельных участков дорожного покрытия из штучных элементов с применением ломов расстояние между рабочими было не менее 1,5 м;

г) при укладке штучных элементов на проезжей части следует:

- укладывать элементы, находясь лицом навстречу движения трамвая, а при его приближении - сойти с полотна пути на правую сторону по ходу движения трамвая;

- ограничивать количество элементов, предназначенных для укладки в проектное положение, при их размещении между путями. Не допускать возвышение этих элементов над головкой рельса более чем на 2 см;

- не допускать размещения элементов, инструмента и других материалов на проезжей части улицы, где происходит движение транспорта.

6.19. При вырубке дефектных мест в дорожном покрытии с применением пневматического инструмента и инструмента с электроприводом дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) подключать шланги к магистралям сжатого воздуха через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали. Подключать шланги в магистраль без вентилей не допускается. Подключать или отсоединять шланги следует только после выключения подачи воздуха посредством вентиля;

б) следить за тем, чтобы в зоне разлетающихся осколков не находились другие рабочие.

6.20. Перед началом маневрирования во время работы машинист обязан убедиться в отсутствии людей в зоне действия и подать звуковой сигнал. На крутых поворотах скорость перемещения должна быть минимальной

6.21. При выполнении работ машинами с гидравлической системой управления машинист обязан следить за исправностью предохранительного клапана и соединениями гибких шлангов. Шланги, имеющие вздутие или течь масла в соединениях, следует заменить. Ремонт шлангов высокого давления не допускается. При эксплуатации шлангов не допускаются их скручивание, зажатие, перегибы.

6.22. Машинист обязан контролировать исправность манометров в системе гидропривода. Манометры должны быть исправны и опломбированы.

6.23. Во время работы машинисту запрещается:

а) открывать кран слива воды из радиатора при работающем двигателе, а также сразу после его выключения;

б) заливать жидкость в радиатор, если двигатель перегрет;

в) заправлять машину горючим при работающем двигателе;

г) оставлять технику с работающим двигателем, а также передавать управление лицу, не имеющему удостоверения на право управления им;

д) перевозить на площадках или в кабине посторонних лиц, а также легковоспламеняющиеся материалы.

6.24. Устранять неисправности, осматривать отдельные узлы машины, а также осуществлять их смазку или регулирование следует только при остановленном двигателе, включенном тормозе и установленном в нейтральное положение рычаге переключения передач.

6.25. При перемещении техники своим ходом по дорогам и улицам машинист обязан выполнять правила дорожного движения.

6.26. Техническое обслуживание машин и механизмов следует осуществлять только после остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и пневматической системах, кроме тех случаев, которые предусмотрены инструкцией завода-изготовителя.

Сборочные единицы машин, которые могут перемещаться под действием собственной массы, при техническом обслуживании следует заблокировать или опустить на опору в целях исключения произвольного их перемещения.

6.27. В процессе эксплуатации машин и механизмов машинист обязан:

а) содержать механизмы и оборудование в чистоте и исправном состоянии;

б) своевременно смазывать трущиеся детали в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя;

в) хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре; удалять с машин использованный обтирочный материал;

г) следить, чтобы на машине не было каких-либо незакрепленных предметов;

д) знать сроки и результаты проведения слесарями и электромонтерами профилактических осмотров машины и его отдельных механизмов и узлов по записи в журнале периодических осмотров.

6.28. При приемке материалов (песка, щебня, гравия и т.п.), доставляемых автосамосвалами для устройства дорожного покрытия, дорожные рабочие обязаны:

а) находиться во время подъезда автосамосвала в поле зрения водителя;

б) подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и поднятия кузова;

в) очищать кузов автосамосвала от остатков доставленного материала следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой в положении стоя на земле.

6.29. При устройстве и профилировании дорожного покрытия или основания с последующим их уплотнением катками следует:

- находиться при укладке материалов с применением машин за пределами опасной зоны, возникающей в местах работы машины;

- визирование или снятие лишнего объема материалов выполнять только на участках, где закончена работа машинами или во время перерывов в их работе.

6.30. При установке или замене бортовых или бордюрных камней вручную дорожные рабочие обязаны:

- переносить камни вдвоем или вчетвером с применением предназначенных для этого клещей;

- устанавливать камни в проектное положение с применением трамбовки только через деревянную прокладку.

6.31. Работы вблизи проезжей части дорог и улиц, железнодорожных путей или на междупутье разрешается производить только при выполнении мероприятий, предусмотренных специальным инструктажем, проводимым при выдаче наряда-допуска на работы в зонах действия опасных производственных факторов.

6.32. При возникновении неисправностей (поломок) отдельных узлов техники машинист обязан остановить работу до устранения этих неисправностей. Если устранить неисправности собственными силами не представляется возможным, то машинист обязан поставить об этом в известность руководителя работ и ответственного за техническое состояние машины.

6.33. При возгорании горючесмазочных или других материалов машинист обязан немедленно затушить очаги пожара огнетушителем или другими подручными средствами: песком, землей или брезентом.

Запрещается заливать водой горящее топливо. При невозможности затушить очаги пожара собственными силами машинист обязан вызвать пожарную охрану и поставить в известность руководителя работ.

6.34. Работа дорожных рабочих должна быть приостановлена:

а) при нарушении целостности или смещении ограждений, знаков безопасности, а также при дорожно-транспортных происшествиях в зоне работы.

6.35. По окончании работы дорожные рабочие обязаны:

а) механизированный инструмент, применяемый во время работы, отключить от электросети или магистрали сжатого воздуха;

б) инструмент и технологическую оснастку, применяемые во время работы, перенести в места, отведенные для их хранения;

в) навести порядок на рабочем месте;

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

6.36. По окончании работы машинист обязан:

а) поставить машину на место, отведенное для его стоянки;

б) выключить двигатель и перекрыть подачу топлива. В зимнее время слить воду из системы охлаждения двигателя;

в) затормозить и поставить рычаги управления в нейтральное положение;

г) снять спецодежду и убрать ее для хранения в отведенное для этого место;

д) сообщить руководителю работ и лицу, осуществляющему надзор за техническим состоянием автогрейдера, обо всех неполадках, возникших во время работы, и сделать запись в вахтенном журнале.

ПРОЕКТ

Муниципального контракта по Лоту №2

на выполнение работ по содержанию дорог частного сектора в Дзержинском районе г.Перми на 2010 год

г. Пермь								          «___» _________ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результаты  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию дорог частного сектора в Дзержинском районе г. Перми на 2010 г., в соответствии с:

1.2.1.  Техническим заданием на выполнение работ по содержанию дорог частного сектора в Дзержинском районе г.Перми на 2010 г., указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта;

1.2.2. Расчетом стоимости работ по содержанию дорог частного сектора в Дзержинском районе г.Перми на 2010 г; указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта;

1.2.3. Требованиями государственных стандартов Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов, СаНПиНов, Правил пожарной безопасности и других действующих нормативных актов в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации и (или) лицензированию, должны иметь сертификат и знак соответствия, лицензию.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Настоящий Контракт заключен на основании протокола аукциона от _____ года № _______.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: 21.12.2009 г.

2.2. Окончание выполнения работ: 20.12.2010г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании котировочной заявки Подрядчика, и составляет _________ (______________) рублей __ копеек, включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ___.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ и до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик по согласованию с  Подрядчиком  в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе работ, являющихся предметом аукциона  вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ, указанных в п. 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. При расторжении настоящего муниципального Контракта по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

Сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Директор

______________  Д.К. Галиханов                                            	__________________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог частного сектора на  2010  год в Дзержинском районе г.Перми

Перечень и состав работ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Содержание дорог (4 категории) в микрорайонах частной застройки: В зимний период (с 15 октября по 14 апреля) – расширение проезжей части на всю ширину не менее 4 м с прочисткой перекрестков и съездов, ликвидация колейности. Периодичность проведения работ - 1 раз в 5 дней. В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания. Уборка единичного мусора с проезжей части и обочин. В летний период (с 15 апреля по 14 октября.) – уборка мусора с проезжей части и обочин. Периодичность проведения работ - 1 раз в 15 дней. |

Перечень дорог частного сектора Дзержинского района

| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | Границы по ширине | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| Заречный -Акуловский |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-я Путейская | Кустарная | Якутская | 4 | 4400 |
| 2 | Г. Наумова | Ветлужская | Колотыгина | 4 | 1136 |
| 3 | Г.Наумова | Абаканская | Дом №60 | 4 | 1200 |
| 4 | О.Лепешинской | Ветлужская | Ленвинский переулок | 4 | 1560 |
| 5 | М.Загуменных | Ленвинский пер. | Заречная | 4 | 1120 |
| 6 | М Загуменных | Ветлужская | Кустарная | 4 | 440 |
| 7 | Белоевского | Вагонная | Дом №59 | 4 | 440 |
| 8 | Белоевского | Заречная | Дом №75 | 4 | 400 |
| 9 | 2-я Красноборская | Кустарная | Якутская | 4 | 4100 |
| 10 | Путейская | Дом №1 | Дом №138 | 4 | 9300 |
| 11 | Сортировочная | Машинистов | Якутская | 4 | 7800 |
| 12 | Машинистов | Сортировочная | Красноборская | 4 | 1480 |
| 13 | Высоковольтная | Сортировочная | Путейская | 4 | 680 |
| 14 | Дошкольная | Путейская | М.Загуменных | 4 | 3840 |
| 15 | Электровозная | Г.Наумова | Путейская | 4 | 1920 |
| 16 | Славгородская | О.Лепешинской | Путейская | 4 | 2700 |
| 17 | Колотыгина | О.Лепешинской | Г.Наумова | 4 | 1480 |
| 18 | Тувинская | О.Лепешинской | Дом №44 | 4 | 1400 |
| 19 | Абаканская | О.Лепешинской | Г. Наумова | 4 | 1124 |
| 20 | Нижнетавдинская | Сортировочная | 2-я Красноборская | 4 | 900 |
| 21 | Ленвинский переулок | О.Лепешинской | Г.Наумова | 4 | 1320 |
| 22 | Моршанская | Кустарная | Майкопская | 4 | 1300 |
| 23 | Майкопская | М.Загуменных | Дом №46 | 4 | 2120 |
| 24 | С.Ковалевской | Вагонная | до дома № 100 | 4 | 800 |
| 25 | С.Ковалевской | М.Загуменных | Сортировочная | 4 | 2860 |
| 26 | Заречная | Вагонная | Дом №64 | 4 | 3600 |
| 27 | Заречная | Сортировочная | Красноборская | 4 | 1200 |
| 28 | Лузанский переулок | Ветлужская | Красноводская | 4 | 1080 |
| 29 | Красноводская | Хабаровская | Бажова | 4 | 660 |
| 30 | Хабаровская | Красноборская | Сортировочная | 4 | 1120 |
| 31 | Вагонная | Заречная | Белоевского | 4 | 700 |
| 32 | Коллективная | Вагонная | до гаражей | 4 | 720 |
| 33 | проезд возле гаражей | Коллективная | Надеждинская | 4 | 320 |
| 34 | Надеждинская | Вагонная | Белоевского | 4 | 1500 |
| 35 | Бажова | Ветлужская | Красноводская | 4 | 1080 |
| 36 | Стрелочников | Славгородская | Электровозная | 4 | 560 |
| Крисановский |  |  |  |  |  |
| 37 | Пушкина | Крисанова | Луначарского | 4 | 1260 |
| 38 | Подгорная |  |  | 4 | 3140 |
| 39 | Полевая | Крисанова | 2-я Речная | 4 | 1300 |
| 40 | Уральских партизан |  |  | 4 | 1180 |
| 41 | 2-я Речная |  |  | 4 | 960 |
| 42 | Крылова |  |  | 4 | 800 |
| 43 | Коммунаров | Крисанова | 2-я Речная | 4 | 988 |
| 44 | Данилихинская | Крисанова | 2-я Речная | 4 | 840 |
| 45 | Малая Данилихинская | Челюскинцев, 21 |  | 4 | 500 |
| Центральный |  |  |  |  |  |
| 46 | Решетникова | Орджоникидзе | Я.Колоса | 4 | 680 |
| Заостровка |  |  |  |  |  |
| 47 | Фоминская |  |  | 4 | 1720 |
| 48 | 2-я Сорокинская |  |  | 4 | 5300 |
| 49 | Новоколхозная |  |  | 4 | 3520 |
| 50 | С.Есенина | Маяковского | До конца дома № 5 включ. | 4 | 1600 |
| 51 | Физкультурников |  |  | 4 | 2000 |
| 52 | Маяковского | Красина | До дома № 1 включ. | 4 | 840 |
| 53 | Проезд | Фоминская, 13 | Новоколхозная | 4 | 1354 |
| 54 | Проезд | 2-я Сорокинская, Дом №45 | Новоколхозная | 4 | 1800 |
| 55 | Проезд | 2-я Сорокинская, Дом №63 | 1-я Кохозная,92 | 4 | 1320 |
| 56 | 2-я Республиканская |  |  | 4 | 1400 |
| 57 | Старый переулок |  |  | 4 | 800 |
| 58 | Сорокинская |  |  | 4 | 1540 |
| 59 | 2-я Мулянская |  |  | 4 | 1660 |
| 60 | 1-я Колхозная |  |  | 4 | 5000 |
| Красный октябрь |  |  |  |  |  |
| 61 | Озерная |  |  | 4 | 720 |
| 62 | Шпалопропиточная |  |  | 4 | 1460 |
| 63 | Клубная |  |  | 4 | 400 |
| 65 | Слесарная |  |  | 4 | 1320 |
| 66 | Сельская |  |  | 4 | 480 |
| 67 | Телеграфная |  |  | 4 | 200 |
| 68 | 2-я Трудовая | Алтайская | 9-го Января | 4 | 420 |
| 69 | 9-го Января | 2-я Трудовая | Интернациональная | 4 | 658 |
| 70 | Заводская |  |  | 4 | 420 |
| 71 | Интернациональная | Алтайская | 9-го Января | 4 | 460 |
| 72 | Алтайская | Заводская | Интернациональная | 4 | 120 |
| Усть-Мулянка |  |  |  |  |  |
| 73 | Южная |  |  | 4 | 2040 |
| 74 | 2-я Южная |  |  | 4 | 1860 |
| 75 | 3-я Южная |  |  | 4 | 1040 |
| 76 | Пожарная |  |  | 4 | 1940 |
| 77 | Отдыха |  |  | 4 | 1860 |
| 78 | Проточная |  |  | 4 | 1320 |
| 79 | Пригородная |  |  | 4 | 2380 |
| 80 | 2-я Пригородная |  |  | 4 | 1000 |
| 81 | 3-я Пригородная |  |  | 4 | 1200 |
| 82 | Усть-Мулянка |  |  | 4 | 700 |
| 83 | 2-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 680 |
| 84 | 3-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 620 |
| 85 | 4-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 480 |
| 86 | 5-я Усть-Мулянка |  |  | 4 | 200 |
| 87 | Кирпичная | 2-я Пригородная | Кирпичная (д. № 5) | 4 | 1040 |
| Всего по району: |  |  |  |  | 134880 |

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Летнее содержание дорог в микрорайонах частной застройки

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Мусор убран с проезжей части и обочин. | Отлично 0 % |
| 2 |  | Мусор убран не полностью. Периодичность уборки не соблюдена. | Удовлетворительно -40% |
| 3 |  | Проезжая часть разбита, колея, ямы, мусор. | Неудовлетворительно - 100 % |
|  |  | Периодичность уборки мусора: 1 раз в 15 дней. |  |

Зимнее содержание дорог в микрорайонах частной застройки

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Проезжая часть полностью расширена, без наличия колеи. | Отлично 0 % |
| 2 |  | Проезжая часть расширена не полностью, местами имеется колея. Периодичность уборки дорог не соблюдена. Единичный мусор. | Удовлетворительно -40% |
|  |  | Проезжая часть разбита, есть колея, ямы, мусор. | Неудовлетворительно - 100 % |
| 3 |  | Периодичность уборки: не реже одного раза в пять дней. |  |

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/                    Подрядчик ___________/_________/

МП								МП

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от _____________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию дорог частного сектора в Дзержинском районе г. Перми на 2010 год

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | м2 | 134 880,00 | 4,40 | 594 021,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 594021,00 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборка проезжей части, обочин от крупного мусора | м2 | 134 880,00 | 0,60 | 81 442,00 |
| 3 | Вывозка мусора | т | 200,66 | 216,70 | 43 484,00 |
| Итого летнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 124 926,00 |
| Итого содержание дорог частного сектора с НДС: |  |  |  |  | 718 947,00 |

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/                    Подрядчик ___________/_________/

МП								МП

ПРОЕКТ

Муниципального контракта по Лоту №3

на выполнение работ по содержанию лестниц и мостовых переходов в Дзержинском районе г.Перми на 2010 г

г. Пермь								          «___» _________ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результаты  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию лестниц и мостовых переходов в Дзержинском районе г. Перми на 2010 г., в соответствии с:

1.2.1.  Техническим заданием на выполнение работ по содержанию лестниц и мостовых переходов в Дзержинском районе г.Перми на 2010 г., указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта;

1.2.2. Расчетом стоимости работ по содержанию лестниц и мостовых переходов в Дзержинском районе г.Перми на 2010 г; указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта;

1.2.3. Требованиями государственных стандартов Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов, СаНПиНов, Правил пожарной безопасности и других действующих нормативных актов в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации и (или) лицензированию, должны иметь сертификат и знак соответствия, лицензию.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Настоящий Контракт заключен на основании протокола аукциона от _____ года № _______.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: 21.12.2009 г.

2.2. Окончание выполнения работ: 20.12.2010г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании котировочной заявки Подрядчика, и составляет _________ (______________) рублей __ копеек, включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ___.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ и до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик по согласованию с  Подрядчиком  в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе работ, являющихся предметом аукциона  вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ, указанных в п. 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. При расторжении настоящего муниципального Контракта по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

Сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Директор

______________  Д.К. Галиханов                                            	__________________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию лестниц и мостовых переходов на 2010 год в Дзержинском районе г. Перми

| № п/п | Перечень и состав работ: |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2010г. По 14.10.2010г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2663,3 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в сутки) - 1775,5 м2 |
| 3 | вывозка смета, мусора (1 раз в сутки) |
| 4 | уборка мусора из урн (1 раз в сутки) |
| Зимний период (с 15.10.2009г. По 14.04.2010г.): |  |
| 5 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2663,3 м2 |
| 6 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 1775,5 м2 |
| 7 | очистка от снега (1 раз в 3 суток) |
| 8 | обработка лестниц песком и подходов к ним (1 раз в 3 суток) - 1775,5 м2 |
| 9 | уборка мусора из урн (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Расчёт периодичности очистки от снега лестниц и мостовых переходов

- Среднегодовое суммарное количество снежных осадков - 1200 мм.

- Количество суток с 15.10.2009г. по 14.04.2010г. - 183.

- Периодичность уборки снега: 183 сут./ (1200 мм / 20 мм) = 3,05 сут.

| № п/п | Местонахождение объекта | Материал несущей конструкции |  | Материал пешеходной части | Площадь, м | Урны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |  |  |  |  |
| Мосты через реку Данилиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крисанова | металл |  | дерево | 102 | 1 |
| 2 | ул. Голева, 2 | металл |  | дерево | 110 | 2 |
| 3 | ул. Грузинской, 13 | металл |  | дерево | 25 | 1 |
| 4 | ул. Котовского | металл |  | дерево | 60 | - |
| 5 | ул. Горняков | металл |  | дерево | 60 | 2 |
| Мост через р. Мулянка в посёлке Усть - Муллы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей | металл |  | дерево | 51 | 1 |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я.Колоса) |  | ж/б | ж/б | 334 | 3 |
| 8 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. «Плеханова») |  | ж/б | ж/б | 25 | 1 |
| 9 | ул. Петропавловская, 99-97 |  | ж/б | ж/б | 30 | 4 |
| 10 | ул. Окулова (за ДКМ между ул. Петропавлолвской,185 и ул. Орджоникидзе,171а) |  | дерево | дерево | 100 | 1 |
| 11 | ул. Хохрякова (от ул. Петропавловская к мемориалу) |  | мрамор | мрамор | 60 | - |
| 12 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловской, 111 вдоль школы № 84 до ул.Я.Колоса) |  | металл | дерево | 30 | - |
| 13 | от технологического проезда к дому №17 по ул. Толмачёва |  | ж/б | ж/б | 10 | 1 |
| 14 | ул. Большевистская, 220 (подъём к храму и МСЧ № 5) |  | камень | камень | 50 | 1 |
| 15 | ул. Мильчакова, 33 |  | ж/б | ж/б | 10 | 1 |
| 16 | ул. Плеханова (подъём к ул. Ш.Космонавтов) |  | ж/б | ж/б | 10 | 2 |
| 17 | ул. Плеханова (от дома № 61 до № 57) |  | ж/б | ж/б | 5 | 1 |
| 18 | ул. Дзержинского, 1 |  | ж/б | ж/б | 92 | 1 |
| 19 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтская с путепровода) |  | металл | металл | 20 | - |
| 20 | ул. Мильчакова, 22 |  | дерево | дерево | 20 | - |
| 21 | ул. Я.Колоса, 6-10 |  | ж/б | ж/б | 3 | - |
| 22 | ул. Петропавловская, 64 нат/тр (3 шт.) |  | металл | дерево | 12 | - |
| 23 | ул. Решетникова,24 (2ед.) |  | металл, ж/б | дерево, ж/б | 10 | - |
| 24 | створ ул. Луначарского - Большевистская, Плеханова, к ресторану "Тануки" |  | ж/б | ж/б | 15 | 1 |
| 25 | ул. Ленина,100 |  | металл | дерево | 25 | - |
| 26 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. «Хохрякова») |  | ж/б | ж/б | 3 | 1 |
| 27 | ул. Крисанова, 17 (вдоль дома и до тротуара) |  | ж/б | ж/б | 104,5 | - |
| 28 | ул. Крисанова, 13 (склон от тротуара) 2ед. |  | ж/б | ж/б | 10 | - |
| 29 | ул. Петропавловская, 62-64 |  | ж/б | ж/б | 6 | - |
| 30 | ул. Маяковского, 33 |  | ж/б / металл | ж/б / металл | 15 | 1 |
| 31 | ул. Отдыха, 5 |  | металл | металл | 10,8 | 2 |
| 32 | ул. Ш.Космонавтов, 108 |  | металл | металл | 8 | 2 |
| 33 | ул. Петропавловская, 62 |  | дерево | дерево | 5,2 | - |
| 34 | ул. Петропавловская, 64 |  | дерево | дерево | 4 | - |
| 35 | ул. Плеханова, 56 (вдоль тротуара) |  | ж/б | ж/б | 44 | - |
| 36 | ул. Плеханова, 39-39/5 |  | ж/б | ж/б | 5 | - |
| 37 | ул. Большевистская, 220 (вдоль сквера) |  | ж/б | ж/б | 18 | - |
| Правобережная часть: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Хабаровская, 163-165 |  | ж/б | ж/б | 50 | 2 |
| 39 | ул. Ветлужская, 95-97-93 |  | ж/б | ж/б | 65 | 1 |
| 40 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) |  | ж/б | ж/б | 12 | 2 |
| 41 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки справа) |  | ж/б | ж/б | 18 | 2 |
| 42 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки слева) |  | ж/б | ж/б | 30 | 2 |
| 43 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - чётная сторона) |  | ж/б | ж/б | 50 | 1 |
| 44 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - нечётная сторона) |  | ж/б | ж/б | 20 | 1 |
| 45 | ул. Заречная, 162 |  | ж/б | ж/б | 10 | 1 |
| 46 | ул. Заречная, 162 (к контейнерной площадке) |  | ж/б | ж/б | 3 | 1 |
| 47 | ул. Ветлужская, 58 с торца к дому № 143 по ул. Заречная |  | дерево | дерево | 3 | 1 |
| 48 | ул. Ветлужская, 95-97 (подъём на внутридворовую территорию) |  | ж/б | ж/б | 12 | 1 |
| Итого (общая площадь лестниц и мостовых переходов): |  |  |  |  | 1775,5 |  |
| Прилегающие к лестницам и мостовым переходам территории (1,5 м): |  |  |  |  | 887,8 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2 663,3 | 45 |

Заказчик _______________/Д.К. Галиханов/                                              Подрядчик ___________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от _____________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию лестниц и мостовых переходов на 2010 год в Дзержинском районе г. Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см, мусора. Подметание, сгребание снега в кучи или валы | м2 | 2 663,30 | 35,08 | 93 428,56 |
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см | м2 | 2 663,30 | 51,38 | 136 840,35 |
| 3 | Очистка от уплотненного снега (40% общей площади) | м2 | 1 065,32 | 161,45 | 171 995,91 |
| 4 | Обработка лестниц песком | м2 | 2 663,30 | 50,71 | 135 055,94 |
| 5 | Затраты на песок | кг | 532,66 | 65,92 | 35 112,95 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  | 572 433,72 |
| Урны |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | шт. | 45 | 854,27 | 38 442,15 |
| 7 | Вывозка смета, мусора | т | 0,137 | 481,75 | 66,00 |
| Итого урны: |  |  |  |  | 38 508,00 |
| Итого зимнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 610 941,87 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |
| 8 | Подметание | м2 | 2 663,3 | 27,08 | 72 130,99 |
| 9 | Уборка от мусора | м2 | 2 663,3 | 15,02 | 40 002,77 |
| 10 | Вывозка смета, мусора | т | 4 | 525,88 | 2 103,52 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  | 114 237,28 |
| Урны |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка урн от мусора | шт. | 45 | 2 562,73 | 115 322,85 |
| 12 | Вывозка смета, мусора | т | 0,412 | 480,58 | 198,00 |
| Итого урны: |  |  |  |  | 115 520,85 |
| Итого летнее содержание с НДС: |  |  |  |  | 229 758,13 |
| Всего содержание на 2010 год с НДС: |  |  |  |  | 840 700,00 |

Заказчик _______________/Д.К. Галиханов/                                              Подрядчик ___________/____________/