Утверждаю:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

______________ И.А. Денисов

Разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ «Разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории и постановке на государственный кадастровый учет»

№  75К/1 от 12 ноября 2009 года

муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

МУ «Пермблагоустройство» дает разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ «Разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории и постановке на государственный кадастровый учет».

Вопрос: «При рассмотрении конкурсной документации по открытому конкурсу возник вопрос по срокам выполнения работ. В соответствии с техническим заданием, для выполнения работ необходимо провести ряд согласований, указанных ниже в таблице. В ней же указаны сроки получения готовых документов, в соответствии с нормативными актами.

| № | Этапы работ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение акта о выборе земельного участка | 30 дней |
| 2 | Согласование схемы в органе администрации города Перми, уполномоченным в области градостроительной деятельности (ДПиР) | П.3.3.3 Правил – 30 дней с даты регистрации заявления о согласовании схемы |
| 3 | Утверждения схемы в органе администрации города Перми, уполномоченном в сфере земельных отношений (ДЗО) | П.3.4.1 Правил – месяц со дня поступления заявления |
| 4 | Постановка на кадастровый учет земельного участка | Ст.17 ФЗ №221-ФЗ от 24.07.07 30 дней |

Поэтому выполнить работы в установленный конкурсной документацией срок (100 дней), практически невозможно

В соответствии с вышеизложенным, просим разъяснить указанные Вами в извещении сроки выполнения работ».

Ответ: «В указанных нормативных документах установлены следующие сроки:

- в соответствии с п.3.3.3 Постановления администрации г.Перми № 108 от 06.03.2009 «Об утверждении правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» решение о согласовании или об отказе в согласовании Схемы принимается в течение 30 дней с даты регистрации заявления о согласовании Схемы;

- в соответствии с п.3.4.1 Постановления администрации г.Перми № 108 от 06.03.2009 «Об утверждении правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» функциональный орган администрации города Перми, уполномоченный в сфере земельных отношений в месячный срок со дня поступления заявления утверждает согласованные материалы Схемы;

- в соответствии п.1 ст. 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется в срок не более чем двадцать рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете.

Таким образом, указанные нормативные документы регламентируют максимальные сроки получения согласований, что позволяет получить необходимые согласования в более короткий срок.

Заказчик установил срок выполнения работ в 100 календарных дней в связи с необходимостью поставить на государственный кадастровый учет земельные участки к началу строительного сезона».

Извещение № 75К о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ «Разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории и постановке на государственный кадастровый учет» было размещено на официальном сайте администрации г. Перми 06 ноября 2009 года, опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  г.Перми  от 06 ноября 2009 года  № 85.