Приложение № 2

к Извещению о ЗК № 49/11/09  от  13.11.2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ по сносу самовольно установленных некапитальных объектов (сгоревших сараев) в Кировском районе г. Перми, вывоз и утилизация ТБО

- Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Петрозаводская, 15,17 и ул. Богдана Хмельницкого,2а

- Объем и виды выполняемых работ:

  - Количество и общая площадь некапитальных объектов (сараев):

ул. Петрозаводская: 17 объектов с общей площадью 217 кв.м.

ул. Богдана Хмельницкого: 10 объектов с общей площадью 300 кв.м.

  - выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных со сносом, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленых насаждений, объектов городской собственности.

  - Указанная территория должна быть полностью убрана от мусора, выполнение вертикальной планировки территории.

  - Снос самовольно установленных некапитальных объектов производиться однократно в период действия муниципального контракта.

  - Для подтверждения выполненных работ необходимо представить фотоматериалы по каждому объекту, справку на вывоз ТБО.

3. Состав работ:

3.1. Разборка кровель из рулонных материалов;

3.2. Разборка деревянных перегородок;

3.4. Демонтаж некапитальных объектов;

3.5. Погрузочные работы;

3.6. Перевозка автомобильным транспортом;

3.7. Разгрузочные работы при автомобильных перевозках.

4. Сроки выполнения работ:

  - начало выполнение работ:   7 декабря 2009г.

  - окончание  выполнение работ: 9 декабря 2009г.

Исполнитель _____________________ Фалеева Юлия Анатольевна (ведущий специалист        сектора по градостроительству и землепользованию)