Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 33  от 13.11.2009 г

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ по содержанию скверов «Авиаторов», «Победителей», у ОАО «Велта», бульвара им. Советской Армии в Свердловском районе г.Перми.

г. Пермь                                                                                                      «        »__________2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ________ г. № ______ о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ  по  содержанию скверов «Авиаторов», «Победителей», у ОАО «Велта», бульвара им. Советской Армии в Свердловском районе г.Перми, решением котировочной комиссии (протокол № __ от ___________ г.).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию скверов «Авиаторов», «Победителей», у ОАО «Велта», бульвара им. Советской Армии в Свердловском районе г.Перми, по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные работы.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по содержанию скверов «Авиаторов», «Победителей», у ОАО «Велта», бульвара им. Советской Армии в Свердловском районе г.Перми;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – акт о приемке выполненных работ;

- Приложение № 3.1 – справка о стоимости выполненных работ и затрат;

- Приложение № 4 – требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 5 –форма акта контрольной проверки;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации,  рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ: 15 дней с момента заключения муниципального контракта;

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет _____________________ рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.  Понижающий коэффициент составляет ________ . Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Стоимость работ может быть снижена в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с п. 4.2. настоящего контракта.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- журнал производства работ;

- акта о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ  и затрат   (приложения № 3 и № 3.1);

- акты о приемке отходов и обрези на полигон;

- акты контрольных проверок и оценки качества (приложение № 5);

- счет-фактура.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления документов, указанных в п.3.2. и их подписания обеими сторонами, с учетом снижения стоимости указанного в актах контрольных проверок и оценки качества.

3.5. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.6. Приемка работ по настоящему контракту производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акты о приемке выполненных работ составляются на основании актов контрольных проверок и оценки качества (Приложение №5), а также на основании актов о приемке на полигон вывезенного мусора и обрези  с отметкой о приемке.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.8. Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольные проверки проводятся Заказчиком с периодичностью – не реже одного раза в течение 10 (десяти) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение №5), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.9. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту. Данные журналов производства работ и актов контрольных проверок служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 5), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок   Заказчика (Приложение № 5).

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

-  Предоставлять Заказчику акты о приемке на полигон вывезенного мусора и обрези, с отметкой о приемке.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3).

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- - Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

6.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае  неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ по настоящему контракту. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное  бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

Местонахождение: 614010 г. Пермь,

ул. Куйбышева,94

КПП: 590401001  ИНН 5904194542

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство

Свердловского района»

л/сч 02932018384)

сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по

Пермскому краю. г.Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1085904016670

Директор

____________________ В.В. Криницын

М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____от_____________

| Требование на выполнение работ по содержанию скверов «Авиаторов», «Победителей», у ОАО «Велта», бульвара им. Советской Армии в Свердловском районе г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок выполнения работ: 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стоимость работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Виды выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в нормативное состояние зеленых насаждений: валка деревьев, вырезка сухих ветвей лиственных пород, удаление скелетных ветвей первого порядка, больных, усыхающих и надломленных, замазка срезов свыше 30 мм масляной краской, прочистка территории от кустарника и мелколесья, складирование и вывоз обрези, прочих отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Адреса объектов, объемы работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  | Порода | Диаметр, см |  | Количество, шт. |  | Вид работ |
| Сквер у ОАО "Велта" |  |  | ива козья | 10 |  | 1( 4 ств.) |  | Валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 10 |  | 15 |  | Валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 15 |  | 10 |  | Валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 20 |  | 15 |  | Валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 25 |  | 10 |  | Валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 30 |  | 1 |  | Валка |
|  |  |  | тополь пир. | 10 |  | 1 |  | Валка |
|  |  |  | клен | 25 |  | 1 |  | Валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 15 |  | 14 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 20 |  | 44 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 25 |  | 59 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 30 |  | 37 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 35 |  | 6 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 40 |  | 4 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 45 |  | 4 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 50 |  | 1 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | боярышник | 10-15 |  | 3 (10 ств.) |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь пир. | 20 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь | 40 |  | 1 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | ясень | 20,35 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
| Сквер "Авиаторов" |  |  | ива | 10 |  | 3 (13 ств.) |  | Валка |
|  |  |  | ива | 15 |  | 1(4 ств.) |  | Валка |
|  |  |  | береза | 15 |  | 1 |  | Валка |
|  |  |  | тополь | 20 |  | 1 |  | Валка |
|  |  |  | клен | 7-10 |  | 25 |  | Валка |
|  |  |  | клен | 20 |  | 1 |  | Валка |
|  |  |  | ива Шверина | 10 |  | 25 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | яблоня | 20 |  | 1 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | ясень | 25 |  | 1 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | яблоня | 10-20 |  | 7 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | клен | 20 |  | 10 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | клен | 35 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь | 20 |  | 8 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь | 30-50 |  | 51 |  | удал. скел. ветвей |
|  |  |  | санитарная прочистка от кустарника и мелколесья (вдоль ул. Саранская) |  |  |  |  | 1350 м2 |
| Бульвар им. Советской Армии |  |  | клен | 20 -35 |  | 114 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | липа | 20 -35 |  | 41 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | яблоня | 20-25 |  | 9 |  | вырезка сухих вет. |
| Сквер "Победителей" |  |  | яблоня | 15 |  | 1 |  | Валка |
|  |  |  | тополь | 15 |  | 9 |  | Валка |
|  |  |  | тополь | 15 |  | 15 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | ива (ствол) | 15 |  | 67 |  | удал. скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 20 |  | 13 |  | удал. скел. ветвей |
|  |  |  | яблоня | 20 |  | 17 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | клен | 20 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
| 5. Технические условия по приведению зеленых насаждений в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работы по валке, удалению и вырезке ветвей в городских условиях требуют обеспечения безопасности рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы на улицах согласовать с ГИБДД и балансодержателями сетей электроснабжения в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечить видимость дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. При выполнении работ по обрезке места среза тщательно зачистить. Срезы свыше 3 см покрыть садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе. Работы производить с автовышки. Ветки складировать в кучи. Обеспечить своевременную вывозку на городскую свалку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вырезка сухих ветвей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сформировать равномерную светопроницаемую крону, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветки, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление скелетных ветвей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сформировать равномерную крону, удаляя скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими. Обеспечить видимость дорожных знаков. Работы проводить с автовышки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При валке оградить место. Высокие деревья спиливть заподлицо с землей по частям с помощью автовышки, предварительно очистив полностью дерево от сучьев и срезав вершину. Раскряжить на коротье заданной длины. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Требования к качеству работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе требованиям по качеству работ, технологии и материалами согласно ГОСТ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативной и технической документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ________________				Подрядчик: __________________

|  |  |  |  | Приложение № 3 к Муниципальному контракту №_______ От _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по договору всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
|  |  | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 1 |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 2 |  | ----- |  | ------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| … |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ---------- |
|  | Всего по акту с НДС | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ------------ |
|  | в том числе без НДС | ----- |  | -------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
|  | НДС | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| Общий процент снижения ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

| Приложение № 3.1 к муниципальному контракту №_______от_____________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4 к муниципальному контракту №_____от_____________

Требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ

| Критерии оценки качества работ | Оценка | % снижения |
| --- | --- | --- |
| При обрезке. Крона достаточно прорежена, вырезана сушь, нет задиров коры, срезы закрашены и выполнены в соответствии с требованиями по технологии по обрезке деревьев.. Сухие сучья удалены на 100%, вырезаны до здоровой древесины, нет пеньков. Обрезанные ветви и сучья вывезены. При валке. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных деревьев и порубочных остатков произведены по мере вырубки. Отсутствуют порубочные остатки на проезжей части улиц и тротуарах, срез на уровне земли. Все работы производятся в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ. | Отлично | 0 |
| При обрезке. Недостаточно прорежена крона. Имеются срезы неправильной формы, задиры. Сушь удалена не полностью, имеются пеньки. При валке. Не полностью убраны порубочные остатки, вывоз произведен в течение трех суток после завершения работ по валке. | Удовлетворительно | 30 |
| При обрезке. Не произведена обрезка согласно техническому заданию, нарушена технология обрезки деревьев. Обрезанные ветви и сучья не вывезены. При валке. Нарушены требования техники безопасности данного вида работ. | Неудовлетворительно | 100 |

Заказчик:_______________				Подрядчик:________________

Приложение № 5 к муниципальному

контракту №_____от_____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2009 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 6 к муниципальному контракту №_____от_____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик: ______________                                                    Подрядчик: ______________